國家發展委員會

案號：ndc105106

106年行政院公報系統維護委外案

建議書徵求文件

國家發展委員會

中華民國105年11月

目　　錄

壹、專案說明……………………………………………………………………1

一、專案名稱…………………………………………………………………1

二、委託機關…………………………………………………………………1

三、專案概述…………………………………………………………………1

四、專案範圍…………………………………………………………………1

五、現況說明…………………………………………………………………2

(一)目前設備……………………………………………………………….2

(二)系統架構……………………………………………………………….2

六、專案經費…………………………………………………………………3

七、專案時程…………………………………………………………………3

貳、需求說明……………………………………………………………………3

一、系統維護、優化及調整…………………………………………………3

二、個人資料處理…………………………………………………................7

三、無障礙網路服務…………………………………………………………9

四、資訊安全…………………………………………………………………9

五、服務水準…………………………………………………………………9

參、專案執行與驗收……………………………………………………………10

一、工作項目與各期查核點…………………………………………………10

二、本案應交付文件…………………………………………………………11

三、確認與驗收………………………………………………………………12

肆、專案管理需求………………………………………………………………12

一、專案管理需求說明………………………………………………………12

二、服務建議書大綱…………………………………………………………13

三、專案管理計畫大綱………………………………………………………14

四、各期系統維護報告大綱…………………………………………………15

五、專案結案報告書大綱……………………………………………………15

伍、服務建議書評選作業………………………………………………………16

陸、附則…………………………………………………………………………16

附件

附件1…………………………………………………………………………17

(一)行政院公報系統應用系統功能規格…………………………………17

(二)網路架構………………………………………………………………26

附件2 各期查驗確認....……………………………………………………..27

附件3 服務建議書對照表…………………………………………………..31

附件4 價格分析表…………………………………………………………..32

# 專案說明

## 專案名稱

106年行政院公報系統維護委外案（以下簡稱本案）。

## 委託機關

國家發展委員會（以下簡稱本會）。

## 專案概述

行政院公報系統自94年1月開始上線，95年3月16日全新改版以來，已完整統合行政院各部會之公報於單一發布平臺，民眾利用行政機關相關資訊較以往更加便利，並已達到每天準時出刊、充分發揮系統功能之目標。公報系統經過10年來之實際操作與使用，對於加強查詢服務、民眾即時取得政府法規資訊方面，均有顯著成效。

有關系統例行維護服務方式，包括以下作業內容：系統軟體維護、系統運作監控、硬碟容量、系統負載、記憶體使用、系統及資料庫備份及政府雲端資料中心（以下簡稱雲端中心）網站資安通報的處理回報等監控服務紀錄。雲端中心提供入侵防禦系統、惡意黑名單阻擋、惡意活動偵測及每季進行網站弱點掃描等，得標廠商需對雲端中心的偵測報告作後續處理，相關掃描處理結果應納入本案工作月報提交本會。

## 專案範圍

本專案需求範圍規劃如下：

### 系統維護、優化及調整

#### 1.技術諮詢服務。

#### 2.系統定期檢查及異常處理，系統修補程序更新。

#### 3.服務營運，包含線上支援、到場支援服務、系統重建及修改、全國法規資料庫及國家圖書館介接、調整機關代碼及政府物件識別碼(OID)、提供開放資料(Open Data)下載服務、持續優化系統及報表功能、新增及調整系統功能。

#### 4.系統維運報告與資料統計分析，含工作月報及壓力測試。

#### 5.個人資料處理，配合處理行政院公報資訊網刊載之個人資料。

#### 6.系統安全，包括主機資安修正程式定期更新、雲端中心資安通報及弱點掃描報告的後續處理。

### 交接移轉相關作業

於本期驗收通過次日起提供1年諮詢服務，如承接廠商非原廠商，另需提供1個人月的實際移轉交接作業等。

## 現況說明

### 目前設備：

| 編號 | 項目 | 本會雲端中心虛擬主機/軟體型號 | 單位 | 數量 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MAIL Server | Linux進階型 CentOS 6.3,64bit 2 virtual core | 臺 | 1 | [等同於2GHz運算能力] ,4 GB 記憶體 ,100 GB 硬碟 |
| 2 | AP Server | Windows專業型 Windows 2008 R2 standard cht,64bit 4 virtual core | 臺 | 2 | [等同於4GHz運算能力] ,8 GB 記憶體 ,100 GB 硬碟 |
| 3 | DB & File Server | Windows專業型 Windows 2008 R2 standard cht,64bit 4 virtual core | 臺 | 1 | [等同於4GHz運算能力] ,8 GB 記憶體 ,100GB + 300 GB 硬碟 |

### 系統架構

公報系統目前於雲端中心有4個虛擬主機，目前使用者有公報編印中心人員、各機關公報專責人員、公報營運廠商及一般民眾等。行政院公報資訊網網址為http://gazette.nat.gov.tw；系統功能規格詳附件1。

## 專案經費

本案預算經費為新臺幣95萬元整。

## 專案時程

本案時程自106年2月1日起至107年1月31日止，共計4期如下：

(一)第1期：106年2月1日起一個月內完成專案管理計畫書。

(二)第2期：106年7月31日前完成本專案106年2月至7月工作執行項目，並於106年8月10日前提交維護紀錄等相關文件。

(三)第3期：106年11月30日前完成本專案106年8月至11月工作執行項目，並於106年12月10日前提交維護紀錄等相關文件。

(四)第4期：107年1月31日前完成本專案各項工作執行項目，並於107年2月10日前提交維護紀錄等相關文件、測試總結報告書及專案結案報告書，以供驗收之用。

# 需求說明

廠商應依本案規劃及各項基本需求，配合專案目標，提出最佳方案及程式功能以執行本案。本案基本規劃及工作項目說明如下：

## 系統維護、優化及調整

(一)廠商須提出具體規劃，並運用專案管理系統或工具，以利本會及廠商即時、有效地掌控原建置系統服務水準，並確保系統功能正常運作。

(二)本會發現原公報系統有故障情事時，應以電話、傳真或e-mail通知廠商提供維護服務。除經本會書面同意外，廠商至遲應於接到本會維護需求後，於下列所提維修時間內，完成故障維修並記錄維修結果。本項服務內容包含維護地點、維護方式、維修時間。

1.	維護地點：於雲端中心虛擬主機已申請可遠端桌面連線之網路環境中進行維護工作。

2.	維護方式：

（1）	錯誤更正、功能修訂及功能加強

廠商應主動提供本系統軟體之錯誤更正、功能修訂及功能加強程式，同時保證該等錯誤更正、功能修訂及功能加強程式，可使該軟體正常操作，且無需重新安裝原有軟體。

（2）	版本升級更新（Revisions）

本系統軟體若有修補系統漏洞之更新版本時，廠商應主動說明新版功能，並經本會同意後免費更換新版。

（3）	線上支援

本會得透過電話、傳真或e-mail直接獲得廠商所提供該軟體問題之確認及解答。

（4）	到場支援服務

本會遇有本系統軟體問題而經電話、傳真或e-mail無法確認或解決時，廠商應派遣系統維護工程師到現場支援。廠商應於每期期末派遣系統維護工程師遠端線上或到場辦理本系統軟體檢查、測試及更新1次，遠端線上或到場備份本系統系統程式原始碼、程式目的碼及建置資料（含資料庫資料及各式檔案），備份設備與光碟片由廠商提供，並由廠商記錄其辦理過程及結果。

（5）	系統重建及修改

倘本系統軟體因毀損嚴重而無法修復時，廠商應負責辦理系統重建事宜。本會若因故須調整本系統架構且非屬增加系統功能時，廠商應負責修改相關程式，並派遣系統工程師安裝測試，其程式修、改安裝及測試期限由本會指定。

（6）全國法規資料庫及國家圖書館介接

配合全國法規資料庫統整法規命令，以及國家圖書館匯集中央與地方公報等需求，提供系統介接功能，協助完備全國法規及國家公報。

（7）調整機關代碼及政府物件識別碼(OID)

因應行政院機關組織改造，配合調整本系統之機關代碼及政府物件識別碼(OID)，使之符合行政院機關組織改造後之組織樹狀圖及機關排列、位階，俾各機關送刊公報之作業流程及系統功能正常運作。並配合本會機關組織改造，依限調整或修改系統前後端必要修正之相關事項。

（8）	系統介接Open Data功能：由公報主機提供下載服務

A.每日自動產生政府開放資料檔案(資料集)，配合政府資料開放相關規範提供開放檔案格式供下載。

B.配合政府資料開放規範後續設計API或M2M(機器對機器)交換機制。

C.因應系統需求，進行Open Data功能調校。

（9）	持續維護、優化系統及統計報表功能，以及完成本會要求新增及調整之其他功能。

（10）工作月報

廠商應於每個月月初，提送上個月工作月報。工作月報內容應包括：系統軟體維護、系統運作監控、硬碟容量、系統負載、記憶體使用、系統及資料庫備份、政府雲端資料中心網站資安通報處理回報等監控服務資料，以及公報系統問題處理表、機關考核表及維運統計表等統計報表。

3.維修時間：

（1）系統服務

A.廠商接到本會維護需求後須於8個小時內修復完畢（包含星期六、星期日及國定假日）。

B.若問題無法透過電話、傳真或e-mail諮詢予以修復時，廠商應於4個小時派員至本會指定之維護地點或遠端連線維修，且至遲應於接到本會維護需求後24小時內修復完畢。

（2）虛擬主機

A.廠商應於接獲本會通知後4個小時內派員到會及協助連繫雲端中心處理。

B.廠商應於雲端中心處理之後確認虛擬主機及安裝於其上的系統能正常運作。

(三)若廠商未能於被通知後7天內恢復正常作業，本會得委託其他業者接續處理，廠商同意於恢復作業前除每日按契約扣罰款外，並支付本會委託其他業者接續處理之費用。

(四)廠商若違本案服務水準，本會將於每期付款時依契約罰則所列比率或金額於每期款項中扣除。

(五)本專案所訂定之服務水準應於專案會議檢討並得經雙方認可後調整。

## 個人資料處理

行政院公報資訊網自94年迄今刊登總則數8萬多則，初步檢視涉及個人資料者約計2萬多則，「公告及送達」及「處分」各約1萬餘則，主要刊登事項及個人資料內容如表1、表2。

表1 「公告及送達」主要刊登事項及個人資料內容

| 「公告及送達」 主要刊登事項 | 姓名 (負責人) | 身分 (駕照)證號 | 地址 | 車號 | 船名 | 公司 (單位) 名稱 | 統一編號 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽(機)車燃料使用費催繳通知書 | V |  |  | V |  | V |  |
| 違反道路交通管理事件通知單或裁決書暨道路交通安全講習 | V | V (已遮蔽後4碼) |  | V |  | V |  |
| 汽(機)車燃料使用費逾期未繳納致違反公路法事件處分書 | V |  |  | V |  | V |  |
| 違反強制汽車責任保險事件通知單 | V | V (已遮蔽後4碼) |  | V |  | V |  |
| 違反汽車運輸業管理事件處分書 | V |  |  | V |  | V |  |
| 動產擔保交易登記案 | V |  | V |  | V | V | V |
| 全民健康保險保險費暨滯納金繳款單 | V | V (已遮蔽後4碼) | V (僅列出縣市區里路) |  |  | V |  |
| 註銷外僑居留證 | V (英文姓名) | V (護照號碼，已遮蔽後3碼) |  |  |  |  |  |
| 營業稅通知書無法送達文書函 | V |  | V |  |  | V | V |
| 綜合所得稅、營利事業所得稅、營業稅之核定通知書、核定稅額繳款書、裁處書、違章案件罰鍰繳款書 | V | V (已遮蔽後4碼) | V |  |  | V | V |

表2 「處分」主要刊登事項及個人資料內容

| 「處分」主要刊登事項 | 姓名 (負責人) | 身分 (駕照) 證號 | 地址 | 公司 (單位) 名稱 | 統一 編號 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核准、註銷執業登錄或執照 | V |  | V | V |  |
| 核准、註銷公司登記證 | V |  | V | V |  |
| 廢止工廠登記 | V |  | V | V | V (工廠登記編號) |
| 註銷汽機車駕駛人駕照 | V | V (已遮蔽 後4碼) |  |  |  |
| 一次記二大功專案考績 | V | V (已遮蔽 後4碼) |  | V |  |
| 公務員懲戒委員會依法議決 | V |  |  | V |  |
| 行政院公共工程委員會技師懲戒委員會決議 | V |  | V | V |  |

依據「個人資料保護法」相關規定，廠商須配合處理行政院公報資訊網所刊載有關個人資料之移除、遮蔽或其他措施。個人資料隱蔽規則如表3。

表3 個人資料隱蔽規則

| 個資項目 | 隱蔽規則 | 範例 |
| --- | --- | --- |
| 姓名、公司名稱、 單位名稱、船名 | 1.中文姓名前後兩字保留，其他字元隱蔽。 2.中文姓名僅有兩字者，保留第一個字元，第二字元隱蔽。 3.英文姓名者，姓、名分別保留前後字母，其餘隱蔽。 4.其他文字之姓名隱蔽方式由機關自行決定。 | 1.「王大名」隱蔽為「王○名」。 2.「丁一」隱蔽為「丁○」。 3.「Jeams Wasluthx Goden」隱蔽為「J***s W******x G****n」。 |
| 身分證號、駕照證號、護照號碼、居留證號碼 、統一編號 | 隱蔽後四碼 | 「A123456789」隱蔽為「A12345****」。 |
| 地 址 | 隱蔽巷、弄、號、樓資料 | 「臺北市中山區富強里龍江路46巷51號6樓」隱蔽為「臺北市中山區富強里」或「臺北市中山區龍江路」。 |

## 無障礙網路服務

本案建置的所有網站和網頁，均需通過國家通訊傳播委員會之無障礙A+檢測(FreeGo 1.0版)，並取得A+優先等級認證標章。

## 資訊安全

(一)主機資安修正程式定期更新。

(二)廠商須就雲端中心提供的資安通報及弱點掃描報告，提出解讀說明，儘速進行後續處理，並提交處理情形及建議報告。

## 服務水準

### 本項服務水準係評估廠商對本案之服務是否達到基本要求，如廠商未達服務水準要求時，本會得依下列要求基準處懲罰性違約金。

### 每月統計當月服務發生的問題、次數及完修時間，並於8月及隔年2月結算服務水準。

### 同一評估項目具有二種（含）以上之評斷方式者，如廠商同時違反二種（含）以上之基本要求時，其處罰方式係採罰則較重者。

### 評斷方式之異常總時數，係由發生異常之時間點起算。

| 評估項目 | 評斷方式 | 要求基準 |
| --- | --- | --- |
| 確保各項軟硬體設備及系統正常運作 | 累計異常未於8小時內完修次數，每季不得超過2次 | 超過2次以上按次計罰，每次按契約總價1‰計付懲罰性違約金。 |
|  | 累計異常總時數每季不得超過24個小時 | 異常總時數超過24個小時以上按時計罰，每小時按契約總價1‰計付懲罰性違約金。 |
| 資訊安全問題或瑕疵 | 本案保管之個人資料遺失或外洩 | 按件計罰，每件按契約總價1‰計付懲罰性違約金外，並依個人資料保護法規定負連帶賠償責任。 |
| 系統錯誤或瑕疵修正 | 廠商接到本會維護需求後須於8個小時內修復完畢 | 未於8個小時內修復完畢者，每逾1日按契約總價1‰計付懲罰性違約金。 |

# 專案執行與驗收

## 工作項目與各期查核點

本案分4期撥款，各期應交付之細部項目及時程由廠商依據各期查核點規定時間及項目規劃，並經本會同意後依進度執行，各期應執行內容及查核點如表4。

表4 各項工作內容、完成期限與查核點

|  | 查核點 | 工作內容 | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1期 | 專案管理計畫書 | 1.為確保和控制本案作業品質和進度流程，得標廠商應成立專案工作小組，負責本案之各項需求規劃、協調、分析工作。 2.得標廠商須提供專案小組成員名單、學經歷、專長、負責本專案工作項目及工作內容。 3.提供專案管理計畫，廠商應於執行期間做記錄，以備於專案執行過程中查核用。 | 106年2月1日起一個月內 |
| 第2期 | 系統維護報告 | 提送系統維護報告(含個人資料及資訊安全處理)（106年2月至106年7月） | 106年8月10日前 |
| 第3期 | 系統維護報告 | 提送系統維護報告(含個人資料及資訊安全處理)（106年8月至106年11月） | 106年12月10日前 |
| 第4期 | 1.系統維護報告 2.測試總結報告書 3.專案結案報告書 | 1.提送系統維護報告(含個人資料及資訊安全處理)（106年12月至107年1月） 2.提送測試總結報告書 3.提送專案結案報告書 | 107年2月10日前 |

## 本案應交付文件

(一)	各期應交付文件，詳如表4。

(二)	所有交付文件採用A4規格、雙面列印，並應製作封面、目錄，交付1式2份，前開文件應附加ODF及PDF文件格式之電子檔且燒錄成光碟。

## 確認與驗收

廠商應依據表4之規定工作時程，完成交付工作後，於各期驗收時，交付驗收確認單和應交付文件項目，來函本會辦理驗收事宜。各期驗收確認單及應交付項目如附件2。

# 專案管理需求

## 專案管理需求說明

(一)	本案執行期間，廠商專案負責人或各工作團隊負責人應持續至本會就工作方式、工作進度、網站架構、作業流程、程式設計、介面設計及資料結構等項目進行報告和專案溝通，本會可視需求調整專案溝通頻率及臨時召開專案執行會議。

(二)	廠商應依本會需求上傳網頁所需照片與圖片（以本會最後審查核定上網之內容為準；及本案執行期間本會委託廠商上網之資料）。

(三)	廠商應具有建置大型資料庫管理網站之相關專業經驗和建置無障礙網路空間相關網站經驗者，並能提供優良能力者。

(四)	廠商於建議書中所列之本專案全部工作項目及人員，如需更換應先提出書面簡歷資料，徵得本會審閱及同意後，才可以正式替換接任。

(五)	廠商自行引用圖文、圖示、照片資料時，應先徵得本會同意，相關授權費用由廠商支付。

(六) 本案工作推動及建置過程中，廠商需持續與本會相關業務單位溝通確認後方可進行建置。

## 服務建議書大綱

服務建議書內容依序包括對照表(格式參考附件3)、目次及本文，內容至少包括下列主要項目：

- 專案概述 - 專案名稱 - 專案目標 - 專案範圍 - 現況說明 - 專案時程 - 廠商營運及經驗 - 廠商整體說明及營運狀況(須包含人力規模及組織編制） - 廠商參與資訊系統建置經驗及績效（或有與本專案相關之平臺及應用技術之資訊系統開發之經驗，應提出相關專案之說明與佐證資料） - 近三年營運狀況（須包含財務狀況與經營能力） - 專案組織架構、職掌與分工 - 專案人力配置以及人員資歷 - 本專案專案經理及專案其他人員相關個人能力說明（如：學經歷、專長等）。 - 專案經理（含姓名、專長、相關資訊證照、工作經驗），須檢附勞健保資料以資證明為投標廠商在職員工。 - 專案其他人員名單（含姓名、專長、相關資訊證照、工作經驗）。 - 專案執行建議 - 專案執行方法及步驟 - 預定工作進度及查核點 - 交付項目及查核點（說明交付項目及查核點，以表格方式列出各期應交付之項目及日期） - 專案驗收（說明驗收期程之配合事項） - 價格分析(格式參考附件4) - 結論 - 附錄

三、專案管理計畫書大綱

- 簡介 - 目的 - 範圍 - 專案管理所使用之工具 - 專案組織 - 組織概況 - 專案工作人員 - 專案負責人 - 行政支援 - 網站設計工程師 - 軟體開發人員 - 專案人員分工職掌表 - 專案協調方式 - 專案管理計畫 - 工作項目說明 - 交付項目及時程 - 專案主要查核點 - 專案管理及控制 - 管理目標 - 專案控制及評估 - 專案報告 - 各期系統維護報告 - 測試總結報告書 - 專案結案報告書 - 參考資料

四、各期系統維護報告大綱

- 各月份系統維運報告 - 系統維護說明 - 系統架構說明 - Firewall Policy - 系統磁碟容量說明 - 系統負載及記憶體使用說明 - 系統監控紀錄 - 資料庫備份紀錄 - 作業系統修補程式更新說明 - 其它(系統功能增修、調整…說明) - 各月份問題處理表 - 機關考核表及維運統計表 - 壓力測試報告(每半年一次) - 雲端資料中心資安通報及弱點掃描之後續處理說明

五、專案結案報告書大綱

- 前言 - 專案需求 - 專案執行成果說明 - 執行效益分析 - 保固維護計畫 - 未來規劃與建議 - 交付項目 - 附件

# 服務建議書評選作業

依據「機關委託資訊服務廠商評選及計費辦法」及政府採購法第二十二條第一項第九款之規定。本專案將透過公開評選方式，由學者專家組成評選委員會，就投標廠商所提服務建議書內容，採序位法評選出優勝廠商(詳如投標廠商評選須知)。

# 附則

一、	本文件於決標後納入契約附件。

二、	其他未盡事宜依據「政府採購法」及其相關規定辦理。

三、	如對本案所涉原系統功能、規格、運作情形及各服務項目有所疑問，請逕洽本案聯絡人。聯絡資訊：鄭志宏副研究員；電話（02）2316-5300分機6833。

### 行政院公報系統應用系統功能規格

附件1

#### 前端功能列表

##### 中文版

| 功能 | 次功能 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 首頁 | 當期目次瀏覽 | 瀏覽當期公報目次 |
|  | 法規命令草案預告 | 瀏覽在表示意見截止時間內之法規命令草案預告前五則 |
|  | 最新消息 | 不分類別，按時間序排列前一則 |
|  | 廣告輪播 | 依系統設定顯示廣告輪播內容 目前暫不顯示 |
|  | 瀏覽總人數 | 網站瀏覽人次，系統自動計數 |
|  | 訂閱電子目次 | 可訂閱／取消中、英文電子目次 |
|  | 訂閱辦法 | 提供公報訂閱辦法說明文字 |
|  | 寄存服務管道 | 提供寄存服務管道說明文字 目前暫不顯示 |
| 導覽列 | 首頁 | 連結到中文版首頁 |
|  | 設為首頁 | 將此網址設為首頁 |
|  | 網站導覽 | 公報資訊網網站內容，符合無障礙網站標準A+ |
|  | 下載專區 | 提供下載服務，包含連結圖檔下載以及檔案下載 |
|  | 常見問題 | 提供常見問題項目瀏覽 |
|  | 英文版 | 連結至英文版 |
| 關於公報 | 背景說明 | 提供公報背景說明文字 |
|  | 內容範圍 | 提供公報內容範圍說明文字 |
|  | 作業規範 | 提供公報作業規範項目瀏覽 |
|  | 訂購資訊 | 提供公報訂購辦法說明文字 |
| 公報瀏覽 | 依卷期瀏覽 | 以卷期瀏覽的方式來查詢資料，亦可以輸入查詢詞的方式來查詢該卷期的資料 |
|  | 依機關瀏覽 | 以機關瀏覽的方式來查詢資料 |
|  | 依類型瀏覽 | 以類型瀏覽的方式來查詢資料 |
|  | 依主題瀏覽 | 以主題瀏覽的方式來查詢資料 |
|  | 依施政瀏覽 | 以施政瀏覽的方式來查詢資料 |
|  | 依服務瀏覽 | 以服務瀏覽的方式來查詢資料 |
|  | 熱門瀏覽 | 有熱門公報、篇別排行、機關排行、主題排行、類別排行、關鍵字排行等 |
| 公報查詢 | 簡易查詢 | 查詢結果以條列式顯示，並可於查詢結果下再進行查詢，民國94/1/1日之前的資料由國家圖書館提供，所提供的資料不包含PDF檔 |
|  | 進階查詢 | 提供複合式欄位的查詢，並可於查詢結果下再進行查詢，民國94/1/1日之前的資料由國家圖書館提供，所提供的資料不包含PDF檔 |
|  | 府院公報整合查詢 | 整合查詢功能，將總統府及行政院、立法院、司法院、考試院、監察院等五院之政府公報加以聯結，同步檢索總統府及五院之公報資訊 |
| 網路資源 | 國內公報 | 以分類的方式提供國內公報的網站連結 |
|  | 國外公報 | 以分類的方式提供國外公報的網站連結 |
|  | 其他網站 | 以分類的方式提供其他網站的網站連結 |
| 會員專區 | 登入 | 需先在電子化政府入口網站註冊帳號，會員登入後才可訂閱電子目次，如果忘記密碼使用者需與平台人員聯繫，重新設定密碼後，使用者可重新登入並重新修改密碼 |
|  | 會員資料修改 | 會員資料需到電子化政府入口網修改 |
|  | 我的公報書籤 | 自己可以訂定自己的書籤 可將有興趣的公報加至自己所定義的書籤內 |
|  | 我的電子報訂閱 | 可依照篇別、主題、機關及關鍵字等訂閱自己有興趣的公報 |
|  | 我的查詢歷史 | 將儲存自己的查詢詞，並記錄查詢條件，方便以後可用同樣的查詢詞查出自己所需的公報 |
| Open Data | 使用說明 | 使用說明: 壓縮檔及XML欄位說明 |
|  | 最新下載 | 最新一期資料壓縮檔下載 |
|  | 本月資料 | 當月各出刊日之壓縮檔列表 |
|  | 歷史資料 | 依年度及月份列出壓縮檔 |

##### 英文版

| 功能 | 次功能 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 首頁 | 當期英文目次瀏覽 | 瀏覽當期英文公報目次 |
|  | 法規命令草案預告 | 瀏覽在表示意見截止時間內之法規命令草案預告前五則 |
|  | 瀏覽人次 | 網站瀏覽人次，系統自動計數 |
| 導覽列 | 首頁 | 連結到英文版首頁 |
|  | 中文版 | 連結至中文版首頁 |
| 關於本站 | 背景說明 | 提供公報背景說明文字 |
|  | 內容範圍 | 提供公報內容範圍說明文字 |
|  | 訂閱辦法 | 提供公報訂閱辦法說明文字 |
|  | 院長訊息 | 提供院長訊息文字 |
| 公報查詢 | 簡易查詢 | 查詢結果以條列式顯示，並可於查詢結果下再進行查詢 |
| 公報瀏覽 | 依卷期瀏覽 | 以卷期及出版日期的瀏覽方式來查詢資料 |
| 訂閱電子報 | 電子報訂閱 | 訂閱各期英文電子報 |
|  | 草案預告訂閱 | 草案預告個人化訂閱 |
|  | 取消訂閱 | 取消訂閱 |

#### 後端功能列表

##### 管理端登入頁

| 功能 | 次功能 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 登入頁 | 最新消息 | 顯示最新消息 |
|  | 下載專區 | 提供檔案或連結圖檔下載功能 |
|  | 常見問題 | 瀏覽常見問題內容 |
|  | 作業法規 | 瀏覽公報相關作業法規 |
|  | 登入功能 | 需連到電子化政府網站作登入 |

##### 系統管理子系統

| 主功能 | 次功能項目 | 功能說明 |
| --- | --- | --- |
| 機關管理 | 機關基本資料維護 | 維護機關基本資料 |
|  | 機關整併管理 | 機關整併管理 |
| 使用者資料維護 | 使用者資料維護 | 維護使用者資料 |
| 中央權限管理 | 功能設定 | 可新增、刪除、搬移功能項目，並可維護功能的名稱及其使用的程式 |
|  | 角色設定 | 維護角色可使用的功能 |
|  | 帳號角色管理 | 可設定系統中帳號所屬的角色 |
| 系統設定 | 公報類型設定 | 設定公報的大、小類型代碼 |
|  | 篇別設定 | 設定公報的篇別代碼 |
|  | 主題設定 | 設定公報的內容主題代碼 |
|  | 發文狀況設定 | 設定公報的發文狀況代碼 |
|  | 退件原因設定 | 設定公報的退件原因代碼 |
|  | 退件依據設定 | 設定公報的退件依據代碼 |
|  | 系統參數 | 設定系統參數 |
|  | 行事曆管理 | 行事曆的設定 |

##### 網站管理子系統

| 主功能 | 次功能項目 | 功能說明 |
| --- | --- | --- |
| 網站管理 | 廣告輪撥管理 | 可設定前端資訊網首頁廣告輪播顯示，並可制訂上下架時間 |
|  | 常見問題管理 | 可設定問題類別及其子項目，並可將常見問題設定發布於資訊網/系統管理Login前/系統管理Login後等三個位置 |
|  | 最新消息管理 | 可上傳圖片及附檔，並可將最新消息設定發布於資訊網/系統管理Login前/系統管理Login後等三個位置 設定最新消息開始公布日期及結束公布日期 |
|  | 寄存服務管道管理 | 可上傳圖片及附檔，設定寄存服務管道管理開始公布日期及結束公布日期 |
|  | 作業法規管理 | 上載作業法規相關檔案，並可將作業法規設定發布於資訊網/系統管理Login前/系統管理Login後等三個位置 |
|  | 下載專區管理 | 依上傳的檔案型態區分為連結圖檔下載及檔案下載兩類 連結圖檔下載：提供圖片上傳 檔案下載：提供檔案上傳 設定圖檔及檔案發布位置(資訊網/系統管理Login前/系統管理Login後) |
|  | 關於公報管理 | 提供修改背景說明/內容範圍/訂閱辦法/Message from the Premier等靜態網頁 |
|  | 網站資源管理 | 分為國內公報/國外內公報/其他網站專區。可於各專區項下設定不同的類別及其子項目 |
|  | 關鍵詞 | 提供關鍵詞的新增，修改及刪除的功能，在系統上線前可先提供關鍵詞的csv檔，利用資料庫的匯入功能匯入系統內 |
|  | 寄存服務管道管理 | 管理寄存單位名單 |
|  | 公報訂購資訊管理 | 管理訂購資訊 |
|  | 造訪人次統計 | 可依年/月統計 |
|  | 英文造訪人次統計 | 可依年/月統計 |
|  | Open Data 下載次數統計 | 可依年/月/日統計 |
|  | Open Data 下載統計(以IP排行) | 可依年/月統計 |
| 會員管理 | 會員統計 | 統計會員訂閱或退訂中、英文電子目次資料 |
|  | 寄發電子目次 | 提供試發電子目次、補發電子目次、寄發電子目次、重發電子目次等四項功能。 『試發電子目次』：測試當期電子報的內容，資料讀取後端資料表 『補發電子目次』：針對特殊會員補發目次，資料讀取前端資料表 『寄發電子目次』：寄發電子目次予全部會員，只需輸入電子目次欄位 『重發電子目次』：重發電子目次予全部會員，只需輸入電子目次欄位 |
|  | 匯出會員Email | 依查詢條件，匯出會員Email |
|  | 會員數量統計 | 可依年/月統計 |
|  | 會員登入統計 | 可依年/月統計 |

##### 公布專區子系統

| 主功能 | 次功能項目 | 功能說明 |
| --- | --- | --- |
| 常見問題 |  | 可依問題類別瀏覽問題項目 |
| 最新消息 |  | 瀏覽最新消息項目 |
| 作業法規 |  | 瀏覽公報作業法規項目 |
| 下載專區 | 檔案下載 | 提供檔案下載 |
|  | 連結圖檔下載 | 提供圖檔下載 |

##### 公報管理子系統

| 主功能 | 次功能項目 | 功能說明 |
| --- | --- | --- |
| 公報申登 | 新增 | 提供新增公報功能，項目包含公報資訊、基本資料、文件上傳、承辦人資料、公文影像。 「儲存」資料後，該則公報即進入「待送清單」選項下 |
|  | 待送清單 | 提供修改公報功能，項目包含公報資訊、基本資料、文件上傳、公文影像 公報「送審」後，該則公報即進入「申登審查」選項下，待各機關執行審核動作 |
|  | 退件紀錄 | 提供予編印中心人員使用 記錄因不符規定而被退回的請求申登公報，被退件的公報不被登入系統 可執行新增、修改、刪除功能 |
| 公報審核 | 申登審查 | 提供給各機關專責人員確認刊登資料的正確性 經機關審核後，該則公報即進入「待選定刊登」狀態 機關如逾期未審，為不影響公報發刊作業，編印中心人員仍能將其選定刊登 時間超過系統參數Apple_Time的時間則機關僅可查詢及瀏覽，無法審查 |
| 選定刊登 | 匯出目次 | 勾選預定刊登的公報後，即可匯出當期目次 主要是作為給上級長官呈核的依據。長官依據此份文件，做適當的修正 修改後的文件將作為 選定刊登＞產生當期目次 的依據 提供修改公報功能 |
|  | 產生當期目次 | 勾選當期預定刊登的公報後，即可產生當期目次 產生當期目次後，所選定的公報則不再顯示在此頁面 產生當期目次後，編輯排版廠商即可『匯出目次對照表』，執行後續作業 提供修改公報功能 |
|  | 目次維護 | 提供修改公報功能 選定欲修改的公報卷期，進行目次的維護 提供加入、退回、撤銷公報功能 「退回」：將公報退回至待選定刊登狀態 「撤銷」：將公報退回至退件清單項目下 |
| 編輯排版 | 匯出目次對照表 | 提供給編輯排版廠商使用 匯出中文版公報目次編排的順序及相關檔案路徑 做為公報中文版目次排序的依據 |
|  | 匯出英文目次對照表 | 提供給編輯排版廠商使用 匯出英文版公報目次編排的順序及相關檔案路徑 做為公報英文版目次排序的依據 |
|  | 匯出原始檔 | 提供給編輯排版廠商使用 匯出內容包含MetaData資料、影像檔及文字檔 做為廠商編輯各則公報的依據 |
|  | 上傳期的ZIP資料 | 提供給編輯排版廠商使用 可上傳期公報的ZIP檔 |
|  | 匯入期公報 | 提供給編輯排版廠商使用 匯入期公報的PDF檔 |
|  | 匯入篇公報 | 提供給編輯排版廠商使用 匯入篇公報的PDF檔 |
|  | 匯入則公報 | 提供給編輯排版廠商使用 匯入則公報的PDF檔及HTML檔 |
|  | 匯入中文電子報目錄 | 提供給編輯排版廠商使用 編輯排版廠商可匯入編輯好的中文版公報電子目次 檔案型態為HTML檔 |
|  | 匯入英文電子報目錄 | 提供給編輯排版廠商使用 編輯排版廠商可匯入編輯好的英文版公報電子目次 檔案型態為HTML檔 |
| 發行管理 | 資料確認 | 執行公報發布前最後的資料確認 |
|  | 發布資訊網 | 將確認後的公報卷期資料發布前端資訊網，並將上傳期ZIP資料刪除 |
| 公報查詢 | 公報狀態清單 | 瀏覽各則公報的狀態 |
|  | 退件清單 | 瀏覽已進入公報系統被退件的資料 |
|  | 已發行清單 | 可查詢發布公報的日期區間或卷期，並可瀏覽資料，如為系統管理者則可修改資料 |
|  | 公報追蹤 | 可查詢日期區間或卷期，瀏覽各則公報的歷史紀錄 |
|  | 卷期追蹤 | 可查詢日期區間或卷期，瀏覽各卷期的歷史紀錄 |
|  | 中文目次查詢 | 可瀏覽卷期狀態及中文目次內容 |
|  | 英文目次查詢 | 可瀏覽卷期狀態及英文目次內容 |
| 批次修改 | 批次更新預定刊登日期 | 針對選定的公報卷期，執行批次修改預定刊登日期 |
| 報表作業 | 篇別統計表 | 統計報表 統計公報各篇別月報表、季報表、彙總表 |
|  | 類型統計表 | 統計報表 統計公報各類型及草案預告的刊登則數 統計公報類型為法規、行政規則、草案預告的補登則數及比例 |
|  | 公告機關及公報類型統計表 | 統計報表 |
|  | 法規及行政規則補登統計表 | 統計報表 統計各機關所公告的公報類型為法規及行政規則的則數、補登則數、補登率 |
|  | 機關刊登統計表 | 統計報表 統計各機關刊登公報月及季報表 |
|  | 機關更正次數統計表 | 統計報表 統計公報大類型為其他且公報小類型為更正的則數 |
|  | 機關申登退回統計表 | 統計報表 統計申登後被退回的公報則數 |
|  | 機關不符刊登要件退回統計表 | 統計報表 統計因不符合刊登要件，而尚未進入系統的公報則數 |
|  | 機關逾期未審列表 | 依機關及日期為統計修件，以條列顯示查詢結果 |
|  | 類型列表 | 瀏覽各公報類型的Metadata 以條列顯示查詢結果 |
|  | 相關人員列表 | 可依照不同角色瀏覽相關人員的基本資料 以條列顯示查詢結果 |
|  | 內容主題列表 | 以條列顯示查詢結果 |
|  | 退件一覽表 | 瀏覽因不符規定而被退件的請求申登公報紀錄 以條列顯示查詢結果 |

##### 維運統計表

| 主功能 | 次功能項目 | 功能說明 |
| --- | --- | --- |
| 新增維運統計報表 | 新增退件紀錄 | 可維護不需刊登公報而被退件的退件紀錄 |
|  | 新增提要表錯誤紀錄 | 可維護提要表錯誤資料的錯誤紀錄 |
|  | 新增補件紀錄 | 可維護要刊登公報資料不完整，需要補件的補件紀錄 |
| 出刊公報統計報表 | 篇別統計表 | 統計報表 統計公報各篇別月報表、季報表、彙總表 |
|  | 公報類型則數統計表 | 統計報表 統計公報各類型及草案預告的刊登則數 統計公報類型為法規、行政規則、草案預告的補登則數及比例 |
|  | 公報刊登類型則數統計表 | 統計報表 統計各篇別的各類型刊登公報的則數 |
|  | 法規及行政規則補登則數統計表 | 統計報表 統計各機關所公告的公報類型為法規及行政規則的則數、補登則數、補登率 |
|  | 機關刊登則數統計表 | 統計報表 統計各機關刊登公報月報及季報表 |
|  | 公報刊登明細表 | 顯示符合查詢條件的公報列表 |
|  | 機關來函更正則數統計表 | 統計報表 統計各機關有來函更正的公報數 |
|  | 已申登公報機關退件明細表 | 顯示符合查詢條件被退件的公報列表 |
|  | 已申登公報機關退件統計表 | 統計報表 統計申登後被退回的公報則數 |
|  | 內容主題列表 | 以條列顯示查詢結果 |
|  | 機關逾期未審列表 | 依機關及日期為統計條件，以條列顯示查詢結果 |
| 退件維運報表 | 退件原因統計表 | 統計不需刊登公報而被退件的退件則數 |
| 提要表維運報表 | 提要表錯誤統計表 | 統計提要表錯誤資料的錯誤紀錄 |
| 補件維運報表 | 補件一般原因統計表 | 統計補件一般原因的則數 |
|  | 補件特殊原因統計表 | 統計補件特殊原因的則數 |
|  | 補件率報表 | 統計公報補件的比率 |

##### 機關考核表

| 主功能 | 次功能項目 | 功能說明 |
| --- | --- | --- |
| 公報刊登類型則數統計表 | 公報刊登類型則數統計表 | 統計報表 統計公報各類型及草案預告的刊登則數 統計公報類型為法規、行政規則、草案預告的不符規定則數及比例 |
| 公報刊登明細表 | 公報刊登明細表 | 顯示符合查詢條件的公報列表 |
| 法規及行政規則補登則數統計表 | 法規及行政規則補登則數統計表 | 統計報表 統計各機關所公告的公報類型為法規及行政規則的則數、補登則數、補登率 |
| 補件考核報表 | 補件則數統計表 | 統計補件的公報則數 |
|  | 補件明細表 | 條列顯示補件的明細 |
| 提要表考核報表 | 提要表錯誤筆數統計表 | 統計各機關提要表錯誤的筆數 |
|  | 提要表正確筆數統計表 | 統計各機關提要表正確的筆數 |
|  | 提要表錯誤明細表 | 條列顯示提要表錯誤的明細 |
| 退件考核報表 | 退件統計表 | 統計已申登公報退件的則數 |
|  | 退件明細表 | 條列顯示已申登 |
| 機關來函更正則數統計表 | 機關來函更正則數統計表 | 統計報表 統計各機關有來函更正的公報數 |
| 查核資料提要表 | 查核資料提要表 | 維護查核資料提要表的資料 |
| 考核計分表 | 考核計分表 | 可查詢考核計分表資料 |
| 相關人員列表 | 相關人員列表 | 可查出相關人員的資料 |
| 機關逾期未審列表 | 機關逾期未審列表 |  |

##### 資料介接子系統

| 主功能 | 次功能項目 | 功能說明 |
| --- | --- | --- |
| 網路書店 | 匯出檔案 | 提供匯出網路書店所需資料 |
| 全國法規資料庫 |  | 提供匯出全國法規資料庫所需資料 |

##### 登出子系統

| 主功能 | 次功能項目 | 功能說明 |
| --- | --- | --- |
| 登出 |  | 登出公報管理系統 |

### 網路架構

國家發展委員會分期付款查驗單

年   月   日

附件2 各期查驗確認

| 案 由 |  | 106年行政院公報系統維護委外案-第1期查驗 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交付文件或產品 |  |  |  |  | 期間 |  |  | 辦理情形 |  |
| 專案管理計畫書 |  |  |  |  | 106年2月1日至106年2月28日 |  |  |  |  |
| 確認結果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廠商簽章 |  |  | 承辦人簽章 |  |  | 科長簽章 |  | 主管簽章 |  |

國家發展委員會分期付款查驗單

年   月   日

| 案 由 |  | 106年行政院公報系統維護委外案-第2期查驗 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交付文件或產品 |  |  |  |  | 期間 |  |  | 辦理情形 |  |
| 系統維護報告 (含個人資料及資訊安全處理) (106年2月至7月) |  |  |  |  | 106年2月1日至 106年7月31日 |  |  |  |  |
| 確認結果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廠商簽章 |  |  | 承辦人簽章 |  |  | 科長簽章 |  | 主管簽章 |  |

國家發展委員會分期付款查驗單

年   月   日

| 案 由 |  | 106年行政院公報系統維護委外案-第3期查驗 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交付文件或產品 |  |  |  |  | 期間 |  |  | 辦理情形 |  |
| 系統維護報告 (含個人資料及資訊安全處理) (106年8月至11月) |  |  |  |  | 106年8月1日至 106年11月30日 |  |  |  |  |
| 確認結果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廠商簽章 |  |  | 承辦人簽章 |  |  | 科長簽章 |  | 主管簽章 |  |

國家發展委員會分期付款查驗單

年   月   日

| 案 由 |  | 106年行政院公報系統維護委外案-第4期查驗 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交付文件或產品 |  |  |  |  | 期間 |  |  | 辦理情形 |  |
| 系統維護報告 (含個人資料及資訊安全處理) (106年12月至107年1月) |  |  |  |  | 106年12月1日至 107年1月31日 |  |  |  |  |
| 測試總結報告書 |  |  |  |  | 106年2月1日至 107年1月31日 |  |  |  |  |
| 專案結案報告書 |  |  |  |  | 106年2月1日至 107年1月31日 |  |  |  |  |
| 確認結果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廠商簽章 |  |  | 承辦人簽章 |  |  | 科長簽章 |  | 主管簽章 |  |

# 附件3 服務建議書對照表

106年行政院公報系統維護委外案

「               公司」服務建議書項目對照表

製表日期：  年  月  日

| 服務建議書評選項目 |  | 服務建議書內容對應 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 內容 | 內容摘要(請針對內容提出概述) | 頁數 | 備 註 |
| 一、廠商營運及經驗 | 1.廠商整體說明及營運狀況 2.廠商參與資訊系統建置經驗及績效 3.近三年營運狀況 |  |  |  |
| 二、專案組織架構、職掌與分工 | 1.專案人力配置及人員資歷 2.專案經理及專案人員能力及經驗說明 |  |  |  |
| 三、專案執行建議 | 1.專案執行方法及步驟 2.預定工作進度及查核點 3.交付項目及查核點 4.專案驗收 |  |  |  |
| 四、價格 | 經費分配合理性 |  |  |  |

- 附件4 價格分析表

「106年行政院公報系統維護委外案」價格分析表

單位：新臺幣元

| 項次 | 採購項目 | 數量 | 單位 | 單價 | 小計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系統維護、優化及調整(包含：公報系統更正修訂及加強、版本升級更新、線上支援、到場支援服務、系統重建及修改、全國法規資料庫及國家圖書館介接、調整機關代碼及政府物件識別碼、提供開放資料下載服務、持續優化系統及報表功能、新增及調整系統功能等服務) |  | 人月 |  |  |
| 2 | 個人資料處理 (行政院公報資訊網涉及個人資料2萬多則，依據「個人資料保護法」相關規定，配合處理有關個人資料之移除、遮蔽或其他措施) |  | 人月 |  |  |
| 3 | 資訊安全管理 (1.主機資安修正程式定期更新。2.就雲端中心資安通報及弱點掃描報告提出解讀說明，進行後續處理，並提交處理情形及建議報告) |  | 人月 |  |  |
| 總 計 |  |  |  |  |  |