「2018年全國工業總會白皮書」議題辦理情形

二、能源政策

| 議題 | 建議 | 主管單位 辦理情形暨未來處理方向 |
| --- | --- | --- |
| 1.國家能源政策應務實可行 | 1.重新檢討能源政策，明確提出能源轉型的合理配套措施，避免核能機組在除役前停止運轉，影響電力穩定供應。 | 經濟部 1.目前進度及未來規劃 - 政府已於108年1月31日依去年公投結果完成全面性能源政策檢討： - 已依公投法落實執行第7案，在法定兩年內可作到年減火電1%；第8案已沒有新擴建燃煤機組規劃；第16案已完成法制作業，電業法第95條第1項條文自107年12月2日失效。 - 我國能源轉型以展綠、增氣、減煤及非核為主軸，朝114年達成燃氣50%、燃煤27%、再生能源20%、其他3%之潔淨能源電力結構配比目標努力。 - 已有完整能源開發規劃，包含擴大太陽光電及離岸風電設置、新增燃氣機組並提高安全存量、及降低燃煤發電占比等工作，不僅可達成能源配比目標，且自108年起備轉容量率提升至10%以上，備用容量率提升至15%以上，確保供電穩定。 (2)有關核電使用，已務實檢視核能延役或核四重啟，但客觀事實不可行，地方也不支持，延役或重啟困難重重。因此既有核一~核三廠共6部機組將於運轉壽齡屆40年後，按部就班如期除役，自然進入非核家園。 2.涉及法規 環境基本法、電業法 |
| 1.國家能源政策應務實可行 | 2.務實檢討2025年再生能源占20％、燃煤30％、天然氣50％發電結構的可行性。 | 經濟部 1.目前進度及未來規劃 - 經濟部業依公投結果進行電力供需盤點及務實檢討各類能源可行性，經評估檢討結果，114年(西元2025年)朝燃氣50%、燃煤27%、再生能源20%、其他3%之潔淨能源電力結構配比目標努力。 - 為達成上開配比目標，已有完整的能源開發規劃，且相關推動工作都有具體進展，逐步推動將可以落實達成。 - 再生能源已有顯著進展: 太陽光電於106、107年已達標並超越原訂目標，108年目標為1.5GW，目前已確實掌握1.9GW設置案源；離岸風電已確認114年5.7GW風場開發商。 - 已完善擴大天然氣發電規劃: 預計114年之前約有12GW新增裝置容量。 - 降低燃煤發電佔比: 114年前未規劃新擴建任何燃煤機組，且燃煤機組除役後改為燃氣機組。 2.涉及法規 環境基本法、電業法 |
| 1.國家能源政策應務實可行 | 3.重新檢討非核家園之期望，在核電安全無虞的情況下，維持適當核能發電配比，將核能列為未來制定能源政策的選項之一，並動態檢討再生能源發展進度，必要時讓既有核能機組延役。 | 經濟部 1.目前進度及未來規劃 - 有關核電，政府已歸零思考，無預設立場，務實檢視核能延役或核四重啟，但客觀事實不可行，地方也不支持，延役或重啟困難重重。 - 核一1號機已進入除役階段、2號機今年7月執照就到期，延役申請不及。 - 核二、核三機組延役面臨包含原能會法規、地方政府反對、核廢料無處去及預算要國會審查等四大困難。 - 核四6至7年內無法重啟，且有包含遵守立法院決議要求、備品無法取得、與原廠GE協商修約、預算編列與申請重啟及工程施作等關鍵議題待解決。 - 核廢料無處去，地方政府婉拒接受委辦低放公投、高階核廢料最終處置場已有7縣市表態反對。 - 核電使用的評估結果雖不樂觀，但相關的替代能源都已依照計畫進行中，政府可確保供電穩定，108年起備用容量率可達15%、備轉容量率可達10%。 2.涉及法規 環境基本法、電業法 |
| 1.國家能源政策應務實可行 | 4.擬定能源政策應考量電價、能源等相關成本，並主動公布未來各種能源價格的漲跌變化趨勢，讓產業界可及早因應評估。 | 經濟部 1.目前進度及未來規劃 (1)電價： A.電價調整說明： - 電價係106年11月6日公告之「公用售電業電價費率計算公式」每半年進行檢討，並成立「電價費率審議會」負責電價審定事宜。 - 影響電價因子眾多，且國際燃料價格變動頻繁及採購時間落差等因素，各成本項目尚需由審議會進一步檢視，始決議未來各次最終電價調整結果。 - 設有電價穩定機制： - 電價公式限制平均電價漲幅及降幅在3%以內，維持電價穩定。 - 設置電價穩定準備，用以平穩電價。 B.未來將持續依電價公式，每半年檢討調整電價，合理反映電價成本，同時藉由電價穩定機制，維持電價穩定。 (2)油價： A.目前我國石油市場已開放自由競爭，國內油品由各石油公司自行定價，石油公司每週均於網站上公布價格，不受「石油管理法」相關規定所管制。 B.中油公司為國營事業，其汽柴油浮動油價調整機制等油品價格訂定之經營策略，係由經濟部國營事業委員會依「國營事業管理法」予以監督管理。 (3)氣價： A.中油公司依據經濟部核定之天然氣價格計算方式，每月檢討調整天然氣價格公布於公司網站。 B.公用天然氣事業依中油公司調價結果，調整供應用戶天然氣售價。經濟部能源局彙整25家公用天然氣事業最新供應用戶之天然氣售價，公布於該局網站。 2.涉及法規 電業法、公用售電業電價費率計算公式 經濟部 目前進度及未來規劃 - 現行汽柴油浮動油價調整機制訂定汽、柴油稅前批售價格，以亞鄰競爭國(日本、韓國、香港、新加坡)當週稅前價之最低價做為浮動油價調整的上限，以維持國內產業競爭力。 - 為減輕民眾負擔及降低對物價衝擊，經濟部於107年5月11日公布油價平穩措施，訂定95無鉛汽油每公升零售價30、32.5及35元等3個緩漲門檻，95汽油零售價上漲超過各門檻之部分由中油公司依序分別吸收25%、50%及37.5%(政府37.5%)，自5月14日(星期一)起生效之中油公司汽柴油價格開始適用。 - 油價走勢與民生經濟之發展息息相關，依據現行汽柴油浮動油價調整機制，國內汽柴油零售價每週調價幅度，係與國際油價(7D3B，即70% X Dubai原油價格+30% X Brent原油價格)及匯率連動，如公布未來國際油價走勢，除易使民眾產生對油價上漲的預期心理，並可能造成公共危險，影響油品市場秩序。 |
| 2.檢討再生能源政策 | 1.中央主管機關應與地方政府協調，針對一定規模用電戶設置或購買再生能源憑證之要求應該一致，避免業者營運時受到中央和地方政府雙邊管制。 | 經濟部 1.目前進度及未來規劃 (1)108年5月1日公布修正「再生能源發展條例」，第12條增訂契約容量於一定容量以上之電力用戶，應設置一定裝置容量之再生能源發電設備、儲能設備或購買再生能源電力及憑證。 (2)經濟部將參考地方政府推動經驗，於子法制定全國標準，但為符合地方發展特性及規劃，地方政府得於自治法規訂定加嚴規範。 (3)經濟部將就電力用戶級距、設置再生能源裝置容量、彈性機制等研訂子法草案，並與地方政府、七大工商團體代表等充分討論後再予執行。 2.涉及法規 再生能源發展條例 |
| 2.檢討再生能源政策 | 2.由於目前再生能源供應量少，針對一定規模用電戶設置、使用再生能源之要求，也應避免一步到位，避免市場供需不平衡。 | 經濟部 1.目前進度及未來規劃 (1)108年5月1日公布修正「再生能源發展條例」，第12條增訂契約容量於一定容量以上之電力用戶，應設置一定裝置容量之再生能源發電設備、儲能設備或購買再生能源電力及憑證。 (2)依前開規定，除設置一定裝置容量以上之再生能源發電設備外，並規範可採設置儲能設備、購買再生能源電力及憑證、繳交代金等不同彈性機制，以促使前開電力用戶達成其再生能源義務要求。 (3)經濟部將就電力用戶級距、設置再生能源裝置容量、彈性機制等研訂子法草案，並與地方政府、七大工商團體代表等充分討論後再予執行。 2.涉及法規 再生能源發展條例 |
|  | 3.為避免再生能源憑證交易價格混亂，用電戶購買憑證的交易價格、買賣供需等資訊宜更加透明化。 | 經濟部 1.目前進度及未來規劃 經濟部標準檢驗局為協助再生能源憑證市場初期能夠順利推動，制定「國內再生能源憑證市場交易輔導示範計畫」(下載網址：https://goo.gl/aLrdsy)，明定憑證交易流程供業者參考，並參考國際憑證價格及類似制度提供建議價格範圍，且憑證之供給與需求者可於國家再生能源憑證中心網頁公開相關資訊，該局未來將以去識別化方式揭露憑證交易相關統計資訊供市場參考，以建立一個穩健之憑證市場。 2.涉及法規 自願性再生能源憑證實施辦法 |
| 2.檢討再生能源政策 | 4.未來環保署制定「排放額度」時，應將被管制者購買綠色電力之總量納入考量，以促進企業認購綠電意願。 | 經濟部 1.目前進度及未來規劃 (1)配合國內再生能源憑證機制之推動，企業購買綠電之機制，自107年起不再續辦，改採以購買再生能源憑證作為購買綠電之證明。 (2)對於企業購買綠電及再生能源憑證於環境效益之展現，如何在總量管制及排放交易制度設計時納入考量，係屬環保署權責。 2.涉及法規 溫室氣體減量及管理法 環保署 1.目前進度及未來規劃 本署已配合經濟部標準檢驗局再生能源憑證制度，業者購買再生能源憑證可納入溫室氣體盤查之計算並呈現於報告中。另本署刻正研擬總量管制相關制度，有關綠色電力議題，將參酌國際作法並搭配國內能源政策相關趨勢納入研議。 2.涉及法規 溫室氣體排放量盤查登錄管理辦法 |
| 3.制定鼓勵潔淨燃煤發電機組之電力政策 | 建議參考國外環境及能源政策務實作法，制定潔淨燃煤發電機組清潔排放指標，輔導業者改善達到清潔排放標準，同時針對採用先進技術的潔淨燃煤發電企業予以獎勵，且不受地方政府空污限煤政策影響，以穩定供電。 | 環保署 1.目前進度及未來規劃 (1)針對採用先進技術的潔淨燃煤發電企業，本署表示肯定企業對於社會責任之盡力，共同防制空氣污染，維護生活環境及國民健康，以提高生活品質。 (2)因空污基金支用項目中，關於補助及獎勵各類污染源辦理空氣污染物改善工作事項，係以未強制管制之污染源為對象，採取補助方式，提升民眾及業者之改善意願；已強制管制之污染源，其進行改善係為符合法令規定，則不宜予以補助。 (3)本署對於地方主管機關推動空氣品質改善工作，均予支持與肯定，地方政府依空氣污染防制法相關規定嚴格把關審查許可證，本署均尊重其審核權責，另有關使用生煤相關自治條例，依據空氣污染防制法對於燃料及輔助燃料之管制，係於空氣污染防制法第28條規範生煤或其他中央主管機關指定公告者，採取「許可制」，乃賦予人民公法上申請之權利，於備齊一定申請條件時，經地方主管機關審查後作成准駁之決定。 (4)地方政府為執行空氣污染防制工作所使用之行政工具，除採用本署已制定之各項空氣污染防制法規及制度外，可因地制宜另行訂定管制法規，惟仍應依據地方制度法或空氣污染防制法授權辦理。 2.涉及法規 空氣污染防制法 3.辦理進度 持續辦理 |
| 4.建立再生能源發展基金長治久安制度 | 建議建立再生能源發展基金長治久安制度，確保再生能源發展基金轉嫁於終端電力使用者，以落實使用者付費原則。 | 經濟部 1.目前進度及未來規劃 (1)依據現行「再生能源發展條例」(以下簡稱本條例)第7條5項規定，繳交再生能源發展基金之費用經報請中央主管機關核定後，得附加於售電價格上。 (2)另依108年5月1日公布之「再生能源發展條例」第7條(行政院尚未定施行日期)，基於使用者付費原則，將基金及躉購再生能源電能之費用直接反映於公用售電業之電價公式中，使基金運作更加簡潔透明。 2.涉及法規 再生能源發展條例 |
| 5.協助產業回收廢熱、廢能及有害事業廢棄物 | 1.建議製程中產生氣體之「廢熱」、「廢能」及「有害事業廢棄物」回收也應納入再生能源範疇，俾有助於產業進行廢熱和廢能回收發電。 | 經濟部 1.目前進度及未來規劃 (1)工業製造過程中所產生廢熱、廢能回收應從節能觀點導入，不應納入再生能源範疇。 經濟部為鼓勵業者進行廢熱與廢冷回收節約能源技術之研究及應用發展，業於106年2月6日公告「廢熱與廢冷回收技術示範應用專案補助要點」，每年開放業者提出申請。 (2)有害事業廢棄物經處理後認定為一般事業廢棄物，應可納入再生能源範疇。 A.有害事業廢棄物具有毒性、危險性，因而影響人體健康、污染環境，故在貯存、清除、處理、處置上須符合「廢棄物清理法」相關要求與規範。 B.依「有害事業廢棄物認定標準」第5條規定，有害事業廢棄物依「事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準」，以物理、化學、生物、熱處理等中間處理方式，使有害性質消失者，得認定為一般事業廢棄物。 C.依「再生能源發電設備設置管理辦法」第3條規定，一般廢棄物或一般事業廢棄物可作為廢棄物發電設備之料源。 2.涉及法規 廢熱與廢冷回收技術示範應用專案補助要點、廢棄物清理法、有害事業廢棄物認定標準、事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準、再生能源發電設備設置管理辦法 |
| 5.協助產業回收廢熱、廢能及有害事業廢棄物 | 2.建議擴大「再生能源發電設備設置管理辦法」對廢棄物發電設備定義，以促使更廣泛回收使用廢棄物之能源。 | 經濟部 1.目前進度及未來規劃 (1)107年度2月份至6月份間共有3件向經濟部能源局函詢其設備得否認定為廢棄物發電設備，其中一案業經經濟部能源局於107年6月28日召開「再生能源發電設備認定專家諮詢會議」，惟上述案件檢附文書皆不足判斷其設備使用料源及規劃是否符合廢棄物發電設備定義，爰已向申請人說明本辦法規定，並俟其檢附文書後續行辦理廢棄物發電設備認定事宜。 (2)針對近期向經濟部能源局函詢認定廢棄物發電設備之案件，該局業已著手處理，倘申請人已檢附充足資料，該局將協助辦理後續再生能源發電設備認定程序。 (3)本部能源局已將申請認定為廢棄物發電設備應檢附文書，刊登於再生能源發電設備認定及查核作業計畫網頁，提供予有意申請設置廢棄物發電設備之申請人參考。 2.涉及法規 再生能源發展條例、再生能源發電設備設置管理辦法 |
| 6.制定產業園區能資源整合辦法 | 1.政府應建立能資源供需平台，善用產業園區汽電共生設備，協助解決管線鋪設等問題，將熱能及電能有效充份供應產業園區使用，因此建議制定產業園區能資源整合辦法，以促進物質與能源之循環利用，降低環境負荷和能資源耗用，並創造經濟效益。 | 經濟部 1.目前進度及未來規劃 (1)107年度建置完成循環經濟資訊交換及媒合平台，促進園區內能資源整合鏈結。 (2)能資源整合立法執行，在國外僅針對熱能、電能、水資源、廢棄物處理等跟廠商公用設施有關，另廠商製程所需使用之原物料、種類、成分特性及品質等恐無法強制整合。 (3)尚無法源依據可訂定能資源整合辦法，將以試辦方式逐步推動： A.既設工業區：持續推動重點產業園區(如臨海、林園、大發、六輕、彰濱、新竹、大社/永安、觀音及大園等)能資源整合外，並將針對汽電共生廠餘裕量能源整合、廢棄物能源回收利用、混燒灰渣再利用、區域水資源整合再生利用，以擴大產業園區能資源整合鏈結。 B.新設工業區：訂定能資源整合相關管理措施/要點，要求進駐廠商研提能資源整合管理作為。 |
|  | 2.建議依供電緊澀程度，階段性調降現行汽電共生有效熱能比門檻20%為15%，以共同舒緩電力不足問題。 | 經濟部 1.目前進度及未來規劃 (1)汽電共生系統係投入燃料同時產生熱能及電力之系統，調降熱能比標準，將降低總熱效率。 (2)目前汽電共生系統燃料別約60%為煤炭，調降熱能比將增加空污排放量，與政府能源政策方針不符。 (3)汽電共生係配合製程蒸汽需求所設置，所發電力約70%自用，與專營發電廠不同；另為配合緊急供電需求，已訂有緊急增購汽電共生電力機制，緊急增購期間得不計入總熱效率。 (4)舒緩供電緊澀，汽電共生已訂有相關機制，熱效率經評估應維持20%。 2.涉及法規 汽電共生系統實施辦法 |
| 7.台電饋線容量嚴重不足，不利再生能源推動 | 建議經濟部應督促台電公司優先針對再生能源潛能較大之區域，特別是可做為基載電源並有發電潛能的區域，加速改善饋線容量，以利國家能源政策的推動。 | 經濟部(能源局) 目前進度及未來規劃 台電公司目前已有再生能源10年輸配電線路規劃，針對大型再生能源專區提出電力網建置方案，以滿足目前政府規劃離岸風電及太陽光電專區之併網需求，經濟部將持續請台電公司配合政府規劃各類別再生能源發展區域，滾動檢討相關電力網加強工程。 經濟部(國營會) 1.目前進度及未來規劃 (1)台電公司對於再生能源併網規劃原則採大容量再生能源併接輸電系統、小容量併接配電系統之分流制度。 (2)地熱發電場址已趨明確，多數案場地處偏遠或劃定於國家公園範圍，新建輸變電工程執行不易，故在未有明確之開發規模前台電公司先提供配電饋線就近引接；俟開發量體明確後，將評估引接至鄰近輸電網路需求性或適時啟動加強電力網工程因應。 (3)台電公司配合政府2025年離岸風電5.5GW併網目標，研擬短中長期輸電網路規劃如次: - 短期(至2020年)-台電公司提供新北、桃園、新竹、苗栗及雲林等地區之既有系統。 - 中期(2021~2025年)-台電公司編列離岸風力發電加強電力網第一期計畫(6.5GW): - 2021年:完成彰一(甲)開閉所，提供1000MW併網容量。 - 2023年:完成彰一(乙)開閉所及部分工程，可先提供500MW。 - 2024年:完成彰一(乙)開閉所全部工程，可再提供1000MW - 2025年:完成彰工升壓站及永興開閉所，可各提供2000MW併網容量。 - 長期(2026年後)-台電公司擬再規劃鄰近併網點供離岸風電業者併接。 (4)台電公司配合政府2025年太陽光電20GW併網目標，針對經濟部公告太陽光電潛力發展區域，啟動增設主變壓器、既設線路加強、新設線路及新設開閉所等工程強化輸電網併網能力，創造友善併網環境。亦以滾動方式，考量經濟部籌設核定情況，針對熱門併網點地區，先行啟動加強電力網工程，以因應再生能源併網所需。 (5)台電公司持續宣導採併內線躉售即發即用，以提高設置意願及加速併網時程，同時亦可提高饋線可併網容量及減少線路損失，並導入智慧變流器，穩定電壓、改善電力品質及提升饋線可併網容量。 |
| 8.檢討離岸風電決標方式 | 1.建議經濟部採納國際作法，修正離岸風電決標方式，改採價格競標方式決標，俾節省購電成本。 | 經濟部 1.目前進度及未來規劃 (1)經濟部依「離岸風力發電規劃場址容量分配作業要點」辦理遴選及競價作業，有關競價作業即採價格競標方式決標，以節省購電成本，降低國家財執政負擔。 (2)未來將依能源發展政策與推動情形進行滾動式檢討，並持續掌握國際動態，研擬適合我國之機制。 2.涉及法規 電業法、電業登記規則、再生能源發展條例、離岸風電規畫場址申請作業要點、離岸風電規劃場址容量分配作業要點、再生能源發展基金收支保管及運用辦法 |
| 8.檢討離岸風電決標方式 | 2.建議加速公告台中港風電施工碼頭使用規劃、承租方式、承租期程等配套措施，以及制訂開發商承租時相互衝突之分配機制，以利離岸風電開發業者後續規劃。 | 經濟部 1.目前進度及未來規劃 (1)為配合基礎設施建置期程，促使離岸風電穩建設置及有效帶動相關產業發展，經提報「離岸風電推動會報」第8次會議。 (2)已請港務公司考量各開發案碼頭租期之緩衝期限，統籌規劃碼頭調配及出租方式。 2.涉及法規 商港法 |
| 9.簡化地熱能發電廠設置申請程序 | 1.建議地熱開發案之租用國有或公有林地時，準用森林法第8條有關公用事業或公共設施之規定即可。 | 經濟部 1.目前進度及未來規劃 (1)依據電業法第2條發電業定義，指設置主要發電設備，以生產、銷售電能之非公用事業，包含再生能源發電業。 (2)依據再生能源發展條例第15條，因再生能源發電設備及其輸變電相關設施用地所必要，租用國有或公有林地時，準用森林法第8條有關公用事業或公共設施之規定。 (3)目前台電公司及中油公司已依上述規定於宜蘭仁澤取得林務局同意辦理地熱探勘。 (4)後續將持續透過行政院能源及減碳辦公室平台跨部會協調相關單位，有關地熱開發案之租用國有或公有林地之相關程序。 2.涉及法規 再生能源發展條例、電業法、森林法、國有公用財產管理手冊 |
| 9.簡化地熱能發電廠設置申請程序 | 2.地熱潛能開發區若位於原住民保留公有地，建議部落會議之原住民家戶代表人出席，能以委託書方式表達意見，廣納在外地工作無法出席之原住民家戶代表人之意見及看法，並可減除交通奔波和重新召開會議成本。 | 經濟部 1.目前進度及未來規劃 (1)現有地熱開發案場，僅宜蘭仁澤位於原住民保留公有地，目前已完成部落會議同意。 (2)規劃與原住民委員會共同討論如何加速部落會議進行及委託方式。 2.涉及法規 原住民基本法、諮商取得原住民族部落同意參與辦法 原民會 1.目前進度及未來規劃 有關「諮商取得原住民族部落同意參與辦法」（下稱諮商同意辦法）第二章部落會議議決同意事項，原住民家戶代表以「委託書」表達意願之具體建言，本會業於105年8月30日以原民綜字第1050049423號函示，有關原住民家戶出席戶數之計算，包含「委託投票」之原住民家戶數，說明如下： (1)按諮商同意辦法第19條規定略以：「部落會議議決同意事項，以部落全體原住民家戶代表過半數出席，出席過半數贊成，為通過。前項表決，應以投票不記名為之，並就贊成與反對兩面俱呈。…。」前開條文所定出席戶數計算方式，除計入親自出席之家戶代表外，亦得包含以書面委託方式出席之家戶數。 (2)為確保委託人意願之真實表達、貫徹自由知情同意之立法意旨，委託人應於委託書中載明受託對象（下稱受託人），並先行載明投票意向於委託書中。 (3)確保部落自主性，受託人以設籍於部落之成年居民為限，且限於具有原住民身分者。委託人以委託1人為限，1名受託人亦限於受託於1人。 2.涉及法規 諮商取得原住民族部落同意參與辦法 |
| 10.用電零成長將壓抑經濟成長 | 建議經濟部必須務實面對用電持續成長與經濟成長的關係，提升能源使用效率才是節約用電的根本之道，若一味追求用電零成長或強制企業採取節電措施，恐將壓抑國內經濟發展。 | 經濟部 1.目前進度及未來規劃 (1)強制節電5%暫不實施： 經過台電公司與3500家大用戶充分溝通並傾聽意見後，政府已確實掌握工商業界之看法，考量107年6月起備轉容量率均可維持在6%以上，並無缺電之虞，爰該措施暫不實施。 (2)政府已廣納產、官、學與公民之政策建言，研擬能源轉型白皮書(行政院刻正核定)，期使能源政策推動更為完善。 (3)在白皮書之節能目標上，是以能源使用效率為核心，目標2017至2025年能源密集度年均改善2.4%，電力密集度年均改善2%。 (4)針對工業部門節電推動工作，將藉由能源密集產業轉型、節能技術輔導、協助導入能源管理系統、推動區域能資源整合等措施，以達到2025年工業部門能源密集度較2005年下降45%之目標。 2.涉及法規 能源管理法 |
| 11.協助產業發展燃料電池 | 建議補助定置型燃料電池設備，鼓勵業者裝設高效率自發電設備，以減低台電負擔，落實微電網概念。 | 經濟部 1.目前進度及未來規劃 (1)目前進度： A.104年起至今持續推動為提升國內基地台備援電力之抗災能力，將燃料電池系統納入補助對象，截至107年7月，已累積10案建置量達224kW。 B.為導入國內定置型分散式發電系統應用，並擴大供給國內分散式電力需求，於107年7月9日公告「定置型燃料電池發電系統補助要點」。 (2)未來規劃： A.以定置型燃料電池及基地台備援電力補助，加速設備成本快速下降與提升市場普及率，提高分散式電力來源選項。 B.辦理業界能專申請(能源科技專案)，研發電堆關鍵技術，結合國內既有產業，成立燃料電池電堆研發聯盟。 2.涉及法規 定置型燃料電池發電系統補助要點 |
| 12.儘速啟動電業法第二階段修法 | 建議應再儘速檢討電業法第二階段修法時程，以增加民營電廠、汽電共生系統及自用發電設備電能。同時未來電業法修法過程應擴大辦理公聽會，邀請產業界用電大戶等相關團體參與，提供建設性意見，使電業法更趨完善。 | 經濟部 1.目前進度及未來規劃 (1)電業法修法歷經二十餘年推動，甫於106年1月26日完成修正，相關子法及公告計44項，在與各界產官學研相關專家討論下，現已制訂完成並公告31項子法及9項公告事項。 (2)未來將視電力市場運作情形及社經環境接受程度，再行規劃第二階段修法，開放傳統電廠直供與轉供，並開放一般售電業之申設，達成全面自由競爭之電力市場環境。 (3)未來修法過程會依規定辦理公開說明會，邀請各界參與，俾利電業法內容更趨完善。 2.涉及法規 電業法 |