行政院經濟建設委員會第1447次委員會議紀錄

日期：102年2月4日

出席：尹啟銘          薛承泰(請假)        陳振川（陳純敬代）           彭淮南（嚴宗大代）           張盛和（許虞哲代）

施顏祥 (陳怡鈴代）           毛治國（鄭賜榮代）

陳保基（戴玉燕代）           陳士魁（陳德新代）

石素梅（陳瑞敏代）           潘世偉（賴錦豐代）           陳裕璋（周秀玲代）           黃萬翔  吳明機

陳小紅

一、本會第1446次委員會議紀錄，報請　公鑒。

結論：備查。

二、行政院交議，農委會陳報修正後之「『漁業多元化經            營建設計畫』第四期四年(102-105年度）中程計畫            書」一案，提請  討論。

結論：

(一)本計畫之推動有助於沿近海、養殖漁業永續經營，振興漁港設施機能及石斑魚等養殖產業發展，原則支持。本計畫中央公務預算總經費下修為60億元，其中102年度預算部分，請農委會依立法院通過額度執行，其餘年度於農委會公共建設經費總額內覈實編列。

(二)漁港後續相關建設項目，請農委會輔導民間業者自主投資，並秉持使用與受益付費原則辦理，研討修改漁市場管理費收入相關規定之可行性，並請加強整合相關部會、地方政府、民間資源共同推動，以創造跨域加值效益，避免長期仰賴中央政府補助資源。

(三)請農委會協同交通部觀光局結合社會資源進行多元化規劃，以節省財政支出，同時合作推廣漁港特色文化，以振興漁港周邊觀光事業，並配合「農村再生計畫」規劃漁村產業、生活、文化等發展，以活絡經濟。

(四)請農委會通盤檢討各漁港建設之必要性及優先順序，積極推動漁港之復育及轉型利用計畫；另有關漁港後續汙染防治工作之會商，應請行政院環保署參加。

三、行政院交議，內政部陳報修正後之「『市區道路人本            環境建設計畫』（102-105年）(草案)暨『城鎮風貌            型塑整體規劃計畫』（102-105年）(草案)」一案，            提請  討論。

結論：

(一)本兩項計畫係為落實總統「黃金十年 國家願景」永續環境及居住正義之政策目標，考量市區道路人本環境改善工作係屬城鎮風貌整體型塑之一環，基於資源整合有效運用原則，爰同意將「市區道路人本環境建設計畫」併入「城鎮風貌型塑整體計畫」。本案透過生態城市規劃理念，秉持區域合作、跨域資源整合，推動城鎮環境之創新與改造原則，進行城鎮風貌整體規劃，以期打造具在地文化、樂活、富綠、美質的宜居城鎮，並提升地方競爭力與就業機會，原則支持。

(二)本案各項補助計畫應以逐步納入地區整體計畫為目標，非屬地區整體計畫之建設，除執行中及已補助完成規劃設計者，中央未來不再辦理補助。

(三)為有效統合各相關部會既有補助資源，請內政部儘速邀集相關部會籌組跨域整合推動平台，並分期選定地區進行整體規劃，以整合相關部會之計畫、經費與推動時程。並請內政部於102年底完成數個示範地區整體計畫，於提交推動平台確認後，循程序陳報行政院核定，以利各相關部會後續依據地區整體計畫核列預算分別辦理。

(四)有關本計畫之競爭型補助機制設計，相關計畫評比競爭指標之訂定，應將財務自償性及現行環境總體檢品質納為計畫篩選評核之指標項目，有效引導地方政府計畫提案，朝向財務創新加值、改善地方環境品質、符合城鎮風貌型塑之政策方向辦理，並請內政部依計畫評比結果逐步建立差別性（分級）補助比率之機制，以發揮中央補助之示範引導效果。

四、行政院交議，內政部陳報「『修訂淡海新市鎮開發            執行計畫』（草案）」一案，提請  討論。

結論：

(一)淡海新市鎮開發執行計畫前經81年行政院核定在案，內政部為因應國內經社環境的變遷，並解決近年來大臺北都會區住宅問題與平抑北部房價，爰檢討提出本修訂計畫，且經其評估本案具財務自償性，原則尊重。

(二)本案規劃優先引進文創、觀光、雲端運算及綠色能源等產業，提供在地就業機會，考量產業發展對人口引進有重要影響，請文化部、交通部與經濟部等產業主管機關及新北市政府予以協助，以帶動新市鎮發展。

(三)本案規劃將提供一定比例之社會住宅或合宜住宅，解決青年成家及弱勢族群之居住問題，請內政部配合整體住宅政策，並視社會經濟發展情況及趨勢，適時檢討執行。

(四)為使本案人口引進、住宅興建及產業發展與水、電及聯外交通等相關公共建設一次到位，請內政部依據各面向發展情況，適時調整相關策略，確保新市鎮發展與公共建設同步完成。

(五)本案擬以區段徵收辦理開發，為確保新市鎮基金財務健全，二期二區開發部分請內政部審慎檢討啟動指標，循序報核後，再執行開發，並請內政部未來土地處分應考量市價並將開發利益回饋國庫，充裕政府財政。

(六)為降低開發風險，請內政部每3或5年至少應通盤檢討1次，並視人口與產業發展情況，適時檢討分期分區開發，必要時，應隨時辦理通盤檢討。

(七)有關部分民眾針對本案開發方式及是否開發仍有疑慮，請內政部確實與民眾溝通說明，妥以解決，並完成都市計畫、環境影響評估及區段徵收等法定程序後，再據以開發。

(散會：下午5時10分)