國防部中程施政計畫（102至105年度）

壹、使命及願景

一、使命

國軍依據《憲法》第137條明定：「中華民國之國防，以保衛國家安全，維護世界和平為目的」。《國防法》第5條揭示：「中華民國陸海空軍，應服膺憲法，效忠國家，愛護人民，克盡職責，以確保國家安全」。準此規範，我國的國防旨在捍衛國家安全，維護國民生計與永續發展。國軍係以維護國家之主權與領土完整，保障人民之生命與財產安全為使命。

二、願景

打造精銳新國軍、確保臺海無戰事。

貳、施政重點

一、現有施政重點及相關計畫執行成效檢討

（一）建立精銳新國軍

１、達成建軍規劃目標：100年依「國軍101-105年度兵力整建計畫」，規劃執行102年度重大軍事投資（10億元以上）新增建案計28案，除26案依規定完成撤併緩作業及改列營改基金1案，年度內預定執行重大軍事投資建案數1案，實際完成數1案，達成率100％。

２、賡續兵力結構調整：

（１）國軍於100年至103年執行「精粹案」，全案自100年1月起執行至101年4月，不涉組織法影響已完成6個梯次調整，計執行兵力簡併、武器換裝等27案，均能依原規劃按時完成；總員額由27萬5千餘員，調降至21萬5千員，精簡6萬餘員；迄101年4月，計精簡1萬2千餘員，達成規劃目標。

（２）國防組織六法及中科院設置條例制（修）定作業，於100年3月立法院聯席會審查時，因部分委員疑義，迄第7屆委員任期結束，仍未完成立法，致無法按原訂期程101年1月調整涉及修法單位組織；行政院已於101年2月16日重新函送立法院第8屆委員審議，並於4月6日院會完成一讀程序，6月7日由聯席委員會審議通過，決議不需經黨團協商，逕送院會二、三讀；迄第8屆第1會期結束，仍未完成立法程序，將排入第2會期（101年9月）繼續審議。

（二）推動募兵制度

１、策頒募兵制實施計畫：為落實「募兵制」重要施政工作，延續行政院民國94年「現行兵役制度檢討改進方案」規劃，自97年起區分「規劃準備」、「計畫整備」、「執行驗證」三個階段，將兵役制度漸進朝向「募兵制」轉型；有關「募兵制」推動之各項人力、財力、兵役調整及招募、留營、培訓、退輔等細部配套措施，本部已納入「募兵制實施計畫」策訂，經行政院多次召集跨部會縝密審議並呈報總統府核示後，於101年1月2日由行政院核定。

２、完成相關法規命令檢討：為落實行政院重要施政方針，將兵役制度由「募徵併行制」轉型「募兵制」，「兵役法」部分條文修正草案於98年3月31日由行政院函送立法院， 100年12月13日經立法院院會三讀通過，12月28日公布施行，奠定「募兵制」之法制基礎。本部依據修正公布之「兵役法」，全面檢討應修（制）定有關兵役、徵（召）集、選訓、服役、福利、待遇、保險、撫卹等法規命令及行政規則計49種（本部36種、其他部會13種），已於101年2月3日令頒及函請相關部會，管制於101年底前修正完成。

（三）重塑精神戰力

１、持恆精神教育，貫徹軍隊國家化：為建立國軍人員正確認知，本部以「中華民國憲法」為依歸，以「國家、責任、榮譽」為核心，透過整體規劃，教育官兵恪遵憲法規範，達成「貫徹軍隊國家化，嚴守行政中立」目標，統計近3年（民國98至100年）國防施政滿意度調查結果，有77.26％受訪者對本部推行「軍隊國家化」的努力表示滿意：

（１）深化教育內涵，堅定愛國信念：

Ａ、每月依「政策宣導」、「忠貞氣節」、「武德倫理」、「敵情保密」及「軍法紀」等教育主軸，結合推動國防轉型等重大施政、國家安全戰略構想，研訂精神教育宣教主題，邀請專家學者撰述宣導要旨，自民國100年1月1日起至101年5月15日止，計策頒70則教育主題；另撰頒「打造國家安全三道防線，建構固若磐石國防力量」等9則文宣指示，運用「精神教育會報」、莒光日教學及各文宣媒體、網路平臺等管道，指導各級部隊擴大並持恆宣教，俾有效深化教育效果。

Ｂ、遵循政府政策立場，主動掌握兩岸情勢發展，每2週邀集各文宣單位召開「社專論主題座談」，研訂政策及臨機性重要議題，自民國100年1月1月起至101年5月15日止計辦理33場次，強化即時宣教之文宣作為。

（２）涵泳武德修為，砥礪忠貞志節：

Ａ、為強化軍人武德與軍中倫理觀念，本部於民國100年4月1日策頒「國軍軍事院校『強化武德教育』補充規定」，透過各教育階段課程，加強「國家意識、敵情觀念及軍人倫理」內容，使學員（生）瞭解國家當前環境，堅定愛國信念，並結合訓育課程、政訓活動、德行考核及生活教育等，使學（員）生深切體認保國衛民之國軍使命。

Ｂ、於民國100年9月14日辦理「建國一百年軍人武德與品格教育學術研討會」，邀請專家學者、軍事院校師生及部隊代表等員與會，會中發表學術論文，展現研究成果，提升軍人武德與品格教育研究能量。

Ｃ、運用青年日報社「一報三刊」製作系列專輯報導，自民國100年1月1日起至101年5月15日止，計辦理座談會4場次，刊載社論34篇、相關新聞報導225則、專（來）論72篇，以弘揚軍人武德，強化精神戰力。

（３）舉辦多元活動，傳承優良傳統：本部自民國100年1月1日起至101年5月15日止，策辦「國防展演」、音樂會（偏鄉樂教活動、柳營笙歌嘉年華、美聲饗宴—巡迴演唱會、黃埔精神榮耀傳承音樂會、軍民聯歡晚會）、展覽活動（成功嶺戶外軍事裝備展示、文藝金像獎美展、藝術名家美展、國軍郵展）、學術研討會（國軍是國祚民命的守護者—紀念823戰役53週年專題座談、紀念九一八事變80週年學術論壇）、楷模表揚（慶祝軍人節暨全民國防教育日表揚活動）及全民國防等多元活動，並藉「莒光園地」電視教學製播相關專輯（如「繼志承烈，忠魂不滅—中華民國建國烈士」）、發行專書（永恆的輝煌—國軍建軍史話漫畫版）及籌拍電視劇（勇士們），導引官兵傳承國軍優良傳統、凝聚愛國共識。

（４）策辦專案教育，提升精神動員：結合國軍年度漢光演習，自民國100年3月28日起至4月1日止及101年4月2日起至4月6日止，實施「精神戰力週」專案教育，訂定相關教育主題，提升精神動員能量；另於100年11月21日策辦重要幹部研習會，結合當前政府政策、國家戰略議題、戰爭哲學內涵及品格教育重點，以凝聚高階幹部共信共行，戮力推動國防政策。

２、實施心理訓練，強化心理素質：

（１）為建立心理素質訓練師資能量，本部自民國100年1月1日起至101年5月15日止，委請專業講師辦理師資講習課程計55場次，培訓基層心理素質教官計1,810員，有效建立基礎訓練能量。

（２）藉「戰場抗壓」訓練，使官兵熟悉戰場景況，強化心理抗壓能力；另為擴大「合理冒險訓練」課程施訓對象，由各司令部（含直屬部隊）分梯次召訓士官長級幹部，自民國100年1月1日起至101年5月15日止，計實施23場次，完訓1,905人次，有效強化基層幹部心理素質。

３、貫徹廉能政治，維護軍紀安全：

（１）為激發全民保衛國家意識，確保國家安全，除參酌世界各國施行經驗，並審度敵情威脅，積極整合政府、學校與社會資源，建構完善「全民國防教育」體系，推動「學校、在職、社會教育」、「暑期戰鬥營」、「『國防知性之旅』營區開放」及「高中、職學生實彈射擊」等工作。

（２）98年規劃新增工作項目計有「會同教育部完成『各級學校教育實施辦法』法制作業」、「於各地方政府研習中心數位學習平台建置全民國防教育課程」、「會同行政院文建會研修『國防文物及軍事遺址管理實施辦法』」、「對直轄市、縣（市）政府實施考核評鑑」、「研擬明（99）年戰鬥營活動委由民間機構辦理」及「研議修訂『全民國防教育法』相關條文」等項，以務實推動「全民國防教育」。

４、落實廉能工作，維護軍紀安全：

（１）召開廉政會報，建立工作平臺：本部自民國100年1月1日起至101年5月15日止，計召開12次會議，實施16案次專題報告，並成立「廉政情資審查小組」，針對立（監）院關切廉政、檢調調閱、採購異常、保防情資、端木青信箱等違反廉政等案件清查過濾；另要求各司令部每月召開「廉政工作會報」，轉達本部廉政秘書處相關要求事項，以提升執行成效。

（２）掌握宣教重點，策頒通報命令：民國100年度撰頒「廉政」重要命令3則、強化「國軍人員廉政倫理須知」要點乙則，撰發「摒除私慾、勤儉樸實—創造美好前程」等2則廉政軍紀通報，透過各級主官（管）持恆宣導說明，並要求所屬確實貫徹執行。

（３）配合政府政策，落實財產申報：為落實「陽光法案」意旨，本部民國100年公職人員財產申報總人數共計3,484員，抽出506員實質審查，並再從中抽出13員實施前後年比對，均符合法務部審查標準。

（４）實施專案督訪，驗證工作成效：為瞭解「國軍人員廉政倫理須知」執行成效，本部民國100年度區分上、下半年辦理「廉政暨風紀維護」專案督訪，置重點於「各單位預算編列」、「盆花採購」、「採購價格比較」、「贈受財物查察」、「採購驗收稽核」及「物品使用現況」等項，共計督檢50單位次，所見缺失均已要求受訪單位檢討改正，賡續實施缺失復查，驗證改進情形。

（５）透過民意調查，瞭解執行成果：法務部每年委請臺灣透明組織實施廉政民意調查，針對政府各類官員廉潔度辦理評價，依據調查結果，民眾對軍人之廉潔評價自民國98年起連續2年向上提升，民國99年軍人在24類公務人員中排名第6名，100年排名第4名。

（６）暢通申訴管道，維護合法權益：為維護官兵權益，透過「改善「『1985諮詢服務專線』服務品質」、「申訴制度宣導」及「專案督訪評比」等方式，提供官兵迅速、專業、安全之健全申訴管道，統計「1985諮詢服務專線」自民國100年1月1日起至101年5月15日止，計受理1,589案，均依案件屬性律定處理時限，由權管單位妥處回復，接獲諮詢電話計4萬4,495通，均予說明回覆或轉接業管部門釋疑；100年度配合「基層官兵問卷」實施滿意度調查，有效問卷5,417份中，曾循「1985諮詢服務專線」反映案件計1,064人，對處理態度表示滿意達74.06％，顯示服務品質獲得官兵肯定。

（７）持恆軍紀教育，強化法紀觀念：結合當前官兵容易違犯案件態樣與軍紀要求重點，透過「律定教育主題」、「編撰宣導資料」、「製播宣教專輯」及「錄製輔教光碟」等作法，配合「莒光園地」電視教學（雙數月）及軍紀教育（單數月）施教，統計民國100年1月1日起至101年5月15日止，共計製播8部軍紀教育單元劇；另彙集99年度製播之軍紀單元劇，製發「101年國軍軍紀輔教光碟」計4,550套，提供基層單位運用。

（８）深切檢討肇因，精進防處作為：為加重主官維護軍紀安全責任，律定肇生重大軍紀案件單位，於3日內召開「軍紀安全檢討會」，由上一級單位主官（管）率相關業管出席指導；策頒「國軍常態性軍紀專案檢討實施作法」，自民國100年2月10日起，臚列「志願役官兵酒後駕車」等重大案件，由肇案聯兵旅級主官至國防部實施專案提報，管制檢討違失人員責任，迄101年5月15日止，計實施29次專案檢討會；另由各司令部針對肇案違失實施缺失復查，並採專案督訪方式，檢查各級防範作為，以防杜違法傷損案件。

（９）賡續軍紀督訪，嚴格命令貫徹：為整飭各級部隊軍紀安全狀況，民國100年度區分上、下半年度，針對「肇生軍紀案件等單位實施缺失複查」、「女性官兵管理」等實施督（突）檢，共計督訪87單位，所見缺失已令發要求受訪各單位管制改正；101年度迄5月15日止，結合連續假期、重大慶典與重要演習時機，編組實施專案督訪，計督檢289單位，所見缺失均令發各受訪單位管制改正，以落實「一級督導一級」作為。

（四）完善軍備機制

１、周延軍事投資建案：

（１）100年度辦理102年度軍事投資案建案作業計完成34案，均依「國軍軍事投資建案作業規定」，於100年12月31日前完成本部建案程序，其中10億元以上計有聯勤「國軍民用型車輛籌補案」乙案，均依規定於101年3月31日前函陳行政院審議。

（２）101年度計畫辦理103年度新增軍事投資案建案，將依建案節點管制於12月31日前完成建案作業程序。

２、強化國際交流合作：

（１）美臺「國防工業研討會」：

Ａ、為深化華美互信基礎，擴展雙方未來發展及爭取我國重大軍購，本部於100年赴美維吉尼亞州李奇蒙市參加研討會，期間由副部長楊先生擔任開幕貴賓致詞，並由本部代表於各項議程發表4篇專報，另與美國防部及國務院高層官員實施高階會談，就重大國防議題交換意見。

Ｂ、101年度美臺「國防工業研討會」預於美賓州赫喜市舉行，本部刻針對出國人員、領隊開幕演講、議程專報及行程等進行規劃；「美臺商會」每年主辦之「國防工業研討會」中，為華美國防事務重要之溝通平台，亦為我爭取重大軍購之重要管道，對於增進美方對我國國防建軍有關事務之溝通，具正面效益。

（２）華美軍備交流：

Ａ、「華美軍備交流暨合作會議」為本部與美軍備部門之年度高層會議，其承續已建立之「軍備交流合作機制」，就科技資訊交換、武獲訓練、技術協助、研發測評、合作研發、科技及其他各類人員交流與協議簽署等各項軍備事務，透過定期互訪與會議研討方式，交換軍備政策規劃與專案執行相關專業實務經驗，推動長期合作與交流，作為後續雙方軍備整備、流程改善及業務精進參考。軍備交流機制，持續與美國防部AT&L進行軍備交流；美方於100年12月來華參加第11屆華美軍備交流暨合作會議，雙方律定17項行動要項，並表達與我政府科研機構持續合作之高度意願。

Ｂ、本部於101年6月16日至23日赴美參加第12屆「華美軍備交流暨合作會議」，持續針對各項軍備議題持續研討，除會晤美國防部獲得、科技暨後勤（AT&L）次長室及三軍主管軍備合作等官員外，另參訪美亞伯丁兵器測試中心及陸、空軍實驗室等科研單位；美方對我所提資訊交流協議、非機敏性之科技基礎研究、參訪美科研單位，以瞭解相關關鍵技術等方面均表同意協助支持，俾協助我提升科研能量，協助我建立現代化軍力。

３、增進國內科研發展：

（１）國防科技：

Ａ、依「國防科技發展推行會設置要點」，在行政院指導下，由本部、經濟部、國科會、產業及學界共同成立國防科技發展推行會，由本部副部長擔任召集人，經濟部政務次長、國科會副主委擔任協同召集人，定期召開委員會議，策定「國防科技工業發展方案」暨檢討執行成效。

Ｂ、98-101年度「國防科技工業發展方案」計38項具體措施，除賡續管辦外並預於101年下半年度研訂102-105年度「國防科技工業發展方案」。

（２）學合計畫：

Ａ、國防部及國科會為促進學術研究機構配合參與國防科學技術發展，依據國推會設置要點設學合會報，由本部常務次長與國科會副主委擔任共同召集人，共同推動國防科技學術研究及規劃未來國防科技發展研究重點。學合計畫結合10年建軍構想及5年兵力整建計畫，以高頻微波技術、無人飛行載具、衛星通訊及航太技術、匿蹤技術及節能減碳（含替代能源）等10項為重點。

Ｂ、99-100年總經費2億2,302萬9仟元，計委託學術界完成航空技術類23項、機械製作與應力類16項、電子與資訊系統類60項、材料與應用化學類26項、管理系統類2項、兵器系統類4項及其他類36項，計167項研究計畫。101年核定86案計1億959萬5仟元，正依管制計畫執行中，進度正常；另102年度學合計畫已完成審議作業。

４、加強國防自主發展：

（１）依據國防法第22條第一項有關「結合民間力量，發展國防科技工業，獲得武器裝備，以自製為優先，向外採購時，應落實技術轉移」之規定，本部藉由投資建案作業程序，經國內產業自製能量評估，達成「強化國防科技、厚植國防力量、整合國防工業、落實國防自主」目標。

（２）100年度委請經濟部工業局協助辦理國內產業自製能量評估作業計陸軍「化學消防車籌購案」等12案，其中8案經評估國內具產製能量，由建案單位納為優先選擇方案，以落實國防自主。

５、健全工合作業機制：

（１）為結合民間力量，發展國防科技工業，定期由經濟部邀集本部（各軍種、軍備局、中科院）及產、官、學、研專家代表，透過科技能量評估，跨部會整合國內國防科技與產業相關資源，確認國內（國軍與民間產業）能量、具體工業合作項目需求及執行方式，完成全般工業合作規劃。

（２）執行迄今已完成126份工業合作協議書簽署作業，獲額度計111.02億美元點，執行額度計90.18億美元點，執行率達81.2％；有效引進關鍵技術計「愛國者三型飛彈發射架電源供應器製造」等231項關鍵技術，預估產值達21.1億美元。

６、嚴密採購作業稽核：依法令並藉由稽核監督之手段，促使本部所屬機關確依政府採購法辦理採購，以期構建公開、公平之採購環境，及提升採購效能與品質，101年度迄今分別稽核三軍衛材供應處等10個單位，稽核案件總數為233件，針對不符法令之個案要求限期改正，有效提升購案之品質。

７、落實重大專案管理：

（１）國軍武器系統獲得須藉完整之作業程序及嚴格評審，參照美軍武獲管理制度，建立本部完善之專案管理機制，置重點於降低獲得風險與壽期成本，並確保武器系統性能與品質，以提升國軍戰力。

（２）本部列管執行之「國軍主要武器系統與裝備獲得專案」，計有軍（商）售、研發（製）等30餘案，目前依計畫期程正常推展；後續於裝備獲得後，可提升國軍整體戰力，發揮投資效益。

８、精實軍事工程管制：

（１）為積極整建老舊營舍，改善官兵生活設施，及配合新式武器、裝備採購，辦理軍事工程及設施整建，採定期召開工程檢討會議、落實施工品質查核及強化工程人員教育訓練，有效提升工程計畫執行效率與品質。

（２）98至101年度行政院列管本部「一億元以上」重大工程計畫，計有「老舊眷村改建計畫再建工程」等31案次，各年度計畫經費合計566億1,661萬2,000元；101年度部分，截至101年4月底止執行率已達91.44％，達成率為21.92％。

９、周全國軍營產管理：

（１）本部經管土地，秉持「公地公用」原則，在不影響國防戰備前提下，配合地方政府經建發展需要，適時調整營區駐地，檢討釋出土地提供地方運用，以提高土地使用效益，達成「國防與民生合一」目標。

（２）國軍營產總計營區2,052處，土地68,607筆，面積31,205.43餘公頃，前依國軍精進案組織調整，除正常駐用外，為配合國家重大建設，已檢討釋出2,607.22公頃，以兼顧國防需求並促進地方共榮發展。另為解決占用民地或遭民人占用之土地糾紛問題，每年編列經費分期辦理獲得（101年為5億1,297萬餘元），俾澈底解決土地糾紛之問題。

１０、推動中科院組織轉型：

（１）為提升國防科技研發能量與競爭力，本部參酌世界各國國防科技研發機構之發展趨勢及國內研發機構轉型經驗，並配合本部「精粹案」政策指導，規劃中科院轉型為「行政法人」，以達成「強化自主國防、發達國家經濟」之目標。

（２）本部自98年1月9日起成立專案編組，以本部為監督機關制定「國家中山科學研究院設置條例草案」，採「立法規劃」及「轉型整備」二階段推動中科院轉型，期間聘請產官學研等各界專家學者擔任諮詢委員及召開專家學者座談會，歷經3年半的努力，立法院已於101年4月6日第8屆第1會期第6次院會完成設置條例草案一讀及6月7日「司法及法制」、「外交及國防」兩委員會聯席會第三次會議完成審查，本部並已完備各項轉型整備工作，將賡續全力推動完成轉型立法程序，期使中科院儘早轉型運作。

（五）加強友盟合作

１、增進交流作為，提升合作效能：為增進與友盟國家軍事交流成效，本部依業務需要編成專案小組，並訂頒聯繫實施規定，統一管制相關軍事合作交流事宜，俾期發揮整體力量，撙節國防資源，發揮國軍聯合作戰效能，自99年至101年第1季，赴友盟國家交流案次計406案，1,796人次，邀（來）訪555案，3,387人次，達成率100％（含部長、總長出訪、美國卸任國防部長來訪等）。

２、廣拓交流管道，深化執行成效：持續遵照總統「國防與外交相結合」之政策指導，利用高層互訪、裝備構建、智庫（學術）交流、裝備援贈及演訓觀摩等交流對話管道及時機，汲取先進國家之軍事科技、建軍規劃理念、作戰經驗及教育訓練等新知，表達我政府提升國防預算，購買必要防衛性武器，增進國軍人員國際視野以展現自我防衛之決心。

（六）優化官兵照顧

１、推動醫療保健措施：

（１）100年本部所屬國軍醫院參加行政院衛生署及財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會辦理新制醫院評鑑結果如下：

Ａ、國軍左營總醫院評定為「優等」（區域醫院）。

Ｂ、國軍松山總醫院附設民眾診療處評定為「優等」（區域醫院）。

Ｃ、國軍台中總醫院附設民眾診療處中清分院評定為「合格」（區域醫院）。

Ｄ、國軍新竹地區醫院附設民眾診療處評定為「合格」（區域醫院）。

將賡續推動是項工作，以提升醫療照護品質。

（２）國軍各地區總醫院皆已成立社區醫學部，積極推動社區健康營造，並派員至地區各部隊實施健康講座，以強化國軍官兵衛生保健知識與觀念。

（３）各國軍醫院依規定對地區各部隊實施健康體檢，並提供健康異常狀況之醫療建議及協助99年至100年國軍官兵年度體檢共實施17萬2,046人次。

（４）配合專案任務需要，指派軍醫官支援官兵醫療保健服務。

（５）依本部97年度修頒「國軍醫療院所就醫優惠（減免）實施規定」，100年度國軍官兵及其眷屬就醫服務計官兵門（急）診43萬5,991人次、住院1萬9,802人次，眷屬門（急）診32萬6,744人次、住院8,649人次，就醫優惠（減免）金額總計新台幣3億3,437萬9,406元；101年1至3月國軍官兵就醫服務計官兵門（急）診9萬7,387人次、住院4,481人次，眷屬門（急）診7萬8,172人次、住院2,172人次，就醫優惠（減免）金額總計新台幣7,767萬7,705元。

（６）為照顧因公負傷官兵緊急醫療需求，年度依各單位申請案件，核辦「因公負傷醫療費用補助」作業，99年至100年度共補助109人次，補助新臺幣201萬926元整。

（７）為提升飛行安全，強化風險管理，策頒「國軍飛行人員家庭訪視作業實施計畫」，建立有效之飛行軍官輔訪措施，透過家庭訪視方式，主動發現問題，消弭危安潛在因素，確保飛行安全，99年至100年共訪視1萬1,134人次。

２、強化衛勤支援及救護能量：

（１）調整衛勤支援作業：隨國軍兵力結構調整、建軍備戰及災防應變需求，配合募兵制政策實施後，因應醫科預官來源中斷，國軍衛勤部隊平時核心任務將從「健康照護」，轉變為著重「緊急救護」與「立即後送」兩大主軸，打擊旅編設衛生連是衛勤體系變革最重要的一環，自100年7月起規劃陸、海軍計編成9個打擊旅衛生連，並管制於101年4月1日全數編成，且相繼於101年5月份完成編成典禮，以強化衛勤支援作業。

（２）強化官兵緊急救護訓能：藉由官兵自救護救訓練，增進官兵基本救護技能，提升全軍救護能量，維護袍澤之健康與安全，及確保部隊戰力。依國軍部隊訓練要綱之「國軍衛勤訓練實施要點」，已將心肺復甦術（含急救法）等課目納入新兵及一般部隊（駐、基地訓練）施訓，訓練對象含括國軍官兵及聘雇人員，統計99年度全軍心肺復甦術（CPR）施訓人數為189,561人次，100年度施訓人數為203,270人次。

３、完善心輔制度，防杜自傷案件：

（１）策辦宣導活動，提昇心輔知能：為推展官兵心理健康概念，本部結合9月10日「世界自殺防治日」及10月10日「世界心理健康日」，自民國100年9月16日起至11月15日止，以「激發正向能量，SHOW出生命彩虹」為主題，辦理心理衛生系列宣導活動，經統計回饋問卷，平均滿意度為90.5％，顯示活動內容受到肯定，並確實提升官兵心輔知能。

（２）辦理專題研究，建構理論基礎：

Ａ、「心理衛生（輔導）工作」專題研究：民國100年度委請國防大學政戰學院心理暨社會工作學系胡正申副教授及國軍北投醫院副院長李嘉富博士等5位老師，針對「自傷防治風險評估卡之研發」及「BASIC量表編修」等2項議題，實施5篇專題研究，全案於100年11月30日執行完畢，所得結論、建議及實際產出深具參考價值，已納入心輔政策制訂及實務推展運用。

Ｂ、「飛行壓力輔導與飛安風險評估」專案研究：為建構國軍飛行壓力輔導機制，本部自民國98年9月1日起委請國防大學李文進博士研提「提昇國軍飛安風險管理效率之電腦化飛行壓力評量工具與壓力調適訓練課程之研發」三年期整合型研究計畫（共計4個子計畫），100年係第二年研究階段，將賡續管制進度，提供各項行政支援協助，以利研究順利進行。

（３）提供多元管道，即時諮商協處：為提供官兵多元輔導諮詢管道，本部分別於民國97年7月及99年4月設立「國軍心輔諮詢專線（0800-536180）」及「性暴力求助服務專線（0800-885113）」，編組本部及各地區心衛中心心輔官（員）採24小時接聽，接獲諮詢、求助案件，均由相關單位立即協處，俾嚴防危安事件。

（４）完善輔導準備，協助危機處理：

Ａ、為照護救災官兵身心健康，於颱風一級災害應變中心成立前及重大意外事件發生時，由各級心衛中心依救災前、中、後階段，完成各項救災心輔整備，並要求心輔人員須隨主力部隊行動，以掌握、輔導救災官兵心緒。

Ｂ、為妥善因應複合式災害，參考近年救災心輔經驗，依不同災害類別、屬性、災損範圍及任務階段，策頒「重大災害（意外）事件心理衛生中心、基層部隊及各級心理衛生中心工作重點」，以完善救災心輔機制。

Ｃ、民國100年度計執行「阿里山小火車翻覆」等7件重大災害（意外）事件心理衛生工作，計動員國軍心輔人力476人次，實施個別輔導195人次、團體輔導1,214人次、評量篩檢788人次、心衛宣教2萬0,595人次、電話輔導諮詢519人次及家屬輔導服務1,099人次，協助危機處理。

（５）積極研發創新，增進心輔效能：

Ａ、為加速個案篩檢及輔導研判效率，民國100年度採購「心率變異分析儀（Heart Rate Variability，簡稱HRV）」科學儀器專業型1台、名片型5台，配置本部及本島各地區心衛中心，並於100年12月22、23日，邀請陽明大學郭博昭教授蒞部辦理專業訓練，期能透過客觀生理回饋與檢測自律神經平衡狀態，協助各級諮商輔導與個案評估工作。

Ｂ、為強化自傷防治作為，本部運用民國100年度心輔專題研究成果，於101年度製發「國軍幹部『自殺防治停看聽』關懷卡」及「國軍官兵『自殺防治停看聽』自助助人卡」，藉由簡易檢視工具，協助官兵及幹部即時察覺周遭同仁自殺風險與異常徵候，迅速反映協處。

４、舉辦聯合婚禮，凝聚眷屬向心：為落實政府政策，本部於民國100年度辦理「國軍官兵百對百年好合集團結婚」2場次，參加新人共計268對；101年度舉辦「國軍官兵一生一世、相愛久久聯合婚禮」1場次，參加新人共計246對，透過策辦婚禮活動，增進官兵福利，並凝聚眷屬向心。

５、推展福利服務，照顧官兵生活：

（１）規劃促銷活動，嘉惠袍澤眷屬：因應物價上漲，為配合政府政策，本部由福利事業管理處於各福利站辦理「抗漲專區」、「每日一物」及「店經理推薦」等活動，自民國100年1月1日起至101年5月15日止，累計有1,152家4,021項商品配合辦理促銷活動；另結合三節、處慶及各福利站站慶等特定節日，辦理專案促銷，以嘉惠官兵及軍（榮）眷屬，並提升整體營運績效。

（２）建置電子商務，創新加值服務：本部透過福利事業管理處網站建置「電子商務」平台，區分為網路購物區及特約商店等2部分，統計民國100年1月1日起至101年5月15日止，「電子商務」網站會員註冊8,518人，點閱人數達121萬4,853人次，銷售金額計6,492萬餘元。

（３）實施抽樣品檢，維護食品安全：為確保商品品質，本部除要求陳售商品需符合食品衛生規範外，並採定期及不定期抽樣方式，送請地方衛生機關檢驗，民國100年1月1日起至101年5月15日止，計抽驗686種品項，不合格項目均依約管制進銷；另鑑於瘦肉精、H5N2禽流感、塑化劑……等各項食品衛生安全議題受到國人高度關注，本部已編成專案小組積極查察，以確保食品供應安全。

（４）協調優良機構，提供托育優惠：本部以「策略聯盟」方式，由福利事業管理總處與各縣市優良托兒機構簽約，辦理國軍人員子女托育優惠，截至民國101年5月15日，計簽約670家，相關資訊均於「托育資訊網」公布，提供國軍人員送托參考。

６、設置服務櫃臺，解決營外急難：為協助官兵解決營外臨時短缺車資、食宿費、急診等各項急難問題，本部於全臺17個縣市火車站、高鐵站及金門尚義、澎湖馬公機場等地點設置「國軍官兵營外急難服務中心」，提供急難借款周轉，每次申請金額為新臺幣500至2,000元，統計民國100年1月1日起至101年5月15日止，計協處1,202人次，週轉金額186萬1,470元。

７、完善徵屬服務，辦理家屬懇親：

（１）本部自民國 100年1月1日起至101年5月15日止，委請軍人之友社各地區軍人服務站辦理「與徵屬有約」座談計4,710場次，參加人數計31萬9,248人；由軍人之友社各地區軍人服務站慰助貧病疾苦官兵徵屬計1,657戶；辦理常備戰士暨徵屬連絡輔訪計20萬8,386人次，對安定兵心、凝聚民心、振奮軍心具正面效果。

（２）本部各單位依據「國軍官兵家屬懇親會活動實施要點」，配合三節、隊慶及營區開放等時機辦理「官兵家屬懇親活動」，統計民國100年度計辦理6,167場次，參加眷屬122萬4,116人次。

８、加速眷村改建，檢討修正法規：

（１）強化施工管理，提昇眷改品質：為加速國軍老舊眷村改建工作，本部持續依節點管制各基地改建進度與施作品質，強化施工管理、查核督導及驗收等程序，民國100年度「宜蘭縣縣政中心統包工程」榮獲行政院金質獎，獲得肯定。

（２）推動價購餘宅，鼓舞官兵士氣：本部積極爭取眷改條例部分條文修正通過，經立法院於民國100年12月13日三讀，總統於100年12月30日公布施行，依據新修正條文，本部可辦理新建眷改餘宅配售現役官兵，對於鼓舞官兵士氣、積極留住人才及促進募兵制誘因甚鉅助益。

（３）依法會勘評選，保存眷村文化：本部依「國軍老舊眷村文化保存選擇及審核辦法」規定，積極辦理眷村文化保存評選作業，經現地會勘、聽取簡報、實質審議及修訂辦法等程序，審查選定新北市「三重一村」等12個縣市13處保存區，審核開辦費新台幣4億元，並於民國101年3月27日函請各地方政府提送「眷村文化保存計畫書」修訂版到部複審。經本部審查同意後，於3個月內完成眷村文化保存區土地容積移轉及都市計畫變更程序。續由本部正式核定眷村文化保存計畫，並將保存眷村土地依現況無償撥用點交及支付開辦費，以利保存計畫推動。

（七）培育優質國軍

１、提升幹部專業學能：101年度計核定碩、博士班全時進修參訓288員（碩士班244員、博士班44員），100年度核補各單位公餘進修人員及經費補助，其中軍職5,176人次（博士447、碩士2,076、學士1,666、副學士963、證照21），文職教師33人次（博士29、碩士4），軍事學資深造教育，100年度戰院及戰略班錄取181員、指參班次錄取604員，合計785員；100年度國軍各訓練單位開辦證照培訓計115班次，提供訓額2,667人次。

２、招募優質國軍人力：100年辦理就學班隊招生（正期班、士官二專班、空軍二技班、中正預校），實際獲得4,221員；就業班隊考選（專業軍官班、專業士官班、大學儲備軍官訓練團、志願士兵、飛行常備軍官班），實際獲得8,497員；完成「預備軍官預備士官選訓服役實施辦法」修訂，賦予專業預備軍（士）官班考選作業委外執行之法源依據。另賡續協調教育部及體育學會，期以「體適能」測驗成績替代體測成績。

３、強化友邦軍事教育交流：100年度派訓於各國軍事深造及基礎教育58員，代訓友邦國家派訓來華軍事深造及基礎教育37員，另派赴美軍售訓練計140班次、163員額。

（八）健全危機處理機制

１、周全應變制變，確保國防安全：國軍在「軍事危機」、「反恐制變」等方面，除賡續精研「國軍主要作戰計畫」、「國軍聯合作戰指揮機制」、歷年「漢光演習及重大議題驗證」、「聯合作戰指揮中心戰情作業程序」及「國軍反恐怖行動具體作法」等規劃外，並持續實施「聯合監偵」作為，於第一時間採取至當行動，以確保國家安全。

２、強化災害防救，提升救援效能：

（１）國軍已將災害防救工作納入中心任務執行，國軍各級部隊，針對救災、備災等項目，均依部隊特性律定各相關訓練課程，並能按時完成救災資源整備及兵力派遣預置規劃，期能第一時間投入災害緊急救援，使人民生命財產損失降至最低程度。

（２）國軍各級部隊除於平時專注於戰訓事務，在面臨地震、颱風等重大變故時則戮力於救災救難行動，深入災區現場遏止災情，搶救人民生命與財產，自民國98年1月1日至101年5月31日止，國軍支援山、海難搜救任務及重大、一般災難（害）救援共計305次；投入兵力總計791,644人次、車輛35,237車次、飛機6,748架次、各式船艦1,203艘次，全體官兵均抱持「人飢己飢、人溺己溺」及「苦民所苦、急民所急」的心情投入救災工作，並在安全無虞的情況下，以最高效率完成全民託付的任務。

二、未來環境情勢分析

（一）亞太地區軍事情勢分析

近期亞太地區陸續召開區域性重要國際安全會議，期透過對話機制，增進互信；美國防部長潘尼達亦藉參加「亞洲安全會議」之機，宣布美軍「重返亞太」具體規劃，並結合美軍高層出訪及聯合軍演等舉措，強化與亞太各國之軍事關係，整體亞太情勢在各國合縱連橫作為下，呈現日趨複雜之勢。有關亞太各國重要軍事情勢，分述如后：

１、美國：2012年1月，美國歐巴馬總統公布「國防戰略評估」報告指出：美國戰略重心將移轉亞太及中東地區；4月派遣陸戰隊進駐澳大利亞，並規劃明（2013）年初派遣濱海作戰艦4艘部署新加坡；並於6月舉行美日韓聯合救助演習，以及美日澳聯合演訓；另美國防部長潘尼達於「亞洲安全會議」發表「亞太再平衡戰略」演說表示，2020年美軍太平洋海域艦艇比例將由50％提升至60％，並將增加與亞太盟國聯合軍演次數，未來將以「空海整體戰」、「美軍輪駐兵力」及「美軍與盟國部隊混合編組」作為美軍「重返亞太」戰略之三大主軸，期深化與日本、南韓、澳大利亞及東協之軍事合作關係，以因應中共軍事擴張、北韓與伊朗發展核武等區域安全挑戰，鞏固美國在亞太地區之領導地位與利益，並強化亞太盟邦對其安全承諾之信心。

２、中共：2012年中共持續調增國防預算11.2％，達6,702億元人民幣，以推動其軍事現代化進程；另在維護東海及南海領土主權與海洋權益之意識與維權作為，益趨明顯與強烈，諸如刻意干擾越南在西沙附近海域油氣探勘作業、派遣大批公務船舶執行黃岩島（民主礁）護漁任務等強硬舉措，對外展現其海洋維權決心與強勢執法態度；另其海軍每年均編隊赴西太平洋及南海海域進行實兵演練，持續擴大活動範圍與參訓兵力，並於今（2012）年6月成功執行「神舟9號」載人飛船發射，以及與「天宮1號」進行交會對接試驗任務，積極競逐太空，引發地區各國疑慮，增添區域安全變數。

３、朝鮮半島：2012年4月北韓為強化金氏世襲體制基礎，不顧國際譴責，執意發射「銀河三號」運載火箭，挑戰國際社會底線，另在任務失敗後，揚言將實施核武試爆，報復美、日抵制其火箭發射活動，並恫嚇炸毀首爾，報復南韓「侮辱」金正恩。北韓接續之挑釁行為，除促使美、韓加強軍事合作力度，加強軍事建設投資，並使美、朝對話機制破局，同時聯合國亦著手研議擴大制裁北韓，惟「中」、俄對制裁立場持保留態度，短期內難有具體共識。此外，南韓亦加強與中共軍事高層互訪，期藉由中共影響，制約北韓；而中共則希藉此弱化美、韓軍事同盟關係。整體評估，未來北韓領導政權、糧食與能源短缺問題依然嚴峻，朝鮮半島情勢仍不穩定，後續發展仍待觀察。

４、日本：日本在新防衛計畫大綱指導下，持續加強西南群島防務及動態防衛能力；2012年4月日本首相與美國總統舉行高峰會，雙方允諾強化防衛合作，提高同盟對應能力；6月日本國會議員刻意擇於釣魚臺舉行釣魚比賽，其眾議院亦召開東京都知事石原慎太郎計畫購買釣魚臺案首次聽證會，藉此宣示主權，其維權作為日益強硬。另年來北韓挑釁、南海主權爭議升溫，伴隨能源利益需求等問題，日本為確保海上航道安全，持續深化與南韓、澳大利亞、印度及東協等國防務合作，期提升影響力，制約中共與北韓。

５、東南亞地區：近年南海島礁主權爭議不斷，中共與菲律賓、越南、馬來西亞等國時而發生漁事及油氣探勘糾紛，今（2012）年4月「中」菲因中沙黃岩島（民主礁）主權漁事問題，發生公務船舶緊張對峙事件；6月越南亦首次派遣蘇愷27戰機進行南海巡弋，各聲索國在南海之維權舉措日益強勢，將影響區域情勢發展；另東協國家雖著手研制「南海行為準則」，期約束各方在南海之行為，惟東協宗教信仰繁雜、政治體制多樣（自由民主、社會主義等）、經濟發展程度落差大，並存在領土主權、經濟海域劃界等爭議，達成一致性之政治立場難度高，恐影響未來「南海行為準則」之具體內涵；而美國為擘劃其亞太戰略，亦積極介入南海事務，使區域情勢更趨複雜，未來南海地區仍將是潛存衝突之熱點。

６、中東地區：中東國家受阿拉伯世界「茉莉花革命」擴散影響，部分國家面臨原專制政權瓦解或轉型，至今仍有敘利亞反政府示威活動持續進行，另以色列與巴勒斯坦之衝突、伊朗發展核武等問題，使地區整體緊張局勢漸次升高。

７、綜合分析：

（１）美軍南海「倒三角」戰略成形：近期美軍高層赴訪越南、印度、菲律賓、泰國等亞太四國，加之新加坡宣布同意美艦輪駐等情，顯現美軍已就亞太兵力部署，展開先期軍事外交斡旋，期獲取當事國之認同，以利後續兵力調整作業。另就地緣戰略言，若美軍如其所望在2020年前完成亞太兵力調整及部署，判將形成越南金蘭灣、菲律賓蘇比克灣及新加坡樟宜基地之「倒三角」戰略部署，將有利箝制中共南海兵力運用。

（２）美經略東協牽制中共軍力擴張：中共在20餘年高額國防預算挹注下，積極進行軍事現代化建設，並已展現建軍具體成果，在其綜合國力日增之際，對外政策也由「韜光養晦、絕不當頭」向「有所作為」轉變，並勇於挑戰美國在亞太地區之地位。對此，美國期透過亞太各國合作，調整軍事戰略與兵力部署，以為因應。另就潘尼達於「亞洲安全會議」主動讚揚我對臺海和平所做之貢獻，使兩岸關係日趨和緩，亦隱含現階段美軍將有更多時間強化亞太盟國軍事關係，以有效牽制共軍對外擴張之勢。

（３）中共「珍珠鏈」戰略面臨考驗：中共認為2020年前為其國家發展之「戰略機遇期」，為確保85％能源由中東經印度洋、麻六甲海峽運返國內供應無虞，遂擬訂「珍珠鏈」戰略，以維航道安全，惟美軍如依其「國防戰略綱領」規劃，在2020年前完成亞太兵力部署調整，並與印度達成使用安達曼、尼古巴群島海、空基地之協議，將在中共西進印度洋之航道上，除構成「倒三角」戰略外，再形成一道嚴密防線，將迫使中共由現行以東南方向為主的戰略部署，局部調整至南海方向，以維護其海上生命線安全。

（４）各國兼顧美「中」軍事關係發展：亞太各國雖憂慮中共軍力擴張，然亦十分重視中共市場對各國經濟發展之重要性，基此，各國為維護其國家最大利益，普遍採「安全靠美，經濟傾中」之策略。另就新加坡國防部長同意美艦部署後，隨即赴「中」進行訪問，凸顯在美「中」兩強下，必須兼顧雙方關係之發展，避免選邊站，進而影響自身利益。

（５）「中」俄聯合力量不容小覷：美宣布「重返亞太」政策後，美軍持續對中共展開頻密偵蒐，共軍則採較以往更為積極之跟監、查證作為，顯見美「中」軍事交流障礙仍存；另俄羅斯總統普丁就職演說表示，將加速軍事現代化進程，強化遠東地區兵力部署，展現插足亞太事務之企圖。由近期普丁訪「中」並出席上合組織峰會，以及「中」俄藉「上合組織」平臺，漸次提升戰略合作層級等情觀之，兩國已初具「準軍事聯盟」關係，並展現「中」俄聯手抗衡美國的態勢，惟雙方是否能摒除過去歷史情結而緊密合作，仍待觀察。

８、小結：整體而言，亞太地區在北韓挑釁行為、各國主權及海洋權益爭議與加強維權舉措、中共軍事擴張、美國亞太兵力調整、各國強化軍備等因素影響下，未來一段時間內，安全情勢仍充滿變數。

（二）中共軍事情勢對我之威脅

中共在經濟穩定發展支持下，持續推動「國防和軍隊現代化建設三步走」戰略發展，積極提高陸軍地空一體、遠程機動、快速突擊及特種作戰能力；擴大海軍海上防禦縱深與提升綜合作戰及核反擊能力；強化空軍空中進攻、防空反導、戰略投送能力；完善二砲核武與常規打擊力量；並進行神州九號太空船與天宮一號飛行器對接試驗，及增加軍事衛星部署，逐步拓展太空軍事領域，期同時完善對臺軍事整備及增強反介入/區域拒止之能力，以貫徹中央「以武促統」及建設與國力相適應之軍隊之指導。相關威脅分述如下：

１、用武思維未變：近年兩岸關係雖然和緩，交流日趨熱絡，乃至雙方學界開始探討建立軍事互信之可行性，但中共仍持續加強對臺軍事準備工作，亦未修訂「反分裂國家法」放棄使用武力，顯見其「以武促統」思維並未隨兩岸關係改善而調整，臺海軍事衝突危機仍存。

２、國軍防衛作戰難度提升：隨著中共軍力逐年提升，兩岸軍力對比已誠如美方評估，持續向中共傾斜，其多維監偵系統已覆蓋臺海及西太平洋地區，影響我軍行動隱密；彈道飛彈與巡弋飛彈可癱瘓我軍基地與設施；海空機艦已具備全面封鎖臺海之戰力，並有能力奪占我外島，若我國防建設無法獲得突破，防衛作戰之難度勢將逐年增高。

３、影響外軍介入意願：中共認為若對臺動武，外力介入為其最大隱憂，為有效抗擊、嚇阻外軍介入，持續積極發展區域監偵情報系統、中長程彈道飛彈（含攻船彈道飛彈）、遠程戰轟機、航母打擊群、潛艦及反衛星武器，已漸次提升在西太平洋地區之海空作戰與攻陸能力，將影響外軍介入臺海之意願。

４、可能犯臺行動：中共若對臺使用武力，考量其「損小、效高、快打、速決」之用兵理念，就現階段作戰能力分析，可能犯臺行動如下：

（１）軍事威懾：運用心理作戰模式，採取提高軍事活動強度、調整兵力布勢、實兵演習及火力示警等作為，並藉傳媒渲染臺海兵險，期引發臺灣內部心理恐慌，打擊我民心士氣。

（２）封鎖作戰（含奪占外島）：以海、空軍針對我本、外島重要港口、對外航道等實施局部或全面封鎖作戰，或奪占我外島，以削弱我軍士氣，切斷我經濟命脈，惡化我生存環境，迫我求和。

（３）火力打擊：運用二砲及空射攻陸飛彈，採取逐步遞增強度方式，打擊我指揮體系、政軍經樞紐及政治形象等目標，期瓦解我作戰意志，迫我屈服。

（４）登島作戰：統合三軍及二砲部隊，展開三棲進犯臺灣本島，力求速戰速決，期在外力介入前攻克臺灣，造成既定事實與結果。

（５）可能行動判斷：鑑於目前中共尚未具備全面犯臺能力，現階段若對臺使用武力，以採取軍事威懾、封鎖作戰及火力打擊之可能性較大；未來在中共具備奪占臺灣本島能力後，或情勢急迫需要時，不排除將可能直接攻奪臺灣本島。

（三）整體經濟環境情勢分析

１、國際經濟情勢：歐美國家主權債務危機持續升高，多數國家為控制財政赤字，被迫採行嚴格緊縮財政政策，而使全球市場需求疲弱，新興國家出口減緩。雖全球經濟前景緩步好轉，惟歐債危機尚未根本解決，國際油價撥動加劇、先進國家金融體系脆弱及失業率居高不下等，均增加全球經濟復甦的風險。

２、國內經濟情勢：受到歐債危機持續發酵，我國為以出口導向之國家，因國際市場需求縮減，進而壓抑我國出口成長空間，直接衝擊國內電子科技、通資訊及塑化等以出口為主之產業；另政府將賡續善用ECFA利基，改善投資環境，激勵民間投資、促進就業，並啟動陸客自由行，刺激民間消費，有助內需增溫，惟受國際經濟情勢牽動，國內經濟成長動能將驅緩。

３、政府財政趨勢：

（１）以國家整體財政狀況而言，因歐債危機造成國內經濟景氣走緩，及政府推動多元減稅效應影響，賦稅收入無法大幅成長；另大面積及精華區國有土地停止出售及國營事業暫緩釋股等政策之影響，致整體歲入難有成長空間。同時觀察近10年中央政府歲入歲出預算，短差逐年增加，尤以101年度達2,090億元為最高，預判未來將限縮政府施政財源，亦增加預算平衡壓力，對政府推動重大施政計畫產生影響。

（２）為平衡收支短差資金，採「發行公債及賒借」與「移用以前年度歲計賸餘」等方式融資調度；依財政部公布101年度債務規模將達5兆536億元，占前3年度GNP平均數約36.9％，與債務存量法定債限40％，僅差距3.1個百分點，顯示未來政府財政極為困窘。

（３）依循財政趨勢及法定原則研析，未來中央政府歲出規模，受限於國家預算多屬經常門支出、歲入規模持續短差、法定舉債接近上限及累計歲計賸餘用罄等因素，總預算歲出規模已無大幅擴張之彈性。

４、國防財力判斷：國防預算為中央政府總預算之一環，國防財力規模受制於國家總體經濟現況、政府財政負擔、民意對外在威脅認知與政府施政優先順序等因素做合理評估。然在未來幾年政府財政仍極為緊絀，且政府施政以教育科學文化、社會福利、振興經濟為重點之趨勢未變等政經情勢下，研判未來國防預算成長將受限制。

三、未來4年施政重點

本部102年度焦點施政為「推動募兵制度」；103年度焦點施政為「建立精銳新國軍」；104年度焦點施政為「完善軍備機制」；105年度焦點施政為「健全危機處理機制」。

根據總統治國理念及院長施政主軸，並參酌前述現有施政重點及相關計畫執行成效檢討、未來環境趨勢分析等，規劃本部未來4年施政重點，分別說明如下：

（一）推動募兵制度

１、維持憲法國民兵役義務：在兵役制度轉型期間，為維持部隊戰力不墜，國軍秉持「平時能救災、戰時能作戰」及「平時養兵少、戰時用兵多」之原則，招募素質優、適性強之志願役人力補充常備部隊，將國軍蛻變為「小而精、小而強、小而巧」精粹勁練之常備武力，同時維持憲法國民兵役義務，於100年12月30日與內政部會銜公告「83年1月1日以後出生之役男自102年1月1日起，改徵集接受4個月常備兵役軍事訓練」，平時擔任應變制變及災害防救任務，戰時則結合全民動員編成之後備部隊，遂行國土防衛任務，有效嚇阻敵軍，維護臺海和平與國家安全。

２、賡續修訂相關法規命令：本部配合「兵役法」修正公布，經檢討應修（制）定之法規、命令及行政規則計36種，其中法律案計「兵役法施行法」等8種，目前除「兵役法施行法」經立法院外交及國防委員會101年4月19日審議完竣外，「陸海空軍懲罰法」及「妨害兵役治罪條例」亦分別於101年6月8日及15日陳報行政院審查，餘「志願士兵服役條例」、「軍人保險條例」、「軍人撫卹條例」、「軍事審判法」及「陸海空軍刑法」等均積極研修中，全案管制於101年底前完成。

３、妥處超額役男問題：隨義務役人力需求逐年下降，但役男人力供應（兵源）有其定量，將會產生供過於求，造成超額役男，國防部與內政部將分別完成具體配套，以轉服替代役、修正體位區分標準、放寬家庭因素提前退伍及轉服替代役等方式，妥處超額役男，使應徵役男均能如期入營服役，以避免滯徵影響人民權益，衍生社會問題與後遺。

４、落實招募留營配套：「募兵制」旨在透過招募長役期人力，減少頻繁退補對部隊戰力之衝擊。本部「募兵制實施計畫」中，已規劃相關招募留營配套措施，包括「以最低基本工資兩倍為目標，分段調整志願士兵起薪」、爭取「留營慰助金、戰鬥部隊加給、士官督導長加給」，並執行營舍整修（建），預計於108年底達成「募兵制」人員住宿需求等，將配合政府財政實況及人力補充情形，律定優先順序適時陳報行政院核辦。

（二）建立精銳新國軍

１、確立建軍規劃方向：軍事投資依「打、裝、編、訓」的思維，將國防資源集中在主戰部隊，配合建軍規劃期程及財力獲得規模，賡續籌建新式武器裝備，以達成預防戰爭之目的，確保國家安全。

２、整建現代化聯合戰力：在有限國防資源條件下，國軍建軍備戰依「防衛固守、有效嚇阻、反制封鎖、海上截擊、地面防衛」的軍事戰略指導及「聯合戰力規劃要項」之近程優先排序為準據，將國防資源集中運用在「擊敵於海峽半渡，不讓其登島立足」之防衛武力，優先建置「損小、效高、價廉、易行」之「不對稱戰力」，以分期分年實施，達成建軍目標，以建立「小而精、小而強、小而巧」之現代化聯合防衛戰力。

３、貫徹軍事採購政策：秉持「建立國防自主」、「扶植本國工業」及「優先向國內廠商採購」之軍事採購政策，對於需向國外採購的重大武器裝備，則採「防衛性、國內無法自製、汰舊換新」之原則籌獲新式武器裝備，以維持戰力不墜。

４、持續兵力結構調整：賡續推動「精粹案」，執行精簡高司幕僚組織、汰除老舊裝備、檢討行政、後勤人力委外、強化救災編組等為主軸，於103年底達成國軍21.5萬人目標；在保持「戰力堅實」的政策指導下，軍種仍維持聯兵旅、艦隊及聯隊編組架構，並將資源集中於主作戰部隊上，以確保「防衛固守」任務遂行。

５、整建現代化國防武力：「精粹案」於103年底完成後，國軍兵力結構將以全志願役部隊型態設計，並持續秉「國防資源集中運用於主作戰部隊」，及以「創新、不對稱」思維、「系統整合」與「摒除本位主義」等理念，推動建軍備戰，賡續提升聯合作戰戰力；並將持續評估未來整體戰力需求，並考量兩岸關係發展與國防資源獲賦狀況，適時啟動下一階段國防組織與兵力結構調整，以建立肆應新時期精銳國軍，整建「固若磐石」的國防力量，有效達成「防衛固守、有效嚇阻」任務。

（三）完善軍備機制

１、精進組織調整規劃：為精進組織運作效能，依據本部「精粹案」政策指導，規劃軍備局暨所屬單位組織調整重點如下：

（１）軍備局本部高司幕僚：規劃軍備局本部高司幕僚，由5處3室調整為計畫評估處、獲得管理處、工程營產處、綜合事務處及主計室等4處1室。

（２）採購業務單位：規劃採購管理處及採購中心整併，並移編部本部編設「國防採購室」。

（３）生產單位：規劃生產製造中心所屬各生產工廠整併。

（４）規格鑑測單位：規劃規格鑑測中心本部幕僚單位整併。

（５）研發單位：規劃中山科學研究院轉型為「行政法人」。

２、賡續完備國防自主：

（１）國軍建軍發展係以「打」的需求，針對國軍兵力規模、兵力結構、武器裝備及重要基礎設施等項目，進行設計、規劃與投資，於「十年建軍構想」中明訂建軍目標，並考量國防資源條件，結合各項戰力發展評估，落實於「五年兵力整建計畫」。本部貫徹政府「國防自主政策」 ，並以「先求有、再求好、再求更好」精神，根據上述目的設計與規劃，冀結合國內產官學研資源及軍民科技能量，並置重點於「創新/不對稱」戰力研發，以建立「小而精、小而強、小而巧」且符合我國防衛需求之現代化國防武力。

（２）因應世界科技發展趨勢及配合政府組織再造工作，本部規劃中科院轉型為執行國防科技研發與軍民通用科技推廣等公共事務之「行政法人」。期能藉人事、預算與採購制度之適度鬆綁，提升國防科技自主研發作業彈性與執行效率，達到強化國防科技自主競爭力、建立國防工業體系與提升世界科技地位之目標。

（３）為落實國防工業自主，將持續秉持「國防法」第22條精神與行政院「振興經濟、擴大內需」政策指導，除賡續強化執行自製能量評估作業外，更將加強工業合作整合與談判功能、朝向選擇性招標與廠商批量採購、戮力策略性商維及加速推動中科院轉型行政法人，發展軍民通用科技，以完成國防工業能量植基於民間，提升國內產業科技水準，共創國防與產業發展雙贏局面，達成「國防自主政策」規劃目標。

３、拓展軍備交流合作：

（１）建立軍備交流合作機制：基於「互惠、平等」之原則，每年定期與友邦國家進行軍備高層互訪，並實施意見交換與研討；同時汲取先進國家武獲、科技及後勤、工程營產及軍備人力等相關體制發展經驗，逐步轉化為符合我國情需要之作業模式，開拓軍備組織專業化、國際化格局。

（２）建立「科研人員」互訪機制：與友邦國家建立科研人員互訪機制，並就我防衛作戰等任務所需武器裝備需求及如何落實技轉及科研合作等，與友邦國家科研單位進行人員互訪及交流。

（３）簽署合作協議：就國防科技合作及各項裝備研發生產與合作，與友邦國家進行簽署技協及資訊交換協議，以提升我科研能量，俾藉由與友好國家共同技術合作，加速推動我未來科研能量提升。

４、整合採購督管能量：配合本部組織法之修訂編成「國防採購室」，直接隸屬部長督管，專責國軍採購事務，期藉採購管理職權位階之提昇，持續強化國防採購制度與政策規劃之精進；另引進政風機構成立「政風室」，協同「總督察長室」對採購案採「雙軌併行、複式監督」原則，遂行相關內部控制，以落實「依法行政」與「廉能清明」之要求。

５、推動武獲管理機制：依國防部武獲管理相關教則及作業規定，參考先進國家武獲管理制度及理念，結合系統工程管理、測試評估及整體後勤支援規劃等專業知識，運用效能兼具之專案管理作為，嚴密控管專案執行進度，提升作業效率，以確保各項武器裝備獲得，滿足建軍備戰需求。

６、精進軍事工程管制：

（１）依行政院指導，本部自101年度起，投資性軍事工程預算改列由「國軍營舍及設施改建基金」支應執行；另配合「精粹案」兵力結構調整及施政計畫，秉持「整體規劃、分年執行」理念，逐年持續整建老舊營舍，改善官兵生活設施。

（２）配合「募兵制」政策，積極推動職務宿舍整（新）建工作，以提供志願役官士兵申請住用；工程計畫執行結合行政院工程會「公共工程品質揚升計畫」、「綠建築」及「改良式最低標」策略，並依「國軍營繕工程教則」等相關規定，積極推動各項整建工作，並透過工程品質查核及強化勞工安全衛生，期提升工程品質及確實達成計畫執行目標，改善國軍官兵生活設施。

７、強化國軍營產管理：本部為配合行政院國有土地活化政策，兼顧「國防安全」、「地方建設」、「民生需求」及「防災應變」平衡發展，秉持「平戰一體」、「小營區歸併大營區」及「三軍共駐營區」之原則，持續檢討釋出土地提供活化運用，並結合「精粹案」規劃期程，採滾動式目標管理執行手段，檢討無運用計畫營地辦理移管釋出、活化低度運用營地及納入營改基金處分，以強化國軍營產管理及滿足地方經建需求。

（四）健全危機處理機制

１、強化危機預防，迅速消弭危害：

（１）國軍為國家整體危機處理機制重要之一環，本「全方位安全」理念，配合政府政策指導，藉「國軍聯合作戰指揮機制」之戰情體制，嚴密掌握動、靜態危安因素，戮力達成「預防危機、掌握狀況、緊急應變、快速處理、避免擴大」要求，維護國人生命財產安全。

（２）本部面對國家整體安全威脅，本「保衛國土安全」及「災害防救」之職責，賡續強化危機預防與處理作為，以「掌握危機發展」、「迅速敉平」為著眼，置重點於「穩定局面」、「掌握危機重心」與「統合應對作為」。當國家遭受天然或一般人為災害時，國軍依據「災害防救法」，支援各縣市地方政府實施災難（害）救援。若逢猝然攻擊時，立即判明攻擊性質，由專責應變部隊，依令支援主管機關及地方政府，儘速敉平危害。若危機情勢持續升高，「國軍聯合作戰指揮中心」啟動整體應變機制，遵奉國家整體危機處理機制指示，遂行應變制變或防衛作戰任務。

２、精實災防整備，完成超前部署：

（１）國軍遵總統「救災就是作戰」指導，賡續採「超前部署、預置兵力、隨時防救」積極作為，於中央氣象局發布海上颱風（豪大雨）警報時，由各作戰區派遣救災專業部隊，先期預置於災害潛勢區，以利第一時間投入災害救援任務。

（２）平時推動「動員準備、戰力綜合協調及災害防救」三大會報聯合運作，有效掌握轄內編管車輛、機具、物資能量，完成基本戰力調查、統計，並建立良好溝通管道，發揮資源互通應急效益，以有效整合及運用地方資源，強化指揮、管制及協調功能。

（３）依據歷次災害救援經驗，全般檢討相關救災所需之裝備與機具，秉持「平時能救災、戰時能作戰」之原則，於民國100年度已完成救護直升機、新型通用直升機、核生化、兩棲成功艇、衛勤裝備整備及工兵機械等通用裝備建案，編列預算計108億4,021萬3000元，預劃於102年至103年間籌購完畢；裝備獲得後，即可納入國家整體災害防救體系內統籌運用，俾利未來救災任務之遂行。

本部除戮力落實上述各年度焦點施政目標外，亦積極賡續推動「重塑精神戰力」、「加強友盟合作」、「優化官兵照顧」及「培育優質國軍」等4項施政重點：

（一）重塑精神戰力

１、恪遵憲法規範，深化愛國信念：國軍精神教育以「中華民國憲法」為依歸，貫徹軍隊國家化，嚴守軍人分際，依法保持行政中立，並以建軍備戰為本務，強化敵我意識，堅定防衛決心，透過系列宣教規劃，運用教育、訓練及宣傳等管道，砥礪軍人武德，提倡廉潔軍風，加強領導統御，提升官兵認同感與榮譽心，以建立「小而精、小而強、小而巧」的國防勁旅。

２、強化武德教育，砥礪忠貞志節：

（１）本部依據「強化武德教育實施作法與執行要點」，賡續透過基礎、進修及深造等各階段教育，周延規劃「軍事專業倫理」等課程，增加武德教育課程比重，並結合政訓活動、德行考核及生活教育等具體作為，建立核心價值，發揚整體精神戰力，以打造鞏固精練的現代化國防勁旅，確保國家安全。

（２）透過各項文宣及教育管道，表彰國軍官兵忠勇愛國志節、犧牲奉獻典範與無私無我情操，並藉由辦理各項學術研討會、美展、表揚大會及軍民聯歡晚會等多元化活動，堅定官兵「國家、責任、榮譽」之基本信念，傳承國軍光榮歷史典範。

（３）瞭解國軍犧牲奮鬥的光榮史實，就足以培養國軍官兵正確的軍人價值觀，本部除利用各項文宣管道及多元化活動，增進國軍官兵對光榮史實的瞭解外，更利用部隊演訓、重要部隊隊慶及重大戰役紀念等時機，邀請參戰官兵、烈士遺族與民眾、媒體等，與官兵共同慶祝、感念及緬懷，藉以建立官兵正確的軍人價值觀，使國軍蛻變為能因應敵情威脅之精銳國防武力。

３、鞏固抗敵意志，創新心戰作為：在「防衛固守、有效嚇阻」的戰略構想指導下，秉持「創新、不對稱」思維，以支援軍事作戰為重點，積極強化官兵心理素質與抗敵意志，發展心理戰戰術戰法，研發新式心戰裝具，蓄積資訊心理戰能量，並依國防組織調整規劃，精進政治作戰專業部隊編組架構，持續提升軟、硬體建設，以建構具備戰鬥性、機動性、獨立性、專業性之政戰戰力。

４、嚴肅軍紀要求，確維部隊戰力：軍紀為凝聚士氣、精實訓練與預防危安意外之根本，本部持續精進軍紀整飭工作，透過多元活潑方式強化官兵守法重紀觀念，並藉明訂作業程序、發掘防處罅隙、加重主官責任、綿密督檢訪查、貫徹刑懲併行及厲行留優汰劣、暢通申訴管道等作為，嚴肅軍紀要求；另依國防組織調整，軍紀監察體系規劃移編總督察長室，本部針對基層部隊（單位）軍紀監察工作執行方式，務實研擬適切作法，俾從政策、制度與執行面，賡續精益求精，確維部隊安全與戰力。

５、整飭部隊風紀，塑造精實軍風：「肅貪防弊」為國軍重要施政方針之一，本部賡續規劃執行各項「防貪、反貪、肅貪」作法，凝聚全體國軍人員廉潔共識，並依組織調整規劃，設置「總督察長室」及「政風室」，以「複式監督、雙軌併行」、「協調互助、功能整合」方式，建構內、外控兼具之防弊機制，實現「乾淨國軍，誠信部隊」，以優質國軍形象。

６、提高保防警覺，嚴密安全維護：本部持續從政策、法制與實務面著手，務實檢討策進保防工作，並編成督訪小組，逐級輔檢驗證執行實況；另運用各項教育時機，提高官兵敵情認知與保防安全警覺，並透過安全調查與科學儀測作業，先期發掘危安潛因，即時防範處理，俾確維國軍整體安全。

（二）加強友盟合作

１、貫徹活路外交，廣拓交流合作：

（１）配合國家「活路外交」政策，循「建立關係」、「鞏固軍誼」及「形成軍事同盟（準軍事同盟）」之順序，持續強化對區域內各國軍事交流與合作，並與美方維持良好軍文互動，協力構建臺海和平穩定的機制與環境。

（２）舉辦學術交流研討，藉二軌交流平臺，廣邀區域內各國軍、文官及退役將領參加，促進對我政策之瞭解，俾利擴展雙方軍事交流合作。

（３）爭取觀摩或實際參與美國軍事演訓機會，擷取美軍作戰經驗，增進國軍聯合作戰能力，並提升雙方準同盟軍事關係，有助於彼此對有關作戰用兵的相互認知，以及建立互信與共識。

２、精進計畫管制，落實追蹤考核：

（１）年度出、來訪交流案目標及實際執行成效，確實按各單位業管權責檢討、落實，據以訂定延續性推動政策，如為公開項目，則納入行政院「年度施政績效評估」，本部執行成效內提列，俾利達到「加強友盟合作」之具體績效。

（２）納入本部每季「軍事交流檢討會」將執行成效及次季預劃項目預期成果，視個案成效及內容，於會中提出專案報告，俾有效管制執行情形。

３、建立人脈關係，深耕友我邦誼：除美、日等國家外，強化與區域及友邦國家軍事交流，尤其是韓國、東南亞及中、南美洲等國之實質關係，建立友我力量，並於完成出（來）訪任務後，持續與交流對象保持聯繫，建立人脈，以利強化軍事互動之深度與廣度，持續拓展邦誼。

（三）優化官兵照顧

１、提升心輔知能，維護心理健康：運用多元宣導及教育管道，強化各級幹部個案發掘與危機處理能力，並結合區域輔導網絡與社會輔導資源，提供優質諮商輔導服務，完善「三級防處」機制，確實防杜自傷案件，俾維全體國軍人員心理健康。

２、提供多元協助，保障合法權益：藉暢通申訴反映管道、提供法律（諮詢）服務、完善權益保障機制及落實因公涉訟輔助等作為，保障官兵（眷屬）權益。

３、完善福利措施，增進服務效能：提升福利品供應與服務品質，辦理回饋官兵活動，完善無障礙設施環境，務實綠色商店推展，嚴格落實品質管理及食品安全管制機制，並藉問卷調查瞭解顧客滿意度，針對缺失確實改進，營造舒適安全購物環境；另配合節慶及營區開放，辦理懇親活動及慰勞慰問工作，以提升福利服務效能。

４、統籌運用資源，落實眷（徵）屬服務：

（１）透過軍人之友社暨各縣巿軍人服務站，落實執行急難病困慰問、聯繫巡迴訪問、徵屬連線服務、個案協調管教及糾紛訴訟協處等眷（徵）屬服務工作，協助解決疑難問題。

（２）統籌整合軍眷服務工作體系，明確權責與分工，集中現有資源，並導入科學管理方法，提供優質便民服務，以提振官兵眷屬士氣。

５、加強退員照護，關懷退役袍澤：在不影響戰訓本務及官兵權益與安全之前提下，本部賡續協同退輔會、地區社福團體共同關懷早年來臺無依（眷）退役官兵生活狀況，並配合內政部「友善關懷老人服務方案」，照撫退員及營區周邊孤苦無依退役袍澤眷屬。

６、保存眷村文化，傳承歷史記憶：為使珍貴眷村文化資產得以妥善保存，本部持續推動眷村文化保存工作，透過與行政院文化部通力合作，促使深具「特殊性、稀少性、重要性」之眷村文化得以穩健發展，並在各保存區完成保存作業後，將早期眷村生活完整呈現在國人面前，以彰顯族群融合之多元精神。

７、精進福利制度，推動法制作業：本部成立專案編組研擬軍人福利精進作為，以「慰勞慰問、諮商輔導」、「眷屬援護、安家照顧」及「托兒育幼、福利服務」三大部分為核心規劃事項，策訂目標管制執行，期能提昇官兵（眷屬）福利，順利推動軍人福利法制化，達成精進「募兵制」軍人福利制度目標。

８、整合醫療組織，精進衛勤作為：

（１）整合醫療組織，提升醫療服務：改善國軍醫療體質，藉整合國軍醫院，強化各單位經營績效，留用優質醫療人力，提升醫療服務質量。

（２）精進衛勤體系作業，強化救護與後送能量：因應「募兵制」實行後，基層衛勤部隊人力結構變化，除持續培育衛勤官兵之緊急救護員資格外，另建置戰鬥救護員（Combat Lifesavers）及戰傷醫務員（Combat Medics） 訓練制度，進一步規劃高級救護技術員（EMT-P）之訓練課程，職司部隊簡易醫療處置、檢傷分類與急救後送等任務，落實「提升緊急救護技能」及「強化轉診後送機制」等2項核心項目，俾利確保部隊衛勤醫療作業之整體效能，維繫國軍防衛作戰能量。

（四）培育優質國軍

１、精進全時進修效益：碩、博士全時進修訓額將配合相關期程及維持員額調整，培育政策方面，審查依據將以部隊單位採全時進修、機關單位則循公餘管道方式為原則辦理，以培育優質國軍。

２、積極鼓勵公餘進修：公餘進修將配合逐年降低全時進修員額政策，提升公餘進修員額，按年度計畫主動籌編預算，以落實提升人力素質之目標並兼顧國防資源有效運用。

３、強化證照培訓成效：配合各單位證照培訓需求，開設「公餘（假日、夜間）」、「全時」等技能證照培訓班隊，輔導士官（兵）獲得技能證照，檢討軍事學校（訓練中心）訓量，逐年增加訓練員額，增設技能證照輔導及檢定職類。另勞委會目前僅同意本部辦理「國軍人員專案技能檢定」丙級職類，甲、乙級檢定則須配合「全國技術士技能檢定」辦理，為發揮輔導效益，將持續協調勞委會授權本部自行辦理「乙級技術士」檢定考照，以提高培訓效益。

參、關鍵策略目標、共同性目標、關鍵績效指標及共同性指標

一、關鍵策略目標

本部依據平衡計分卡精神之「業務成果」、「行政效率」、「財務管理」及「組織學習」等四大面向，訂定「建立精銳新國軍」、「推動募兵制度」、「重塑精神戰力」「完善軍備機制」、「加強友盟合作」、「優化官兵照顧」、「培育優質國軍」、「健全危機處理機制」等八項關鍵策略目標，分別說明如下：

（一）推動募兵制度（業務成果）

１、志願役現員人數逐年提升：結合國軍「精粹案」期程，依103年底國軍總員額21.5萬人（編制員額19.6萬人，維持員額1.9萬人），志願役人力成長目標為編制員額90％、17.6萬人。「募兵制」轉型期間，將妥慎募、徵調節，逐年提高志願役人力，輔以義務役人力適切補充，滿足整體任務遂行所需兵力。規劃101年增加8千人及102年至103年各增加1.5萬人，並逐年減少徵兵人數，使常備部隊達成全數以志願役人員擔任之政策目標。

２、大專義務役預備軍（士）官人力補充：國軍兵力結構的調整以有限國防資源，發揮最大效益為目標，並藉兵役制度推動提升國軍人力素質。配合「精粹案」組織調整及「募兵制」推動，於轉型期間，為維持基層之戰力，及高素質專長運用人力需求，仍須補充大專義務役預備軍（士）官至基層部隊，且考量國軍志願役人力補充員額，尚無法滿足基層所需，故訂定本項指標，以滿足部隊實際需求。

（二）重塑精神戰力（業務成果）

１、「精神戰力」專案教育施教成效：

（１）為發揮國軍「巧實力」，本部除賡續堅實有形戰力外，更戮力建構精神戰力，使國軍成為「國家安全的守護者」，在作為上以精神教育扎根，透過潛移默化方式，砥礪官兵武德與忠貞氣節，堅定軍人基本信念，凝聚團結向心，並於年度重要演習前辦理「精神戰力週」專案教育，藉製作多元活潑節目，使官兵瞭解當前敵情威脅，深切體認建軍備戰之重要，以發揮有形戰力與無形戰力相乘效果。

（２）為驗證施教成效，配合專案教育實施問卷調查，廣蒐全軍官士兵意見，區分施教前及施教後進行比較性研究，藉統計分析技術，提供客觀、正確及有效之評量結果，以瞭解「精神戰力週」施教前、後國軍精神戰力指標之差異，並以「施教後官兵精神戰力指標顯著（P＜.05）高於施教前」為各年度目標值。

２、暢通申訴反映管道：

（１）鑑於官兵向非體制內管道申訴或爆料行為，危害國軍軍譽及單位團結士氣甚鉅，為防杜類案，本部持續暢通申訴反映管道，藉「1985諮詢服務專線」及「端木青信箱」接受各級陳情、檢控，發掘官兵權益受損及部隊風紀、不法案件，並對受理案件做到案案管制、案案查處，凡經查證屬實，一律依法辦理，以達到凝聚單位向心，推動行政革新，重塑精神戰力之目標。

（２）為客觀呈現本部推動「暢通申訴反映管道」成果，配合「基層官兵問卷」設計多面向題目，檢證官兵對「1985諮詢服務專線」服務滿意度。統計近三年（民國98至100年）平均滿意度為74.35％，為使目標值符合客觀性及挑戰性要求，102年度目標值訂為76.5％，並逐年向上提升0.5％。

（三）加強友盟合作（業務成果）

１、持續拓展合作空間：

（１）針對年度出、來訪實績，統計執行成效內容，精算對國軍整體施政成效助益程度。

（２）結合各外派軍協組及武官，賡續推動區域各國軍事交流與合作，協力構建臺海和平穩定的機制與環境。

（３）藉由高層邀訪、智庫合作、軍事採購、教育訓練、裝備援助等方式，與友盟國家保持良好關係，達到鞏固彼此軍誼。

（４）爭取參加區域先進國家聯合演訓機會，提升國軍整體聯合作戰能力，並廣拓國際軍備交流合作機制，精進建軍規劃及業務推展實況，汲取武獲與先進科技發展實務經驗，持續透過與友邦緊密互動，開拓國軍國際化視野。

２、爭取國際社會支持：擴大辦理「國際學術論壇」、積極透過「第二軌道」加入國際交流對話機制及多邊合作之非政府組織，更以「醫療援贈」、「人道救援」實際行動，全方位努力開拓交流管道、層級並力求突破外交限制，展現執行成效，秉持不以「建立關係」為滿足，戮力朝精進國軍整體戰力目標邁進。

（四）優化官兵照顧（業務成果）

１、提升國軍人員心理輔導知能：

（１）鑑於自傷案件對於官兵心緒與團隊士氣均造成莫大影響，亦成為個案家屬心中難以挽回之遺憾，為提升國軍人員心理輔導知能，強化自我傷害防治作為，年度結合9月10日「世界自殺防治日」及10月10日「世界心理健康日」，策辦「國軍心理健康宣導專案活動」，藉由多元宣導方案，教育各級官兵養成正向思考習慣，推展自傷防治「守門人觀念」，期能彼此相互扶助，降低自傷案件肇生機率。

（２）針對活動內容設計回饋問卷，瞭解官兵對於整體活動滿意度，以檢證執行成效。為使目標值符合客觀性及挑戰性要求，以民國101年度目標值（90％）為基準，102年目標值訂為90.5％，並逐年向上提升0.25％。

２、推動醫療保健措施：為全般掌握國軍現役官兵健康狀況，期藉實施年度體格檢查早期發掘異常項目並及時施予矯治、追蹤管制，以維國軍官兵強健體魄，確保國軍整體戰力，並作為預防保健課題及人力資源運用之參據。另藉由統計及分析國軍官兵年度體格檢查結果，作為軍陣醫學研究基礎。

（五）健全危機處理機制（業務成果）

１、積極籌購裝備，妥適危機處理：針對「軍事危機」、「反恐制變」、「災難救援」等各項危機，積極籌置（購）相關必要裝備，以謀求更經濟有效之國防資源運用，建構質精效高的現代軍隊，使國軍具備「全方位安全」的風險管理與危機處理能力。

２、防災重於救災，離災優於防災：

（１）當國家、社會遭遇重大災害（難），超出災害主管機關或地方政府處理能力時，國軍依據「災害防救法」及「國軍協助災害防救辦法」，在「不影響國軍戰備、不破壞國軍指揮體系、不超過國軍支援能力範圍」的原則下，於第一時間調派兵力支援災難救援。並主動將「災害防救」納為國軍中心任務之一，以利依法籌補必要救災裝備與機具，使人民生命財產損失降至最低程度。

（２）為因應各類型危機及天然災害應變需要，本部平時即按各項應變標準作業程序，編組人員於「聯合作戰指揮中心」全天候值勤，可有效妥處各項危機事故；另於颱風季節來臨前，即要求各作戰區於指揮中心完成災害防救應變編組，並強化各項工作整備，俾能適時投入災害防救工作，協力維護人民生命財產安全。

（３）善後復原著眼於信心重建，並以「硬體復原」、「信心恢復」為重點。在「硬體復原」方面，依令支援或動員全國總力，對破壞攻擊或天然災害所造成之損害，實施污染清除或重建任務，以避免二次危機發生；在「信心恢復」方面，以鼓舞軍心，撫慰民心，堅定全國軍民意志，共同守護國土家園。

（六）完善軍備機制（行政效率）

１、國軍主要武器系統研發專案管理成效：運用武獲管理各項專業知識領域，督導及協助專案管理執行單位推展專案工作，並評量各單位執行成效，以提升專案管理作業效率，確保武獲管理作業順遂。

２、國內產業自製能量評估：為促進國內產業升級，與國家總體經濟發展，賡續推動國內產業自製能量評估，秉持凡國內具產製能量者，以國內產製為優先選擇方案，以達成「強化國防科技，厚植國防力量，整合國防工業，落實國防自主」之政策目標。

３、提升工程整建預算執行成效：針對行政院列管工程，透過「先知主動、重點管控」作法，藉由機關層級管制及定期召開工程檢討會，嚴密管控年度工程進度及預算支用成效，確保工程如期、如質完工，達成施政計畫目標。

（七）建立精銳新國軍（財務管理）

１、國軍依敵情威脅、建軍指導及聯戰需求審慎評估，策頒「十年建軍構想」與「五年兵力整建計畫」，據以籌建新式武器裝備。

２、為兼顧及推動建軍備戰，國軍未來之新增軍事投資建案，須符合國防政策、建軍重點及任務需求，並按「國軍軍事投資計畫建案作業規定」，總額度10億元以上之重大軍事投資建案，將俟核定後，陳報行政院審核。

３、本部將賡續管制各年度重大軍事投資建案如期、如質完成建案程序，並依年度可獲財力納入預算編列，俾符「計畫等預算」之原則。

４、兵力結構調整與員額精簡

（１）國軍兵力結構調整係綜合未來戰爭型態、敵情威脅及國家總體資源分配等因素，同時兼顧「軍事戰略」、「國家財力及政策指導」及「募兵制推動」等要素，亦即在「打的需求」、「可負擔的財力」及「可招募之人力」間取得平衡，以構建「固若磐石」的國防力量，確保國家安全。

（２）「精粹案」規劃將國防資源集中運用在能遂行「不讓敵人登陸立足」指導之主戰部隊原則下，優先檢討非軍事本務工作、精簡高司組織、汰除低效裝備及兵力，並檢討行政、後勤人力委外等，以建構一支「財力可負擔的兵力規模」及具備「最佳作戰效益的兵力結構」；全案規劃至103年底將國軍總員額由27.5萬人調整至21.5萬人，有效降低人事維持費用。

（八）培育優質國軍（組織學習）

１、鼓勵公餘方式進修學位：為提升國軍人力素質，鼓勵國軍官兵參與學位公餘進修，以輔導軍官參與碩士學位、士官、兵參與副學士以上學位培訓，以每年進修人數成長5％為目標。

２、鼓勵參與技能證照培訓：為提升國軍幹部專業職能，滿足幹部職能需求，輔導士官、兵參與各類技能證照培訓班隊訓練，取得民間專長證照，除提升部隊專業技術水準，並成為幹部招募誘因。三軍訓練單位開辦證照培訓班次逐年成長，專業技術單位之具備證照人員比率應以50％為目標，各軍種每年獲照數以成長5％為目標。

二、共同性目標

（一）提升研發量能（行政效率）

為強化國防政策溝通及公共參與，提升政策研究之運用成效，落實院頒「行政院所屬各機關研究發展實施要點」規定，以「委託研究計畫」、「國防施政調查」、「補助教師研究」及「政策執行（含機關業務及行政管理措施）」等研究方式，編列相關研究經費，進行政策規劃、執行、評估之研究與調查，並將研究成果提供本部相關政策單位參考，以有效提升國防政策研發量能，完善國防政策之制定與施行。

（二）落實政府內部控制機制（行政效率）

１、強化內部控制件數：配合行政院「健全內部控制實施方案」，審慎建立本部各項內部控制機制，俾利國軍各級單位遵循。並就各類內部控制缺失，包括監察院糾正（舉）、彈劾案件、審計部建議改善事項等，切實檢討改善並適時研定策進作法，避免類案再生。

２、達成增（修）訂完成內部控制制度項數：貫徹執行內部控制制度，並對各種控制方式適時檢討回饋，另將主動針對各項新興業務及時研訂控制作法以達到控制目標，落實依法行政、展現廉政風氣及肅貪防弊之決心。

（三）提升資產效益，妥適配置政府資源（財務管理）

１、提升年度資本門預算執行率：為使政府財力發揮最大效益，自年度施政計畫編定後，即要求逐案建立作業節點與管制作為，並透過定期召開會議管制進度及研採解決方案，提升預算執行成效。

２、落實中程歲出概算額度內編報概算數：國軍建軍規劃，依國防政策、建軍構想、兵力整建與五年施政計畫程序，配合政府中程計畫預算制度，落實中、長期建軍規劃，國防財力需求將兼顧國家整體經濟發展、政府財力負擔及國家安全等多重因素考量，在中程歲出概算額度內編報概算數。

（四）提升人力資源素質與管理效能（組織學習）

建立整體性之國防文官培育及管理制度，配合本部高司幕僚作業需求，辦理國防專業核心能力訓練，以強化文官國防專業知能；另薦送參加各項訓練課程，並鼓勵人員終身學習，於民間學位之深造進修、各項專業證照之獲得，型塑組織學習文化，俾全面提升人力資源素質與管理效能。

三、關鍵績效指標、衡量標準及年度目標值

| 序號 | 關鍵策略目標 | 編號 | 關鍵績效指標 | 評估體制 | 評估方式 | 衡量標準 | 年度績效目標值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 102 | 103 | 104 | 105 |
| 1 | 推動募兵制度（業務成果） | 1 | 志願役現員人數逐年提升 | 1 | 統計數據 | 志願役現員數達到年度目標數 | 16.1萬人 | 17.6萬人 | 17.6萬人 | 17.6萬人 |
|  |  | 2 | 大專義務役預備軍(士)官人力補充 | 1 | 統計數據 | (年度入營報到總人數/年度需求員額)×100％ | 65％ | 65％ | 65％ | 65％ |
| 2 | 重塑精神戰力（業務成果） | 1 | 「精神戰力」專案教育施教成效 | 1 | 統計數據 | 「精神戰力週」施教前、後精神戰力指標差異分析（「1」表示施教後官兵精神戰力指標顯著（P＜.05）高於施教前；「0」表示無顯著差異或施教後顯著低於施教前） | 1統計值 | 1統計值 | 1統計值 | 1統計值 |
|  |  | 2 | 暢通申訴反映管道 | 1 | 統計數據 | 配合「基層官兵問卷」設計多面向題目，檢證官兵對「1985諮詢服務專線」服務滿意度 | 76.5％ | 77.0％ | 77.5％ | 78.0％ |
| 3 | 加強友盟合作（業務成果） | 1 | 出國參訪 | 1 | 統計數據 | 年度出訪返國報告建議事項參採率及執行情形 | 80.0％ | 82.0％ | 83.0％ | 84.0％ |
|  |  | 2 | 邀（來）訪 | 1 | 統計數據 | 實際邀（來）訪案件建議事項參採率及執行情形 | 80.0％ | 82.0％ | 83.0％ | 84.0％ |
| 4 | 優化官兵照顧（業務成果） | 1 | 提升國軍人員心理輔導知能 | 1 | 統計數據 | 官兵對本部「心理健康宣導專案活動」滿意度 | 90.5％ | 90.75％ | 91.0％ | 91.25％ |
|  |  | 2 | 推動醫療保健措施 | 1 | 統計數據 | 年度官兵實際受檢人數÷年度官兵應受檢人數×100％ | 91.5％ | 92.0％ | 92.5％ | 93.0％ |
| 5 | 健全危機處理機制（業務成果） | 1 | 危機處理裝備籌獲情形 | 1 | 統計數據 | 年度實際籌獲危機應變（救災）裝備數÷年度計畫籌獲危機應變（救災）裝備數×100％ | 100％ | 100％ | 100％ | 100％ |
|  |  | 2 | 實際危機處理情形 | 1 | 統計數據 | 年度實際危機處理良好件數÷年度實際發生危機件數×100％ | 100％ | 100％ | 100％ | 100％ |
| 6 | 完善軍備機制（行政效率） | 1 | 國軍主要武器系統研發專案管理成效 | 1 | 統計數據 | 年度部列管專案實際執行進度達預劃進度80％以上之個案數÷年度部列管專案數×100％ | 80％ | 80％ | 80％ | 80％ |
|  |  | 2 | 國內產業自製能量評估 | 1 | 統計數據 | 年度實際完成方案數÷年度計畫執行方案數×100％ | 100％ | 100％ | 100％ | 100％ |
|  |  | 3 | 提升工程整建預算執行成效 | 1 | 統計數據 | 行政院列管工程年度預算實際執行數÷年度可執行預算數×100％ | 90％ | 90％ | 90％ | 90％ |
| 7 | 建立精銳新國軍（財務管理） | 1 | 計畫作業 | 1 | 統計數據 | 年度完成重大軍事投資(10億)建案數÷年度預定重大軍事投資(10億)建案數×100％ | 83.0％ | 83.3％ | 83.5％ | 83.8％ |
|  |  | 2 | 推動精簡政策具體成果 | 1 | 統計數據 | 實際精簡分階員額÷計畫精簡分階員額×100％ | 100％ | 100％ | 100％ | 100％ |
| 8 | 培育優質國軍（組織學習） | 1 | 官兵參與學位培訓成果 | 1 | 統計數據 | 【（當年度學位培訓補助人數－前一年度學位培訓補助人數）÷前一年度學位培訓補助人數】×100％ | 5％ | 5％ | 5％ | 5％ |
|  |  | 2 | 官兵參與證照培訓成果 | 1 | 統計數據 | 【（當年度獲技術士證人數-前一年度獲技術士證人數）÷前一年度獲技術士證人數】×100％ | 6.5％ | 6.5％ | 6.5％ | 6.5％ |

註：

評估體制之數字代號意義如下：

1.指實際評估作業係運用既有之組織架構進行。

2.指實際評估作業係由特定之任務編組進行。

3.指實際評估作業係透過第三者方式（如由專家學者）進行。

4.指實際評估作業係運用既有之組織架構並邀請第三者共同參與進行。

5.其它。

四、共同性指標、衡量標準及年度目標值

| 序號 | 共同性目標 | 編號 | 共同性指標 | 評估體制 | 評估方式 | 衡量標準 | 年度績效目標值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 102 | 103 | 104 | 105 |
| 1 | 提升研發量能（行政效率） | 1 | 行政及政策研究經費比率 | 1 | 統計數據 | （年度行政及政策類研究經費÷年度預算）×100％ | 0.28％ | 0.28％ | 0.28％ | 0.28％ |
| 2 | 落實政府內部控制機制（行政效率） | 1 | 強化內部控制件數 | 1 | 統計數據 | 當年度主動建立內部控制機制及完成改善內部控制缺失件數。 | 5件 | 5件 | 5件 | 5件 |
|  |  | 2 | 增（修）訂完成內部控制制度項數 | 1 | 統計數據 | 本機關及所屬機關依業務重要性及風險性，於當年度增（修）訂完成內部控制制度作業項目數。 | 1項 | 2項 | 3項 | 3項 |
| 3 | 提升資產效益，妥適配置政府資源（財務管理） | 1 | 機關年度資本門預算執行率 | 1 | 統計數據 | （本年度資本門實支數+資本門應付未付數+資本門賸餘數）÷（資本門預算數） ×100％（以上各數均含本年度原預算、追加預算及以前年度保留數） | 90％ | 90％ | 90％ | 90％ |
|  |  | 2 | 機關中程歲出概算額度內編報概算數 | 1 | 統計數據 | 【（本年度歲出概算編報數－本年度中程歲出概算額度核列數）÷本年度中程歲出概算額度核列數】×100％ | 5％ | 5％ | 5％ | 5％ |
| 4 | 提升人力資源素質與管理效能（組織學習） | 1 | 機關年度預算員額增減率 | 1 | 統計數據 | 【（次年度－本年度預算員額數）÷本年度預算員額】×100％ | 0％ | 0％ | 0％ | 0％ |
|  |  | 2 | 推動終身學習 | 1 | 統計數據 | 當年度各主管機關（含所屬機關）自行辦理或薦送參加其他機關辦理1日以上之中高階公務人員培訓發展性質班別之中高階公務人員參訓人數達該主管機關（含所屬機關）之中高階公務人員總人數40﹪以上。 | 1（符號） | 1（符號） | 1（符號） | 1（符號） |