資訊應用系統
全民健保行動快易通App新增行動電話認證之經驗分享
衛生福利部中央健康保險署資訊組助理程式設計師 陳姿坊

壹、前言
「全民健保行動快易通App」係衛生福利部中央健康保險署（以下簡稱本署），提供一般民眾透過個人行動裝置於App Store或Google Play商店下載使用之行動應用程式。目前已提供之服務包含個人就醫相關的「健康存摺」或是加退保相關的「行動櫃檯」等，不僅可進行查詢亦可進行線上申請與下載等服務。為滿足民眾對於數位科技行動化、個人化潮流趨勢之期待，本署近幾年不斷研究與改進，希望在此趨勢的推動下提供民眾多樣化的服務，以提昇全民健保資訊之即時性與便利性。然而在尚未提供「行動電話認證」服務以前，民眾如欲在個人行動裝置上操作「健康存摺」或「行動櫃檯」之服務時，必須在配有個人電腦、讀卡機及健保卡的環境下，且須取得個人戶號及戶籍地址方能完成註冊及裝置綁定。對於大多數民眾而言使用程序較為不便，且綁定過程亦需完成硬體驅動程式及元件之安裝，此部分更讓民眾心生排斥。整體而言「全民健保行動快易通App」雖提供了豐富、即時且個人化之健保相關資訊，惟使用人數卻始終不如預期。
「行動電話認證」服務係民眾透過本署與國內五大電信業者1所進行之行動身分識別機制，民眾僅需在個人行動裝置上輸入手機門號、身分證號等資料後，App便會立即透過個人4G行動網路向國內五大電信公司用戶資料庫確認該註冊門號之正確性。於確認身分無誤後，民眾即可同時完成「健保卡註冊」及「個人行動裝置綁定」二項加值功能，開始享個人化服務。此認證機制不但可免除使用讀卡機的冗長過程，民眾更可免除翻箱倒櫃找出戶籍謄本，所有步驟皆只要動動手指頭即可瞬間完成。
依國家發展委員會2017年數位機會調查，國內行動上網率已高達8成，「行動電話認證」將是本署推動個人健保資料數位化的一大助力，本文將以本署建置經驗為例，就導入過程、特色與效益及未來展望等議題分述於后與各位分享。

1 中華電信股份有限公司、遠傳電信股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、台灣之星電信股份有限公司、亞太電信股份有限公司
貳、導入過程
由於需配合相關政策的實施與宣導，本署自接獲加入此項機制起至實際上線，開發時程刻不容緩，遂於106年7月先邀請內部相關業務單位開會研議達成共識。基於健康存摺所提供之就醫紀錄為本國個人資料保護法規定之特種個資，除了技術上應確保資訊安全以外，仍需就法律面及實務面完整評估可能方案，故再於106年9月邀請數位法律、資訊及實務面專家學者參與討論，討論中提出之各方案其嚴謹度各有優缺點，惟考量身分驗證僅是中間的過程，後續的資料加值應用更為重要，故各專家學者評估後決議參考國內其他機關企業利用行動電話資料庫作為身分驗證之作法，讓民眾僅需在個人行動裝置上鍵入基本資料後，即可同時完成健保卡註冊及個人裝置綁定為首選之認證機制，遂於106年12月底完成第一版雛型程式，並由內部同仁先行試用。
在經過內部彙整試用意見後，仍考量到手機註冊認證機制應可結合本署其他對外線上服務，而不僅限於健康存摺，如此將對於民眾利用健保服務更為便利。故重新調整資訊系統架構，加值開發與本署原有之健保卡網路服務註冊系統整合介接，於107年起持續進行需求訪談及開發作業，並於107年5月完成程式開發、測試及App送審作業，最後於107年5月29日對外召開「行動電話認證」上線記者會（圖1）展示開發成果。

圖1 李伯璋署長展示行動電話認證成果

根據本署上線後相關數據統計，全民健保行動快易通App自107年5月29日至107年5月31日於兩大商店App Store及Google Play合計下載量皆突破2萬人，擊敗國內各大熱門社群媒體App，多日蟬聯免付費App下載排行版第一名，為政府機關發行之App首開先例。然而「行動電話認證」服務上線後卻偶有因系統或電信業者服務不穩定，導致民眾無法順利完成身分驗證之情形，故為確保民眾都能夠明確並即時收到認證相關異常訊息，本署於107年6月5日邀服務廠商與五大電信業者召開上線後第1次會議，共同研討相關因應措施，以確保認證之流暢度並減少民眾使用上的誤解。
「行動電話認證」服務上線後雖廣受各方好評，惟原合作之認證資訊廠商來函表示該公司對於未來另有企業規劃，自107年12月31日起將永久停止服務。由於至107年9月中旬本署方接獲接續提供服務之廠商名單，且新合作廠商並非業務承接，而是規劃重新建置整體服務架構，本署亦為該廠商第一個合作單位，故可預期開發過程尚有許多待討論及需相互配合之相關技術問題。由於本署已有先前建置經驗，故於時間限制下壓縮開發及測試期至1-2個月，目的係為能確保「行動電話認證」務必提供服務不中斷任務。由於所有同仁戮力以赴完成使命，終於在107年12月底將新版服務正式上線。
有關「行動電話認證」各階段重要時程執行內容請參考表1：

表1 「行動電話認證」各階段重要時程執行內容
期程	執行內容
106年7月	內部相關業務單位研議資料提供之可行性及資安疑慮
106年9月	邀請外部專家學者針對法務面及實務面評估可能方案
106年12日	針對「健康存摺」完成第一版雛型程式供內部同仁試用
107年1月~3月	確認「行動電話認證」操作流程及使用者介面
107年4月~5月	進行「行動電話認證」開發及測試作業
107年5月15日	「行動電話認證」Android版上架
107年5月21日	「行動電話認證」iOS版上架
107年5月29日	「行動電話認證」上線記者會
107年6月5日	邀請服務廠商及國內五大電信業者召開上線後第1次會議
107年11月~12月	與新合作廠商重新規劃及建置整體服務架構
107年12月27日	新版「行動電話認證」服務正式上線

参、特色與效益
如前所述，在「行動電話認證」服務正式啟用以前，如民眾想透過個人行動裝置於App登入健康存摺或是行動櫃檯查詢個人就醫及健保相關資訊，都必須先以自然人憑證或是健保卡插卡登入本署系統，並開啟App掃描系統所產生之QR Code或是裝置認證碼，才算完成行動裝置綁定。然而不管是使用自然人憑證或是健保卡，都必須先於電腦安裝符合卡片類型、作業系統及瀏覽器之元件，部分民眾在使用過程中會有硬體上的問題，如讀卡異常或不穩定等等，且若是透過健保卡還必須先完成註冊作業，雖然透過電腦讀卡認證是最安全的作法，但同時也帶來諸多不便，往往讓人心生抗拒或是果斷放棄，於是「行動電話認證」也就因應而生。針對所提供之兩種認證使用資格、環境需求及操作流程比較，請參考圖2。

圖2 認證方式比較

「行動電話認證」是一種實名制認證，即透過個人於電信門市以雙證件臨櫃核實申辦之月租型手機門號及4G行動網路，於認證時透過服務廠商提供之平台與五大電信公司用戶資料庫比對輸入資料與SIM卡資料是否吻合，藉此得知目前進行認證之民眾是否為門號擁有者以完成身分驗證作業，有關認證簡易流程圖請參考圖3。

圖3 「行動電話認證」簡易流程圖

相較於一般常用的簡訊OTP（One Time Password）認證，「行動電話認證」是採用電信AAA認證，即Authentication（身分驗證）、Authorization（授權）及Accounting（紀錄），是一種用於辨識使用者身分與使用者授權等級之網路安全系統，在網路資料竊盜事件頻傳的現今社會，由於此認證過程是透過SIM卡及電信網路驗證門號正確性，無法偽冒之特性故與OTP相比擁有較高之安全性，可提供ISO/IEC 29115標準定義中，認證等級（LOA）中的第二級（LOA2）及第三級（LOA3）的認證服務，減少被盜用的可能性，也避免個人資料外洩。但倘若使用對象非本國籍人士、非本人申辦之門號（如公司門號）、使用預付卡、或有SIM卡掛失或欠費拆機等情形，將不適用此種認證服務，需改用「裝置碼認證」，如欲認證非SIM卡持有人之資料者亦同；另外，由於家用Wi-Fi上網並非透過電信業者基地台，與電信業者無關，故習慣使用Wi-Fi之用戶，也應先以個人4G行動網路完成認證後，再將網路切換回Wi-Fi；再者，雙卡機之用戶則需將上網和撥號門號設為一致，並確認輸入資料與上網門號資料是否一致。
本署「全民健保行動快易通App」目前相容Android 5.0及iOS 8.0以上版本，本文採全新用戶登入健康存摺為例，如圖4所示，認證過程中僅需輸入手機門號、身分證號等資料，並輸入健保卡號後4碼及設定登入密碼6-12碼，即可同時完成健保卡註冊及個人行動裝置綁定，開始查詢及申辦本署相關業務。

圖4 「行動電話認證」流程 - 以全新用戶為例

肆、未來展望
「全民健保行動快易通App」自101年上架至107年12月底為止，累積下載量雖已超過1,000,000人，但仍有很大的進步空間，尤其隨著數位科技的進步，網路早已改變了民眾和政府的互動方式，有鑑於行動上網率及電子化政府服務使用率日漸提升，在世代數位落差方面，不論青少年世代或中高齡民眾近用率也都明顯提升，本署近年來陸續於App開放之服務，包含「健康存摺」及「行動櫃檯」等等，皆是為了提升個人健保資料之即時性、互動性及透明性，這些資料的串聯已不再是本署與醫療院所和投保單位端的結合，而是為了進一步地直接和民眾進行互動，故為確保民眾未來在使用App上能有更好的使用者體驗，除了提升資料的多元性並鞏固資料品質外，未來也會在使用介面及流程上不斷再精進並與時俱進，讓民眾能夠更便捷地獲取資訊。「行動電話認證」只是一個開始，它讓我們能夠快速地完成註冊及綁定，日後也會使用在各項服務登入上，民眾不會再為了忘記密碼而困擾，以逐步實現本署「一機在手，健保跟著走」的核心理念。