案號：ndc106031

國家發展委員會

國營事業工作考成資訊系統建置及維運
委外服務案

需求說明書

中華民國106年 月
目錄

專案概述
  1. 名稱
國營事業工作考成資訊系統建置及維運委外服務案（以下簡稱本專案）。
  1. 緣起
行政院自48年令頒「國營事業工作考成辦法」以來，建置國營事業工作考成機制迄今已有50餘年的歷史。為有效督促國營事業不斷進步與發展，考成評核標準由各主管機關配合行政院政策方向，逐年研訂工作考成實施要點報院核定實施。考成複核作業由國發會會同行政院相關業務處、主計總處及人事行政總處等機關，採年終書面審核方式，參酌年度中實地訪查等相關資料辦理，並將評核結果簽報行政院作為國營事業未來改進之重要參據。考量國營事業工作考成機制已辦理逾50年，過去皆以紙本作業為主，期藉由整合服務資訊，擴大服務機關及事業，使國營事業工作考成作業程序簡化與資訊化，爰規劃建置國營事業工作考成資訊系統，並辦理本專案。
  1. 目標
1. 開發建置本專案系統，以提升國營事業工作考成作業電子化作業環境之效能，並符合國營事業工作考成辦法相關規範。
2. 根據國營事業工作考成業務需求與不同使用者角色權限，建置系統操作介面及功能。
3. 建置本案資料庫，具有保存資料、擷取利用、數據運算、統計分析、報告產出及圖表繪製等功能，並持續累積、擴充及更新資料庫內容與系統技術
4. 提供客服諮詢專線、客服系統，協助排除系統使用問題、修改程式功能及帳號維護管理作業。
5. 提供直覺式及互動式親和人機介面，強化使用者系統功能操作之友善性，降低使用者操作之不便利性，並依系統公開測試結果及使用者角色回饋意見精進各功能項目，減省使用者學習時間。
  1. 範圍
本專案之範圍依專案目標分述如下，詳細內容請參閱參、需求說明。
1. 開發工作考成實施要點編審、分數等第評核作業、考成總報告及期中查證作業各項功能，提供線上編修、運算與審核操作等功能。
2. 建立近10年資料庫，依據使用者選擇資料類型產生客製化報表與加值分析。
3. 提供客服諮詢專線及客服系統，協助排除系統使用問題、修改程式及帳號維護管理作業。
4. 辦理教育訓練及上線輔導。
  1. 期程
自決標日起至107年12月31日止。
  1. 經費及付款方式
1. 本專案預算金額為新臺幣（以下同）458萬元整。如因107年度預算依法定程序全部或一部分未獲審議通過時，本會得終止契約或依立法院通過之預算額度調整工作項目內容，廠商得依政府採購法第64條規定辦理。
2. 本專案保留自決標日起4年內300萬元作為後續擴充權利，實際需求視本會日後提出之需求書為準；本專案採購金額合計為758萬元整。
3. 後續擴充之工作項目主要為駐點服務、系統維護與升級、功能增修、資訊安全等相關事項。
4. 本專案經費支付方式：依契約書第五條「契約價金之給付條件」辦理。
現況說明
目前辦理國營事業工作考成之複核機關計行政院人事行政總處等4個機關，分別就人力資源管理等7個考成面向辦理複核，各該事業主管機關計財政部等5家，國營事業計有臺灣金融控股公司等17家事業，本資訊系統使用者架構圖、整體作業流程簡圖、年度工作考成實施要點編擬作業流程圖、工作考成等第報告複核與總報告編擬作業流程圖及工作考成國發會綜整作業流程圖，如圖1至圖5，國營事業工作考成相關法規詳如附錄6。

中央銀行
複核機關(4)
財政部
源管理

部
主管機關(5)
國營事業(17)
國發會產業發展處
國發會經濟發展處
國發會國土區域離島發展處
國發會管制考核處(幕僚作業總窗口)
行政院經濟能源農業處
行政院財政主計金融處
行政院交通環境資源處
行政院主計總處
行政院人事行政總處
考成面向(7)
業務經營、生產管理、企劃管理、環境保護及工業安全、其他
金融管理委員會

員會
財務管理
臺灣金融控股公司
臺灣土地銀行
中國輸出入銀行

人力資源管理

財務管理

臺灣菸酒公司

交通部

酒公司
財政部印製廠
人力資源管理
交通部
經濟部
台灣糖業公司
中華郵政公司
臺灣鐵路管理局
臺灣港務公司
桃園國際機場公司
台灣電力公司
台灣中油公司
台灣自來水公司
中央銀行
中央造幣廠
中央印製廠
業務經營、生產管理、企劃管理、環境保護及工業安全、其他

中央存款保險公司

圖1 國營事業工作考成資訊系統使用者架構圖
圖2 國營事業工作考成作業流程簡圖
        前一年度最後一季 前一年度12月 1-3月
時間軸

行政院審查各主管機關陳報所屬事業年度工作考成實施要點
主管機關將所屬事業年度工作考成實施要點陳報行政院
事業研訂當年度工作考成實施要點提報主管機關
退回修正
退回修正

工作項目

工作內容
奉院交辦後，函請行政院各複核機關表示意見，由本會綜審，簽院核定後代擬代判院函頒布實施。
研訂所屬事業當年度工作考成評分適用之績效評估面向、績效評估指標及其計算公式與評量計算方式、各指標之配分權重等。

研訂當年度工作考成評分適用之績效評估面向、績效評估指標及其計算公式與評量計算方式、各指標之配分權重等。

圖3 國營事業年度工作考成實施要點編擬及審議作業流程圖

本院相關業務處、本會負責考核業務經營、生產管理、企劃管理、環保及工業安全、國家政策配合與社會責任及其他績效。
自評階段
複核階段
初核階段

5月中旬

考成
等第
自評/報告副知複核機關

奉核後函請主管機關發布
簽報院長

3/30前
2/25前

1/1前

分送
主管機關完成初核報告及評定等第報院複核。

退回修正
自評作業開始
複核作業開始
初核作業開始

國發會綜整（如圖5）

事業機構自我檢討及評核前一年度營運績效，完成自評報告併同年度決算書提報主管機關。

本院主計總處負責考核財務管理績效。

必要時，各複核單位與主管機關得對事業機構進行重點實地查證。
主管機關邀請至少3位學者專家審查自評報告及政策影響因素
考成總報告

呈報總統
簽報院長

本院人事行政總處負責人力資源管理績效。

6/30
6月中旬

    圖4 國營事業年度工作考成等第報告複核及總報告編撰作業流程圖

圖5 國營事業年度工作考成國發會綜整作業流程圖

系統使用及開發環境如下
        1. 本專案所須硬體設備及作業系統由本會雲端資料中心提供，資料庫則由承商自行提供，得標廠商開發之系統不限定開發平台及使用軟體，惟須能相容於該中心所提供之硬體規格及作業系統版本。 （詳細內容請參考網址http://www.service.gov.tw/downloads.php?qc_id=11&pageID=1  ，行政院及所屬委員會雲端資料中心附件一、服務申請說明。）
        1. 得標廠商為提升或維運本專案而使用其他軟體，須符合雲端資料中心規範，經本會同意後施作，不得請求額外費用。
        1. 本專案軟硬體維運及管理須遵循雲端資料中心管理規範，相關文件請參考網址http://iaas.nat.gov.tw及http://www.service.gov.tw/get_file.php?d_id=68。
需求說明
  1. 本專案作業功能需求
得標廠商於本專案簽約後，配合〈國營事業工作考成辦法〉第5條規定之各項作業期程，須與各機關及事業使用者進行訪談及評估現有網站流量，以確認本案系統功能需求，完成本案功能建置。以下分別就國營事業年度工作考成各項作業流程、各作業流程關聯事項、審議及其他作業事項及歷史資料庫功能等需求說明如下：
（一）國營事業年度工作考成各項作業流程需求
針對不同使用者角色及權限，完成年度工作考成實施要點編審介面與功能設計，有關國營事業年度工作考成實施要點編擬及審查作業說明如下（詳圖3）：
（1）每年12月，由各事業主管機關督導所屬事業編擬與提交年度工作考成實施要點草案，完成初審後報院。（相關表格如附錄1-1）
（2）每年1月， 國發會辦理行政院交下各事業主管機關所屬事業年度工作考成實施要點草案，並發函通知複核機關會審。（相關表格如附錄1-2）
（3）每年2月，國發會彙整複核機關對各事業主管機關所屬事業年度工作考成實施要點草案之會審意見，並退回主管機關修正（Email通知）。
（4）每年5月，各事業主管機關依據審查意見修正所屬事業年度工作考成實施要點草案，國發會確認修正內容，奉核定後發函事業主管機關所屬事業年度工作考成實施要點核定版，並於國發會網站公告。
針對不同使用者角色及權限，完成年度工作考成等第報告（自評報告、初核報告、複核結果）及考成總報告介面與功能設計，有關國營事業年度工作考成等第報告及考成總報告編擬作業說明如下（詳圖4）：
（1）每年1月，各國營事業針對上一年度經營績效及缺失填具自評報告。（相關表格如附錄2-1）
（2）每年2月25日前，各國營事業就自評報告及同年度決算書提報主管機關，並副知複核機關。
（3）每年3月31日前，事業主管機關就事業提報之自評報告、執行政策因素影響金額明細表，邀集至少3位學者專家進行審查，並完成初核報告、初核分數彙整表及初核評分表函送行政院，並副知複核機關。（相關表格如附錄2-2）
（4）每年4月30日前，複核機關依複核分工完成複核作業，填列複核意見及複合分數送國發會綜理。（相關表格如附錄2-3、附錄2-4）
（5）每年5月中旬，國發會召開複核審查會議，會後將考成等第簽報院長，奉核定後函請主管機關發布。（相關表格如附錄3-1、附錄3-2、附錄3-3及附錄3-4）
（6）每年6月中旬，國發會完成考成總報告並簽報院長。（相關表格如附錄2-5）
（7）每年6月30日前，國發會將考成總報告呈報總統，並於國發會網站公告考成總報告。
針對不同使用者角色及權限，完成年度國營事業年度工作考成期中實地查證介面與功能設計，有關國營事業年度工作考成期中實地查證作業說明如下：
（1）每年6月，國發會擇定數家受訪國營事業，邀集行政院複核小組及學者專家參與查證，並發函受訪之事業主管機關，及副知受訪國營事業。
（2）每年7-9月，辦理期中實地查證，及學者專家提供書面審查表，查證會議後受訪事業函送國發會期中實地查證會議記錄。（相關表格如附錄4-1、4-2）
（3）該年度期中實地查證建議事項將納入下一年度工作考成實施要點編擬及該年度工作考成總報告參考。
 （二）各作業流程關聯事項需求
1. 於年度工作考成實施要點編審及年度工作考成等第報告作業自評、初核與複核階段，針對不同使用者角色及權限操作需求，提供過去年度參考資料之匯入功能，其中自評階段自評報告之自我評分，及初核、複核階段審議意見之登打欄位，除具有文書處理功能外，並具運算功能（能顯示計算式，並由系統直接計算結果）。
2. 須將年度工作考成實施要點轉化為指標衡量公式與建置運算功能，並自動帶入該年度期中查證及下一年度辦理該年度工作考成等第報告作業自評、初核與複核階段。
3. 建置各事業工作考成期中查證及年度考成總報告之相關建議事項參採情形追蹤功能。（相關表格如附錄3-5）
（三）審議及其他作業事項需求
1. 提供各事業主管機關自行初審彙整作業功能，由各事業主管機關初審、退回原事業修改，並彙整輸入（或直接修正）資料作業後傳送國發會。
2. 本會於收到各事業主管機關傳送之年度工作考成實施要點草案、考成等第初核報告資料後，得先指定並由系統自動以電子郵件通知會審機關提供會審意見。
3. 指定之會審機關輸入會審意見並標註簽核狀態，於內部簽奉核可後由系統自動電子郵件通知本會。
4. 由本會彙整會審機關意見輸入綜合審查意見（參閱附錄1-2、附錄2-3、附錄2-4），並由系統自動以電子郵件通知各事業主管機關及事業相關開會審查等相關事宜（綜合審查意見、開會通知及會議紀錄等相關資訊皆登錄於本系統，以供相關機關查閱）。
5. 各事業主管機關依據複核結果自行修正或退回其所屬事業修改年度實施要點及等第報告等（依實際需要辦理），並依傳送程序傳送國發會。
6. 建置通報、查詢、稽催、統計及表報列印功能:
（1）各項作業流程通報、查詢、稽催及列印等功能可結合電子郵件通知。其中年度實施要點及等第報告傳送、會審意見傳送與彙整意見傳送等作業後，應提供對輸入資料鎖定及解除鎖定之功能。
（2）各項作業輸入資料閱覽、清單一覽表及列印。
（3）設定條件查詢統計及列印：依年度別、部會別及事業別等條件查詢相關資料及統計。
（4）關鍵字查詢統計及列印：依據年度別、部會別及事業別之評估指標之關鍵字查詢相關資料及統計。
（5）固定報表統計及列印。
（四）歷年資料庫功能需求
1. 由主管機關及事業協助提供資料上載，內容包括各事業近4年基本資料（如附錄5-1），近10年考成等第、考成實施要點及考成總報告、年報，及國內外同業指標、學者專家著作、相關法規等（資料庫清單如附錄5-2）。
2. 資料庫資料建置完成後，具備其他加值運用功能，如依據使用者需求及權限選擇條件功能，產出圖表、報告及數據分析等。
  1. 資訊安全需求
1. 得標廠商於保固期間內如發現足以影響系統及資料安全之程式漏洞，應無條件配合修改所開發之程式。
2. 對於本專案各項作業之執行、資料庫檔案使用，進行使用權限管制及存取管制，使用者需透過主管機關建立帳號及密碼（為維護系統資訊安全，密碼長度及變更原則依本會規定辦理），或透過自然人憑證（初次登入系統者，需註冊使用者之服務機關資訊，以對應自然人憑證與所屬機關，控管使用者之角色與使用權限）始得登入，且依實際權限授與相對之執行功能及資料存取權限，防止非合法授權人進入，確保資料安全。
3. 權限管理部分，若使用者未登出且在設定時間區間內（確實時間視本會需求而定）未進行任何操作時，則系統應自動斷線並歸還系統資源，並顯示帳號密碼驗證功能畫面，驗證成功則可返回原操作畫面繼續作業。
4. 須配合本會定期對各伺服主機弱點掃描及滲透測試，針對本案相關主機之中、高風險項目進行修補防護，及作業系統、資料庫及應用相關軟體等安全性更新作業，對無法修補之風險應提出說明及配套，經本會同意後施行，另弱點掃瞄報告書請併於當季維運工作成果報告，並視本會需要出席資訊安全相關會議。
5. 配合資安攻防演練計畫，於演練期間前一個月提供弱點掃描、分析、建議修補等安全檢測服務，每次掃描完畢需提供掃描後之評估報告並做簡報說明。
6. 正式上線前，需進行原始碼檢測、弱點掃描、OWASP TOP 10、壓力測試及檢查符合個資管理之相關規定，得標廠商應提出具體之檢查方式或工具，確保於相關開發及維護之軟體系統中，無植入木馬程式、後門程式或任何有違害本會資訊安全之程式碼，檢測報告並納入系統測試報告。
7. 制定系統災難復原機制與緊急應變程序（含處理人員之聯繫通報程序、系統檢測及系統回復流程），並依本會需求每年進行系統回復演練。
8. 隨時監控系統，當偵測到任何未經授權的網頁檔案內容變更或異常流量時，立即通知本會並進行適當處理。
9. 系統錯誤訊息之顯示應經適當處理，不得直接顯示系統原始錯誤資訊，如SQL語法、系統版本等資訊。
10. 得標廠商於執行本專案相關工作時，須確實遵守本會雲端資料中心ISO27001及ISO20000相關規定。
  1. 教育訓練需求
教育訓練之講師費、講師交通費、講師食宿費、學員餐飲費、學員教材費及場地費等由本案得標廠商支應，每年度至少辦理1場次（每場次至少2梯次，每梯次至少40人），訓練對象如下：
1. 國營事業。
2. 國營事業主管機關。
3. 國營事業工作考成綜整及複核機關：本會及相關複核機關。
1. 師資：本專案專案經理、系統分析師或經本會同意之講師擔任。
2. 訓練教材：課程內容及教材須提交本會同意，並提供上課學員訓練教材講義（電子檔），亦提供線上數位學習課程至少3小時，置於本系統或本會內部網站，以利無法參加教育訓練之同仁自行上網學習。
3. 教育訓練內容及時數：教育訓練1梯次總時數不得少於3小時，本會得視教育訓練成效要求得標廠商增加訓練時數。
4. 每場教育訓練完成後，均須進行滿意度調查，以分析使用者訓練後對系統認識及熟悉程度。
  1. 上線輔導需求
1. 功能建置完成及測試無誤後，依本會擇定日期完成系統上線。
2. 駐點服務人員
1. 得標廠商應派遣駐點服務人員至本會輔導與協助本會進行系統測試與上線操作至少2個月（106年12月、107年8月）。
2. 自決標次日起20個工作天內檢送相關履歷至本會（每逾一日計罰1點，所定懲罰性違約金，每點新臺幣貳千元，其總額以契約價金總額之20%為上限），經本會同意後派駐於本會，派駐人員須大學以上畢業，熟悉資料庫軟體及具備資料處理經驗，配合本會業務推動需求，協助測試期間操作問題解決等相關工作。
3. 本會得就駐點服務人選表示審核同意與否之意見，經本會審核不同意者，自審核不同意日起15天內，得標廠商應更換不適用之人員，並送本會複審，逾期未送複審或複審仍不同意時，自期限次日起，每一不合格人選按日扣罰新臺幣500元。
4. 出勤應於本會指定時間及場地簽到退，俾利核算駐點工時，以8小時折算1天，未滿1小時不計。
5. 非上班期間若有至現場維護需求，得標廠商應於通知後2小時內到場服務，加班費用依本專案契約及勞動基準法等相關規定，含於本專案契約價金，如實核付予駐點服務人員。
6. 因應本會業務需要，本會可於契約期限內調整其工作時間及配合加班，加班費用依本專案契約及勞動基準法等相關規定，含於本專案契約價金，如實核付予駐點服務人員。
7. 駐點服務人員如有不適任情形，應於接獲本會通知日起15天更換之，如逾期更換，本會自得標廠商遲延之日起視為遲延履約。
8. 駐點服務人員如因職務異動，不克繼續擔任駐點服務人員，得標廠商應於15天前以書面提出（如係不可抗拒因素或特殊情況經本會同意者除外），並應於5天內遞補之。
9. 本會同意之新任駐點服務人員，須與原駐點服務人員至少進行5天以上同步工作交接，且同步工作交接期間不得重複計算駐點工時。
10、上述遲延履約違約金，本會得自應付價金中扣除。
上線期間，客服諮詢專線、客服系統（107年1至5月）
1、提供客服諮詢專線
（1）範圍包含本專案系統功能。
（2）內容包含操作諮詢服務、客戶申訴、異常主動通知及問題叫修處理服務等，各項諮詢需求應依問題複雜度作成紀錄，初步回復應於1天內完成，且須應過濾使用者問題，適時後送第2線系統工程人員，進行程式研判及修正，完成修正後應由客服人員回復使用者系統問題改善情形。
（3）配合公務機關上下班時間（不含公務機關例假日），每日自8時起至18時止；惟如發生主機停機、相關子系統作業高峰期間、緊急或資安事件時，仍應彈性配合本會非上班時間之實際作業需求，進行必要之客服或技術人員調度增派。
（4）前述管道之客服諮詢服務均應留存客服紀錄，客服紀錄應先彙整提問時間、管道、單位、問題與概要解答，並綜整前述問題彙整成常見問答集（FAQ），定期公布於系統客服園地上供使用者查詢。
（5）電話線上諮詢服務水準：每月客服電話接聽率須達95%以上，且應有不斷線持續留言功能。
（6）每月檢視常見問題集、使用者操作手冊及課程學習講義等內容是否需進行更新，並按月至系統客服園地更新操作手冊及FAQ之內容。
（7）每月追蹤叫修問題之後續處理情形，並於當季維運工作成果報告中摘述。
2、提供客服系統
（1）網站登錄功能。
（2）問題填報及追蹤稽核功能。
（3）網頁及電子郵件叫修之案件，系統提供電子郵件自動回復功能，以利使用者進行確認作業。
（4）案件辦理狀況線上查核功能。
（5）客服系統於結案時，主動寄送辦理情形予使用者，內容須包括案號、叫修時間、完成時間、客服人員、問題描述、問題分類等項目。
（6）權限及存取管理功能。
  1. 保固需求及維運需求
1. 本履約標的自全部完成履約經驗收合格次日起，由廠商保固1年，包含本案系統功能的除錯與效能調校、安全上的微調修改，並提供每年2次系統效能及服務檢測，俾進行調整修正。
2. 確保網站至少符合｢網路無障礙規範2.0版｣之A等級要求及「肆、服務水準協定」所要求之服務水準，若有不符合之處，廠商應免費提供檢測修正服務。
3. 維持網站24小時全天候正常運作，當系統功能及服務無法正常運作或發生資安事件時，系統應於2小時內復原或以替代方式運作，2日內修正錯誤程式、3日內向本會提出事件處理報告，內容包括事件發生時間、原因、處理方式、完成時間及改進作法 。
4. 每季例行召開1次維運檢討會議，俾利下季改善。廠商應於履約期間提出至少一項創新建議以活化本會網站服務，經本會評估併入維運服務項目執行或另案擴充辦理。
5. 每季提供當季維運工作成果報告，包括本會網站更新異動情形、網站流量及行為分析、網頁無效連結檢查、無障礙掃描報告及網站維運具體改善建議與作法。
6. 提供10%功能新增、調整及修改需求，以因應保固維運期間作業變動所需，系統之各項修正、更新需做成書面紀錄並交由本會確認。
7. 配合雲端資料中心資安管理規範及維運相關管理規範進行系統架構及資訊安全之調整與設定。
8. 得標廠商得採現場操作、文件講解、操作指導光碟或手冊等方式將技術移轉予本會人員。
  1. 其他需求
1. 為瞭解使用者對於本系統設計是否感受到介面友善與人性化、操作之方便性及客服服務情形，於系統全案開發建置完成後，得標廠商須針對各機關、國營事業不同角色人員進行滿意度調查。
2. 因應本會業務需求、環境或資訊安全驗證範圍變動，本專案各項服務、作業標的及驗證範圍亦配合調整時，相關成本費用未超過本案總價金5%，本會不另外給付費用。
3. 在新修正之規範文件未正式啟用前，得標廠商必須遵循本會現行資訊安全管理作業要求（如ISO/IEC 27001:2013），以執行相關工作。
4. 本專案得標廠商應於議約完成後，依議約程序之決議內容及本會之要求事項，提出本專案之「工作計畫書」作為契約之一部分，執行過程中如經雙方同意調整工作內容，應即時為必要之修正，不得拒絕。
5. 本專案之著作權及智慧財產權悉歸本會所有，且非經本會書面同意，本專案得標廠商不得為任何形式之複製或發表。

服務水準
（一）得標廠商應運用專案管理系統或工具，以利雙方即時、有效地掌控本案服務水準。
（二）履約期間內得標廠商未達本會所定服務水準及績效，除有不可抗力原因經本會書面同意者外，依規定計算違約金，如得標廠商同時違反二種（含）以上時，其違約金係採罰責較重者。
（三）本案罰則之每點違約金金額為新臺幣2,000元。
（四）得標廠商如累計罰20點以上或發生契約第17條契約終止或解除規定情事者，本會得隨時以書面終止或解除契約，且不補償得標廠商因此所生之損失。

編號	KPI / 項目名稱		計算/分析方法	目標值 / /統計頻率	罰責
1	本系統可用性		（系統中斷時間總和/時間總和）*100%	每月>=99.9%	每不足0.1％計罰1點
2	本系統首頁開啟時間		以監測工具，於網際網路環境使用低於20Mbps（含）頻寬，測試本網首頁開啟時間。	每月計算， / 平均<=5秒	未達目標值計罰2點
3	本系統首頁連結至其他內頁開啟時間		以監測工具，於網際網路環境使用低於20Mbps（含）頻寬，測試首頁連結至其他內頁開啟時間。	每月計算， / 平均<=5秒	未達目標值計罰2點
4	本系統無效連結檢測修正率		針對本系統進行網頁無效連結正確性查核，於查核次日起5個工作天內完成修正作業，計算無效連結修正完成率。	每月及格值須>=99％	每不足1％計罰2點
5		資訊安全	本系統遭網路攻擊或駭客入侵而致資料外洩	不得發生，每月統計	每發生1次計罰10點
6			本系統經「資通安全會報」辦理的政府機關（構）資安相關演練，被模擬入侵成功。	不得發生，每月統計	每發生1次計罰2點
7	客服諮詢叫修系統		每月客服電話接聽率須達95% / （當月客服接聽及語音留言回復數/當月總來電數（含語音留言）*100%	每月及格值須> 95%	每不足1％，計罰1點
8	客服系統回應性		經機關通知（不限形式）後2小時內，回報問題處理情形	每月計算， / 回報處理時間< 2小時	每超過1小時計罰1點
9	駐點服務人員		駐點人員及備援名單	不得發生，決標次日起20個工作天內	每逾1天，計罰1點
			累計遲到及早退之總時數（不滿1小時，以1小時計）	不得發生，每月統計	每發生1次計罰1點
10	專案團隊成員組成		服務團隊成員未依工作計畫滿編，依未滿編之日數計算	不得發生，每季統計	每日計罰3點
11	專案團隊成員異動通知		未依需求於異動生效日前10個工作天以書面通知本會	不得發生，每次統計	每發生1次計罰3點
12	文件交付品質		每期交付之文件經本會退回修正不超過2次	不得發生，每期統計	每超過1次計罰2點
13	會議決議		累計未依會議決議執行之次數	不得發生，每月統計	每發生1次計罰2點
14	使用者滿意度（每年進行一次）		設計滿意度調查問卷，針對本網所提供之網頁呈現、網頁內容、服務提供、使用者經驗等項目，於本系統首頁進行使用者滿意度調查。	>=76％	每不足1％計罰1點

註：本專案各項服務水準如有無法達成之情事，除經本會認定屬硬體設備或雲端資料中心服務異常所致外，得標廠商應負責完成符合服務水準之服務。

專案組織及管理
得標廠商應負責本專案相關工作之推動，人力變更須以書面通知本會，經本會同意後方能調整。有關專案人力之配置、資格、管理及工作職掌要求，分述如下：
人力配置
1. 為求本專案順利運作與工作品質，得標廠商應確保專案人員之專業能力及投入人數符合本專案需求。
2. 本專案人員於輔導上線期間內僅得辦理本專案業務，專案進度嚴重落後時，須依據本會要求至少1人進駐本會處理本專案相關事宜。
3. 執行本專案所需之場所、設備、相關管理措施及所衍生之相關費用等，由得標廠商自行提供或負擔。
4. 專案小組應至少包含下列成員：
項目	名稱	人數	工作內容
一	專案經理	非全職 1人	綜理本專案小組之管理。 / 控管本專案工作項目與進度。 / 安排及參與本會定期專案會議。 / 負責品質確認、品質評估、紀錄及稽核，確認全案交付之各項文件及產品。 / 負責變更管理及問題追蹤管制、系統文件與程式檔等管理
二	系統分析師	非全職 至少1人	負責需求訪談、系統分析與系統測試工作，必要時，得依本會意見安排訪談外機關及事業等。 / 資料庫結構、螢幕、報表、界面及程式邏輯等細部分析設計。 / 系統架構規劃、雛形系統設計規畫。
三	程式設計師	非全職 至少1人	負責系統軟體程式碼撰寫、單元測試、修改、系統測試計畫、整合測試、建置及操作調整作業等。
四	網路/駐點客服人員	非全職 / 至少1人	辦理輔導測試及上線期間之相關服務。

人力資格
專案人員均須於服務建議書中檢附履歷及相關佐證資料，且須具相關工作經驗。
項目	名 稱	經 歷
一	專案經理	具有大型資訊系統開發經驗5年以上。 / 具有政府機關委外服務專案（10人以上）之經驗者為佳。
二	系統分析師	具有政府機關委外服務資訊系統專案之專案分析設計及系統開發經驗5年以上。
三	程式設計師	具有資訊系統維護及資料庫開發設計經驗5年以上
四	網路客服人員	具有相關資訊系統操作及輔導實務1年以上經驗，能獨立完成諮詢服務，排除基本操作問題。

※1.以上人員須至少有1名取得ISO 27001 :2013主導稽核員認證資格或完成訓練證明文件。
2.若曾接受BS 10012及CSSLP訓練課程或具有MCSE或CISSP證照者尤佳。
人員管理
1. 得標廠商應就人員管理方式（含新進人員教育訓練計畫）、方法及制度，於工作計畫書中提出規劃，包括差勤、獎懲、人事異動、專案執行、管理系統等。
2. 得標廠商所提成本分析，應包括員工因超時工作所需支付之加班費及差旅費。
3. 得標廠商參與本專案人員於本案服務期間及服務期間屆滿後，對於其所知悉之本會資料有保密之義務，未經本會同意不得將與本服務期間相關之任何文件、資料交與第三者，或將其內容對外發表。
4. 遇有參與本專案人員須異動時，除離職者外，得標廠商應於異動生效日前10個工作天以書面通知本會，經本會同意後再行辦理，並於10個工作天內完成人員及工作交接。
5. 專案人員如有不適任情形應於接獲本會通知日起10個工作天內更換之，如逾期更換，視為遲延履約。
6. 本專案之工作人員出勤狀況應由得標廠商負責管理，專案人員請假依勞基法規定辦理。
工作職掌
1. 得標廠商應說明本專案小組工作人員工作職掌，並配合專案執行期間之工作調整，隨時更新。
2. 得標廠商應提出人員工作管理之具體計畫，以確保各分項工作於既定時程內完成。
移轉計畫
1. 得標廠商必須建立本專案移轉計畫，計畫內容至少包括移轉方式、移轉標準作業程序及項目等，並於第5期交付時程交付。
2. 若本專案得標廠商無法完成次年度議約，廠商應配合完成下列工作：
1. 本專案契約結束後至新承接廠商正式承接前，得標廠商須依本會需求繼續維護系統功能，所需費用依本專案採購項目「國營事業工作考成作業資訊系統開發建置」費用之1%，按月支付。
2. 在本會監督下，依循移轉計畫與新承接廠商進行業務交接。
3. 自新承接廠商決標日起，無償提供1個月必要之技術支援和諮詢服務予新承接廠商，以確保移轉後系統運行順利。
本會網站如需移轉至其他地點，廠商必須派專人免費提供系統移轉服務。

交付項目及時程
  1. 文件項目
得標廠商應交付下列文件，並參考附件格式撰寫（如附件無格式者，得依實際情形撰寫）：
1. 工作計畫書 （附件1）
2. 系統分析規格書（附需求訪談紀錄）（附件2）
3. 系統設計規格書（附件3）
4. 系統測試報告書（附件4）
5. 系統安裝建置手冊
6. 系統操作及管理手冊（附件5）
7. 教育訓練計畫書
8. 教育訓練報告書
9. 維運工作成果報告
10. 系統原始程式碼、執行檔、資料表綱要
11. 移轉計畫
12. 結案報告
  1. 工作時程與完成期限
本專案自決標日起至107年12月31日止，得標廠商依本專案規定期限完成應辦理事項。本會於審查及確認相關文件後，將審查結果通知得標廠商；如需改正，得標廠商應於14日內完成改正，並通知本會辦理複審及確認。本專案於系統整合與設定過程中，不得損害（直接或間接）本會現有各項設備及資料，或妨礙本會現行作業。如造成毀損，得標廠商需負責即時回復原狀，並負賠償責任。各階段工作內容說明如下：
系統開發：
期程	工作階段	交付或完成期限	得標廠商應辦理事項	本會協助事項
第 / 1 / 期	專案規劃	決標次日起20個工作天內	提交「工作計畫書」、「專案人員保密切結書」。	文件審查。 / 撥付第1期款。
第 / 2 / 期	系統總需求收集、分析與設計規格	106年 / 9月30日前	進行業務需求訪談、調查及分析（訪談對象包括複核機關、主管機關及所屬事業等至少訪談承辦人1人及主管1人）。 / 提交系統分析、設計規格書（附需求訪談紀錄）。	文件審查及功能確認。
	第1階段雛形系統展示	106年 / 11月10日前	完成下列作業之雛形系統展示： / 考成實施要點、報告與分數等第之自評、初核及複核等作業。 / 考成期中實地查證與總報告建議事項追蹤等作業。	文件審查及功能確認。 / 撥付第2期款。
第 / 3 / 期	第1階段系統測試、教育訓練準備	106年 / 12月10日前	完成下列作業之系統測試、教育訓練準備： / 考成實施要點、報告與分數等第之自評、初核及複核等作業。 / 考成期中實地查證與總報告建議事項追蹤等作業。 / 提交下列文件： / 教育訓練計畫書。 / 系統測試報告書（需包含單元測試、功能測試、資料移轉測試、壓力測試、滲透測試、原始碼檢測等系統測試項目）。 / 系統安裝建置手冊。 / 系統操作及管理手冊。	文件審查及功能確認。
	第1階段系統教育訓練、系統上線	106年 / 12月25日前	完成下列作業之系統功能建置於本會正式環境、教育訓練及系統上線： / 考成實施要點、報告與分數等第之自評、初核及複核等作業。 / 考成期中實地查證與總報告建議事項追蹤等作業。	文件審查及功能確認。 / 撥付第3期款。
第 / 4 / 期	第2階段雛形系統展示	107年 / 4月20日前	完成資料庫功能雛形系統展示。 / 提交本專案第1季維運工作成果報告。 / 提交駐點服務人員出勤資料。	文件審查及功能確認。 / 撥付第4期款。
第 / 5 / 期	第2階段系統測試與上線	107年 / 8月20日前	完成歷史資料庫開發。 / 提交資料庫系統測試報告書（需包含單元測試、功能測試、資料移轉測試、壓力測試、滲透測試、原始碼檢測等系統測試項目）。 / 提交第2季維運工作成果報告。 / 提交移轉計畫。	文件審查及功能確認。 / 撥付第5期款。
第 / 6 / 期	本專案全系統教育訓練及總驗收	107年 / 12月10日前	完成年度教育訓練。 / 提交 / （1）本專案系統分析、設計規格書、系統測試報告書、系統安裝建置手冊、系統操作及管理手冊等文件更新版。 / （2）本專案系統原始程式碼、執行檔、資料表綱要。 / （3）本專案教育訓練報告書、維運工作成果報告。 / （4）提交駐點服務人員出勤資料。 / （5）結案報告。	文件審查。 / 撥付尾款（第6期）。

保固期間系統維護：
每季結束後14天以內提送前季工作季報，其內容包括工作事項、工作進度、工作人數及時數、異常狀況及因應對策等。
  1. 文件規格、份數與交付地點
交付文件為紙本1式2份及電子檔1份，以A4尺寸紙張製作（雙面列印），並裝訂成冊，另電子檔須以PDF及Open Document格式交付，送交本會管考處或指定之地點。
服務建議書製作規範
  1. 製作規格
1. 以中文由左至右，直式橫書擅打，除各章節以16點書寫以外，其餘內容以14號字為原則，如有圖表得採用A3紙張，裝訂時應摺疊成A4尺寸，並加編封面、目錄及頁碼，A4紙張雙面列印一式11份。
2. 服務建議書須編頁次，且內頁依序應包括評選項目與服務建議書內容對照表、目次、本文及附件。（附件6，附件7）
  1. 其他規定
1. 製作服務建議書及契約簽訂前所花費之成本，由投標廠商自行負擔，得標廠商之服務建議書資料著作財產權歸本會並視為契約應履行部分。
2. 本會對投標廠商服務建議書中所提實績經驗、履約能力及過去類似案件履約績效有疑問時，得請投標廠商提出證明文件。

## 附件1 工作計畫書大綱
壹、簡介
目的
範圍
參考資料
貳、專案組織
一、組織概述
二、專案工作小組
三、專案人員分工職掌表
四、專案協調方式
參、專案管理計畫
一、工作項目說明
二、專案進度
三、專案稽核點
四、交付項目及時程
肆、專案管理及控制
一、管理目標
二、專案控制及評估
1. 進度與成本控制
2. 品質保證
3. 風險評估及管理
4. 建構管理
5. 問題追蹤管理
6. 技術評估與稽核
三、專案報告
1. 每月定期會議及工作報告
2. 特殊會議
伍、附件

## 附件2 系統分析規格書大綱
壹、前言
貳、系統範圍
參、系統目標
肆、系統功能
一、功能層次結構圖
二、功能說明
伍、作業流程
一、作業流程（人機介面）流程圖
二、作業程序說明
三、資料流程圖
四、資料流程說明
陸、資料傳輸
資料傳輸時機、方式、項目及檔案格式等
柒、作業準則
一、軟體環境
二、介面需求
三、作業程序需求
四、容量與處理時間需求
五、安全需求
六、保密需求
七、品質需求
八、版本需求
九、瀏覽器需求
捌、附則
一、需求訪談紀錄
二、需求分析相關文件
三、需求分析會議紀錄

## 附件3 系統設計規格書大綱
壹、簡介
一、目的
二、範圍
三、參考文件
貳、系統概述
一、軟體環境
二、功能層次結構圖
三、系統流程
四、設計方法及工具
參、整體設計
一、標準
1. 設計標準
2. 命名原則
二、共用模組
三、軟體組件
四、其他相關設計
五、安全性設計
六、備份與回復設計
1. 備份
2. 回復
肆、畫面設計
一、畫面目錄結構圖
二、畫面清單
1. 畫面暨程式對照表
2. 畫面訊息清單
3. 檔案清單及說明
三、畫面格式
伍、程式設計
一、程式結構圖（樹狀圖）
二、程式介面表
三、程式清單及說明
四、功能與程式對照表
五、程式與模組對照表
六、程式與所使用資料庫表格（Table）對照表、程式檔案關聯圖
七、資料庫表格（Table）與相關程式對照表、檔案程式關聯圖
陸、資料結構圖
柒、程式規格說明
一、程式一說明
1. 功能
2. 輸入
3. 處理
4. 輸出
5. 介面
二、程式二說明
．
．

## 附件4 系統測試報告大綱
壹、簡介
一、目的
二、範圍
三、參考文件
貳、測試敘述
一、測試時程
二、測試人員及分工說明
三、功能測試個案說明
四、測試功能項目、編號及流程
五、功能測試報告
1. 功能一測試報告
2. 功能二測試報告
　　　、
　　　、
六、整合測試個案說明
七、整合測試項目編號及流程
八、整合測試報告
參、附件
## 附件5 系統操作及管理手冊大綱
壹、簡介
一、操作及管理手冊內容說明
二、參考文件
貳、系統功能摘要
一、系統功能說明
二、系統作業流程
參、操作概述
一、操作程序
二、電腦設備操作說明
肆、操作說明
伍、檔案管理
陸、異常狀況處理
柒、安全管理
捌、備份及回復程序
玖、系統安裝
一、軟硬體環境
二、安裝程序
三、注意事項
拾、使用諮詢服務方式
一、熱線電話
二、到場服務
拾壹、附件

## 附件6 服務建議書大綱
壹、廠商規模與實績
  1. 公司簡介、人力與規模
  1. 近2年營運現況簡介
  1. 相關技術經驗及承接相關專案實績 （須於附件檢附證明文件，詳述開發大型或類似系統的實績與資訊安全防護能力等）
貳、專案需求規劃與建議
一、本案需求瞭解程度（含國營事業工作考成作業流程與期程、運算公式設計及基礎資料聯結與追溯等）
二、系統開發（含開發工具、圖示系統功能介面架構、資料庫、程式撰寫準則等）
三、系統建置（含系統架構、整體規劃構想、達到服務建議書徵求文件運作效能所需之網路及硬體資源及容量需求等）
四、測試程序（含測試技術、人力、時間及流程等）
五、輔導上線（含輔導上線人力配置、期程規劃及辦理方式等）
六、教育訓練（含對系統使用者之教育訓練人力配置、期程規劃及辦理方式等）
七、資訊安全（含軟體版本控制、安全程式設計構想、預防資安事件及緊急應變方式、風險管理、問題管理等）
參、專案組織及管理（專案小組組織架構、專案人員之姓名、經驗及相關證明文件）
專案組織人力配置、分工與資歷（含專案人員姓名、經驗、技術能力及相關證明文件、人員管理及工作職掌）
專案實施方式與管理方法（時程控制、甘特圖及檢核點）
工作時程控管及交付項目時程
交付產品方式、程序及品質
需求更改管理與應變能力
系統保固維運規劃
肆、創新與加值服務
1. 系統技術創新性及加值服務
2. 系統規劃創意及使用介面與功能創新性展示
3. 後續擴充規劃建議
伍、價格的完整性與合理性
1. 系統建置與維運之成本分析
2. 各細目單價組成之完整性與合理性
陸、其他
柒、附件

## 附件7 服務建議書內容與評選項目對照表

評選項目	服務建議書頁次	請投標廠商摘要說明各對應評選項目
廠商規模及實績 / 一、公司簡介、人力與規模		含近2年營運現況
二、承接類似專案經驗		檢附證明文件
專案需求規劃與建議 / 一、本案需求瞭解程度		含國營事業工作考成作業流程與期程、運算公式設計及基礎資料聯結與追溯等
二、系統開發		含開發工具、圖示系統功能介面架構、資料庫、程式撰寫準則等
三、系統建置		含系統架構、整體規劃構想、達到服務建議書徵求文件運作效能所需之網路及硬體資源及容量需求等
四、測試程序		含測試技術、人力、時間及流程等
五、輔導上線		含輔導上線人力配置、期程規劃及辦理方式等
六、教育訓練		含對系統使用者之教育訓練人力配置、期程規劃及辦理方式等
七、資訊安全		含軟體版本控制、安全程式設計構想、預防資安事件及緊急應變方式、風險管理、問題管理等
專案組織及管理 / 專案組織人力配置、分工與資歷		含專案人員姓名、經驗、技術能力及相關證明文件
專案實施方式與管理方法
工作時程控管及交付項目時程		甘特圖，含檢核點
交付產品方式、程序及品質
需求更改管理與應變能力
系統保固維運規劃
創新與加值服務		含系統技術創新性及加值服務、系統規劃創意及使用介面與功能創新性展示，及後續擴充規劃建議
價格合理性
其他
附件

##

## 附錄
## 附錄1：年度實施要點現行編擬與複核意見格式
附錄1-1 年度工作考成實施要點現行編擬格式
○○所屬事業○○○年度工作考成實施要點（草案）（俟核定後改為核定本）
○年○月○日院授發管字第○號函核定（俟核定後匯入）
壹、	○○○○
貳、	○○○○
參、	○○○○
肆、	○○○○
○、	○○○○
○○經營績效評估面向、指標、權數、目標值及評量計算方式
面向	評估指標	計算公式	權數	評量計算方式
業務經營○%	1. ○○	○○○○	○	○○○○
	2. ○○	○○○○	○	○○○○
	○. ○○	○○○○	○	○○○○
財務管理○%	○. ○○	○○○○	○	○○○○
	○. ○○	○○○○	○	○○○○
	○. ○○	○○○○	○	○○○○
生產管理○%	○. ○○	○○○○	○	○○○○
	○. ○○	○○○○	○	○○○○
	○. ○○	○○○○	○	○○○○
人力資源管理○%	○. ○○	○○○○	○	○○○○
	○. ○○	○○○○	○	○○○○
	○. ○○	○○○○	○	○○○○
企劃管理○%	○. ○○	○○○○	○	○○○○
	○. ○○	○○○○	○	○○○○
	○. ○○	○○○○	○	○○○○
環境保護與工業安全 / ○%	○. ○○	○○○○	○	○○○○
	○. ○○	○○○○	○	○○○○
	○. ○○	○○○○	○	○○○○
其他○%	○. ○○	○○○○	○	○○○○

附錄1-2 年度工作考成實施要點現行複核意見格式
國營事業○年度工作考成實施要點複核意見表
複核機關：	○○○○	分工項目：	○○○○
主管機關：	○○○○	事業名稱：	○○○○
實施要點		複核意見
○○○○		○○○○
○○○○		○○○○

## 附錄2：年度工作考成等第及報告現行編擬與複核意見格式
附錄2-1年度工作考成自評報告現行編擬格式
○○○○公司○○年度工作考成自評報告
壹、	概述 / ○○○○ / 簡述該事業之業務特性、本年度營運目標與重點、本年度重大工作績效及重大事件檢討（可視需要納入）…
貳、	經營分析 / ○○○○ / 【註：1.請依表一至表五格式填列。 / 2.本部分所列各表金額以決算數（未加計執行政策之影響金額）為準。 / 3.如有執行政策因素及影響金額情形時，應於備註欄敘明。4.淨利差異分析圖可視需要納入。】
表一	一、盈虧比較 （單位：新臺幣千元） / 盈餘（虧損） 比 較 （％） / 淨利 本年度（1） 預算數（2） 上（○○）年度（3） 達成率（1）/（2） 成長率 / [（1）-（3）]/（3） 備 註 / 稅前淨利 / 本期淨利
表二	二、總資產報酬率（本期淨利／平均資產總額） / 總資產報酬率 （％） 比 較 （％） / 本年度（1） 預 算（2） 上（○○）年度（3） 與預算比較（1）-（2） 與上年度比較（1）-（3） 備 註
表三	三、權益報酬率（本期淨利／平均權益總額） / 權益報酬率（％） 比 較 （％） / 本年度（1） 預 算（2） 上（○○）年度（3） 與預算比較（1）-（2） 與上年度比較（1）-（3） 備 註
表四	四、淨利率（本期淨利／營業收入） / 淨 利 率 （％） 比 較 （％） / 本年度（1） 預 算（2） 上（○○）年度（3） 與預算比較（1）-（2） 與上年度比較（1）-（3） 備 註
表五	五、營業利益率（營業利益／營業收入） / 營業利益率 （％） 比 較 （％） / 本年度（1） 預 算（2） 上（○○）年度（3） 與預算比較（1）-（2） 與上年度比較（1）-（3） 備 註
參、表六	自我評分表 / ○○事業○○年度工作考成自我評分表 自評總分： / 考成項目（面向+評估指標） 自我考評敘要 評分說明（含計算式） 自評分數 配分權數％ 折合分數 檢討分析 / 【範例說明】 / 一、業務經營 決算數 / 加計政策因素影響金額 / 1.營業利益 1.決算營業利益210,961千元（決算書第×頁）較預算數200,000千元，增加5.48％。 / 2.決算營業利益210,961千元較上年度審定決算數230,000千元，減少8.28％。 / 3.執行政策因素影響之實際金額為0元。 （80分＋5.48×1分）×60％＋（80分－8.28×0.2分）×40％＝51.29分＋31.34分＝82.63分 / 註： / 1.事業如有執行政策因素致影響金額時，應先按決算數進行第一階段評分；然後，再加計執行政策因素之影響金額後，伸算第二階段評分。 / 2.可輔以其他文字說明。 82.63 14 11.57 一、業務經營 / 績效 / （一） / 待改進事項 / （一） / 註：1.考成項目－依各事業○○年度工作考成實施要點中所列「考成項目」及「細項」填列。 / 2.自我考評敘要－條列式扼要說明考成評分標準之計算因素（盈餘、工安數據…）。 / 3.評分含計算式說明－填列評分計算過程。 / 4.配分權數－請依各事業○○年度工作考成實施要點中所列配分比例填列。 / 5.各事業如有配合政府執行政策因素，致有影響金額時，應於「自我考評敘要」欄及「評分說明」欄敘明；並應於「評分說明」欄中先以決算金額進行第一階段評分，再按加計執行政策因素影響金額後，伸算出第二階段評分。 / 1.請以條例式扼要說明。 / 2.本年度決算數字應於第一次引用時註明來源，如決算數第○頁。 / 3.數字均以阿拉伯數字表示。 / 4.金額以千元為單位（千元以下不計）。 / 5.百分比及乘除計算均取至小數點以下2位，餘四捨五入。
肆、	○○○○公司○○年度執行政策因素影響金額明細表 （單位：新臺幣千元） / 執行項目名稱 提列金額數 預算數 影響金額數 影響會計科目 說明 / 1 【範例】 / 辦理「央行2兆元專案貸款」、「青年購屋低利貸款」及「勞工紓困貸款」未收或調降手續費，減少營收及盈餘數。 22,682 0 22,682 營業收入加項 / 營業利益加項 / 稅前淨利加項 / 本期淨利加項 本項並未編列預算數。 / 【說明未編預算原因】 / 2 配合政府政策，辦理「振興經濟非中小企業專案貸款」，減少營收及盈餘數 237,737 598,247 -360,510 營業收入加項 / 營業利益加項 / 稅前淨利加項 / 本期淨利加項 / （以上會計科目加項均為負值） 1.本項影響金額原提列237,737千元。 / 2.已編列預算598,247千元。 / 3.依政策因素已編列預算金額應優先扣除之規定，本項影響金額為-360,510千元 （598,247-237,737=-360,510）。 / 3 / 4 / 合計總影響數 / 註：本表採A4格式編製，請併入各事業年度自評報告內。

附錄2-2年度工作考成初核報告現行編擬格式
（主管機關） 所屬事業○○年度工作考成初核報告
壹、	前言 / 【註：扼要摘述所屬事業之綜合業務特性及本年度總體營運目標與重點】
貳、	檢討分析【註：主管機關僅有一家事業機構者，（一）綜合檢討部分可免編撰】
一、	工作檢討 / （一）綜合檢討 / 1.主要成效【註：請以條列式敘述所屬事業綜合性之重要績效，並列出數據】 / 2.綜合改進建議【註：以條列式敘述所屬事業之共通性缺點或應革新之處（儘量以數據顯示），並提出改進建議】 / （二）各事業工作檢討【註：依考成項目分項扼要敘述（條列式）個別事業年度工作之優缺點，並提出建議事項】 / 甲事業（如臺灣電力公司） / 1.優點 / （1）業務經營方面 / …… / （2）財務管理方面 / …… / 2.待改進事項 / （1）業務經營方面 / …… / 3.建議事項【註：不須依考成項目分列】 / （1）…… / （2）……
二、	經營分析
表一、	一、盈虧比較 （單位：新臺幣千元） / 區分 盈 餘 （虧損） 比 較 （％） / 事業名稱 淨利 本年度（1） 預算數（2） 上（○○）年度（3） 達成率（1）／（2） 成長率 / [（1）-（3）]/（3） 備 註 / 稅前淨利 / 本期淨利 / 稅前淨利 / 本期淨利 / 總 計
表二、	二、總資產報酬率（本期淨利／平均資產總額） / 區 分 總資產報酬率 （％） 比 較 （％） / 事業名稱 本年度（1） 預 算（2） 上（○○）年度（3） 與預算比較 / （1）－（2） 與上年度比較 / （1）－（3） 備 註 / 總平均
表三、	三、權益報酬率（本期淨利／平均權益總額） / 區 分 權益報酬率 （％） 比 較 （％） / 事業名稱 本年度（1） 預 算（2） 上（○○）年度（3） 與預算比較 / （1）－（2） 與上年度比較 / （1）－（3） 備 註 / 總平均
表四、	四、淨利率（本期淨利／營業收入） / 區 分 淨 利 率 （％） 比 較 （％） / 事業名稱 本年度（1） 預 算（2） 上（○○）年度（3） 與預算比較 / （1）－（2） 與上年度比較 / （1）－（3） 備 註 / 總平均
表五、	表五、營業利益率（營業利益／營業收入） / 區 分 營業利益率 （％） 比 較 （％） / 事業名稱 本年度（1） 預 算（2） 上（○○）年度（3） 與預算比較 / （1）－（2） 與上年度比較 / （1）－（3） 備 註 / 總平均
參、	（主管機關）所屬事業○○年度工作考成初核分數彙整表 / 初核 / 評分 / 考成 / 項目 / (含細項) / 註：初核評分係指計算配分權數後之折合分數，並取至小數點以下２位，餘四捨五入。 / 事業 / 名稱
肆、	（主管機關）對所屬事業○○年度工作考成初核評分表 / 【編撰說明】 / 1.事業名稱－填列所屬事業名稱。 / 2.初核等第－初核分數八十分以上者為「甲」等，七十以上未滿八十分者為「乙」等，六十以上未滿七十分者為「丙」等，未達六十分者為「丁」等。 / 3.表中所列分數請取至小數點以下二位，餘四捨五入。 / 4.「評分說明」欄，請扼要說明評分之理由，如初核分數與自評分數相同者，則可註明「同意自評分數」。 / 5.主管機關對於所屬事業提報之執行政策事項及影響金額等情形，除應於「評分說明」欄述明同意或不同意認列意見外，並應於「初核分數」及「折合分數」二欄中，覈實伸算出各事業應得之分數。
一、	〔事業名稱〕 初核總分： 初核等第： / 考成項目 自評分數 初核分數 / Ａ 配分權數 / Ｂ％ 折合分數 / Ｃ＝Ａ×Ｂ％ 評 分 說 明
二、	〔事業名稱〕 初核總分： 初核等第： / 考成項目 / （含細項） 自評分數 初核分數 / Ａ 配分權數 / Ｂ％ 折合分數 / Ｃ＝Ａ×Ｂ％ 評 分 說 明 / （如同意自評分數請註明，不必再說明理由）

附錄2-3 年度工作考成初核報告現行複核意見格式（1）
國營事業○○年度工作考成複核分數總表

複核機關：　　　　　　　　　　分工項目：
主管 / 機關	事 業 名 稱	初核 / 分數	複核 / 分數	增減分數理由

填表說明
1.「（分工項目）」部分，請依本要點第二點有關複核分工之規定，每一主管項目填列一張複核分數總表。
2.請依照各主管機關所屬事業年度工作考成實施要點所規定之「評分標準說明」及從嚴評等原則，評定複核分數。
3.對於各事業提列之執行政策事項及影響金額，應先參酌其主管機關初核報告意見後，審慎進行複核評分，並於「增減分數理由」欄述明同意、不同意或其他意見。
4.本表採A4格式編製。

附錄2-4 年度工作考成初核報告現行複核意見格式（2）
國營事業○○年度工作考成複核意見表
複核機關：　　　　　　事業名稱：　　　　　　複核人員：
一、優點 / 二、尚待改進事項 / 三、建議事項

填表說明
1.本表請參考自評、初核及重點實地查證結果等有關資料，以事業機構（行、局、公司、廠）為單位，審提複核意見。
2.「一、優點」及「二、尚待改進事項」欄，請依複核分工就所分工之考成項目，分項扼要敘述（條列式）。「三、建議事項」欄不須依分工項目分項填寫。
3.本表採A4格式編製。
附錄2-5 年度工作考成總報告現行格式
國營事業○年度工作考成總報告
壹、	前言 / ○○○○
貳、	整體成效
一、	財政貢獻方面 / ○○○○
圖1	國營事業○-○年度國內生產毛額GDP（名目值）、營業收入、本期淨利及繳庫盈餘
表1	國營事業○年度繳庫盈餘
表2	國營事業○年度繳庫盈餘（扣除中央銀行）
圖2	國營事業○年度繳庫盈餘站所有事業繳庫盈餘百分比
圖3	國營事業○年度繳庫盈餘達成率
圖4	國營事業○-○年度繳庫盈餘預算達成率暨稅捐總額占政府稅收比率
二、	經濟貢獻方面 / ○○○○
圖5	國營事業○-○年度生產毛額占國內生產毛額暨固定資本形成毛額占國內固定資本形成毛額比率
三、	整體經營績效方面 / ○○○○
（一）	營業利益率 / ○○○○
圖6	國營事業○-○年度營業利益率
表3	國營事業○-○年度經營績效（整體及產業別）
圖7	公司組織之國營事業○-○年度營業利益率
圖8	非公司組織之國營事業○-○年度營業利益率
表4	公司組織之國營事業○-○年度經營績效
表5	非公司組織之國營事業○-○年度經營績效
（二）	淨利率 / ○○○○
圖9	國營事業○-○年度淨利率
圖10	公司組織之國營事業○-○年度淨利率
圖11	非公司組織之國營事業○-○年度淨利率
（三）	權益報酬率 / ○○○○
圖12	國營事業○-○年度權益報酬率
圖13	公司組織之國營事業○-○年度權益報酬率
圖14	非公司組織之國營事業○-○年度權益報酬率
四、	員額及員工生產力方面 / （一）員工人數 / ○○○○ / （二）員工生產力 / ○○○○
五、	研究方展方面 / ○○○○
六、	環境保護方面 / ○○○○
圖15	國營事業○-○年度研究發展支出及環境保護支出
參、	各事業工作考評
一、	財政部所屬事業 / ○○○○
圖16	財政部所屬金融及保險等國營事業○年度資本適足率、備抵呆帳覆蓋率
圖17	財政部所屬金融及保險等國營事業○年度各季逾放比率平均數
（一）	臺灣金融控股公司 / 優點 / 以下同 / 待改進事項 / 建議事項
（二）	臺灣土地銀行 / ○○○○
（三）	中國輸出入銀行 / ○○○○
（四）	臺灣菸酒公司 / ○○○○
（五）	財政部印刷廠 / ○○○○
二、	經濟部所屬事業
（一）	台灣電力公司 / ○○○○
（二）	台灣中油公司 / ○○○○
（三）	台灣自來水公司 / ○○○○
（四）	台灣糖業公司 / ○○○○
三、	交通部所屬事業
（一）	中華郵政公司 / ○○○○
（二）	臺灣鐵路管理局 / ○○○○
（三）	臺灣港務公司 / ○○○○
（四）	桃園國際機場公司 / ○○○○
四、	中央銀行暨其所屬事業
（一）	中央銀行 / ○○○○
（二）	中央印製廠 / ○○○○
（三）	中央造幣廠 / ○○○○
五、	金融監督管理委員會所屬事業
	中央存款保險公司 / ○○○○

## 附錄3：其他相關作業現行審查格式
附錄3-1 複核作業內部參考表格（1）
密
國營事業○年度工作考成自評、初核及複核分數一覽表
內參資料/○.○.○（印製日期）
主管機關	事業名稱	（○-1）年度複核分數	○年度
			自評	初核	複核
財政部	臺灣金融控股公司
	臺灣土地銀行
	中國輸出入銀行
	臺灣菸酒公司
	財政部印刷廠
經濟部	台灣電力公司
	台灣中油公司
	台灣自來水公司
	台灣糖業公司
交通部	中華郵政公司
	臺灣鐵路管理局
	臺灣港務公司
	桃園國際機場
中央銀行	中央銀行
	中央印製廠
	中央造幣廠
金管會	中央存款保險公司

註：1.原主管機關初核分數因計算加總錯誤，修正後初核分數以括弧標示。
2.國營事業經營績效獎金＝考核獎金+績效獎金
（1）國營事業工作考成結果影響考核獎金發放之額度：
考成分數	考成等第	考核獎金額度	備註
80分以上	甲	2.0個月	臺鐵局不適用
75分以上，未達80分	乙	1.5個月
70分以上，未達75分		1.0個月
60分以上，未達70分	丙	0個月
未達60分	丁

（2）績效獎金係依事業之超額盈餘比率或提存保險賠款特別準備金所達之門檻發放，不受工作考成等第之影響。
附錄3-2 複核作業內部參考表格（2）
○年度各國營事業稅前淨利（盈餘）一覽表
   （同一事業有上下二列數據者，第二列係加計政策影響因素後之淨利）
   院編決算/內參資料○.○.○（印製日期） 單位：億元
主管機關	事業名稱	（○-1）年度 / 稅前淨利	○年度 / 稅前淨利	○年度 / 稅前淨利預算
中央銀行	中央銀行	○	○	○
財政部	臺灣金融控股公司	○	○	○
		○ / （臺銀○） / （人壽○） / （證券○）	○ / （臺銀○） / （人壽○） / （證券○）	○ / （臺銀○） / （人壽○） / （證券○）
	臺灣土地銀行	○	○	○
		○ / （○）	○ / （○）	○ / （○）
	中國輸出入銀行	○	○	○
		○ / （○）	○ / （○）	○ / （○）
	臺灣菸酒公司	○	○	○
		○ / （○）	○ / （○）	○ / （○）
	財政部印刷廠	○	○	○
		○ / （○）	○ / （○）	○ / （○）
經濟部	台灣電力公司	○	○	○
		○ / （○）	○ / （○）	○ / （○）
	台灣中油公司	○	○	○
		○ / （○）	○ / （○）	○ / （○）
	台灣自來水公司	○	○	○
		○ / （○）	○ / （○）	○ / （○）
	台灣糖業公司（註○）	○	○	○
		○ / （○）	○ / （○）	○ / （○）
交通部	中華郵政公司	○	○	○
	臺灣鐵路管理局	○	○	○
		○ / （○）	○ / （○）	○ / （○）
	桃園國際機場	○	○	○
		○ / （○）	○ / （○）	○ / （○）
	臺灣港務公司	○	○	○
金管會	中央存款保險公司（註○）	--	--	--

註○：○○ 。
註○：○○ 。
註○：○○ 。

附錄3-3 複核作業簽院參考表格（1）
國營事業○年度複核機關複核分數一覽表
1.財政部所屬事業
事業名稱	初 核	複 核 意 見	最後評分
臺灣金融控股公司 / （自評：○）	等第：○ / 評分：○	行政院財政主計金融處：○○○…。 / 行政院主計總處：○○○…。 / 行政院人事行政總處：○○○…。 / 國家發展委員會：○○○…。	等第：○ / 複評：○
臺灣土地銀行 / （自評：○）	等第：○ / 評分：○	行政院財政主計金融處：○○○…。 / 行政院主計總處：○○○…。 / 行政院人事行政總處：○○○…。 / 國家發展委員會：○○○…。	等第：○ / 評分：○
中國輸出入銀行 / （自評：○）	等第：○ / 評分：○	行政院財政主計金融處：○○○…。 / 行政院主計總處：○○○…。 / 行政院人事行政總處：○○○…。 / 國家發展委員會：○○○…。	等第：○ / 評分：○
臺灣菸酒公司 / （自評：○）	等第：○ / 評分：○	行政院財政主計金融處：○○○…。 / 行政院主計總處：○○○…。 / 行政院人事行政總處：○○○…。 / 國家發展委員會：○○○…。	等第：○ / 評分：○
財政部印刷廠 / （自評：○）	等第：○ / 評分：○	行政院財政主計金融處：○○○…。 / 行政院主計總處：○○○…。 / 行政院人事行政總處：○○○…。 / 國家發展委員會：○○○…。	等第：○ / 評分：○

2.經濟部所屬事業
事業名稱	初 核	複 核 意 見	最後評分
台灣電力公司 / （自評：○）	等第：○ / 評分：○	行政院經濟能源農業處：○○○…。 / 行政院主計總處：○○○…。 / 行政院人事行政總處：○○○…。 / 國家發展委員會：○○○…。	等第：○ / 評分：○
台灣中油公司 / （自評：○）	等第：○ / 評分：○	行政院經濟能源農業處：○○○…。 / 行政院主計總處：○○○…。 / 行政院人事行政總處：○○○…。。 / 國家發展委員會：○○○…。	等第：○ / 評分：○
台灣自來水公司 / （自評：○）	等第：○ / 評分：○	行政院經濟能源農業處：○○○…。 / 行政院主計總處：○○○…。 / 行政院人事行政總處：○○○…。 / 國家發展委員會：○○○…。	等第：○ / 評分：○
台灣糖業公司 / （自評：○）	等第：○ / 評分：○	行政院經濟能源農業處：○○○…。 / 行政院主計總處：○○○…。 / 行政院人事行政總處：○○○…。 / 國家發展委員會：○○○…。	等第：○ / 評分：○

3.交通部所屬事業
事業名稱	初 核	複 核 意 見	最後評分
中華郵政股份有限公司 / （自評：○）	等第：○ / 評分：○	行政院交通環境資源處：○○○…。 / 行政院主計總處：○○○…。 / 行政院人事行政總處：○○○…。 / 國家發展委員會：○○○…。	等第：○ / 評分：○
臺灣鐵路管理局 / （自評：○）	等第：○ / 評分：○	行政院交通環境資源處：○○○…。 / 行政院主計總處：○○○…。 / 行政院人事行政總處：○○○…。 / 國家發展委員會：○○○…。	等第：○ / 評分：○
臺灣港務公司 / （自評：○）	等第：○ / 評分：○	行政院交通環境資源處：○○○…。 / 行政院主計總處：○○○…。 / 行政院人事行政總處：○○○…。 / 國家發展委員會：○○○…。	等第：○ / 評分：○
桃園國際機場公司 / （自評：○）	等第：○ / 評分：○	行政院交通環境資源處：○○○…。 / 行政院主計總處：○○○…。 / 行政院人事行政總處：○○○…。 / 國家發展委員會：○○○…。	等第：○ / 評分：○

4.中央銀行暨所屬事業
事業名稱	初 核	複 核 意 見	最後評分
中央銀行 / （自評：○）	等第：○ / 評分：○	行政院財政主計金融處：○○○…。 / 行政院主計總處：○○○…。 / 行政院人事行政總處：○○○…。 / 國家發展委員會：○○○…。	等第：○ / 評分：○
中央印製廠 / （自評：○）	等第：○ / 評分：○	行政院財政主計金融處：○○○…。 / 行政院主計總處：○○○…。 / 行政院人事行政總處：○○○…。國家發展委員會：○○○…。	等第：○ / 評分：○
中央造幣廠 / （自評：○）	等第：○ / 評分：○	行政院財政主計金融處：○○○…。 / 行政院主計總處：○○○…。 / 行政院人事行政總處：○○○…。 / 國家發展委員會：○○○…。	等第：○ / 評分：○

5.金融監督管理委員會所屬事業
事業名稱	初 核	複 核 意 見	最後評分
中央存款保險公司 / （自評：○）	等第：○ / 評分：○	行政院財政主計金融處：○○..。 / 行政院主計總處：○○○…。 / 行政院人事行政總處：○○○…。 / 國家發展委員會：○○○…。	等第：○ / 評分：○

附錄3-4 複核作業簽院參考表格（2）
國營事業○年度工作考成複核等第暨分數一覽表
○.○.○（印製日期）
主管機關	事業名稱	分數	等第
財政部	臺灣金融控股公司	○	○
	臺灣土地銀行	○	○
	中國輸出入銀行	○	○
	臺灣菸酒公司	○	○
	財政部印刷廠	○	○
經濟部	台灣電力公司	○	○
	台灣中油公司	○	○
	台灣自來水公司	○	○
	台灣糖業公司	○	○
交通部	中華郵政公司	○	○
	臺灣鐵路管理局	○	○
	臺灣港務公司	○	○
	桃園國際機場	○	○
中央銀行	中央銀行	○	○
	中央印製廠	○	○
	中央造幣廠	○	○
金融監督管理委員會	中央存款保險公司	○	○

附錄3-5 建議事項參採率參考表格
○年國營事業建議事項參採率				提報日期○年○月○日
主管機關	國營事業	事項別	建議事項數	參採事項數	參採比率
財政部	臺灣金控公司	（○-1）年總報告（1）
		○年期中查證（2）
	臺灣土地銀行	（○-1）年總報告（1）
		○年期中查證（2）
	中國輸出入銀行	（○-1）年總報告（1）
		○年期中查證（2）
	財政部印刷廠	（○-1）年總報告（1）
		○年期中查證（2）
	臺灣菸酒公司	（○-1）年總報告（1）
		○年期中查證（2）
經濟部	台灣電力公司	（○-1）年總報告（1）
		○年期中查證（2）
	台灣中油公司	（○-1）年總報告（1）
		○年期中查證（2）
	台灣自來水公司	（○-1）年總報告（1）
		○年期中查證（2）
交通部	中華郵政公司	（○-1）年總報告（1）
		○年期中查證（2）
	臺灣鐵路管理局	（○-1）年總報告（1）
		○年期中查證（2）
	桃園國際機場股份有限公司	（○-1）年總報告（1）
		○年期中查證（2）
	臺灣港務股份有限公司	（○-1）年總報告（1）
		○年期中查證（2）
中央銀行	中央銀行	（○-1）年總報告（1）
		○年期中查證（2）
	中央印製廠	（○-1）年總報告（1）
		○年期中查證（2）
	中央造幣廠	（○-1）年總報告（1）
		○年期中查證（2）
金融監督管理委員會	中央存款保險公司	（○-1）年總報告（1）
		○年期中查證（2）
	合計	（1）+（2）

## 附錄4：工作考成期中實地查證現行使用表格
 附錄4-1 工作考成期中實地查證經營績效表
國營事業○年度工作考成期中實地經營績效表
1、○○○（事業）
面向	評估指標	計算公式	○年 / 上半年	○年度 / 預算	（○-1） / 年度	（○-2） / 年度
○○○○ / ○%	1.○○○	○○○
	2.○○○	○○○
	3.○○○	○○○
	4.○○○	○○○
○○○○ / ○%	5.○○○	○○○
	6.○○○	○○○
	7.○○○	○○○
	8.○○○	○○○
	9.○○○	○○○
	10.○○○	○○○
○○○○ / ○%	11.○○○	○○○
	12.○○○	○○○
○○○○ / ○%	13.○○○	13.1○○○ / 13.2○○○
	14.○○○	○○○
	15.○○○	○○○
○○○○ / ○%	16.○○○	○○○
	17.○○○	○○○
○○○○ / ○%	18.○○○	18.1○○○ / 18.2○○○
	19.○○○	○○○
○○○○ / ○%	20.○○○	○○○

附錄4-2 工作考成期中實地查證書面報告審查表
國營事業○年度工作考成期中實地查證書面報告審查表
※請依照各審查項目詳細填寫；若本表格不敷或不適使用，可另以其他紙張書寫。
受訪事業：○○○○
審 查 項 目	審 查 意 見
經營現況分析	○○○○
未來展望 / （含因應策略）	○○○○
其他	○○○○
建議	○○○○

        審查人：
日期：○年○月○日

## 附錄5：基本資料表格及歷史資料建置清單
附錄5-1 ○○（事業名稱）基本資料表格
○○國營事業 ○○○董事長（106.1.1上任日期）、○○○總經理（106.1.1上任日期） 表內資料採審定本
主管機關		○○部	事業型態	○○型	組織性質	○○組織
年度 / 項目		X-4年	X-3年	X- 2年	X-1年	X年
工作考成等第（分數）		等第（分數）	甲（81）
本期淨利（億元）
繳庫盈餘（億元）
累計虧損（億元）
營業總收入（億元）
營業總支出（億元）
總資產（億元）
資本額（億元）
總負債（億元）
員工人數（人）
平均薪資（萬元/人‧月）
員工生產力[營業收入/員工人數]（萬元/人）
年度	政策因素主要項目				事業提列影響金額（億元）	主管機關核列金額（億元）
X年	1.（請條列式） / 2.
X-1年
經營面臨問題
1.目前….財務日益惡化。 / 2.法規修正內容…公司相互競爭之局面。

附錄5-2 歷史資料庫建置清單
項次	資料名稱	備註
1	考成等第及分數	1.範圍：17家事業，近10年 2.資料來源：國發會
2	考成實施要點	1.範圍：17家事業，近10年 2.資料來源：國發會
3	考成總報告	1.範圍：17家事業，近10年 2.資料來源：國發會
4	年報	1.範圍：17家事業，近10年 2.資料來源：17家事業
5	事業自評報告	1.範圍：17家事業，近5年 2.資料來源：17家事業
6	國內外同業指標	資料來源：國發會、主管機關及事業
7	學者專家著作	資料來源：國發會、主管機關及事業
8	考成相關法規	資料來源：國發會、主管機關及事業
9	重要會計科目與財務資料 / （1）營業利益（2）營業收入（3）本期淨利（4）業主權益 / （5）營業利益率（營業利益/營業收入） / （6）淨利率（本期淨利/營業收入 / （7）權益報酬率（本期淨利/平均權益） / （8）繳庫盈餘 / （9）逾放比率 / （10）備抵呆帳覆蓋率 / （11）資本適足率	1.範圍：17家事業，近5年，僅金控、金控及其所屬事業、土銀及輸銀需要逾放比率、備抵呆帳覆蓋及資本適足率等資料。 / 2.資料來源：國發會、主管機關及事業

## 附錄6：國營事業工作考成相關法規
附錄6-1 國營事業管理法
國營事業管理法
中華民國 100 年 12 月 28 日修正

第 一 章 總則
第 1 條 國營事業之管理，依本法之規定。
第 2 條 國營事業以發展國家資本，促進經濟建設，便利人民生活為目的。
第 3 條 本法所稱國營事業如下：
一、政府獨資經營者。
二、依事業組織特別法之規定，由政府與人民合資經營者。
三、依公司法之規定，由政府與人民合資經營，政府資本超過百分之五十者。
其與外人合資經營，訂有契約者，依其規定。
政府資本未超過百分之五十，但由政府指派公股代表擔任董事長或總經理者，立法院得要求該公司董事長或總經理至立法院報告股東大會通過之預算及營運狀況，並備詢。
第 4 條 國營事業應依照企業方式經營，以事業養事業，以事業發展事業，並求有盈無虧，增加國庫收入。但專供示範或經政府特別指定之事業，不在此限。
第 5 條 政府對於國營事業之投資，由國庫撥付，如依法發行股票，其股票由國庫保管。
第 6 條 國營事業除依法律有特別規定者外，應與同類民營事業有同等之權利與義務。
第 7 條 國營事業之主管機關，依行政院各部會署組織法之規定。
第 8 條 主管機關之職權如左：
一、所管國營事業機構之組設、合併、改組或撤銷。
二、所管國營事業業務計劃及方針之核定。
三、所管國營事業重要人員之任免。
四、所管國營事業管理制度之訂定。
五、所管國營事業業務之檢查及考核。
六、所管國營事業資金之籌劃。
前項第三款重要人員之任免，如事業組織有特別法之規定者，依其規定。
第 9 條 國營事業有左列情形之一者，得斟酌實際需要，設置總管理機構以管理之：
一、性質相同之事業。
二、事務密切關聯之事業。
第 10 條 國營事業之組織，應由主管機關呈請行政院核轉立法院審定之。
第 二 章 財務
第 11 條 國營事業應根據主管機關核准之創業或擴充計畫編製預算，確定所需之資本，經政府核定後，由國庫一次或分期撥發。
第 12 條 國營事業應於年度開始前擬具營業預算，呈請主管機關核定之。
第 13 條 國營事業年終營業決算，其盈餘應繳解國庫，但依本法第四條專供示範或經政府指定之特別事業，如有虧損，得報由主管機關請政府撥補。
第 14 條 國營事業應撙節開支，其人員待遇及福利，應由行政院規定標準，不得為標準以外之開支。
第 15 條 國營事業經政府核准，得發行指定用途之公司債，不受公司法第二百四十七條、第二百四十九條第二款及第二百五十條第二款規定之限制。但其指定用途、年度發行總額，應循預算程序，送立法院審議。
前項國營事業公司債款募集後，未依指定用途而用於規定事項以外者，處國營事業負責人二年以下有期徒刑。
第 16 條 國營事業之會計制度，由主計部依照企業方式，會商事業主管機關訂定之。
第 17 條 國營事業各項收支，由審計機關辦理事後審計，其業務較大之事業，得由審計機關派員就地辦理之。
第 三 章 業務
第 18 條 國營事業每年業務計劃，應於年度開始前，由總管理機構或事業機構擬呈主管機構核定。
第 19 條 國營事業產品之銷售，由事業機構辦理；遇有統籌之必要時，其統籌辦法由主管機關另定之
第 20 條 國營之公用事業費率，應由總管理機構或事業機構擬具計算公式，層轉立法院審定，變更時亦同。
第 21 條 國營事業機構非經主管機關之核准，不得為業務無關之設備或建築之支出。
第 22 條 國營事業訂立超過一定數量或長期購售契約，應先經主管機關之核准。
前項數量及期限之標準，由主管機關定之。
第 23 條（刪除）
第 24 條 國營事業所需原料及器材之宜於集中採購者，由主管機關或總管理機構彙總辦理。
第 25 條 國營事業之採購或營造，其投標訂約等程序，由各級事業機構，依其主管機關之規定辦理，其審計手續，依照本法第十七條規定辦理。
第 26 條 國營事業之安全設施、員工訓練及技術管理等項，應採用最有效率之方法與制度。
第 27 條 國營事業之員工，得推選代表參加有關生產計劃之業務會議。
第 28 條 國營事業與外國技術合作，應經主管機關核准。
第 29 條 國營事業工作之考核，應由主管機關按其性質，分別訂定標準。
第 30 條 凡政府認為必須主辦之事業，而在經營初期無利可圖者，得在一定期內，不以盈虧為考核之標準。
第 四 章 人事
第 31 條 國營事業人員之進用，除特殊技術及重要管理人員外，應以公開甄試方法行之。
前項甄試，以筆試為原則。其甄試方式、應考資格、應試科目、成績計算與錄取標準等事項，由國營事業主管機關定之。
第一項特殊技術及重要管理人員，應由國營事業建立項目、職位及所需資格條件陳報主管機關，並上網公告。
第 32 條 在本法施行前，國營事業現有人員應予甄審，其升遷、調補，應依經歷、年資及服務成績為標準。
第 33 條 國營事業人員之進用、考核、退休、撫卹、資遣及其他人事管理事項，除法律另有規定外，由國營事業主管機關擬訂辦法，報請行政院核定。
第 34 條 非公司組織之國營事業，行政院認為必要時，得令設置理、監事，由主管機關聘派之。
第 35 條 國營事業董事、監察人或理、監事，不得兼任其他國營事業董事、監察人或理、監事。但為推動合併或成立控股公司而兼任者，僅得兼任一職，且擔任董事或理事者不得兼任監察人或監事，反之亦然；並得被選任為董事長、副董事長或相當之職位。
前項董事或理事，其代表政府股份者，應至少有五分之一席次，由國營事業主管機關聘請工會推派之代表擔任。
前項工會推派之代表，有不適任情形者，該國營事業工會得另行推派之。
第 36 條 國營事業人員除遵照公務員服務法第十三條之規定外，不得經營或投資於其所從事之同類企業。
第 37 條 國營事業人員進用之迴避，準用公務人員任用法第二十六條規定。
第 五 章 附則
第 38 條 本法自公布日施行。
本法修正條文施行日期，由行政院定之。

附錄6-2 國營事業工作考成辦法
國營事業工作考成辦法
中華民國103年12月26日行政院令修正

第一條 為考核國營事業經營成效，督促其業務進步發展，特依「國營事業管理法」第八條及第二十九條之規定，訂定本辦法。
第二條 國營事業工作之考成，本辦法未規定者，依其他有關法令之規定辦理。
第三條 國營事業工作考成應著重年度盈餘及國家政策之達成，各主管機關得按所屬事業性質，選定下列考成事項：
一、業務經營。
二、財務管理。
三、生產管理。
四、人力資源管理。
五、企劃管理。
六、環境保護及工業安全。
七、其他。
國營事業年度工作考成作業要點，由國家發展委員會（以下簡稱國發會）定之。
第四條 國營事業工作考成，應配合年度決算辦理。
第五條 國營事業工作考成分為自評、初核、複核三個步驟；其辦理程序及時限如下：
一、各國營事業應於每年度終了時，依第三條第一項所定事項自評，並填具自評報告等資料後，併同年度決算書於次年二月二十五日前提報主管機關，並副送行政院相關業務處、主計總處、人事行政總處及國發會。但中央銀行應逕報行政院。
二、主管機關辦理國營事業工作考成，應依據前款自評報告及參酌其他資料，加具審核意見，完成初核；並連同第九條規定之考成等第，於三月三十一日前報行政院複核。
三、行政院收受前款主管機關所報初核結果後，應參酌其他考核資料，於三個月內完成複核，並呈報總統。
第六條 各主管機關依前條第二款對國營事業工作考成初核時，得採行下列方式辦理：
一、派員赴各國營事業實地查證。
二、派員參加各國營事業年度工作檢討會。
三、約集各國營事業有關人員舉行工作講評。
四、約集各國營事業工作考成主辦人員舉行座談。
第七條 行政院依第五條第三款對主管機關所報初核結果，採書面審核方式進行複核，必要時得依第八條辦理重點實地查證，其作業流程如下：
一、由國發會邀集行政院相關業務處、主計總處及人事行政總處，組成複核小組，依第三條第二項所定國營事業年度工作考成作業要點辦理複核。
二、複核結果，由國發會洽商行政院相關業務處、主計總處、人事行政總處及主管機關等意見後，陳報院長核定。
第八條 國發會得於年度中邀集行政院相關業務處、主計總處及人事行政總處，組成查證小組，赴特定國營事業就第三條第一項所定考成事項之辦理情形，進行實地查證，作為複核結果之參考。
第九條 各主管機關對所屬國營事業工作考成結果，應按甲等、乙等、丙等、丁等四種評定其等第，報請行政院複核。
具下列情形之一者不得考列甲等：
一、國營事業年度盈餘經調整配合執行政策因素後，未達預算數者。但已較上一年度增加者，不在此限。
二、國營事業經調整配合執行政策因素後未有盈餘者。但已達預算目標且虧損較上一年度有明顯改善者，不在此限。
三、執行政策或業務有嚴重過失者。
第十條 國營事業人員年終考成列甲等人數比例及各高低職位間考列甲等之比例，應以各該國營事業工作考核之等第為依據，其人數及比例由主管機關擬訂，報請行政院核定。
主管機關辦理所屬國營事業重要人員之考核及任免，應將各該國營事業工作考核之等第列為衡量因素。
第十一條 各主管機關辦理國營事業工作考成，應於每年度開始前，依第三條第一項考成選定事項擬訂考成細目、考評標準及其權數，報行政院核定後實施。但為配合當年度突發之組織調整、立法院決議事項、民營化等重大事件，得申請調整。
前項調整之申請，各國營事業應在年度結束三個月前提出，各主管機關並應在年度結束二個月前核轉行政院，逾期不得申請。
第十二條 國營事業考成作業及流程應予保密，俟行政院核定考成等第後自動解密。
第十三條 本辦法自發布日施行。

附錄6-3 國營事業年度工作考成作業要點
國營事業年度工作考成作業要點
中華民國103年2月6日發字第1031400009號函修正

1. 依據國營事業工作考成辦法（以下簡稱本辦法）第三條第二項規定，訂定本要點。
2. 考成方式依照本辦法第五條規定，區分為自評、初核及複核三步驟辦理。
三、國營事業應於每年度終了依據本辦法第五條規定，並依照行政院核定之年度工作考成實施要點及其評估指標，覈實檢討經營結果，針對經營績效及缺失切實填具自評報告，格式如附件一，併同年度決算書於次年二月二十五日前提報主管機關，並副知各複核小組成員。但中央銀行部分逕報行政院。
前項所稱複核小組成員係指行政院相關業務處（以下簡稱本院相關業務處）、行政院主計總處（以下簡稱主計總處）、行政院人事行政總處（以下簡稱人事總處）及國家發展委員會（以下簡稱國發會）。
四、適用本辦法第九條第二項所稱執行政策任務時，應符合下列原則之一，且不包括天然災害、市場因素、匯率變動及罷工等因素：
（一）配合執行政府政策致影響盈餘者。
（二）配合專屬該事業政策任務之法令規定者。
（三）配合執行政府政策，從事國內、外投資影響盈餘者。
事業機構於年度預算編製及宣布政策時，應先估計政策因素影響金額，提報主管機關核准；政策因素影響金額，有利及不利部分均應提列。已編列預算者，其金額不重複計算。
本辦法第九條第二項所稱上一年度者，指經調整配合執行政策後之決算金額。
五、國營事業年度工作考成評估指標分數之計算應納入認列政策之影響金額，並應就執行政策項目及其影響金額，於自評報告中自我考評敘要欄及評分說明欄揭述，除提供季報表列為自評報告附件外，應填具執行政策因素影響金額明細表，格式如附件二，併同自評報告提報主管機關，並副知各複核小組成員。
六、主管機關收到所屬事業提報之自評報告及執行政策因素影響金額明細表後，應依國營事業管理法第四條、本辦法第五條及第六條規定，邀集至少三位學者專家進行審查後，覈實完成初核報告、初核分數彙整表及初核評分表，格式如附件三至五，於三月三十一日前函送行政院，並副知各複核小組成員。
針對事業提列之執行政策項目及其影響金額，主管機關應提供下列佐證資料：
（一）執行政策任務有關公文或其他相關文件。
（二）政策任務目標、執行期間、達成情形說明。
（三）初核學者專家之審查意見。
七、國營事業工作考成複核採分工方式作業，國發會負責綜合複核及編撰考成總報告。複核分工如下：
（一）業務經營：本院相關業務處、國發會。
（二）財務管理：主計總處。
（三）生產管理：本院相關業務處、國發會。
（四）人力資源管理：人事總處。
（五）企劃管理（包括研究發展）：本院相關業務處、國發會。
（六）環境保護及工業安全：本院相關業務處、國發會。
（七）其他（國家政策之配合、社會責任等事項）：本院相關業務處、國發會。
八、複核採書面審查方式進行，必要時得辦理實地查證；各複核小組成員應指派具專業知識或其他適當人員進行審查，必要時得邀集其他相關機關人員及學者專家共同審查。
九、各複核小組成員收到各國營事業副知之前一年度工作考成自評資料及各主管機關副知之初核資料後，應依據第七點複核分工辦理複核作業，並於四月三十日前將複核結果依附件六及附件七之格式，填列有關資料及複核分數，送國發會綜合辦理。
十、主管機關及各複核小組成員辦理國營事業年度工作考成初核或複核，應依國營事業管理法第四條及本辦法第九條規定覈實考核各國營事業之分數等第。
本辦法第九條第二項第一款所稱年度營業預算執行結果及第二款所稱年度盈餘，均指稅前金額，並依據審計部歷年審定數及審查意見進行綜合複評。
前項年度盈餘於中央存款保險公司係指每年度提存之保險賠款特別準備金（不含銀行業營業稅撥入款）。
十一、考成等第：
（一）考成成績依序分甲、乙、丙、丁四等第。
（二）考成分數八十分以上者列甲等，七十分以上未滿八十分者列乙等，六十分以上未滿七十分者列丙等，未達六十分者列丁等。
十二、本要點所列自評、初核及複核作業時效均列入管制，國營事業、主管機關及各複核小組成員應依規定期限完成提報作業；自評報告、初核報告及複核報告列為密件，俟行政院核定考成等第後自動解密。

附件一【請用A4橫式編撰】

○○○○○○公司
○○年度工作考成自評報告

○○○○○○公司 編製
○○年○○月

目 / 壹、概述 ················．．1 / 一、 ················ / 二、 ················ / 三、 ················ / 貳、經營分析·············· / 一、盈虧比較 ············ / 二、總資產報酬率 ··········· / 三、權益報酬率 ········· / 四、淨利率 ············· / 五、營業利益率 ··········· / 六、淨利差益分析圖（可視需要併入）··	錄 / 參、自我評分表 ············· / 一、業務經營 ············ / ················ / ················ / ················ / 二、財務管理 ············ / ················ / ················ / ················ / 肆、其他 ················

【編撰範例說明】
○○○○公司○○年度工作考成自評報告

壹、概述
【註：1.請用左 右兩欄格式書寫。
2.簡述該事業之業務特性、本年度營運目標與重點、本年度重大工作績效及重大事件檢討（可視需要納入）…】
貳、經營分析
【註：1.請依表一至表五格式填列。
2.本部分所列各表金額以決算數（未加計執行政策之影響金額）為準。
3.如有執行政策因素及影響金額情形時，應於備註欄敘明。4.淨利差異分析圖可視需要納入。】
參、自我評分表
【註：請依表六格式填列】

表一、盈虧比較	（單位：新臺幣千元）
盈 餘 （虧損）			比 較 （％）
本年度（1）	預算數（2）	上（○○）年度（3）	達成率（1）/（2）	（1）-（3） / 成長率 / （3）	備 註

表二、總資產報酬率（本期淨利／平均資產總額）
總資產報酬率 （％）			比 較 （％）
本年度（1）	預 算（2）	上（○○）年度（3）	與預算比較（1）-（2）	與上年度比較（1）-（3）	備 註

表三、權益報酬率（本期淨利／平均權益總額）
權益報酬率（％）			比 較 （％）
本年度（1）	預 算（2）	上（○○）年度（3）	與預算比較（1）-（2）	與上年度比較（1）-（3）	備 註

表四、淨利率（本期淨利／營業收入）
淨 利 率 （％）			比 較 （％）
本年度（1）	預 算（2）	上（○○）年度（3）	與預算比較（1）-（2）	與上年度比較（1）-（3）	備 註

表五、營業利益率（營業利益／營業收入）
營業利益率 （％）			比 較 （％）
本年度（1）	預 算（2）	上（○○）年度（3）	與預算比較（1）-（2）	與上年度比較（1）-（3）	備 註

表六　○○事業○○年度工作考成自我評分表　　　　　　　　　　　　　　自評總分：
考成項目（面向+評估指標）	自我考評敘要	評分說明（含計算式）	自評分數	配分權數％	折合分數	檢討分析
【範例說明】 / 一、業務經營	決算數
	加計政策因素影響金額
1.營業利益	1.決算營業利益210,961千元（決算書第×頁）較預算數200,000千元，增加5.48％。 / 2.決算營業利益210,961千元較上年度審定決算數230,000千元，減少8.28％。 / 3.執行政策因素影響之實際金額為0元。	（80分＋5.48×1分）×60％＋（80分－8.28×0.2分）×40％＝51.29分＋31.34分＝82.63分 / 註： / 1.事業如有執行政策因素致影響金額時，應先按決算數進行第一階段評分；然後，再加計執行政策因素之影響金額後，伸算第二階段評分。 / 2.可輔以其他文字說明。	82.63	14	11.57	一、業務經營 / 績效 / （一） / 待改進事項 / （一）

註：1.考成項目－依各事業○○年度工作考成實施要點中所列「考成項目」及「細項」填列。
1.請以條例式扼要說明。
2.本年度決算數字應於第一次引用時註明來源，如決算數第○頁。
3.數字均以阿拉伯數字表示。
4.金額以千元為單位（千元以下不計）。
5.百分比及乘除計算均取至小數點以下2位，餘四捨五入。
2.自我考評敘要－條列式扼要說明考成評分標準之計算因素（盈餘、工安數據…）。
3.評分含計算式說明－填列評分計算過程。
4.配分權數－請依各事業○○年度工作考成實施要點中所列配分比例填列。
5.各事業如有配合政府執行政策因素，致有影響金額時，應於「自我考評敘要」欄及「評分說明」欄敘明；並應於「評分說明」欄中先以決算金額進行第一階段評分，再按加計執行政策因素影響金額後，伸算出第二階段評分。
附件二
○○○○公司○○年度執行政策因素影響金額明細表 （單位：新臺幣千元）
執行項目名稱		提列金額數	預算數	影響金額數	影響會計科目	說明
1	【範例】 / 辦理「央行2兆元專案貸款」、「青年購屋低利貸款」及「勞工紓困貸款」未收或調降手續費，減少營收及盈餘數。	22,682	0	22,682	營業收入加項 / 營業利益加項 / 稅前淨利加項 / 本期淨利加項	本項並未編列預算數。 / 【說明未編預算原因】
2	配合政府政策，辦理「振興經濟非中小企業專案貸款」，減少營收及盈餘數	237,737	598,247	-360,510	營業收入加項 / 營業利益加項 / 稅前淨利加項 / 本期淨利加項 / （以上會計科目加項均為負值）	1.本項影響金額原提列237,737千元。 / 2.已編列預算598,247千元。 / 3.依政策因素已編列預算金額應優先扣除之規定，本項影響金額為-360,510千元 （598,247-237,737=-360,510）。
3
4
5
6
合計總影響數

註：本表採A4格式編製，請併入各事業年度自評報告內。
附件三【請用A4橫式編撰】

（主管機關） 所屬事業○○年度工作考成初核報告

○○年○月
【編撰範例說明】

（主管機關） 所屬事業○○年度工作考成初核報告

目 錄
壹、前言．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．　１
貳、檢討分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
一、工作檢討．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
（一）綜合檢討．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
1.主要成效．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
2.綜合改進建議．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
（二）各事業工作檢討．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
二、經營分析【註：請依表一至五格式填列】．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
壹、前言【註：扼要摘述所屬事業之綜合業務特性及本年度總體營運目標與重點】
貳、檢討分析【註：主管機關僅有一家事業機構者，（一）綜合檢討部分可免編撰】
一、工作檢討
（一）綜合檢討
1.主要成效【註：請以條列式敘述所屬事業綜合性之重要績效，並列出數據】
2.綜合改進建議【註：以條列式敘述所屬事業之共通性缺點或應革新之處（儘量以數據顯示），並提出改進建議】
（二）各事業工作檢討【註：依考成項目分項扼要敘述（條列式）個別事業年度工作之優缺點，並提出建議事項】
甲事業（如臺灣電力公司）
1.優點
（1）業務經營方面
……
（2）財務管理方面
……
2.缺點
（1）業務經營方面
……
3.建議事項【註：不須依考成項目分列】
（1）……
（2）……
表一、盈虧比較	（單位：新臺幣千元）
區分	盈 餘 （虧損）			比 較 （％）
事業名稱	本年度（1）	預算數（2）	上（○○）年度（3）	達成率（1）／（2）	（1）－（3） / 成長率 / （3）	備 註

總 計

表二、總資產報酬率（本期淨利／平均資產總額）
區 分	總資產報酬率 （％）			比 較 （％）
事業名稱	本年度（1）	預 算（2）	上（○○）年度（3）	與預算比較 / （1）－（2）	與上年度比較 / （1）－（3）	備 註

總平均

表三、權益報酬率（本期淨利／平均權益總額）
區 分	權益報酬率 （％）			比 較 （％）
事業名稱	本年度（1）	預 算（2）	上（○○）年度（3）	與預算比較 / （1）－（2）	與上年度比較 / （1）－（3）	備 註

總平均

表四、淨利率（本期淨利／營業收入）
區 分	淨 利 率 （％）			比 較 （％）
事業名稱	本年度（1）	預 算（2）	上（○○）年度（3）	與預算比較 / （1）－（2）	與上年度比較 / （1）－（3）	備 註

總平均

表五、營業利益率（營業利益／營業收入）
區 分	營業利益率 （％）			比 較 （％）
事業名稱	本年度（1）	預 算（2）	上（○○）年度（3）	與預算比較 / （1）－（2）	與上年度比較 / （1）－（3）	備 註

總平均

附件四　（主管機關）所屬事業○○年度工作考成初核分數彙整表
事業 / 名稱 / 考成項目 / (含細項) / 初核 評分

註：初核評分係指計算配分權數後之折合分數，並取至小數點以下２位，餘四捨五入。
附件五　（主管機關）對所屬事業○○年度工作考成初核評分表
壹、〔事業名稱，如臺灣電力公司〕　　　　　　　　　　　　 初核總分：　　　　　初核等第：
考成項目 / （含細項）	自評分數	初核分數 / Ａ	配分權數 / Ｂ％	折合分數 / Ｃ＝Ａ×Ｂ％	評 分 說 明 / （如同意自評分數請註明，不必再說明理由）

貳、〔事業名稱，如臺灣電力公司〕 　　　　　　　　　　　 初核總分：　　　　　初核等第：
考成項目	自評分數	初核分數 / Ａ	配分權數 / Ｂ％	折合分數 / Ｃ＝Ａ×Ｂ％	評 分 說 明

【編撰說明】
1.事業名稱－填列所屬事業名稱。
2.初核等第－初核分數八十分以上者為「甲」等，七十以上未滿八十分者為「乙」等，六十以上未滿七十分者為「丙」等，未達六十分者為「丁」等。
3.表中所列分數請取至小數點以下二位，餘四捨五入。
4.「評分說明」欄，請扼要說明評分之理由，如初核分數與自評分數相同者，則可註明「同意自評分數」。
5.主管機關對於所屬事業提報之執行政策事項及影響金額等情形，除應於「評分說明」欄述明同意或不同意認列意見外，並應於「初核分數」及「折合分數」二欄中，覈實伸算出各事業應得之分數。
附件六
國營事業○○年度工作考成複核分數總表

複核機關：　　　　　　　　　　分工項目：
主管 / 機關	事 業 名 稱	初核 / 分數	複核 / 分數	增減分數理由

填表說明
1.「（分工項目）」部分，請依本要點第二點有關複核分工之規定，每一主管項目填列一張複核分數總表。
2.請依照各主管機關所屬事業年度工作考成實施要點所規定之「評分標準說明」及從嚴評等原則，評定複核分數。
3.對於各事業提列之執行政策事項及影響金額，應先參酌其主管機關初核報告意見後，審慎進行複核評分，並於「增減分數理由」欄述明同意、不同意或其他意見。
4.本表採A4格式編製。
附件七
國營事業○○年度工作考成複核意見表
複核機關：　　　　　　事業名稱：　　　　　　複核人員：
一、優點 / 二、缺點 / 三、建議事項

填表說明
1.本表請參考自評、初核及重點實地查證結果等有關資料，以事業機構（行、局、公司、廠）為單位，審提複核意見。
2.「一、優點」及「二、缺點」欄，請依複核分工就所分工之考成項目，分項扼要敘述（條列式）。「三、建議事項」欄不須依分工項目分項填寫。
3.本表採A4格式編製。