行政院經濟建設委員會第1315次委員會議決議
                                   會議日期：97.01.14
一、本會第1314次委員會議紀錄，報請  公鑒。

結論：備查。

二、行政院交議，交通部陳報「『基隆火車站都市更新之站區鐵路高架化可行性研究』報告書」一案，提請  討論。 

結論：

(一)本案考量都市更新與發展、土地利用、交通衝擊、經費、工期、介面等因素及經濟效益，原則同意採「南移平面跨站方案」。
(二)為配合「基隆火車站暨西二西三碼頭都市更新案」後續辦理時程，本案後續綜合規劃、調查及細部設計工作之經費由內政部納入97年度「都市更新開發關聯性公共工程費用」項下編列，請儘速辦理。
(三)本案後續辦理綜合規劃時，請補充經濟效益、財務成本分析、徵收臨時施工用地後續使用方式、物調計算及民間參與可行性等內容。基隆市政府所提新站與孝四路中山橋、都市更新區的空中連通方式，納入後續規劃整合協調。

(四)為使車站主體工程單純化，並避免站區南移後建築量體造成壓迫感，建議基隆市政府於都市計畫細部計畫中考量將車站部分容積移至臨港地區，俾建立基隆市之地標，同時擴大本案都市更新之效益。
三、行政院交議，交通部陳報「『東西向快速公路彰濱台中線彰濱聯絡道建設計畫』草案、工程規劃報告及附圖」一案，提請  討論。
結論：

(一)本案從健全北彰化地區整體路網考量，確有需求，原則同意路線規劃，及預留未來構築高架道路用地空間方式辦理。惟道路型式及等級，應於後續設計階段與地方政府充分溝通，以釐清其定位。
(二)有關道路編號，建請交通部重新考量。
(三)至於工務行政費部分，請交通部於國道公路建設管理基金相對減列；另工程管理費編列請依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定辦理。
(四)本案請交通部本於撙節原則，依「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」規定，提出約百分之三十規劃設計之必要圖說、總工程建造經費之概算、基本資料表，送請行政院公共工程委員會審議，並俟擬具財務及財源籌措計畫報院核定後，據以編列建設經費執行。
(散會：下午4時55分 )
PAGE  
2

