行政院經濟建設委員會第1316次委員會議決議
                                   會議日期：97.01.21
一、本會第1315次委員會議紀錄，報請  公鑒。

結論：備查。

二、行政院交議，教育部陳報「國立陽明大學附設醫院興建暨署立宜蘭醫院改制計畫書(修正第六版)」一案，提請  討論。 

結論：

(一)本案新建蘭陽院區之規模，第1期以衛生署醫審會第88次會議決議之急性一般病床400床進行規劃，原則同意。惟特殊病床251床因涉及建築量體，同意併同第1期辦理。至於蘭陽院區第2期工程俟醫院營運狀況、宜蘭地區人口成長數及當地醫療資源之調整、醫療機構之轉型等變遷狀況，另行審議。
(二)本計畫興建經費應參考物料價格覈實編列，由公共建設預算支應，循先期作業程序逐年匡列預算。

(三)有關新建蘭陽院區所需員額及人員薪資調整，請依行政院人事行政局相關規定辦理。
(四)本案後續請教育部本於撙節原則，依「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」規定，提出約百分之三十規劃設計之必要圖說、總工程建造經費(含設備儀器費)之概算、基本資料表，請行政院公共工程委員會會同行政院衛生署審議。
三、行政院交議，農委會陳報「『易淹水地區水患治理計畫』涉及使用農田水利會土地時之通案處理原則(草案)」一案，提請  討論。 

結論：

(一)農委會與經濟部會商各農田水利會後所報「易淹水地區水患治理計畫」涉及使用農田水利會土地時之通案處理原則(草案)，原則同意，請各縣市政府與農田水利會依相關法令規定程序協議辦理，並應以不影響易淹水地區水患治理計畫工程執行進度為原則。
(二)為處理「易淹水地區水患治理計畫」中，屬於農田水利會土地之工程用地，特就歷史沿革及相關法令規定，訂定通案處理原則，作未來辦理依據。本通案處理原則，以有無供作農田水利會農田灌溉用途，區分如下：
1.經核定公告為區域排水，已無農田灌溉用途者：
(1)縣（市）政府先行辦理協議價購；協議不成，得申請徵收。
(2)財務困難之縣（市）政府經與農田水利會協議價購後，其中央補助經費部分，由縣（市）政府撥付農田水利會；至地方政府負擔部分，由縣（市）政府分年編列預算支應。
(3)土地協議價購經費中央補助部分，由縣（市）政府撥付農田水利會後，縣市政府自籌部分未付清前，如農田水利會不同意先行辦理土地所有權移轉時，農田水利會應出具土地使用同意書，同意先行施工。至其產權登記則由縣（市）政府與農田水利會依付款比例共同持有。
2.經核定公告為區域排水，仍具有農田灌溉用途者：
(1)以區域排水路引（取）水灌溉之灌溉受益面積占區域排水系統集水區面積之比率，估算農田水利會之用地經費分攤比率。由農田水利會會同縣市政府調查灌溉受益面積，製作受益面積清冊及位置圖等資料，送請農委會查核後轉經濟部水利署換算其占該區域排水集水區面積之比率後，轉送該管之縣（市）政府。
(2)依前述經濟部水利署換算所得比率之農田水利會土地，縣（市）政府暫不辦理徵收，由農田水利會同意先行施工使用。其餘農田水利會之土地，由縣（市）政府先行辦理協議價購；協議不成，得申請徵收。
(3)財務困難之縣（市）政府經與農田水利會協議價購後，其中央補助經費部分，由縣（市）政府撥付農田水利會；至地方政府負擔部分，由縣（市）政府分年編列預算支應。
(4)土地協議價購經費中央補助部分，由縣（市）政府撥付農田水利會後，縣市政府自籌部分未付清前，如農田水利會不同意先行辦理土地所有權移轉時，農田水利會應出具土地使用同意書，同意先行施工。至其產權登記則由縣（市）政府與農田水利會依付款比例共同持有。
(散會：下午5時38分 )
PAGE  
1

