行政院經濟建設委員會第1248次委員會議決議
                                   會議日期：95.4.24
一、本會第1247次委員會議紀錄，報請  公鑒。

結論：備查。
二、「『德基水庫集水區整體治理方案』已具成效，擬報院解除院列管，並改請經濟部管考」一案，提請  討論。
結論：
(一)本案同意報請行政院核備，並請經濟部在確保貫徹國土復育之廢耕造林、山林保育、營造永續生態環境等政策原則下，協調、推動各項計畫切實執行，定期管考追蹤。
(二)本案推動初期因受到精省、921地震、颱風水患等變革、天災因素影響，遭遇重大困難，經各機關共同努力，各項計畫均完成規劃，報奉核定後據以執行，水庫淤積與水質改善成效亦逐漸顯現，請各機關繼續加強辦理相關工作。
(三)本集水區之治理經德委會成立工作小組，按季召開檢討會議，並於該會委員會議協調解決困難問題，對本方案各項計畫之推動執行有明顯助益，請持續辦理，並請各單位於執行過程中如發現問題或遭遇困難，可提報德委會協助解決。
(四)本集水區治理之多項作法，包括：權責分工明確、專責機關長期投注人力經費協調推動治理工作以及落實執行國土復育理念等，對水庫淤積減少、水質改善有直接、正面之影響，值得作為石門水庫等水庫集水區保育治理之學習參考。請經濟部檢視各水庫實際狀況，參考「德基水庫」成功經驗，建立全國推動的機制。
(五)各分項計畫個別性之意見如下，請各執行機關切實辦理：
1.環山、梨山污水下水道工程請掌控進度，依預定時程完成，並蒐集現況資料，俾利進行成效評估。
2.梨山水肥、垃圾之立即改善或後續處理問題，請務實研議、落實執行，以有效提升環境品質。

3.國有林班地陡坡農用地處理已有突破性成果，請持續加速執行，並設法防止再發生超限利用等情事。

4.第五期治理計畫執行過程中遭遇風災水患等影響，請完整呈現執行實況，並完成修正計畫報院。

5.原住民保留地超限利用地處理原計畫期程已屆，修正計畫原民會已陳報行政院，請於核定後落實執行。
三、「中東油元資金動向及台灣參與中東市場機會研析」一案，報請   公鑒。
結論：
(一)洽悉。本案參酌與會委員及單位代表意見修正後，送請相關機關參考。
(二)中東市場為繼印度後值得重視之新興市場， 總統上次訪問中南美洲，途經阿布達比，曾與當地高層討論未來可能的經貿合作機會，請經濟部及外交部積極規劃及執行相關的後續工作，進一步強化我對中東地區的經貿及外交關係。

(三)本項研究相當重要，建議經建會召集經濟部、財政部、外交部、中央銀行、金管會、內政部成立工作小組，訂定工作計畫，有效運用中東油元及參與中東成長中的市場開發，積極推動台灣與中東雙向投資與經貿發展。
（散會：下午5時25分）
PAGE  
1

