行政院經濟建設委員會第1362次委員會議紀錄

會議日期：98.06.29 
一、本會第1361次委員會議紀錄，報請  公鑒。

結論：備查。
二、行政院交議，國防部陳報「『國軍老舊眷村改建修正計畫(草案)』及『國軍老舊眷村改建融資修正計畫(草案)』」一案，提請  討論。

結論：

(一)國防部自86年執行眷改工作，截至目前為止已安置約58,192戶（其中6,642戶施工中），另有約11,325戶尚待安置，鑒於原眷改計畫可以增加土地利用價值，改善都市景觀，增進營建業就業機會，打破眷村藩離，且改建工程將於98年屆期，實有展延計畫期程之需要，有關國防部所提報「國軍老舊眷村改建修正計畫（草案）」及「國軍老舊眷村改建融資修正計畫（草案）」，原則同意。惟請國防部積極推動各項工作，期能於102年前完成改建工程。
(二)至於後續土地處分業務是否有必要展延至106年，考量眷村改建工程已預計於102年完成階段性任務，建議國防部另行研提土地處分及償債計畫陳報行政院，並請配合該計畫內容，精簡人力，以撙節開支。
(三)囿於營建物價上揚及行政院核減眷改特別決算保留額等因素，致眷改基金將由原結餘743億元轉為短絀82億元，請國防部撙節開支，盡量減少短絀，若仍有短絀，再依預算程序辦理。
(四)為避免眷改基金債務持續擴大，造成政府財政負擔，國防部應將整體計息債務（包括短期及中長期融資）控管於行政院核定之547億元融資額度內，不得再另行增加其他債務，並加強土地處分，確實於100至103年分年償還借款，以免日後增加國庫負擔。

三、「『節能減碳行動方案』98年第1季執行情形與成果檢討報告」一案，提請  討論。
結論：
(一)洽悉。

(二)本方案在各機關共同努力下，本（98）年第1季整體達成率達88.7%，成效良好，請各機關持續積極辦理。未達成目標之工作項目，請主辦機關依本會意見積極辦理，以趕上進度，並於下季檢討時填報具體作為及改善情形。

(三)我國目前電源結構以燃煤及燃氣為主，為達成減碳目標，請經濟部預為規劃以無碳能源支援尖峰負載之可行性。鑒於國內風力發電於夏日尖峰時段容量因素甚低，未來可加強太陽能發電之投入，並透過國際合作，提升技術、降低成本，使太陽能發電大幅擴增。

(四)總統與院長已公開宣示今年是再生能源條例啟動元年；「全國能源會議」亦將「溫室氣體減量法」、「能源稅條例」之完成立法，列為共同意見，請法案主管部會加強溝通協調，俾法案早日通過施行。

(五)「98年全國能源會議」所獲致之249項共同意見，各機關正研擬具體行動計畫中，俟行政院核定後，本會將配合「節能減碳行動方案」一併管考，以收事半功倍之效。

(散會：下午3時52分 )
PAGE  
2

