行政院經濟建設委員會第1380次委員會議紀錄

日期：99年1月25日
出席：蔡勳雄        尹啟銘（請假）    范良銹            彭淮南（楊金龍代）           李述德   
施顏祥（林聖忠代）           毛治國（葉匡時代）   
陳武雄（王政騰代）           林中森  
石素梅                       王如玄（林振裕代）  
陳  冲（盧廷劼代）           胡仲英  單驥（請假） 
黃萬翔   
一、本會第1379次委員會議紀錄，報請  公鑒。

結論：備查。
二、行政院交議，文建會陳報「『苗栗縣苗北藝文中心演藝廳』修正計畫書」一案，提請  討論。
結論：

(一)為提供竹苗地區民眾優質的文化表演及參與空間，有關文建會審查通過之「苗北藝文中心演藝廳興建計畫」，已於97年擴大內需補助辦理第1期工程，本計畫後續工程原則同意由文建會匡列7.449億元、苗栗縣政府自籌4.325億元推動。

(二)請苗栗縣政府妥善研擬營運管理計畫，以避免未來產生低度利用之情事。另本工程辦理時應思考周邊開發計畫之配合，並加強與在地資源結合，及吸引民間投資，以收綜效。

三、行政院交議，交通部陳報「『臺北機廠遷建建設計畫』第1次修正計畫」一案，提請  討論。
結論：

(一)本計畫修正後經費調整為170.14億元，原則同意交通部所提，原核定之144億元由中央公務預算分年編列，增加之26.14億元由臺鐵局資產活化相關收益支應，請交通部儘速提出臺鐵局整體償債計畫及本案相關基地開發計畫(含「潮州基地」及「高雄機廠遷建計畫」)，研擬過程邀請財政部、行政院主計處等相關單位參與協助，提報行政院資產活化小組討論。至於計畫期程勉予同意展延至104年，務必如期如質完成。 

(二)為配合與高鐵公司契約議約作業，請交通部督導臺鐵局確保於100年6月前解決高鐵過軌問題，確實掌控後續進度及時程，避免一再延誤及造成後續求償事宜。

(三)有關本計畫未報核先行施做及未送工程會審議經費，未符行政程序，請交通部查明相關責任，做適當處理。

四、行政院交議，交通部陳報「縣市政府老舊及受損橋梁整建計畫(第二期計畫)」一案，提請  討論。
結論：

(一)本案依地方制度法規定，係屬地方自治事項，前於97、98年度以一次性專案補助辦理188座橋梁改善在案。今交通部再提出協助地方辦理116座橋梁，預計99~101年匡列52.643億元(中央補助46.227億元)，原則同意交通部所提再次清查待改善橋梁，援用上一期計畫補助工程費比例辦理，並以100年底完成為目標。其中，重大緊急部分由中央主辦，其餘地方辦理部分，請交通部督核覈實規劃設計，且金額小之案件亦可考量併案發包。至於經費集中於100年需求約27億元，請交通部注意預算排擠效應，逐年於中程歲出概算額度內調整支應。

(二)茲因交通部已二度提報計畫需求，後續請交通部通盤檢討，研提整體方案，俾納入中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法予以制度化規範，並辦理配套修正，未完成前不宜提報後續計畫。

(三)本計畫整建橋梁應以立即、重大有安全之虞者，妥為安排推動優先順序，並請交通部建立健全之退場機制，審慎控管。另應配合相關道路計畫(如「省道配合河川治理計畫需辦理橋梁工程」、「生活圈道路交通系統建設計畫」等)時程予以整合，以發揮綜效。至於結餘經費，在不增加計畫總經費且可於核定期程內執行之原則下，同意交通部覈實審查後，彈性調整支應相關增辦橋梁工程。

(四)請交通部於後續進行相關橋梁規設時，考量環境安全與發展需要，審慎檢討路線與原橋梁落墩等問題，一併納入通盤考量。有關橋梁安全監測及管理問題，亦請交通部確實負起責任，隨時注意了解並預先防範，避免發生災害。

五、行政院交議，經濟部陳報「第七輸變電計畫可行性研究報告(修訂版)及第七輸變電計畫99-100年執行計畫」一案，提請  討論。

結論：

(一)鑒於本計畫係為配合新電源開發，滿足中科、南科、高雄多功能經貿園區等地區負載成長與愛台12項建設所需用電，且有助於提升供電品質、解決供電瓶頸，有推動之必要性，同意本案推動辦理，並列為國家重大建設計畫。

(二)有關台灣-澎湖海底電纜工程部分，方向原則同意。請經濟部考量配合澎湖再生能源及綠色能源島計畫，儘速報院核定。

(三)為避免發生土地購置後閒置之情形，請台電公司宜先確認輸變電工程確可推動後，再購置所需土地，或加附「無法使用該購置土地時，原地主應無條件原價購回」等適當之配套，並將現存閒置土地專案列管，定期檢討。未來如再發生前述問題，請經濟部就人、事進行專案檢討。

(四)台電公司專案投資計畫如電廠投資計畫、輸變電計畫、配電計畫等，其投資金額極大，對產業及經濟發展影響甚深，應透過加值減費，使計畫更具效益。未來相關計畫報院前，經濟部應先尋求客觀、中立之專業團體研提嚴謹之評估報告，並請經濟部確認可行後再提報行政院。

(五)其他有關「工程延宕之避免」、「兩年執行計畫的研提」、「新增重大工程項目之處理方式」、「年度預算之審議」、「計畫可行性檢視方式之檢討」、「電廠建置及重大開發案之配合」等，請經濟部依經建會99年1月14日召開之研商會議結論辦理。

 (散會：下午5時54分)
PAGE  
4

