行政院經濟建設委員會第1384次委員會議紀錄

日期：99年3月29日
出席：蔡勳雄        尹啟銘（請假）    范良銹            彭淮南                       李述德（張盛和代）   
施顏祥（黃重球代）           毛治國（葉匡時代）  
陳武雄（陳世賢代）           林中森  
石素梅                       王如玄（潘世偉代）  
陳  冲（楊雅惠代）           胡仲英 單驥（公出） 
黃萬翔   
一、本會第1383次委員會議紀錄，報請  公鑒。

結論：備查。
二、「全球金融風暴與台灣潛在GDP評估」一案，報請  公鑒。
結論：洽悉。
三、財政部、經濟部及交通部提報「我國國際物流服務業之發展與後續推動」一案，報請  公鑒。
結論：

(一)洽悉。

(二)各相關部會刻正研訂「十大重點服務業」之發展計畫，俟完成後將陳報行政院。為利後續推動我國國際物流服務業發展，請經濟部、財政部及交通部依本案所訂之策略措施架構，於4月底前提出具體績效指標（KPI）及具體行動計畫進度，並由經建會綜整陳報「行政院服務業推動小組」確認後，再陳報行政院核定，據以實施，並定期管考。

四、行政院交議，經濟部陳報「易淹水地區水患治理計畫執行情形及績效報告」一案，提請  討論。
結論：

(一)「易淹水地區水患治理計畫」自95年7月開始辦理，截至98年12月底執行進度，第1階段實施計畫預算執行率已達98.01%，第2階段實施計畫預算執行率則為72.34%，請加速辦理，所報「易淹水地區水患治理計畫執行情形及績效報告」，同意備查。

(二)有關各縣市工程辦理情形，仍請經濟部落實調查、規劃及協調等前置作業，並督促工作進度落後之單位加強辦理，藉由專案列管及督考回饋機制，檢討改進第1階段及第2階段實施計畫辦理期間所遭遇問題，俾利加速後續計畫推動及執行。

(三)為有效達成易淹水地區淹水改善目標，請經濟部確實檢討莫拉克颱風及芭瑪颱風所造成淹水之原因後，檢視本計畫各項水患治理工作之執行情形，協調整合各項工程計畫執行之優先次序。

五、行政院交議，經濟部陳報「易淹水地區水患治理計畫修正計畫」一案，提請  討論。

結論：

(一)「易淹水地區水患治理計畫」自95年推動迄今，包括計畫適用範圍、治理原則、計畫保護標準、實施方式及期程等，均為符合實際需求而有所調整，以有效解決易淹水地區水患問題，本次經濟部所報「易淹水地區水患治理計畫修正計畫」，內容確屬需要。

(二)本次修正計畫適用範圍較原核定計畫大幅增加，在特別條例所訂定計畫經費1,160億元之有限額度下，治理措施應以保護效益高之人口密集區、村落、重大工業區及科學園區為優先，建立評比機制並排定治理執行順序，擴大計畫實施效益。

(三)考量氣候變遷影響，超過目前防洪工程保護標準之洪水事件可能發生頻率增加，為減輕人民生命財產損失，非工程措施之推動有其必要性，包括推動「中小型移動式抽水機建置計畫」、設置區域防洪指揮中心、協助縣市政府建置水情災情監測與監控資訊系統，以及避災減洪措施，請經濟部統籌並依「水患治理特別條例」及相關規定辦理。

(四)各中央執行機關除於每年度結束後，將各項執行成果編製年度執行情形及績效報告，由經濟部彙整陳報考核工作小組初審及推動小組審查外，請依各階段完成績效報院核備。
(五)為確保工程完工後能正常運作，地方政府應妥善辦理維護管理工作，請主計處於分配地方政府一般性補助款時，考量以匡列水利專項補助款方式補助地方用於維護管理工作。
(六)「易淹水地區水患治理計畫」第三階段實施計畫請經濟部考量莫拉克颱風災後檢討結果，限期儘速報核。

六、行政院交議，台灣中油公司陳報「高雄煉油廠104年遷廠溝通協商方案」一案，提請  討論。

結論：請經濟部及中油公司就本案有關環境品質、中央及地方執行困難之處及執行之適當時機等擬妥腹案，擇期向院長簡報後，再依裁示及相關程序辦理。
 (散會：下午5時40分)
PAGE  
3

