行政院經濟建設委員會第1332次委員會議決議
                                   會議日期：97.07.30
一、本會第1331次委員會議紀錄，報請  公鑒。

結論：備查。

二、「98年度政府重大公共建設計畫先期作業審議結果」一案，提請  討論。
結論：

(一) 98年度政府公共建設先期作業，各部會所提計畫經本會初審、複審、會審及邀請中央主管機關副首長協商調整，歷經40餘次審議，共核列2,075億元，其中，11項計畫本會審議認為非屬公共建設審議範疇，考量有辦理之需要，連同額度計202.769億元，移由主計處審議。原則同意照審議結果，陳報行政院，並副知行政院主計處。

(二) 98年度列有預算之個案計畫，請各機關如期、如質推動，計畫執行率應達90％以上，並依現有管考機制，加強追蹤，以挹注98年度經濟成長動能及提供就業機會。

(三) 部分新興計畫尚未報院核定及延續性計畫需辦理修正，已先編列98年度經費者，請相關部會於今(97)年底前完成相關作業，並報院核定，俾利計畫如期推動。

(四) 農委會、內政部及交通部等部會相關計畫，因限於98年度公共建設額度未能核列者計22項，額度外請增共99.922億元，併同審議結果陳報行政院，建請同意於額度外優予考量。
三、行政院交議，總統府函送中央研究院「『跨領域科技研究大樓新建工程』先期規劃報告書(97年4月修正版)」一案，提請  討論。
結論：

(一) 本案規劃於97年至101年期間，編列16億7,083.2萬元，於中研院臺北市南港院區內，新建地下2層、地上8層、總樓地板面積31,070平方公尺之研究大樓，供「專題計畫」以及「生物多樣性研究中心」、「應用科學研究中心」、「跨領域研究中心」等單位從事實驗、研發、創新科技使用，建立跨領域知識經濟合作平台；99年至101年所需土木建築工程及實驗室特殊裝修經費共計16億4,083.2萬元，原則同意由本會經管政府重大公共建設計畫預算配合支應。各年度所需經費請提報政府重大公共建設先期計畫作業審議。
(二) 本案未來之土木建築工程及實驗室特殊裝修等實際經費，應按工程進度及預算執行情形檢討編列並循年度預算程序辦理，並於完成綜合規劃設計圖說30%及工程概算後，由中研院依「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」之規定，檢具相關書圖文件，函請公共工程委員會審議。
(三) 鑒於中研院尚有國家生技研究園區以及規劃中或新建中之研究大樓等開發建設計畫，有必要針對該院未來長期發展空間辦理通盤檢討，建議該院依其施政計畫，檢視現有建築物(含規劃中、興建中、使用中及外租或借用)之使用情形(含所處、人數、面積) 列表供參，並配合未來施政與開發建設計畫，以節約、有效、集中使用為原則。

(四) 本案後續所需辦理之相關作業，如：環境影響評估作業、院區全區汽機車停車數量檢討規劃、綠建築設計、生物安全等級說明、市有土地撥用、都市設計審議、建築執照之請領與建造等，請中研院加速辦理，並請國科會、環保署、台北市政府等機關積極協助。
 (散會：下午4時整 )
