行政院經濟建設委員會第1440次委員會議紀錄

日期：101年11月5日(星期一)下午3時
地點：本會610會議室

出席：尹啟銘          薛承泰           陳振川（朱希平代）           彭淮南（嚴宗大代）           張盛和（曾銘宗代）
施顏祥 (周作姍代）           毛治國（林木順代）
陳保基 (陳文德代)            陳士魁 (黃志聰代) 
石素梅（鹿篤瑾代）           潘世偉（賴錦豐代）           陳裕璋（周秀玲代）           黃萬翔  吳明機
陳小紅(出國)
一、本會第1439次委員會議紀錄，報請　公鑒。

結論：備查。
二、「100年度屆期重大公共建設計畫執行成效檢討報告」           一案，報請  公鑒。
結論：

(一)洽悉。

(二)檢討100年度屆期重大公共建設進度落後之主要原因，係為土地取得困難、地方政府配合事項未達成、環評因素、民眾抗爭、工程流標等，請各機關依據本次檢討報告建議事項落實改進，以提升後續相關計畫之執行績效。此外，100年度尚有保留款之計畫亦請納入「施政計畫管制系統」一併列管，請主管機關嚴格督導後續執行；若屬1億元以上計畫，請工程會繼續列管。

(三)本案通過後，陳報行政院備查。
三、行政院交議，教育部陳報修正後之「102至105年度國中小校舍耐震能力評估、補強及設施設備改善計畫」一案，提請  討論。
結論：

(一)本計畫辦理國中小校舍耐震能力評估及補強工程，以確保師生安全，確屬重要，原則同意。請教育部依實際需求及迫切性，就全國國中小應予補強的對象，考量實際需要，排列優先順序，覈實編列與分配經費執行。

(二)國中小校舍之興設改善屬地方政府權責，本計畫以補助地方政府之方式辦理，定位為一次性、示範性與競爭型計畫，請教育部研提整體策略方案，並就本計畫推動方式與地方政府充分溝通協調。

(三)請教育部妥訂本計畫補助要點，明列中央及地方權責、經費來源、補助及執行方式等，並建立競爭型補助比率之彈性調整機制，將校舍危險程度、急迫性、必要性、地方政府配合後續維護管理等因素納入考量，陳報行政院核定。

(四)請教育部於作整體計畫時，一併考量學齡人口日益減少之社經環境變遷及提升教育品質等因素，俾資源作整合有效之運用。
四、行政院交議，內政部陳報「『101年至104年國家公園中程計畫』草案及『各國家公園（101年至104年）中程實施計畫』」一案，提請  討論。
結論：

(一)內政部為保育國土核心地區，塑造環境教育與生態旅遊典範，研提「101年至104年國家公園中程計畫」及「各國家公園（101年至104年）中程實施計畫」，持續推動國家公園之經營管理，原則支持。本案後續年度預算請內政部依據公共建設中程歲出概算額度，參考個別國家公園管理處不同計畫及業務需要，循政府公共建設計畫先期作業規定覈實編列。

(二)請內政部所屬各國家公園積極進行跨域合作規劃，並推動創新財務方案，並請墾丁、陽明山國家公園於半年內研擬整體發展計畫，金門國家公園於1年內研擬整體發展計畫，分別陳報行政院核定，作為示範計畫逐步推動。

(三)前述整體發展計畫內容應包含周邊整合性事業計畫（含土地使用計畫）及財務計畫，並就具有一定自償率之各國家公園請內政部成立計畫基金，統合收益與支出作整體規劃，以達成健全財務，永續經營之目標。
五、行政院交議，農業委員會陳報「農產品受進口損害救助基金102年至105年度中程計畫『調整耕作制度活化農地計畫』（草案）」一案，提請  討論。
結論：

(一)本計畫全面檢討現行休耕制度，活化休耕農地，至105年可提升糧食自給率為34.9%，並創造多元就業機會約10萬人，減少二氧化碳排放105年達9,520公噸。本案係延續「稻田多元化利用計畫」，102~105年總經費需求416.22億元，102年度所需經費由該年度「稻田多元化利用計畫」項下支應，103-105年度部分，請循年度預算程序編列預算並調整修正計畫名稱。本計畫原則通過，經奉行政院核定後，應請農委會向立法院及外界妥為說明。

(二)本案請農委會依101年9月間行政院長提示意旨，長期朝減輕政府財政負擔方向辦理，並妥為基金財務規劃。基於當前農業相關基金之財源主要仰賴國庫撥補，且政府財政狀況並非寬裕，後續年度請農委會積極採取如活化公糧資產等開源措施。至於農委會所提相關資產活化作業如遭遇困難，亦請財政部及相關部會積極協助。

(三)本計畫執行初期，雖因新舊制度接軌等種種因素之考量，短期內不易產生政府財政支出減少之效益，惟仍請農委會應就各項補助措施及退場機制持續滾動檢討其必要性與合理性，及有無更具經濟性及效益性之替代做法，並逐年陳報行政院滾動調整。

(四)鑒於本計畫推動活化休耕農地，整體而言，有增加農業用水之虞，請農委會進行農業用水總量管制，就稻作生產、轉作、旱作等各項調整利用措施，適當分配農業用水，並推廣節水灌溉或旱作及鼓勵農民儘量於枯水期休耕、豐水期耕作，以確保農業用水無虞並發揮最大效益。
(散會：下午5時20分)
1
4

