行政院經濟建設委員會第1448次委員會議紀錄

日期：102年3月18日
出席:  管中閔            薛  琦       陳振川(顏久榮代)           彭淮南(請假)                     張盛和(許虞哲代)     張家祝(周作姍代)              葉匡時(陳建宇代)陳保基                        陳威仁(陳德新代)石素梅(鹿篤瑾代)              潘世偉(賴錦豐代)           陳裕璋(吳當傑代)             黃萬翔(出國)吳明機(出國)
陳小紅

一、本會第1447次委員會議紀錄，報請　公鑒。

結論：備查。
二、「2013年我國(WB)經商環境改革推動情形」一案，            報請  公鑒。
結論：

(一)洽悉。
(二)良好經商環境是國家競爭力提升的關鍵要素，請各機關加速施政革新，落實  院長宣示進入「全球10名內」之目標。
(三)針對經建會所提改革分工建議及目標，提出「內容修正」者，即先列入改革方案，並請主管機關召開工作會議研商，於本年4月底前提出工作計畫；部分指標改革建議尚未達成共識者，請經建會召開會議再彙整陳報「行政院經商環境改革小組」，俾便後續協調討論。
三、行政院交議，交通部陳報「『西濱快速公路後續建設            計畫』修正計畫」一案，提請  討論。
結論：

(一)本案交通部所報修正計畫，調整期程為98~108年、調降經費為730億元，賡續貫通西部濱海公路，俾發揮快速公路效益及達成客貨分流的目的，原則同意，請交通部檢討加速辦理。
(二)本計畫「觀音至鳳岡段主線段」之竹一匝道以南路段及「員林大排至西濱大橋段」之201-208k路段，皆因環評因素致計畫延宕，請交通部儘速完成相關作業，若於1年內仍無法順利推動，應覈實檢討調整，以免影響整體計畫執行成效。

(三)雲一交流道至海豐橋段側車道，長約7.8公里，自96年完工到目前均未能開放使用，影響投資效益，請交通部協調地方政府儘速通車。
(四)本計畫中尚未發包施工之部分路段，請交通部妥善訂定採購策略，慎選承包廠商，並研究跨域加值之可行性。未來公路新建規劃案，亦請考慮與周邊土地使用與產業發展結合，以發揮整體綜效，並研議收費之可行性，以提高財務自償率。
(五)有關本案之計畫管理，請交通部確實依據行政院98年2月10日院臺交字第0980004507號函示，擬訂計畫績效相關指標與預計執行成效及管理策略，於半年內將辦理情形專案提報。
四、行政院交議，農委會修正之政府重大公共建設「加            強森林永續經營102至105年度(第四期)中長程計            畫」(草案)一案，提請  討論。
結論：

(一)本計畫致力於自然資源的保育、水源涵養、海岸生態復育及國公有造林、保安林復育，可降低天然災害、落實國土保安，促進國家森林之永續經營，原則同意。
(二)請農委會依經建會「跨域加值公共建設財務規劃方案」之原則，積極檢討所轄森林遊樂區，辦理委託民間經營，並提出其他與異業結合及增加收入之辦法，以提升本案之財務效益。農委會評估，102年全國18個森林遊樂區門票及BOT委外收入，約5億元，該項收益請優先支應本計畫經費所需。
(三)本計畫有關推動野生動植物合理利用管理等相關事宜，因涉及原住民傳統文化議題，請農委會積極與原民會溝通。另本計畫預計建立野生動物人工飼養繁殖族群管理等產業輔導管理規範，後續由地方主管機關各自推動遵行，請農委會於擬定過程應積極與地方政府溝通、協商，以健全管理制度。
(四)本計畫有關全國森林資源調查等工作項目係延續前期計畫之內容，預計於本年底完成。請林務局於103年提出成果報告，並說明運用在我國林業政策規劃之走向，作為後續計畫推動之參據。
(散會：上午10時57分)
1
3

