行政院經濟建設委員會第1452次委員會議紀錄

日期：102年5月6日
出席:  管中閔            薛  琦       陳振川(顏久榮代)           彭淮南(嚴宗大代)               張盛和(許虞哲代)     
      張家祝                        葉匡時(陳建宇代)陳保基(莊玉雯代)               陳威仁(陳德新代)石素梅(陳瑞敏代)              潘世偉(賴錦豐代)           陳裕璋(周秀玲代)               黃萬翔   吳明機
陳小紅(公出)
一、本會第1451次委員會議紀錄，報請　公鑒。

(一)第四案「交通部陳報『臺灣南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程』建設計畫及綜合規劃綱要報告書」            結論(七)「有關效益分析，請交通部針對非量化效益部分詳細說明，將財務計畫之益本比修正為內部投資報酬率。」修正為「有關效益分析，益本比為負數，不符合學理，請交通部修正。至於效益部分，亦請交通部分從「公效益」與「私效益」兩方面進行評估。」
(二)其餘備查。
二、行政院交議，國科會陳報「『新竹生物醫學園區計            畫』修訂草案」一案，提請  討論。
結論：

(一)新竹生物醫學園區係「愛台12建設」之重要計畫，也是落實「台灣生技起飛行動方案」之重點規劃，攸關我國生技產業發展。本次計畫修訂之重點在於園區醫院改由國立臺灣大學醫學院附設醫院（以下簡稱台大醫院）興建及經營，可望帶動生醫園區之臨床轉譯研究，提升新竹地區急重症醫療服務能量，原則同意。

(二)本案園區醫院由台大醫院規劃興建具經濟規模之醫學中心，總經費54.98億元，政府將提供14億元興建經費補助並請主計總處優先匡列營運前5年每年8,000萬元之維運費補助。

(三)本案核定後請台大醫院辦理後續實質建設工作，並就各項建築量體提出基本設計，依「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」報核後實施，並請相關機關協助儘速審議，確保如期如質完成。

(四)新竹生醫園區醫院擬分階段請增公職員額部分，請教育部就未補實之現有員額先行運用，並依園區醫院實際營運需要，請人事行政總處及主計總處予以協助。

(五)為利園區醫院順利建院，國科會建請於建院期間免收土地租金一節，原則支持，請國科會就租金免收之原則、範圍及期程等事項，併同本案審議結論報請行政院專案同意。

(六)鑒於公共建設預算額度有限，請園區計畫各辦理機關規劃如何透過土地與建物多目標利用、建立合理資源使用回饋制度等方式，以提高本案自償性。

(七)有關本案效益部分，舉如有助促進就業、直接投資所帶動之間接投資，以及對國人健康福祉提升之非量化效益等，請國科會加強對外說明。
三、行政院交議，交通部陳報「『東西向快速公路健全            路網改善計畫』修正計畫」一案，提請  討論。
結論：

(一)本案既經交通部覈實檢討，調整個案執行進度並修正經費為216.302億元；期程不變(仍至105年)，原則同意。

(二)本案請交通部確實督導，如期如質完成。並請依行政院98年2月9日院臺交字第0980004506號函示，於2個月內提出整體管理策略方案，後續每年應依所訂指標提送相關執行績效檢討報告報院。

(三)請交通部針對進度落後之個案進行專案管理，並對於嚴重落後者建立退場機制。
四、行政院交議，環保署陳報「『建構寧適家園計畫』            草案」一案，提請  討論。
結論：

(一)為建設臺灣為無毒家園，提高生活環境品質，環保署所提「建構寧適家園計畫」草案，期程103至107年、經費需求36.91億元，原則同意。

(二)本計畫應為最後之一次性示範計畫，108年度以後，請納入環保署基本運作需求內辦理。

(三)有關「降低毒性化學物質事故危害風險」部分，除中央及地方之毒災防救體系外，未來請環保署考量輔導民間業者成聯防組織，培養自組聯防應變之能力，並規劃建立收費機制。

(四)有關環境事故專業技術小組及各區資材調度中心之設置地點，請環保署依區位及毒化災風險審慎整體評估，以公開遴選方式，並將既有建築或空間可活化利用之學校列入考量，於本案滾動式檢討時，再確定經費及地點。

(五)有關本案增額租稅融資部分，請環保署洽財政部修正。
(散會：上午10時31分)
1
1

