行政院經濟建設委員會第1461次委員會議紀錄

日期：102年11月18日
出席: 管中閔              薛  琦      彭淮南(嚴宗大代)               張盛和(吳當傑代)               張家祝(魏士綱代)               葉匡時(陳純敬代)               陳保基(戴玉燕代)               陳威仁(陳德新代)               陳希舜(顏久榮代)
      石素梅(鹿篤瑾代)               潘世偉(黃秋桂代)           曾銘宗(王儷玲代)               黃萬翔(出國) 陳小紅
陳建良
一、本會第1460次委員會議紀錄，報請　公鑒。

結論：備查。
二、行政院交議，交通部陳報「淡江大橋及其連絡道          路建設計畫」一案，提請  討論。
結論：

(一)本案可縮短淡水區與八里區交通運輸距離，使北部濱海公路系統更臻完善，並可達到提高行車品質、促進觀光遊憩等相關效益，原則同意。

(二)本案既經新北市政府、內政部營建署及交通部三方協商同意各負擔1/3（約47億元），新北市政府另負擔預留供未來大眾運輸所需橋面增加之經費13.3億元在案，原則尊重協商共識。

(三)本案由於擬配合淡江夕照文化景觀設計橋型，致所需建設總經費高於一般橋梁造價，請主辦機關應再覈實檢討，務必於本案額度內規劃設計。

(四)本案請交通部嚴格控管計畫執行，以期如期如質完成，並避免調增經費。未來若有調增經費，應由本案周邊土地開發增額收益、增額稅收(自償經費)等支應。
 (散會：上午9時51分)
1
1

