行政院經濟建設委員會第1410次委員會議紀錄

日期：100年6月13日
出席：劉憶如          尹啟銘       李鴻源（鄧民治代）            彭淮南（楊金龍代）           李述德（張盛和代）   
施顏祥（林聖忠代）           毛治國（葉匡時代）  
陳武雄（戴玉燕代）           林中森（廖耀宗代）  
石素梅（鹿篤瑾代）           王如玄（李來希代）  
陳裕璋（蔡宗榮代）           胡仲英  單驥 
黃萬翔(公出)
一、本會第1409次委員會議紀錄，報請　公鑒。

結論：備查。
二、行政院交議，經濟部陳報「易淹水地區水患治理計畫截至99年執行情形及績效報告」一案，報請  公鑒。
結論：
(一)「易淹水地區水患治理計畫」以8年時間分三階段執行，第1階段(95.7-97.6)實施計畫預算執行率達99.57%，第2階段(97-100.6)實施計畫預算執行率則為83.38%，請經濟部持續積極辦理，本次陳報截至99年底執行情形及績效，同意備查。

(二)有關各縣市治理工程辦理情形，仍請經濟部落實調查、規劃及協調等前置作業，督促工作進度落後之單位加強辦理，並持續檢討改進第1、2階段計畫辦理期間所遭遇問題，俾如期如質達成計畫目標，以發揮預期效益。

(三)目前已進入汛期，請各中央執行機關針對尚未完工之工程加強防汛應變措施，另尚未治理完成之易淹水區域，應採取相關非工程措施及避難準備，以保障人民生命財產安全。

三、行政院交議，交通部陳報該部高雄港務局研擬之「南星土地開發計畫」一案，提請  討論。
結論：

(一)本案係「高雄海空經貿城整體發展綱領計畫」項下重要個案計畫，原則同意。交通部預計本（100）年至103年投資40.8億元(航港建設基金負擔23.8億元、高港局營業基金負擔17億元)開發作為自由貿易港區，可增進高雄區域產業發展及提升在地就業機會。

(二)鑒於本計畫收益來源主要來自土地使用費、合建倉儲管理費、港灣相關收益及倉庫租金，建請交通部督導所屬掌握時效加速辦理招商作業，以吸引廠商投資、進駐及促進園區有效使用。有關開發構想、成本效益評估，請於2周內補充，俾憑報院。

(三)至於後續需高雄市政府配合辦理事項，如土地撥用、都市計畫變更、清除非法占用魚塭設施、完成灰渣衛生掩埋場相關安全及污染防護措施等，仍請高雄市政府負責辦理，並配合高雄港務局共同推動港區範圍內及其周邊土地之活化與再生。

(四)基於本案土地取得範圍條件特殊，相關環境污染是否衍生二次公害及地用管制等問題，請交通部覈實依法釐清法律之權利義務關係，並確定無污染情事及土地使用安全性後，再據以推動。本案涉及土地撥用程序及地上物拆遷補償作業，亦應妥善處理避免產生爭議。

(五)有關本案所列工程項目及經費，請交通部本於撙節及成本效益原則，依產業發展需要覈實編列。另高雄港務局近來多項重大投資計畫，亦請交通部確實督核妥為規劃，並注意執行進度，以發揮整體投資效益。

(六)有關高雄港規劃構想中，預計加入之倫敦金屬交易中心(LME)，涉及租稅議題，請財政部協助交通部辦理。
 (散會：下午4時8分)
1
2

