行政院經濟建設委員會第1418次委員會議紀錄

日期：100年11月28日
出席：劉憶如           尹啟銘(請假)       李鴻源（吳國安代）           彭淮南（楊金龍代）           李述德（張盛和代）   
施顏祥（黃重球代）           毛治國（葉匡時代） 
陳武雄（戴玉燕代）           林中森
石素梅（鹿篤瑾代）           王如玄（鍾琳惠代）           陳裕璋                       胡仲英  單驥(請假)  
黃萬翔
一、本會第1417次委員會議紀錄，報請　公鑒。

結論：備查。
二、「綠能產業發展與整合」一案，報請  公鑒。
結論：

(一)洽悉。

(二)請經濟部於1週內落實檢討綠能產業發展面對之課題，研提上中下游產業鏈與消費端之整合與突破的具體做法。另有關「陽光屋頂百萬座」及「千架海陸風力機」，亦應提出具體規劃內容，以促進綠能產業發展，並回應立法院經濟委員會之質詢。
三、「擴大獎勵以推動綠建築之做法」一案，報請  公            鑒。
結論：

(一)洽悉，並請相關部會積極推動。

(二)請內政部於1週內統合環保署與經濟部之報告，針對推動綠建築研提擴大獎勵之具體做法，包括獎勵目標及指標、獎勵對象、內容、額度、時間表等，提出整體規劃，分級分類推動並整合標章，據以落實推動，適時予以納入規範，並將本案辦理成果函送立法院經濟委員會全體委員。
四、行政院交議，交通部陳報「臺北都會區大眾捷運系            統民生汐止線暨周邊土地開發可行性研究報告書」            一案，提請  討論。
結論：

(一)本案交通部依據「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」陳報捷運建設自償率門檻值、補助比例，符合交通部作業要點規定。

(二)本案後續綜合規劃請交通部應依下列原則，研擬具體可行之財務計畫：

1.本案之路線規劃、場站選址、路段興建順序，應以兼具降低成本、提高收益之目標為前提，進行評估規劃。

2.為降低成本，本路線與部分台鐵及現行捷運服務路線重疊，請檢討調整以避免競合；東湖支線運量少，興建長度2.26公里，成本高達41.25億元，其必要性應再檢討；用地取得費粗估高達91.51億元，應再評估以減少用地取得面積或改以合作開發等模式，以減少成本。

3.為提高收益，應評估擴大開發範圍、調高增額容積，及提高TIF納入計算比例等。

4.有關財源籌措，現行做法採新北市及臺北市以基金或市庫方式分別支應，請再研議成立基金運作以提高資金運用效率。
 (散會：下午4時50分)
1
1

