行政院經濟建設委員會第1420次委員會議紀錄

日期：100年12月26日
出席：劉憶如                           李鴻源（蕭家興代）           彭淮南（楊金龍代）           李述德（張盛和代）   
施顏祥（陳怡鈴代）           毛治國（葉匡時代） 
陳武雄（戴玉燕代）           林中森
石素梅（鹿篤瑾代）           王如玄（鍾琳惠代）           陳裕璋（蔡宗榮代）           胡仲英  單驥(出國)  
黃萬翔
一、本會第1419次委員會議紀錄，報請　公鑒。

結論：備查。
二、「十大重點服務業主題月系列活動執行成果」一案，           報請  公鑒。
結論：

(一)洽悉。

(二)本案十大重點服務業主題月系列活動，各相關部會均積極投入，充分發揮激勵投資與政策宣導的雙重效益，值得肯定。請各主管部會本於權責，落實推動重點服務業之發展，並持續辦理廣宣活動。
三、行政院交議，文化建設委員會陳報「衛武營藝術文            化中心籌建計畫書」（第3次修正草案）一案，提請              討論。
結論：

(一)本案旨在興建專業完善的表演設施，建構均衡發展的藝 

    術文化環境，原則同意展延期程至103年、增列總經費

    至101.71億元。

(二)本案務必於103年底如期如質完工啟用，請儘早規劃開

    館準備事宜與營運計畫，並請文建會由副首長召集組成

    督核小組，控管執行進度與品質，並妥擬永續經營之財務策略，提高自償性，必要時洽請工程會予以協助。

(三)南部興建中之其他展演設施，包括海洋文化及流行音樂

    中心與屏東縣演藝廳，亦請文建會依據各館定位及分

    工，研訂資源統籌運用與館際合作構想，以落實提升文

    化軟硬體建設綜整之效。
 (散會：下午3時26分)
1
2

