行政院經濟建設委員會第1429次委員會議紀錄

日期：101年5月28日
出席：尹啟銘             薛承泰        陳振川（陳純敬代）           彭淮南（嚴宗大代）           劉憶如（徐仁輝代）
施顏祥 (陳怡鈴代）           毛治國

陳保基（戴玉燕代）           林益世（陳德新代）
石素梅（鹿篤瑾代）           王如玄（李來希代）           陳裕璋（蔡宗榮代）           黃萬翔 吳明機
一、本會第1428次委員會議紀錄，報請　公鑒。

結論：備查。
二、「『黃金十年　國家願景』計畫」一案，報請  公鑒。
結論：

(一)洽悉。

(二)「黃金十年  國家願景」計畫的落實，是　總統重要施政承諾，奉  示請各主管部會就「黃金十年」相關主管事項，儘速選定3項優先順序最高的具體政策，務實提出預算需求及法規鬆綁項目，送經建會彙辦。  

(三) 本計畫奉行政院核定後，請各相關部會積極落實推動。未來亦請納入「102-105年國家發展中期計畫」滾動調整，釐訂未來4年整體發展目標及政策措施，並研擬年度國家發展計畫分年落實，以逐步實踐「黃金十年」各項願景與目標。
三、行政院交議，交通部陳報「『臺灣桃園國際機場塔            臺暨整體園區新建工程計畫書』(含計畫研議成果)」            一案，提請  討論。
結論：

(一)為因應桃園國際機場未來第三航廈興建、第三條跑道增建等改善工程計畫以及未來客貨運量之成長；且管制塔臺啟用已30餘年，交通部前於98年2月完成結構補強修繕工程予以10年之延壽，爰規劃新建塔臺園區，以有效提升飛航服務安全與效率，原則予以尊重。

(二)本案預計102年至107年匡列民航事業作業基金12.72億元辦理，請交通部本於撙節原則，並依「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」規定覈實計畫經費。

(三)本計畫係涉及第三航廈完成後之預定服務容量需求，爰請交通部注意相關工程進度及風險控管，俾確保如期如質完成相關工程及系統測試；未來新舊塔臺間業務轉移，涉及桃園國際機場運作效能，亦請務必妥善規劃，俾達無縫接軌。

(四)有關塔臺管制席位，預計由目前之6席增為10-12席，請交通部依實際需求覈實設算。擬辦理國際競圖部分，交通部亦應檢討過去桃園機場第一航廈改善工程之經驗，審慎再評估決定，掌握時效。
(散會：下午3時54分)
1
2

