行政院經濟建設委員會第1436次委員會議紀錄

日期：101年9月10日
出席：尹啟銘(出國)       薛承泰           陳振川（陳純敬代）           彭淮南（嚴宗大代）           張盛和 (黃定方代)
施顏祥 (陳怡鈴代）           毛治國（許俊逸代）
陳保基 (陳文德代)            陳士魁 (陳德新代) 
石素梅（鹿篤瑾代）           王如玄（李來希代）           陳裕璋                       黃萬翔  吳明機(請假)
一、本會第1435次委員會議紀錄，報請　公鑒。

結論：備查。
二、行政院交議，交通部陳報「高雄都會區輕軌運輸系            統高雄環狀輕軌捷運建設案」修正計畫一案，提請              討論。
結論：

(一)有關高雄市擬以輕軌路線串聯港區各項重大建設，以聯結港區水岸發展，其路線規劃、期程、相關軌道運輸之轉乘與分階段辦理方式等，業經交通部審查，原則尊重。

(二)本案建設完成後應由高雄市政府負責營運，並請依大眾捷運法第14條之程序提報並確立營運方式。

(三)依計畫財務敏感性評估結果，本案受運量影響程度相當大，請高雄市政府務必積極執行提高公車接駁效率、彈性調整輕軌班距、捷運文化之倡導等各項運量提升措施，以確保運量，減少營運風險。

(四)有關本案TIF設算，請高雄市政府會後參酌財政部意見檢討。

(五)本案分年經費之編列情形，未符交通部所擬之中程歲出概算，102年預算不足之全額及103年不足數之部分，業經高雄市政府承諾願先行墊付，原則尊重。惟後續經費籌編與中程概算分配不一致之情形，請交通部應擬具供應差額因應措施，並將修正後之中程歲出概算提送本會。

(六)有關本次修正後中央對地方之補助額63.63億元，超出本案原行政院97年3月20日所核定中央補助款44.09億元上限，併陳行政院同意。
(散會：下午4時)
1
1

