## Slide 1
行政機關管考作業 簡化方向(一)
行政機關管考作業簡化說明會
國家發展委員會
105 年 10月18日

## Slide 2: 大綱
壹、績效管理的意義
貳、政府績效管理之挑戰及新思維
參、政府績效管理制度創新方向
肆、制度變革預期效益

## Slide 3
組織體系將對的事情
用有效的途逕
做到預期水準
什麼是績效管理?
資料來源：施能傑，計畫績效管理，103年5月
3

## Slide 4
最優先該做什麼?
怎樣才叫做好?
如何做好?
策略規劃
績效衡量
績效途逕
績效管理過程
資料來源：施能傑，計畫績效管理，103年5月

## Slide 5
策略目標圖像
績效衡量指標
指標水準值
績效表現評價
績效評價運用
策略規劃
績效衡量
績效路徑
規劃
執行
評估
回饋
績效管理作業五個基本步驟
資料來源：施能傑，計畫績效管理，103年5月

## Slide 6
6
整體績效管理
個案計畫管理
中程施政計畫
施政績效評估
中長程個案計畫
先期作業審查
個案計畫評核
年度施政計畫
個案計畫三級管考
計畫執行進度管制
計畫查證
(重大及輿情關注案件)
計畫評核
各機關應每年檢討更新未來4年中程施政計畫，並據以編定年度施政計畫，復於年度結束後辦理機關施政績效評估。
各機關依施政需要研訂中長程個案計畫報院核定，並依資源需求提報年度預算，計畫執行後即定期管制進度，並於年度結束辦理評核。
從規劃到評估
之政策分析
採雙主軸制
政府施政績效管理架構
6

## Slide 7
貳、政府績效管理之挑戰
及新思維

## Slide 8
~商業周刊第1436期報導
KPI績效管理制度出了問題?

## Slide 9
基層公務員對績效管理工作的期許
目前的研考制度執行上，許多流於例行公事，並沒有發揮檢視施政成效的功能。這些研考報表大多看的是「數據」，例如：人次、場次、天數、件數，讓基層人員越填越無感，而政府預算也都堆疊在這些「看數字」的計劃案中，根本看不到長期的願景與連續的累積。
~魚凱，給林全院長的一封信
~商業周刊第1436期報導
我們本該是人民的僕人，現在，卻成為數字的僕人。

## Slide 10: 新內閣對績效管理工作的期許
~準林全行政院長於第三次內閣政策溝通會議提示
各部會首先必須落實「減法原則」，要能做到「減人、減事」，並且制定與落實具有長期目標的核心業務，才能夠對歷史交代。
國發會應成為「大國發會」，做為行政院最有力的幕僚機構，並具有權威決定權力。政策規劃不能像過去「先射箭再畫靶」，要建立科學論據、成本效益分析等制度。
~105年4月13日工商時報報導引述準林全行政院長談話
落實「減法原則」，聚焦核心業務

## Slide 11: 目前績效管理面臨主要挑戰
偏重行政管考
只重視數字(經費、進度)
重複管考作業填報
關鍵績效指標(KPI)未與策略目標連結
忽略評估回饋
各階段評估功能未受重視
計畫調整或中止困難
缺乏外部參與
不重視外部評價及意見
民眾不易瞭解評估結果
專案管理能力不足
預算與需求缺乏連結
評估資料不夠公開透明
邁向自主管理
導入全生命週期管理
強化社會參與

## Slide 12: 好的績效管理是政績的保證
高績效政府
良善績效 管理
以民眾為核心，以結果(outcome)為導向
依機關任務來遞送結果(delivery of outcomes) ,
以結果來衡量績效
成本-效能(cost-effectiveness)
負責任的(accountable)
以創意方式因應新挑戰與新契機
將作業及結果對所有人透明化
參考資料：Accenture, eGovenrment Leadership
High Performance, Maximum Value

## Slide 13: 政府績效管理新思維
治理挑戰
創新思維
高績效政府
從行政評估邁向品質評估、策略評估
從先期到期中、屆期及營運績效評估
從供給面邁向需求面評估
從單一機關邁向跨域治理績效評估
從機關評估邁向擴及社會參與評估
從績效管理邁向變革管理、組織文化

## Slide 14
參、政府績效管理制度創新方向

## Slide 15: 政府績效管理創新三大主軸
計畫全生命週期管理
行政院管制計畫評核機制
機關施政績效管理

## Slide 16: 強化計畫全生命週期績效管理
建立先期作業跨計畫別整合機制
建立跨次類別整合機制
研訂計畫期中評估機制，回饋先期預算審議
屆期進行政策評估
營運評估
屆期評估
期中評估
先期評估
選訂計畫試辦營運評估
資訊公開並回饋後續計畫

## Slide 17
整體公共建設計畫 | 次類別 | 105 | 106 | 107 | 108 | …
 | 軌道建設計畫群 |  |  |  |  | …
 | 工商建設計畫群 |  |  |  |  | …
 | 農業建設計畫群 |  |  |  |  | …
 | 水利建設計畫群 |  |  |  |  | …
 | … |  |  |  |  | …
個案
計畫
可行性
研究
綜合
規劃
計畫
執行
建設
完成
效益
評估
以公共建設計畫為例
年度先期(目前)
個案計畫全生命週期績效管理
國發計畫
公共建設計畫全生命週期績效管理
17

## Slide 18
精進機關施政績效管理
強化國家發展策略目標鏈結
機關策略目標與國發計畫策略標鍊結
加強機關績效自主管理
  簡化關鍵績效指標，刪除共同性目標
擴大社會參與及外部監督
善用資訊科技擴大公眾參與
簡化績效評估指標
評估結果有效回饋
  績效資訊圖形化簡明化供各界參考
  評估結果有效回饋
  國發會專責行政院重大政策目標績效管理
  機關績效由機關自主管理
Notes: 現況問題
(一)工作考成難與盈餘相關指標脫勾
國營事業管理法：國營事業以應依照企業方式經營，以事業養事業，以事業發展事業，並求有盈無虧。
102年行政院改革國營事業經營績效獎金核算制度：考成指標已配合改革刪除盈餘指標或降低盈餘相關指標之權重。
國營事業工作考成辦法第9條：維持以盈餘為基礎，限制事業不得考列甲等之情形：
(1)年度盈餘經調整配合執行政策因素後，未達預算數且較上一年度減少者；
(2)經調整配合執行政策因素後未有盈餘，且未達預算目標，而虧損亦較上一年度未明顯改善者。
(二)考成指標過多且繁瑣，或有所重疊，難以凸顯關鍵績效指標：如公司治理、廉政風險管理、法規遵循、永續報告
(三)質化指標難以有效評核實質成效
二、改革方向
(一)釐清各事業屬性，以執行國家政策為主要任務者，得不設盈餘相關指標(或雖評核，但其權重為0)；
以盈餘限制事業不得考列甲等之規定，隨同檢討，另訂不以盈餘為基礎之限制考列甲等規定
(二)整合現有指標、精簡指標數：釐清公司治理內涵，刪除重複考評指標，並精簡指標數，聚焦事業核心業務
(三) 刪除質化指標，或嚴謹設定加(減)分標準

## Slide 19: 強化行政院管制計畫評核機制
評核內容重點
評核內容以年度目標達成、執行策略及經費運用為重點
評核結果呈現
捨棄以分數及等第之評核結果呈現
評核作業變革
納入外部意見及社會評價
評核結果運用
做為資源配置及計畫後續推動之依據
強化政策評估結果及提供計畫繼續、擴大或中止等政策建議
做為機關首長獎勵及對各界溝通說明之依據

## Slide 20
肆、制度變革的預期效益

## Slide 21: 四大預期效益
簡化管考作業
擴大社會參與 及創新
提升機關施政績效
強化政府策略 規劃及執行管理能力

## Slide 22
簡報完畢
敬請指導