## Slide 1
政府公共建設計畫
全生命週期績效管理作業
國家發展委員會
104年11月19日
簡報1

## Slide 2: 大 綱
壹
規劃背景
貳
參
推動構想
後續辦理事項

## Slide 3
上位指導計畫指導功能有限(個案計畫個別核定，與上位國建、中程施政計畫之連結功能有限)
次類別建設計畫未發揮引導功能
計畫體系未依全生命週期整合
國建計畫
社會觀感
績效評估
個案計畫生命週期(指標、經費)
機關績效評估(指標)
壹、規劃背景

## Slide 4
欠缺公共建設預算供需規劃整合平臺
欠缺次類別各計畫未來年度全生命週期分析
未分析同一區域跨次類別間計畫競合關係
未針對同次類別分析競合關係
壹、規劃背景
（億元）
機關申請計畫
經費過度樂觀現象

## Slide 5
中程個案計畫審查與先期作業審查差異
壹、規劃背景
待研議由同一時點看多項計畫、多年計畫經費需求
．遇案隨即辦理
．個案計畫審核
中程個案計畫審查
(在不同時點、審核單一
計畫及其多年計畫經費需求）
年度預算先期作業
(同一時點、審核所有
計畫單一年度預算）
性別影響評估、財務計畫書
配搭編列預算

## Slide 6
  個案計畫尚未將屆期成效檢討結果提供未來年度預算審議參考，尚待建立連結並推動全生命週期績效管理機制。
壹、規劃背景

## Slide 7
國家發展計畫
建構知識分享、開放參與平臺
貳、推動構想
公共建設計畫全生命週期績效管理
建立中長程計畫體系架構
預先整合規劃公共建設資源
強化年度預算先期作業功能
研議建立計畫期中評估機制
研議建立計畫營運評估機制

## Slide 8
以國家發展計畫為核心，連結中程及年度施政計畫、中長程個案計畫及預算編擬
中程施政計畫
(部會別,含施政綱要)
中程資源
分配方針
年度施政計畫及概算
(部會別)
國家發展計畫
核心政策
中程
中長程個案計畫及年度預算先期作業
(公共建設,科技發展, 社會發展)
年度歲出
概算額度
中程預算
收支推估
檢討回饋
計畫執行管考
√ 確認落實國發計畫
檢討回饋
√ 確認落實國發計畫
√ 確認落實國發計畫
√ 四年一編 √ 適時檢討
年度
104年5月22日院授發綜字第1040010176號函訂定國家發展計畫編擬要點
貳、推動構想

## Slide 9
國家建設計畫
中長程個案計畫
中長程公共
建設計畫綱領
國家建設計畫
中長程個案計畫
次類別中長程公共建設計畫
國家建設計畫
中長程個案計畫
（現行） （中程） （長程）
貳、推動構想
建立中長程計畫體系架構

## Slide 10
貳、推動構想
預先整合規劃公共建設資源
規劃未來4年各次類別公共建設預算
考量創新、延續及政策需求
資金
供給
建立計畫經費概估表
連結個案計畫排定優先順序
定期檢討未來4年計畫項目
資金
需求
次類別公共建設計畫回饋檢討機制
回饋
機制

## Slide 11
考量同次類別計畫競合關係
跨計畫別(科技、社發)、跨次類別整合推動
考量執行績效(指標達成)
研析資源搭配計畫整合推動
核列經費提升至計畫整合
新興計畫財務壓力測試、計畫退場、備選計畫
計畫期中檢討、檢視推動路徑(Roadmap)、KPI達成情形、跨域加值及自償率
個案計畫
定期檢討
貳、推動構想
強化年度預算先期作業功能

## Slide 12
貳、推動構想
研議建立計畫期中評估機制
各部會於計畫執行屆期前2年，完成期中檢討報告(明年2月試辦)
檢討時機
計畫推動路徑、政策配合程度、目標、指標、效果(益)、執行過程評估、後續營運管理規劃、跨域加值執行情形、計畫完工及結束時程預估
評估項目
併同年度預算先期作業資料審議；計畫終止或整併；計畫修正建議
回饋
機制

## Slide 13
貳、推動構想
研議建立計畫營運評估機制
針對102年以前屆期且進入營運期之計畫，選定部分計畫試辦營運評估
試辦標的
  完成後評估指標，包括指標、資料蒐集方式、評核週期
  已完工工程(措施)區位資料(座標、工程概述、施工期間、經費)
  檢視跨域加值項目、可行性及辦理情形
評估項目
評估機制
各年度營運期指標達成情形由各部會自行列管，本會視需要選定評估計畫

## Slide 14
参、後續辦理事項
盤點公共建設計畫全生命週期之法令規定
編審作業階段
前置作業階段
工程執行階段
屆期/營運階段
公共建設計畫全生命週期區分4個主要階段
計畫核定
工程動工
工程完工
可行性研究
綜合規劃
主要工作
工程程計
工程招標
主要工作
工程執行
履約管理
主要工作
驗收移交
營運管理
主要工作

## Slide 15
参、後續辦理事項
編審作業階段
前置作業階段
工程執行階段
屆期/營運階段
行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點
跨域加值公共建設財務規劃方案
中央政府中程計畫預算編製辦法
促進民間參與公共建設法
環境影響評估法
屆期重大公共建設計畫成效評估機制
機關提報巨額採購使用情形及效益分析作業規定
行政院所屬各機關個案計畫管制評核作業要點
行政院所屬各機關管制考核業務查證實施要點
公共工程施工品質管理作業要點
工程施工查核小組作業辦
… … …
政府公共建設計畫先期作業實施要點
政府公共工程計畫與經費審議作業要點
重大公共建設計畫證照許可行政作業精進實施要點
重大公共工程開工要件注意事項
政府採購法
… … …

## Slide 16
参、後續辦理事項
以「國家發展計畫」、「國土空間發展策略計畫」、其他重大政策為上位指導。
以「政府公共建設計畫先期作業實施要點」所列17項次類別，試行研提綱要計畫
研擬「公共建設整體綱要計畫」執行方案
公共建設整體部門綱要計畫規劃構想圖

## Slide 17
参、後續辦理事項
本會刻正研訂公共建設計畫期中評估報告格式，並邀集相關機關開會研商後定案。
針對106年底屆期計畫，請該計畫主管部會，於105年2月隨同104年底屆期計畫成效報告一併提送本會試辦期中評估。
試辦計畫期中評估

## Slide 18
参、後續辦理事項
初步選定10項102年以前屆期計畫試辦營運評估
  主管部會協助各機關於本年底前提出辦理方式、項目及時間表；105年3月底前提出營運評估初步成果
試辦計畫營運評估
部會別 | 計 畫 名 稱
交通部 | 1.桃園機場一期航廈整建工程
 | 2.高雄港洲際貨櫃中心第一期工程計畫
 | 3.環島鐵路整體系統安全提升
 | 4.國道建設(國道6號、五楊高架段)
 | 5.國家風景區建設計畫
農委會 | 6.漁業多元化經營建設(漁港建設)
 | 7.阿里山林業村及檜意森活村(檜意森活村)
教育部 | 8.自行車道整體路網規劃建設
經濟部 | 9.區域排水整治及環境營造(台南港尾溝溪排水系統、員山仔分洪等工程)
客委會 | 10.臺灣客家文化中心(六堆、苗栗園區)

## Slide 19
参、後續辦理事項
建構可由建設主管機關動態編修、回饋之知識平臺，持續擴充排除困難問題、與地方溝通協調、法規應注意事項及常見缺失等資訊，透過實務經驗分享與傳承，提升計畫管理績效。
研議建構知識分享平臺
知識
平臺
經驗
分享
專家
諮詢
開放
參與
資訊
累積

## Slide 20
簡報完畢
恭請裁示