「○○○○○○○○○」
系統開發建置專案

建議書徵求文件
（參考範本-請依業務實際需要調整）

○○○○○○○○○
中華民國○○○年○○月

目 錄
# 壹、本建議書徵求文件之目的
# 貳、專案概述
## 一、專案名稱

## 二、專案目標
本專案以敏捷方法進行開發，期程為自決標日起○○個日曆天內，完成本專案開發建置的工作，預定達成之目標如下：
## 三、專案範圍

## 四、專案時程及敏捷開發
（一）本專案工作時程於決標日起○○個日曆天內，依序歷經需求探索與模型設計、敏捷開發、系統上線等3個階段，分為3次交付，每次交付包含若干個循環，完成系統開發、系統建置、輔導上線及教育訓練等工作，且交付相關文件及產品。

（二）每個循環內的活動，包括：
1.循環規劃 Iteration Planning
2.每日站立會議 Daily Standup
3.展示會議 Review
4.回顧會議 Retrospective

（三）專案各階段的名稱和目標如下：
階段名稱	階段目標
需求探索與模型設計	1.產生初步專案需求清單(Initial Product Backlog)。 / 2.完成視覺化模型（Prototype）。 / 3.規劃主要應用程式及介接項目。
敏捷開發	1.採用敏捷開發方式，過程分為3次release提供使用者測試，依據使用者對前一次release的修改建議，於下次release進行調整。 / 2.本階段需完成系統開發、系統測試，並移轉建置於測試環境。
系統上線	完成教育訓練及輔導上線等工作，且交付本專案所有項目。

本機關可依業務需要，視情況於每個循環的專案進度會議中，根據展示會議或實際交付的成果，調整需求內容及功能順序。
## 五、專案組織及職掌
為使本專案未來推動建置順利進行，本專案特依不同職責分別成立各組織，在專案召集人之主持下共同完成本專案各階段工作及召開專案進度會議。專案執行期間，每個循環都召開1次專案進度會議，承包廠商專案負責人與主要開發成員，應於會議中向業務與資訊單位展示前一循環執行成果、回顧雙方工作配合狀況，並據以規劃下個循環預計執行工作項目。專案相關工作人員如有異動時，為使專案順利進行，應將遞補人員相關資料以書面方式通知本機關，並經本機關認可。謹就本專案之組織架構、職掌及成員說明如下：
（一）專案召集人
1.由負責本專案業務主管擔任
2.督導、協調及審查各階段發展進度
3.指導與審議系統目標、範圍與主要功能
4.協調溝通各單位不同意見
（二）專案小組
1.業務單位：由負責相關業務同仁組成
˙提供本專案作業之諮詢
˙說明業務狀況及提出專案發展所需之資料及資訊需求
˙協助系統開發之進行
˙擔任專案需求窗口，審查、確認及驗收開發成果，如系統交付產品及文件
˙負責協助得標廠商辦理教育訓練工作
2.資訊單位：由負責本專案之相關同仁組成
˙說明及提出專案發展所需之資料及資訊需求
˙協助系統開發之進行
˙配合推動本專案、控制專案進度
˙擔任專案技術窗口，審查、確認及驗收成果
3.監辦單位：由會計處、政風處及總務司同仁組成
˙監辦驗收本專案
（三）承包廠商
承包本專案之廠商應成立工作小組，其成員如下。承包廠商須將專案工作小組成員之姓名、專長、學歷、證照及相關工作經驗及年資之資料詳細載明於建議書中。
1.專案經理：
˙7年以上應用系統規劃、開發、分析與設計之經驗
˙熟悉網際網路應用系統規劃、分析與應用及資訊安全措施
2.敏捷教練：
˙具備敏捷式專案管理相關證照
˙具備敏捷式專案管理輔導之經驗
3.分析師：
˙5年以上類似本專案相關工作經驗
˙熟悉網際網路應用系統之規劃、分析與設計及資訊安全措施，並具備相關工作經驗
˙熟悉最新產品及技術（如○○程式語言等相關資訊環境之規劃、分析與設計
4.程式設計師：
˙3年以上熟悉○○程式語言相關程式設計經驗
5.品質保證人員
˙1年以上品質保證（含文件、程式碼檢視、系統測試……等）經驗
6.行政支援人員
# 參、工作說明
## 一、系統作業環境
（一）本機關網路架構
（二）現行系統／軟硬體架構
1. 應用程式伺服器／網頁伺服器：
2. 資料庫伺服器
3. CLIENT端作業環境
（三）新系統／軟硬體架構
        1.本專案應用環境軟硬體設備：
        2.使用者端作業環境：
（四）中文碼：支援Unicode 5.0（含）以上
（五）承包廠商不得於前述平台外，自行加裝驅動程式或其他非開放性特殊之介面，如有特殊需要，須先經本機關書面同意
（六）以上作業平台需求為本專案規畫之原則，得標廠商於決標後另須與本機關確認相關環境需求。
## 二、工作項目
（一）系統使用單位需求訪談。
（二）提出本機關「○○○○○○」系統功能需求。
（三）根據本專案所定之作業平台及本專案之特性，依訪談結果，彙整本機關作業需求，開發符合需求之「○○○○○○」系統。
（四）辦理教育訓練及輔導上線。
## 三、工作內容（敏捷開發）
本專案應用以下的框架，執行敏捷方法，分為3個階段，循序漸進交付專案成果。

（一）需求探索與模型設計階段
1.承包廠商於決標日後○○個日曆天內，提交「專案管理計畫書」，詳述將如何於本專案中，使用敏捷方法進行開發。
2.本專案自決標後起算，前○○個日曆天稱為需求探索與模型設計階段，歷時4個循環。
˙於需求探索期間，得標廠商應推派敏捷教練，輔導本機關業務、資訊單位相關同仁，協同廠商開發團隊，透過面對面的需求訪談，以建議書徵求文件為基礎，識別專案利害關係人、彙整使用者對既有作業流程表達的問題與期望(稱為需要)、訂定專案願景與目標，手繪流程與畫面草稿(Sketch)，並透過使用者的觀點，將需求轉錄為使用者故事(User Story)。所有的使用者故事依據複雜度和優先順序排序後，即為本案的初步專案需求清單。
˙於模型設計期間，得標廠商應針對具備操作畫面的需求，設計視覺化模型，提供專案需求窗口確認，依據回饋意見優化視覺化模型，並修訂專案需求清單，除此之外，得標廠商針對主要功能，以及必須介接的外部系統，須進行技術可行性測試(Spike)，並據以產生應用程式介面項目。
（二）敏捷開發階段
1.本專案自決標後第○○個日曆天開始至○○個日曆天，本專案進入敏捷開發階段，目標是透過利害關係人之間的密切互動，循序漸進打造出符合使用需求的軟體。
2.得標廠商應在每次展示會議上，根據専案需求清單中的驗收標準，逐一展示功能。
3.本階段分為3次release提供使用者測試，依據使用者對前一次release的修改建議，於下次release進行調整。
4.於階段結束前，得標廠商應將專案需求清單中的所有需求功能都達到合格後，佈署至本機關指定的測試環境，並交付專案資訊窗口驗證。

（三）系統上線階段
1.交付文件與教育訓練
廠商依據已完成的系統功能，彙整交付系統原始碼及目的碼、程式規格書、使用者操作手冊、壓力測試報告、資安檢測報告、系統維護手冊及專案工作報告；並提供適當時數之教育訓練，對本機關使用者及相關系統人員舉辦教育訓練及技術移轉，作為請求驗收結案的依據。
2.系統環境建置與輔導上線
系統正式營運前，承包廠商需負責完成正式作業環境系統建置，包含舊有系統資料移轉；另外，承包廠商亦應提供輔導上線之工程師，負責各項問題處理及系統諮詢服務，必要時得依業務使用單位需求，增加輔導上線成員。
# 肆、需求說明
## 一、交付項目
本專案相關產品、文件如下：
作業階段	交 付 項 目	書面 資料	光碟 資料	交付時程自 決標日起
1.需求探索與模型設計階段	專案管理計畫書	○份	○份	○○天(日曆天)
	系統規劃文件	○份	○份	○○天(日曆天)
	專案需求清單	○份
	應用程式介面清單	○份
	專案工作報告	○份
	視覺化模型	○份
2.敏捷開發階段	專案需求清單	○份	○份	○○天(日曆天)
	應用程式介面清單	○份
	系統測試報告書	○份
	系統建置計畫書	○份
	專案工作報告	○份
3.系統上線階段	系統原始碼及目的碼	○份	○份	○○天(日曆天)
	程式規格書	○份
	使用者操作手冊	○份
	壓力測試報告	○份
	資安檢測報告	○份
	系統維護手冊	○份
	專案工作報告	○份

註1：本專案所產出之書面文件，至少需提供ODF文件檔案格式。
註2：以上任一交付產品若有修正或系統更動時，應於○○日內完成系統交付相關項目時，補送更新版本。
註3：本專案所產出之書面文件，應依附件3文件格式撰寫。
## 二、開發工具及版本需求
（一）請參閱「參之一之（三）新系統／軟硬體架構」內之「開發工具」
（二）廠商所使用之開發工具需經由本機關確認。
（三）廠商所使用之開發工具、軟體等之版權須由承包廠商負責，且需免費安裝開發工具於本機關測試環境。
## 三、整體資訊架構需求
˙提供完善之安全控管機制，本機關同仁需透過帳號密碼管控機制，使用本系統所授權之各項功能及業務。
## 四、系統輔導上線需求
˙須有完善之輔導上線作業程序。
˙得標廠商應提供本機關上線時輔導上線工程師○名駐點○個工作天，負責各項問題處理及系統諮詢服務，必要時得依業務使用單位需求，增加輔導上線成員，得標廠商不得拒絕。
## 五、教育訓練需求
˙本專案之教育訓練將依課程採不同之訓練方式與內容。
˙本專案之操作訓練：廠商應對統計處業務使用者，辦理相關之教育訓練，使之瞭解系統功能操作，並應清楚說明操作方式與作業流程，以維持程序之流暢與安全。
˙廠商至少須提供教育訓練梯次與時間原則如下：
課程名稱	參與人員	訓練梯次	每梯次時數
敏捷專案管理	專案相關人員	○	○
承辦人員訓練	承辦人員	○	○
系統維護與設計訓練	系統維護人員	○	○

˙本專案教育訓練場所由本機關提供，電腦環境建置及教育訓練教材由廠商提供。
## 六、技術需求
（一）系統特性
˙對本專案及相關業務之瞭解程度。
（二）系統開發方法與工具
˙開發本專案所使用之方法及技術、應用軟體開發工具、應用軟體測試工具及方法。
（三）功能需求
˙操作之簡易性及方便性。
˙系統間介面設計採透通性設計。
˙明確易懂的輸入、輸出格式，且均須提供線上輔助說明。
˙應儘量採用下拉式功能及代碼，但仍能以直接鍵盤輸入，且必需能在視窗中文環境直接操作執行，並提供單機及網路列印功能且可支援雷射及噴墨印表機。
˙作業平台及軟體均須利用本機關現有環境及網路架構。
˙需先完成模型設計以確定未來系統之規格功能。
˙系統模型應涵蓋使用者端所有畫面、功能、介面測試。
˙承包廠商不得於前述平台外，自行加裝驅動程式、使用ActiveX元件或其他非開放性特殊之介面，如有特殊需要，須先經本機關書面同意。
˙本專案不得使用網路芳鄰方式傳送檔案。
（四）通訊需求
˙透過網際網路（Internet）做資料傳輸時，需提供SSL加解密之技術以確保資料安全。
（五）效能需求
˙廠商開發之線上作業程式，除涉及大量彙算或印表作業外，在同一地區（於本機關伺服主機建置處之 LOCAL LAN）內100個使用者同時作業尖峰時段，測試其回應時間95%須以不超過○秒為原則；但程式內處理繁雜經本機關同意者不在此限。
˙壓力測試須使用市場上具商業化軟體之工具(得標廠商提供)。
（六）操作需求
˙以瀏覽器（Browser）為本專案○○系統之程式介面，藉由外部網路(Internet)作為資料的輸入、輸出與傳輸。
˙內部應用系統已 VB.NET設計之程式介面，藉由內部網路(Intrarnet )作資料的存取與傳輸。
˙需建立一標準人機操作模式，提供使用者理想之作業環境。
˙配合本機關中文Unicode編碼之環境，應用系統與資料庫之設計，須為Unicode版本。
（七）控制需求
˙防止非本系統之合法授權人進入系統內存取資料。
˙同時更新資料時應防止Deadlock發生，若不幸發生時，應做適當之處理。
˙保持交易之完整性，若在異動資料的任一點失敗，能中止此異動，復原成異動前狀態，並顯示適當之訊息。
˙資料備援包含資料備份（Backup）及回復（Recovery）作業。
˙資訊系統的流程設計力求簡單明瞭，並能控制不適當的作業流程，以維持作業流程之流暢與安全及促進作業之完整性。
˙資訊系統之設計必須採用資訊工程之標準方法，以利專案品質控制及系統未來之維護。
（八）系統建置及整合相關計畫
˙容量規劃管理
˙提報建置計畫，並配合本機關主機平台及資料庫環境，完成系統建置。
˙對於本專案目前作業所面臨之問題，提出改善建議。
（九）資訊安全及個人資料保護措施
˙需配合本機關資訊安全作業，需執行本系統資安演練，完成系統災害復原手冊及演練報告。
˙原始程式碼及網頁漏洞檢測(至少檢測OWASP最新十大資安漏洞)須經檢測無弱點後，始得正式上線。
˙原始程式碼不得存放於應用系統伺服主機(特殊需求須經本機關同意)。
˙網路傳輸SSL加密機制。
˙資料共享不可使用網路芳鄰。
˙使用者密碼必須○○位字元、系統管理者密碼必須○○位字元以上含英文(大小寫要區分)、數字及至少○個特殊符號；且系統管理者帳號需○個月更換一次密碼。
˙資料表重要欄位加密（例如密碼或涉及個人資料欄位）。
˙多次登入失敗帳號鎖定設計。
˙記錄使用者登入資訊包括：登入系統名稱、帳號、連線IP、連線設備名稱、登入及登出時間。
˙紀錄使用者操作個資作業軌跡包括：系統作業名稱、程式名稱、執行項目(新增、修改、批次、查詢、列印)、執行筆數、是否執行成功等資訊，方便追蹤個資外洩事件。
˙本系統資料表不得使用身分證作為主鍵值。
˙凡涉及個人資料蒐集、處理、利用或傳輸各項活動，應符合個人資料保護法、其他相關法令規範及機關所訂定之個資保護相關規範。
˙本專案需符合本機關保密及安全需求規定，以及個人資料保護條款。
（十）整體資訊架構
˙本專案原則須採用3-Tier的架構設計，WEB、AP、DB伺服器主機應個別分開建置，但如果有無法建置之事由，須以書面提出並經本機關同意。
˙本專案開發語言須符合本機關資訊環境，如需額外軟硬體設備始能執行系統時，得由廠商提供相關之設備，並先經本機關書面同意。
˙採用開放式、模組化與元件化架構設計，以因應未來彈性擴充與快速調整，便於後續系統維護及業務發展需求。
˙應用程式設計介面應採用標準網路協定，如HTTPS、SOAP、Web Services和XML等，以便日後擴充系統功能時，可與外部系統、資料庫，進行跨系統之介接。
˙本專案須符合服務升級IPv6之檢測。
## 七、管理需求
（一）專案規劃
˙採用敏捷專案管理，廠商得標後應進行高階規劃，於完成專案管理計畫書後，系統採多次循環進行開發，最後進行整合驗收。承包廠商應於適當時機配合本機關需求，進行適度細部規劃，並進行循環審查與回顧會議，以確認下一循環與交付之工作內容。
˙專案管理需貫穿每一階段，請提出管理辦法及計畫，以確保管理績效。
˙為使專案順利進行，承包廠商之專案經理及系統分析師未經本機關同意不得任意更換。
˙品質保證（需以完善之軟體測試程序來確保本專案產品之品質）。
˙系統建構管理
（二）專案時程
在各交付和循環之使用者情境故事、各項工作期程及重要查核點、交付項目及日期等之規劃。
（三）教育訓練及輔導上線之規劃
（四）保固及維護
˙驗收後，需提供1年免費保固服務，保固期間內若有功能未能正常執行之情事者，需提供迅速確實之維護服務，保固期間若有作業功能變更需求在10%變動範圍內，廠商須無條件配合，並於每年辦理資訊災害復原演練1次。
˙保固期結束後，若有維護之需求，承包廠商須同意以不超過本契約服務費用總價12%之維護費用，繼續提供本軟體之維護服務。
# 伍、契約規定
## 一、付款方式
詳本專案「招標規範」第8條。
## 二、強制性之規定
（一）承包廠商為辦理本專案所成立之工作團隊成員中，不得僱用大陸地區人民至本機關工作。
（二）承包廠商指派參與本專案之人員，非經本機關書面同意，在專案進行期間，不得以任何理由退出或更換。
（三）專案進行期間，承包廠商就本專案與本機關進行之協商、說明、報告、簡報等，均需由指派之專案經理出面行之。
## 三、後續責任
本專案計畫之執行結果，承包廠商負有對後續工作承包廠商解釋、說明之義務。
# 陸、建議書之製作建議
## 一、裝訂及交付
˙建議書應以A4大小之紙張直式橫書繕打，雙面列印裝訂，份數依「招標規範」之規定辦理。
˙有關建議書之交付日期及方式，請依「招標規範」之規定辦理。
## 二、建議書內容
建議書之內容請依下列架構撰寫：
1.目錄
2.評選項目/建議書內容對應表
請依附件2「評選項目/建議書內容對應表」格式填寫。
3.摘要
簡述建議書之重點，並應說明對於前述強制性條款之遵循意願
4.專案概述
簡述專案之名稱、目標、範圍、時程
5.工作說明
針對本徵求文件第參章之工作說明進行補充。
6.技術建議
本節應說明技術性方面之建議：
6.1.本專案未來系統架構規劃(系統架構之可行性、彈性及擴充性)
6.2.對本專案所提之技術需求之建議處理方式
˙系統開發方法與工具
˙功能需求
˙通訊需求
˙效能需求
˙安全需求
˙操作需求
˙控制需求
˙資訊架構
6.3.資訊安全、個人資料保護及機密維護措施
6.4.系統建置及整合相關計畫
6.5.資料轉置說明
7.管理建議
本節係就管理性之建議提出說明：
7.1.專案規劃(敏捷專案管理、建構管理及品質保證)
7.2.專案時程(各交付和循環之使用者情境故事、各項工作期程及查核點、交付項目及日期)
7.3.教育訓練及輔導上線之規劃.
7.4.保固及維護
本專案在保固期間之維護範圍與服務方式。
8.廠商實績與履約能力
8.1.公司整體之說明、理念、營業狀況及人力規模。
8.2.承接相關資訊系統案件之經驗與證明（應提出承包相關專案之契約或完工證明）。
8.3.專案人員之學歷及相關工作資歷、參與專案經驗及證照
8.4.公司軟體技術、主機管理、資料庫、資訊安全及網路作業對本案支援能力及人力。
9.經費分析及合理性
9.1.對本專案之經費預估、人力配置及成本分析完整性及合理性
9.2.保固期滿之後續維護費率。
10.附錄
# 附件1：「○○○○○○○○」系統現行功能說明

# 附件2：評選項目/建議書內容對應表
評選項目		建議書內容對應
項目	內容	內容摘要	頁數	備註
一、技術建議 / （ＯＯ）	˙本專案系統架構規劃(系統架構之可行性、彈性及擴充性)
	˙對本專案所提之技術需求之建議處理方式
	˙資訊安全、個人資料保護及機密維護措施
	˙系統建置及整合相關計畫
二、管理建議 / （ＯＯ）	˙專案規劃(敏捷專案管理、建構管理、品質保證、風險管理、變更管理及利害關係人管理等)
	˙專案時程(各交付和循環之使用者情境故事、各項工作期程及查核點、交付項目及日期)
	˙教育訓練及輔導上線之規劃
	˙保固及維護
三 、廠商實績與履約能力 / （ＯＯ）	˙公司整體之說明、理念、營業狀況及人力規模
	˙承接相關資訊系統案件之經驗與證明（應提出承包相關專案之契約或完工證明）
	˙專案人員之學歷及相關工作資歷、證照
	˙公司軟體技術、主機管理、資料庫、資訊安全及網路作業對本案支援能力及人力
四、經費分析及合理性 / （ＯＯ）	˙對本專案之經費預估、人力配置及成 / 本分析完整性及合理性
	˙保固期滿之後續維護費率及計算方式

# 附件3：專案相關文件大綱
專案管理計畫書
壹、專案概述
一、專案名稱
二、專案目標
三、專案範圍
四、專案時程
貳、專案管理計畫
一、專案組織與人員（含專案成員聯絡資訊）
二、專案時程與查核點
三、工作項目說明
四、交付項目與時程
五、輔導上線計畫
六、驗收及確認計畫
七、需求變更程序
八、保固維護
九、品質檢核程序
十、風險管理
十一、利害關係人管理
參、教育訓練
一、訓練項目
二、技術移轉
肆、附錄

系統規劃文件
一、業務作業流程
二、角色卡（人物誌）
三、使用者故事（初步專案需求清單）
四、使用者情境故事地圖（高階使用者情境故事）

專案需求清單
一、業務流程
二、使用者情境故事
三、測試案例（敘明允收條件）

應用程式介面清單
一、應用程式介面名稱及用途說明
二、外部系統串接
三、執行頻率、規則

系統測試報告書
壹、前言
貳、簡介
一、範圍
二、參考文件
參、測試彙總說明
肆、各測試項目之結果說明
一、使用者情境故事（敘明允收條件）。
二、依測試案例之操作與結果
伍、附件
一、測試紀錄表
二、測試異常報告

專案工作報告
一、使用者情境故事地圖
二、每次循環結束之燃燼圖
三、會議紀錄

程式規格書
壹、彙總清單
一、功能清單
二、程式/元件清單
三、報表清單/報表樣式
四、資料表清單與定義
貳、程式與資料表對照表
參、程式規格

使用者操作手冊
壹、緣由
貳、應用系統安裝程序
參、作業概述
肆、功能說明

資安檢測報告書
壹、文件說明
一、內容大綱
二、範圍
貳、檢測流程及工具
一、檢測流程
二、滲透測試目標
三、掃描結果
四、檢測參考
五、檢測工具
參、檢測項目
肆、OWASP Top 10漏洞檢測結果
系統維護手冊
壹、系統軟硬體環境說明
一、應用程式伺服器
二、資料庫伺服器
三、CLIENT端作業環境
貳、系統網路架構說明
一、經濟部網路架構
二、應用系統伺服器網路架構示意圖
三、相關主機設備資訊
四、通訊埠管理
參、應用系統安裝程序
一、應用系統伺服主機安裝程序
二、應用系統伺服主機回復程序
三、應用系統使用者端安裝程序
四、組態設定
五、排程管理
六、服務管理
肆、資料庫備份與回復
一、資料庫備份作業程序
二、資料庫回復作業程序
伍、檔案備份與回復
一、檔案備份作業程序
二、檔案回復作業程序
陸、異常事件處理程序
一、系統發生異常時之檢查順序
二、系統重新設定應注意事項
三、執行資料還原作業之注意事項
四、系統功能異常事件處理程序（FAQ）
柒、應用系統設計說明
一、應用系統目錄及檔案配置
二、程式編碼原則（含訊息設計）
三、程式清單及說明
四、應用系統介接說明（輸入、輸出、內控機制）
捌、資料庫設計說明
一、資料庫編碼原則
二、資料庫檔案清單與說明
系統建置計畫書
壹、作業說明
貳、伺服器端設定
一、應用程式伺服器
二、資料庫伺服器
三、目錄及檔案配置
參、應用系統安裝建置程序
一、主機端應用系統安裝建置
二、使用者端安裝建置
三、系統相關設定
肆、上線步驟