**行政院公共工程委員會中程施政計畫（106至109年度）**

**壹、施政綱要**

一、持續推動重大公共工程建設，協助如期如質完成建設目標及啟用營運

（一）精進列管公共工程計畫機制，提升重大公共建設執行率

１、建立精進列管公共工程計畫機制，按月召開「公共建設督導會報」列管追蹤各項計畫執行情形。

２、結合「走動式管理」機制，適時辦理實地訪查並協助解決跨部會或通案性問題，克服困難，以期公共工程建設如期如質完成。

３、提升工程進度管理事項法律位階，規劃修正政府採購法，增訂進度管理規定。

（二）建構公共工程品質管理機制，提升工程人員品管觀念及法律素養。

１、修訂品質管理相關規定，辦理教育訓練提升工程人員履約管理能力。

２、針對不同工程類型加強現場材料抽驗比率，減少廠商僥倖心態，並提升施工品質。

３、提升工程履約品質管理事項法律位階，規劃修正政府採購法，增訂品質管理規定、設置品質管理人員。

４、持續推動公共工程施工廠商履約情形計分制度，並完成相關法制作業，藉以促使公共工程施工廠商確實履行契約。

二、提升工程顧問及營建產業競爭力，爭取海外商機

提升工程相關產業競爭力，適時與國際接軌

－辦理工程產業全球化事宜，提升國內工程產業全球競爭力。

三、持續辦理重大公共工程計畫審議作業，協助提高行政作業效能

辦理重大公共工程計畫審議，核實經費編列

１、依據「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」持續辦理重大公共工程基本設計階段審議作業，10億元以上個案工程辦理替選方案評估。

２、持續推動重大公共建設計畫證照許可行政作業精進實施要點，落實建立主辦機關證照盤點、審證機關及早參與、三層級跨部會協調機制，以提升行政作業效能。

四、引導工程技術精進，提升工程技術水準

推動公共工程結合科技，鼓勵創新，提升營建產業生產力

１、透過推廣建築資訊建模（Building Information Modeling）、辦理統包宣導，鼓勵應用創新，提升工程顧問及營建產業之技術。

２、強化公共工程技術資料庫內容，提供各機關及工程業界更合時宜之參考資訊。

３、透過公共工程技術服務團，至各機關辦理技術服務或宣導說明。

五、推動政府採購公開化、透明化及電子化，重大公共工程採最有利標

（一）精進政府採購電子化業務，營造公開透明之優質採購環境

１、推動「公開取得電子報價單」採購機制，以簡化機關及廠商之作業成本，提升政府採購之效率。

２、推動政府採購資訊公告，促進政府採購公開、公平及透明化；推動電子領標，提供廠商24小時網路領標，節省機關及廠商之作業時間及成本，以提升採購效率。

３、利用資訊技術，精進政府電子採購網系統功能，以營造優質採購環境。

（二）推動重大工程採用最有利標決標，營造公平合理的公共工程環境

１、從源頭管理，機關對於採購需求、採購策略等，以共識決定完成審查始得公告招標。

２、評選委員名單事先於招標文件公告，力求透明公開，杜絕黑箱作業。

３、揭露發生重大工安職災廠商的資訊，列為採購評選之重要參考。

４、採購機關如無正當理由採最低標決標，加強查核稽核。

５、採最有利標案件，適當給予未得標廠商獎勵金，鼓勵優質廠商參與投標。

六、提升資源配置效率

妥適配置預算資源，提升預算執行效率

－提高機關年度資本門預算執行率，切實在機關中程歲出預算額度內編報概算數。

**貳、關鍵績效指標**

| **關鍵策略目標** | | **關鍵績效指標** | | **評估體制** | **評估方式** | **衡量標準** | **109年度 目標值** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精進列管公共工程計畫機制，提升重大公共建設執行率 | 1 | 列管1億元以上重大公共建設計畫執行率 | 1 | 統計數據 | （累計執行數÷年度可支用預算數）×100% | 93.2% |
| 2 | 建構公共工程品質管理機制，提升工程人員品管觀念及法律素養。 | 1 | 公共工程品質管理推廣教育訓練受訓學員評量合格率 | 1 | 統計數據 | （受訓合格學員人數÷全部參訓學員人數）×100% | 96% |
| 3 | 提升工程相關產業競爭力，適時與國際接軌 | 1 | 協助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點 | 1 | 統計數據 | 拓點廠商海外得標案件數 | 12件 |
| 4 | 辦理重大公共工程計畫審議，核實經費編列 | 1 | 機關提送審議案件之經費覈實度逐年提升 | 1 | 統計數據 | 基本設計審議案件審議建議經費÷送審經費 | 95.6% |
| 5 | 推動公共工程結合科技，鼓勵創新，提升營建產業生產力 | 1 | 持續提供公共工程技術資料庫供各界使用 | 1 | 統計數據 | 公共工程價格資料庫年度查詢筆數 | 95萬筆 |
| 6 | 精進政府採購電子化業務，營造公開透明之優質採購環境 | 1 | 全國各機關以公開取得電子報價單方式辦理財物採購案件數，占可適用財物採購案件數之比率 | 1 | 統計數據 | 以公開取得電子報價單方式辦理財物採購案件數÷可適用財物採購案件數 | 15% |
| 7 | 推動重大工程採用最有利標決標，營造公平合理的公共工程環境 | 1 | 全國各機關當年度以最有利標辦理巨額以上工程採購案件數，占全部巨額以上工程採購案件數之比率 | 1 | 統計數據 | 以當年度採最有利標辦理巨額以上工程採購決標件數÷全部巨額以上工程採購決標件數之比率 | 50% |
| 8 | 妥適配置預算資源，提升預算執行效率 | 1 | 機關年度資本門預算執行率 | 1 | 統計數據 | （本年度資本門實支數＋資本門應付未付數＋資本門賸餘數）÷（資本門預算數）×100%（以上各數均含本年度原預算、追加預算及以前年度保留數） | 90% |
| 2 | 機關於中程歲出概算額度內編報情形 | 1 | 統計數據 | 【（本年度歲出概算編報數－本年度中程歲出概算額度核列數）÷本年度中程歲出概算額度核列數】×100% | 5% |

註：

評估體制之數字代號意義如下：

　　1.指實際評估作業係運用既有之組織架構進行。

　　2.指實際評估作業係由特定之任務編組進行。

　　3.指實際評估作業係透過第三者方式（如由專家學者）進行。

　　4.指實際評估作業係運用既有之組織架構並邀請第三者共同參與進行。

　　5.其它。

**參、未來四年重要計畫**

| **施政綱要** | **重要計畫項目** | **計畫期程** | **計畫類別** | **與KPI關聯** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 持續推動重大公共工程建設，協助如期如質完成建設目標及啟用營運 | 公共工程計畫執行之督導協調及考核 | 106-109 | 其它 | 列管1億元以上重大公共建設計畫執行率 |
| 公共工程品質管理計畫 | 106-109 | 其它 | 公共工程品質管理推廣教育訓練受訓學員評量合格率 |
| 提升工程顧問及營建產業競爭力，爭取海外商機 | 提升工程相關產業競爭力，適時與國際接軌 | 106-109 | 其它 | 協助國內工程產業策略聯盟赴海外拓點 |
| 持續辦理重大公共工程計畫審議作業，協助提高行政作業效能 | 辦理重大公共工程基本設計審議 | 106-109 | 其它 | 機關提送審議案件之經費覈實度逐年提升 |
| 引導工程技術精進，提升工程技術水準 | 強化公共工程技術資料庫內容 | 106-109 | 科技發展 | 持續提供公共工程技術資料庫供各界使用 |
| 推動政府採購公開化、透明化及電子化，重大公共工程採最有利標 | 精進政府採購電子化業務 | 106-109 | 其它 | 全國各機關以公開取得電子報價單方式辦理財物採購案件數，占可適用財物採購案件數之比率 |
| 推動重大工程採用最有利標決標 | 106-109 | 其它 | 全國各機關當年度以最有利標辦理巨額以上工程採購案件數，占全部巨額以上工程採購案件數之比率 |