(機關名稱)(單位名稱)作業程序說明表

| 項目編號 | FB01-Ｂ |
| --- | --- |
| 項目名稱 | 公共建設計畫年度先期作業之編審(計畫初核) |
| 承辦單位 | 次類別主管機關名稱 |
| 作業程序說明 | 一、為辦理年度公共建設計畫先期作業，國家發展委員會於[Y-1]年度2月底前函請相關機關提報[Y]年度先期作業。 二、先期作業計畫次類別機關初核部分，本部(會、署、處、院)暨所屬單位辦理[Y]年度公共建設計畫先期作業計畫初核作業，依下列程序及分工辦理： (一)業務彙辦單位(ＯＯ處、科) 依據國發會函，函轉本部(會、署、局、處)所管各次類別相關機關(視需要辦理)及本部(會、署、局、處)暨所屬單位開始辦理[Y]年度先期作業，並於Ｏ月Ｏ日前提報年度先期作業計畫。 (二)業務主辦單位(相關業務處、科) 1.檢視作業 (1)(4月15日前收到各相關機關所送計畫資料時)檢查各計畫所送附表、附件是否與規定相符(附表、附件格式及內容，詳【項目編號】FB01-Ａ)。若不足或不符則請該機關補送或修正。 (2)本計畫是否符合「政府公共建設計畫先期作業實施要點」之審議範圍？若不符合，應循其他程序申請年度經費。 (3)本計畫行政院是否已核定？若行政院尚未核定，是否可以在國發會規定之期限內將本計畫陳報行政院核定？ 補充說明：本計畫若屬新興計畫或需提報修正之延續性計畫，應於申請年度經費前陳報行政院核定，最遲應在國發會辦理當[Y]年度先期作業函或編擬手冊內所規定期限內陳報行政院，以避免「先有預算再報計畫」之情事發生。 (4)本計畫是否屬於其他機關項下之分項計畫，而由其他機關負責報送的計畫？若是，不須上網填報，填列書面資料送該機關彙總即可。 2.初核作業 依本部(會、署、處、院)所定評估系統或評分方式進行初核(請自行擬訂，下列僅提供參考)： (1)延續性計畫：評估該計畫去年預算執行率、保留款、可支用餘額、實際需求、工程進度、契約責任、是否最後一年必須結案者、與總統政見、地方需求殷切性等。 (2)新興計畫：是否報奉行政院核定、是否迫切需求、是否符合政策方向、總統政見等。 (3)填列下表(含上網登打，系統網址：http:// gpmnet.nat.gov.tw/gpmnet20/login.aspx，各式報表詳國發會之[Y]年度先期作業編擬手冊)，並提出各個別計畫之需求建議數，或退回不予審議： A. 次類別主管機關初核意見表。 B.公共工程及房屋建築概算初核表。 C.經濟效益評估及財務計畫初核意見表(新興或需修正財務計畫必備)。 D.其他。 3.完成初核後，於Ｏ月Ｏ日前將資料送達業務彙辦單位(ＯＯ處、科)續辦。 (三)業務彙辦單位(ＯＯ處、科) 1.檢視作業 檢查各計畫所送附表、附件是否與規定相符(包括執行機關所送資料及業務主辦單位所送初核意見表，若不足或不符則請業務主辦單位補送。 2.彙總及研商 各計畫初核建議數，先行檢視是否可於中程歲出概算額度內容納?是否在本次類別提報上限內？若需求合計數超過所獲分配提報上限時，應簽呈或召開會議加以研商，將需求合計數調整在提報上限內並安排各計畫之優先順序(若有必要，可多次召開會議討論)。 3.填列相關表格 (1)次類別主管機關初核意見表。 (2)公共工程及房屋建築概算初核表。 (3)經濟效益評估及財務計畫初核意見表(新興或需修正財務計畫必備)。 (4)次類別綱要計畫書。 (5)次類別主管機關內部控制自行評估表。 4.陳報及函送 全案初核定案後，應儘速逐級簽呈陳報，於[Y-1]年5月15日前檢送計畫主辦機關提送之相關附表(詳【項目編號】FB01-Ａ)，及上述各附表，提送各相關會審機關： (1)正本送國發會。 (2)副本送主計總處、財政部、工程會。 備註：「業務主辦單位」或「業務彙辦單位」之分工，請依各機關實際分工而定。 |
| 控制重點 | 管控點：[Y-1]年5月15日前本部(會、署、處、院)業務彙辦單位(ＯＯ處、科)應提出該次類別各計畫需求及次類別建設計畫送會審機關，各次類別主管機關報送應注意事項請詳內部控制自行評估表。 |
| 法令依據 | 政府公共建設計畫先期作業實施要點（107.01.24） |
| 使用表單 | 本部(會、署、處、院)相關附表(表單1-4，詳國家發展委員會[Y]年度公共建設先期作業編擬手冊) 1.次類別主管機關初核意見表 2.公共工程及房屋建築概算初核表 3.經濟效益評估及財務計畫初核意見表(新興或需修正財務計畫必備) 4.次類別綱要計畫書 5.內部控制自行評估表 |

(機關名稱) (單位名稱)作業流程圖

公共建設計畫年度先期作業之編審(計畫初核)先期作業計畫初核程序圖

(機關名稱)內部控制自行評估表

年度

評估單位：

作業類別（項目）：「公共建設計畫編審新興（含修正）計畫」

評估期間：   年    月    日至   年    月    日

評估日期：   年    月    日

| 控制重點 | 評估情形 | 改善措施 |
| --- | --- | --- |
|  | 落實 | 部分落實 | 未落實 | 不適用 | 其他 |  |
| 一、次類主管機關是否已於[Y-1]年5月15日前報送所屬次類別計畫項目。 二、延續性計畫之初核結果是否與所定初核原則相符。 三、新興計畫之核定情形及初核結果是否與所定初核原則相符。 四、本次類別初核結果是否在規定提報上限內；是否在中程歲出概算額度內。 五、本次類別所屬計畫應提送資料是否齊全並已上網填報。 |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： 複核： |

註：1.機關得就1項作業流程製作1份自行評估表，亦得將各項作業流程依性質分類，同1類之作業流程合併1份自行評估表，將作業流程之控制重點納入評估。

2.各機關依評估結果於評估情形欄勾選「落實」、「部分落實」、「未落實」、「不適用」或「其他」；其中「不適用」係指評估期間法令規定或作法已修正，但控制重點未及配合修正者；「其他」係指評估期間未發生控制重點所規範情形等，致無法評估者；遇有「部分落實」、「未落實」或「不適用」情形，於改善措施欄敘明需採行之改善措施。

# Text boxes

FB01-B

國發會函

本項視各部會程序(視需要)辦理

通知該次類別中央主管機關及內部業務主辦單位依期限辦理

業務彙辦單位(ＯＯ處、科)

各業

機關之彙辦單位

機關之彙辦單位

不必提報，退回

計畫執行機關(送件)

4月15日前

先行檢視及辦理初核

業務主辦單位(相關業務處、科)

送件資料是否齊全？

否

退回並通知將書面資料逕送該部會即可

限期補送或修正

是

否

符合要點之審議範圍？

屬其他機關項下

之分項計畫？

行政院已核定？

可於規定期限內報院？

是

是

否

否

是

- 檢討實際需求、執行情形等

- 研擬先期作業計畫，上網填報

- 期限內將資料送彙辦單位(依行政程序提報)

業務主辦單位(相關業務處、科)

1.次類別主管機關初核意見表

2.公共工程及房屋建築概算初核表

3.經濟效益評估及財務計畫初核意見表

審議過程中視需要修改或補充資料

內部規定期限內

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ａ

檢討研商

請業務主辦單位修正初核資料

業務彙辦單位(ＯＯ處、科)

彙整各業務主辦單位資料，提出初核意見

管控點：

[Y-1]年5月15日前

結束

函送國發會(正本)

會審機關(副本)

業務彙辦單位(ＯＯ處、科)

1.次類別主管機關初核意見表

2.公共工程及房屋建築概算初核表

3.經濟效益評估及財務計畫初核意見表

4.次類別綱要計畫書

5.次類別主管機關內部控制自行評估表

在所分配提報上限/中程歲出概算額度內？

是

依期限，連同計畫執行機關的附表、初核意見表等，彙整後，依程序陳報

業務彙辦單位(ＯＯ處、科)

否

是

簽呈或召開會議：檢討安排計畫需求、排列優先順序等

業務彙辦單位(ＯＯ處、科)