# 國家發展委員會

# 112年度中興新村環境清潔及維護勞務採購案

# 需求說明書

案號：ndc111054

- 計畫名稱

112年度中興新村環境清潔及維護勞務採購案。

- 計畫說明

一、本計畫為提供本會所轄中興新村良好之環境品質，委外辦理中興新村公共區域環境清掃及維護，以維持整體公共區域整潔及環境之良好景觀。

二、本計畫包括公共區域環境清潔及維護、垃圾收運等工作，應由得標廠商自行履行，不得轉包。

- 履約期間

廠商應於111年12月1日起至112年11月30日之期間內履行採購標的之供應。

- 工作範圍及工作項目

一、工作範圍：中興新村公共區域（範圍圖詳附件1）

二、工作項目：

（一）公廁清潔

（二）各公園環境清潔

（三）中興新村道路及兩旁綠帶環境清潔

（四）各公有建築外圍區域清潔及維護

(五) 廣告物拆除與佔用排除

（六）公共區域環境病媒蚊防治

(七) 配合機關需要作業

三、其他：

(一)各項工作項目(一)〜(五)之施作說明及頻率詳附件2。

(二)公共區域環境病媒蚊防治：施作地點，包括中興新村內綠地、隔離綠帶、各主次要道路、兩側退縮帶、宿舍間之防火通道、公共設施用地及戶外空間等；施作時間，由機關指定，於3月～5月、6月～8月、9月~11月間各執行1次，共計3次環境用藥。

(三)配合機關需要作業，包括調配辦理環境清潔及維護、清運垃圾、樹枝修剪、荷花池整理等。

(四)廠商應隨時維持工作範圍之清潔良好狀態。另為維排水系統之暢通及行人之安全，清掃（潔）之落葉、垃圾等廢棄物不得堆放於路邊牙溝、人行道，亦不得掃入雨水井內，廠商應清理及運棄。其他之清掃環境區域、公廁施作及處理亦同。

(五)清潔及維護所產生之垃圾、樹葉及樹枝等廢棄物經垃圾分類（一般垃圾及資源回收垃圾）後，應立即清運裝載，垃圾車至遲需於當日下午4時前運至南投市公所清潔隊指定地點運棄(資源回收垃圾則配合市公所收運時間)，執行未確實導致南投市公所清潔隊等環保單位拒收退運，所需費用由廠商負擔，廠商不得要求另外計價，如有特殊情況通報機關核准。

(六)環境清潔及維護所產生之垃圾及廢棄物，至遲應於3日內清除完竣。

伍、廠商工作人力

一、維護人力需求及配置：本計畫之清潔維護，除預備人力外，以進用36名人力為原則，含領班、清潔及維護與垃圾清運人力及駕駛等。

(一) 環境清潔及維護與垃圾清運人力約31人（含配合機關需要調配作業人力5人）

（二）駕駛4人（含配合機關作業3人：垃圾清運2人，需具夾運車作業資格；高空車作業1人）

（三）現場領班人力，原則需1人

二、維護人員資格規範：

(一)駕駛資格：

1.垃圾清運駕駛：

(1)需具有職業大貨車以上駕駛執照。

(2)配合機關作業人員需另具3公噸以上移動式起重機駕駛執照。

2.高空車作業駕駛，需具有：

(1)有職業大貨車以上駕駛執照

(2)一般安全衛生教育訓練（高空作業車）之「勞工安全衛生教育訓練結業証書」。

(二)垃圾清運作業人員：需具備執行垃圾車清運操作工作能力。

三、現場作業主管：

(一)廠商需指派具相關實務經驗之領班l名長駐現場，並應充分授權執行規定工作（應具備電腦文書處理能力、汽機車駕照）。

(二) 現場作業主管須為廠商員工，且廠商如有更換現場作業主管之需要時，必須報經機關同意後始更換之。

(三) 工作項目：

1.工作管理：應妥善安排每日、每週暨每月等維護工作重點、頻率及進度，並妥善督導管理所有清潔及維護及其工作進度、品質。

2.製作工作月報表：

(1)每月25日前提送次月工作計畫供機關審核。

(2)每月10日前（遇國定例假日順延）向機關提送前月份工作月報，其內容包括各工作項目檢查表、工作人數、出勤人員上、下班簽到表、施作前後照片、每日巡查記錄、異常狀況及因應對策。

3.巡查：每天需確實巡查全中興新村，以有效管控整體環境清潔及維護工作執行進度、品質，及發現相關問題，並於發現後立即處理，或向機關提出改善對策建議。

4.維護範圍工作協調：配合機關需要，提供中興新村清潔及維護品質提昇等介面工作協調，並負責協調解決本契約工作界面有關之任何需協調處理事項。

5.執行廠商自我成果考核：除應自主檢討工作進度與品質外，機關認為必要時可要求廠商提出「維護工作成果檢討報告書」，並向機關簡報。

四、其他：

(一)現場人員未能服從現場作業主管或其職務代理人，發生爭議事項致影響履約時程或品質；人員管理情形不佳、維護工作成效不佳或未能積極辦理缺失改善，機關得隨時（或限期）要求廠商撤換現場作業主管，或依本需求說明書罰則記點扣款。

(二)如因可歸責於廠商因素，致工作品質不符契約規定或機關要求，機關得要求廠商限期增加工作人數及加快工作速度以維護環境品質，廠商不得拒絕或藉詞要求補償計價。

(三)機關得視維護工作整體需要統籌運用（或調配）中興新村之所有維護之人力、機具及車輛，廠商應立即配合辦理。

陸、廠商機具設備及物料要求

一、清潔及維護：

(一)清潔及維護工作所需車輛（垃圾車1輛，垃圾承載量4噸以上，必需加裝GPS衛星定位系統及前後左右四鏡頭行車記錄器，記憶體儲存容量至少1個月及行車記錄器所錄音、錄影等資料應至少保存1個月，車輛每日停放在機關指定之地點）、物料及機具（含廁所衛生紙、洗手乳、清潔劑、垃圾袋等清潔用品與相關維護機具），皆由廠商自行負責。

(二)所有機具及物料之損耗或維修等費用，均含在契約總額內，廠商不得要求另外計價。

二、車輛、機具：

(一)廠商各項自備車輛、噴藥機器、背負式高壓噴霧機等機具，應妥善維護及保養，並自行負擔所需成本(含維修、耗材、油料、稅捐及保險等)。

(二)常備車輛應於車體上明顯標示廠商名稱。車輛因維修或其他無法出工之狀況達三日以上，須備妥遞補車輛報機關備查。

(三)車輛需符合相關法規之安全規定，作業時應符合安全規範，臨路作業應依規定設立交通安全維護等設施。

(四)為避免清除路邊垃圾產生揚塵，如用背負式吹風機，應以風力吸入收集或以風力吹出可集中收集方式，吹葉機之使用時機及方法規範如下：

1.配合噴(灑)水，使其不引起揚塵者，得使用吹葉機清除垃圾。

2.未同時噴(灑)水，有揚塵污染之虞者，不得使用吹葉機清除垃圾。

柒、履約準備工作：

一、廠商依約應於111年12月1日起至112年11月30日止履約，如廠商因實際需要致未依限開工，應報經機關同意後辦理契約變更。

二、廠商應於決標日起20天內，提送年度工作計畫送機關審查；送機關審查時，機關有修正權，廠商應依機關意見妥予修正完竣。廠商不得以工作計畫經機關備查為由，減輕其應符合本契約要求之一切義務與責任。

三、年度工作計畫1式6份，雙面列印，內容至少應含下列各款，如需變更(含人員之更動)，仍應報經機關審查同意後始得按變更計畫執行。

(一)加蓋廠商及負責人印章。

(二)施作地點。

(三)工作人員安排及配置：人力編組或組織表、管理架構。

(四)完整之工作人員(含現場作業主管)名冊，開工後應依名冊所列人員派駐工地，如有更改證照人員或領班人員需要，須報經機關同意備查。

(五)維護方式：包含使用機具、車輛、物料與管理方式及機關提供機具之管理維護機制。

(六)清潔維護作業計畫：

1.作業程序、劃設工作分區、各分區分級之維護優先次序、維護頻率及週期、人力、機具物料與安全措施等。

2.清淤、病媒蚊防治計畫。

3.自主檢查機制（表），報經機關備查同意後施作，如成效不佳應配合機關要求更改修正計畫，據以執行。

(七)假日及天然災害之應變計畫：假日及天然災害發生(例如颱風、地震、疫情…等)之環境維護執行計畫。

(八)職業安全維持及管理計畫及職業安全衛生管理計畫：應包含本工作所有相關交通維持所需之車輛、交通維護器材與人員出勤交通安全維護措施。颱風豪大雨期間之巡查或緊急勘查之交通安全維持措施。依「職業安全衛生法及施行細則」、「職業安全衛生設施規則」及其他有關法令規章，提送職業安全衛生管理計畫，並依規定提送安全衛生教育訓練。

捌、安全設施維持及管理

一、本工作所有相關交通維持所需之車輛、交通維護器材皆由廠商自備。

二、廠商應於開工當日備齊個人防護具、急救設備，供機關查驗及工作人員使用；交通安全維護設備依實際情況備妥，若有不足廠商須自行補足，機關不另計價。

三、履約期間，廠商應遵照「職業安全衛生法及施行細則」、「職業安全衛生設施規則」及其他有關法令規章或規定，隨時注意並辦理安全衛生講習，並指派經內政部認可之勞工安全衛生管理員負責工區內勞工安全事宜，指導並檢查安全衛生措施。

四、人員均應穿戴反光背心，經查獲工作人員未依上述規定穿戴者，不符合工作人員須離開現場，俟其穿著合乎規定止始能繼續工作，如檢查發現不合規定，依契約規定辦理。

五、急救設備、搶救器材及設施：工作場所應常備一般型急救箱1組 ，且急救藥箱內相關藥品未過期。如檢查發現不合標準或未備有相關物品，依契約規定辦理。

六、安全衛生教育訓練：對所僱勞工施以必要之安全衛生教育訓練1 次，拍照存證，並依法辦理在職勞工教育訓練。如檢查發現不合規定，依契約規定辦理。

七、新僱勞工一般安衛教育訓練：新僱勞工或在職勞工於變更工作前依實際需要排定時數，不得少於3小時，課程內容為作業安全衛生有關法規概要、勞工安全衛生概念及安全衛生工作守則、作業前、中、後之自動檢查、標準作業程序、緊急事故應變處理、消防及急救常識暨演練、其他與勞工作業有關之安全衛生知識，並拍照存證。如檢查發現不合規定，依契約規定辦理。

八、本工作條款如有未盡事宜，依機關指示及相關職業安全衛生法規辦理。

玖、查驗規定：

一、履約期間，機關得針對維護成效及工作品質、維護情形進行查驗，並要求查驗缺失限期改善，否則依本工作規範罰則處理。（改善期限後成效仍不符本規範或契約相關規定時，視同逾期未改善）

二、現場作業主管應確實掌握人員工作位置及配合機關辦理相關查驗作業。

拾、罰則：

一、開工時人員、機具及設備應依契約規定到齊，廠商如有缺工時（機關得隨時抽點工作人員出工情形，30分鐘內未報到視同缺工，工地領班應配合點名作業並確實掌握人員位置），機關除扣除當日缺工人事費(含稅)外，每缺工數再扣除3,000元為違約金。

二、廢棄物清除，未依現行廢棄物相關法規規定處理，如經環保機關查獲，廠商除須負有關廢棄物清理法之罰款及法律責任外，機關不負連帶法律責任，一切由廠商自行負責，並扣減廠商當月服務費10,000元違約金，並得按日連續罰，至改善完竣為止。

三、廠商與其他第三者之任何爭議事項，如影響履約時程或品質，扣減廠商當月服務費10,000元違約金，並得按日連續罰，契約已另有規定者從其規定。

四、以上未敘明屬清潔及維護權責者，得由機關依其爭議性質認定。

五、履約項目(詳需求說明書-肆、伍三(三)、陸、柒、捌、玖) 及其他本計畫所訂之工作要求未達標準者，經機關限期改善未改善完成，以處（次）計算，違反一處（次）記1點（每點扣新台幣1,000元），並得按日（次）連續罰，至改善完竣為止。

六、前一至五項罰款總額上限及支付方式：廠商所需繳納罰則之罰款總額以契約價金總額之20%為上限，罰款之支付，機關得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知廠商繳納或自保證金扣抵。

拾壹、預算金額及付款方式

一、本計畫預算金額新台幣18,359,269元，實際經費以議價結果為準。

二、付款方式：每月付款乙次，依112年度中興新村環境清潔及維護工作項目，經檢查後如確實符合本契約之規定者，每月依契約規定付款。

拾貳、服務建議書

一、格式：以中文由左至右（直式橫書）繕打，以14號字為原則，如有圖表得採用A3紙張，裝訂時應摺疊成A4尺寸，並加編封面、目錄及頁碼，A4紙張雙面列印1式12份，建議80頁以下，但附錄、工作人員名冊經歷、廠商過去履約證明文件及相片，不計入頁數。

二、大綱內容 (請依機關提供之下列項次所述撰寫，並按大網項目製作頁次對照表)：

(一)投標廠商履約能力及執行計畫內容之了解

1.整體說明：

(1)公司組織(包括成員之經驗及能力)、所在地。

(2)近3年內營運狀況及業務履約成果說明。

2.執行計畫內容之了解(包括履約範圍及工作內容)。

(二)計畫執行及人力配置與管理

1.計畫目標及工作項目。

2.執行本計畫工作團隊及人員之經驗及能力說明（如學經歷、專長及與本專案相關經驗等，並檢具相關證明文件影本）。

3.計畫執行及人力配置：

(1)人力編組(配置)及運用。

(2)清潔維護作業計畫(包括各工作項目分工編組及時程安排)。

4.人員管理及教育訓練計畫。

(三)計畫作業及品質管理

1.機具設備(項目及數量)及使用物料說明。

2.維護頻率及廢棄物清運說明。

3.工作項目之施作方法。

4.爭議事件之因應及處理。

5.假日及天然災害(例如颱風、地震、疫情…等)應變計畫。

6.品質管理：自主管理及提升維護績效之具體做法。

7.附加服務。

(四)標價及標價組成內容：含總價、經費分配及內容(請依「評選報價單｣及其附表1至3填列，並將評選報價單及其附表１至３併附於服務建議書內。) 。

(五)附件(相關證照、執照等證明文件及其他資料) 。

附件1

# 附件2：工作項目及施作頻率

| 公廁清潔 公廁內便器及盥洗設備、地板、門窗清洗。 環山公園、光華兒童公園、光明公園、資料館旁及虎山步道口等共5處公廁，需於每日上午8時、上午11時及下午3時等3個時段，各清洗1次外(含例假日及國定假期)。 長春公園、光輝里等公廁每工作日原則清潔1次，並需隨時保持清潔。 |
| --- |
| 工作分類 | 施作頻率 | 備註 |
|  | 工作日 | 週 | 月 | 季 | 假日 |  |
| 1.環山公園、光華兒童公園、光明公園、資料館旁及虎山步道口等5處公廁清潔。 | ● |  |  |  | ● | 應隨時保持清潔。 |
| 2.長春公園及光輝里等2處公廁清潔。 | ● |  |  |  |  |  |
| 各公園環境清潔 1.光輝公園、梅園、省府大樓左側綠地、921地震紀念公園、光華公園、中興會堂及運動場週邊及跑道、環山公園、長春公園、921感恩紀念公園含四週廣場、親情公園、光明公園及植物園等，應隨時保持環境清潔。 2.環境清潔所產生之垃圾、廢棄物等需清理乾淨並運除，另垃圾筒、座椅等設施應確保清潔乾淨。 |
| 工作分類 | 施作頻率 | 備註 |
|  | 工作日 | 週 | 月 | 季 | 假日 |  |
| 1.公園環境清潔。 | ● |  |  |  |  | 應隨時保持清潔。 |
| 2.設施清潔。 | ● |  |  |  |  |  |
| 三、中興新村道路及兩旁綠帶環境清潔 本會所轄道路、防火巷、兩旁綠帶及中正路（含兩旁人行道及綠帶）清潔，每工作日至少各維護清潔施作1次，並隨時保持環境清潔。環境清潔之廢棄物（不含大型家具、床頭櫃及床墊等廢棄物）及垃圾均需清潔打掃乾淨並運棄。 |
| 工作分類 | 施作頻率 | 備註 |
|  | 工作日 | 週 | 月 | 季 | 假日 |  |
| 本會所轄道路、防火巷、兩旁綠帶等環境清潔，及環境清潔之廢棄物清運。 | ● |  |  |  |  | 應隨時保持清潔。 |
| 四、各公有建築外圍區域清潔及維護 本會轄管各公有建築外圍區域每週一、三、五各清潔1次。 |
| 工作分類 | 施作頻率 | 備註 |
|  | 工作日 | 週 | 月 | 季 | 假日 |  |
| 各公有建築外圍區域清潔及維護工作 | ● |  |  |  |  | 應隨時保持清潔。 |

| 五、廣告物拆除與佔用排除 1.在道路、公園、綠地、廣場(含固定於行道樹上) 有未經機關申請（核准）而擅自懸掛燈飾、旗幟、違規廣告物(單)，由廠商拆除清運。 2.廠商應隨時注意佔用於中興新村範圍內之非固定佔用物，發現後立即通報機關，經公告一週後，機關通知廠商清除（含曝曬衣物、棄養盆栽、擅自種植花木蔬果等）。 3.本會轄區內公告牌每月清潔一次。 |
| --- |
| 工作分類 | 施作頻率 | 備註 |
|  | 工作日 | 週 | 月 | 季 | 假日 |  |
| 1.本會轄區內佔用排除。 | ● |  |  |  |  | 應隨時保持清潔。 |
| 2.本會轄區內公告牌清潔。 |  |  | ● |  |  |  |

注意事項：

一、吹葉機之使用原則如下：

(一)於人口密集區，以(竹)掃把或九爪鐵耙掃除，不使用吹葉機。

# (二)人口空曠區，使用時應避免揚塵。

二、危及人行及交通安全之物體、動物屍體等應立即清除，動物屍體需妥善包裹後，由廠商依相關規定處理。