國家發展委員會第83次委員會議紀錄

時間：110年1月25日(星期一)下午2時

地點：本會寶慶辦公區610會議室

出席：龔明鑫                       李孟諺(廖耀宗代)

吳澤成                       張景森

黃致達                       徐國勇(邱昌嶽代)      蘇建榮(阮清華代)             潘文忠(林騰蛟代)		     王美花(陳怡鈴代)             林佳龍(黃荷婷代)             許銘春(王厚誠代)             陳吉仲(莊老達代)   陳時中(廖崑富代)             張子敬(葉俊宏代)             李永得(陳登欽代)             吳政忠(陳宗權代)             黃天牧(許永欽代)             楊長鎮(范佐銘代)

夷將‧拔路兒(劉維哲代)       楊金龍(嚴宗大代)   朱澤民(蔡鴻坤代)

列席：游建華　施克和  高仙桂  廖耀宗  謝勝隆  陳明堂  黃永泰  王永壯  賴建信  楊伯耕  陳衍源  蔡國銓 歐凌嘉  許文祈  郭宗孟  林逢祺  樂育麟  劉運鴻  張朝能  吳明蕙  張富林  林至美  彭紹博  李  奇  謝翠娟  李世德  徐耀浤  陳美菊  陳瓊華

一、本會第82次委員會議紀錄，報請公鑒。

決定：備查。

二、國家發展委員會提報「109年整體公共建設計畫執行情形」一案，報請公鑒。

決定：

- 洽悉。

- 109年度整體公建計畫經費達成率95.48%，不僅達成加速公建措施所訂95%目標，更創下近13年最佳表現。感謝各部會的共同努力，以及行政院公共工程委員會透過公共建設督導會報，督導加速計畫執行。後續請各部會依加速公建措施獎勵原則辦理敘獎，並配合行政院公共工程委員會遴選重大傑出貢獻人員進行推薦事宜。

- 109年計有數個部會經費執行未達95%目標，請於公共建設推動會報檢討分析落後主因，研提改善對策，並就嚴重落後個案計畫之責任歸屬，依「行政院所屬各機關個案計畫管制評核作業要點」規定予以懲處。

- 110年公共建設經費逾6,000億元，將較109年增加約2成，請各部會持續加速計畫執行，依所屬機關分年執行量能及工作排程，協助確認110年各月進度及分配經費之合理性，並充分管控計畫執行情形及可能遭遇問題，積極協處解決。

三、行政院交議，科技部陳報「『新竹科學園區第三、四、五期標準廠房更新計畫』草案」一案，提請討論

決議：

- 本案新竹科學園區老舊標準廠房活化更新後，總樓地板面積將由原53,702m2增加為366,004m2，有效利用園區土地，增加廠商進駐使用面積，提升園區科技產業競爭力及生產效率。另考量本案自償率達100.66％，且所需經費272.57億元均由科學園區管理局作業基金項下分年編列預算支應，本案原則同意；惟請科技部持續研議增加本計畫收益措施，以提高自償率與投資效益。

- 為提高園區土地使用效率，建議本案土地適用「工業區更新立體化發展方案」相關容積獎勵，以提高本基地土地使用強度，增加產業可進駐使用空間；另請科技部協調廠商集中搬遷進駐新標準廠房，縮短推動時程，以提早完成本計畫之遷建。

- 為鼓勵廠商搬遷至更新後之標準廠房，後續請科技部研議適當誘因措施，並於推動過程妥與受影響之廠商溝通協調，同時適時瞭解廠商使用需求，滾動檢討更新方案及建築設計，俾利本案作業能順利推動。

- 為因應更新後，標準廠房引進更多廠商及就業人口，請科技部妥為研議周邊交通及停車改善措施，以免對新竹園區周邊交通產生衝擊。

- 鑒於科學園區管理局作業基金整體財務計畫已於106年度屆期，其計畫內容與近年園區實際開發狀況有極大差異，請科技部依各園區發展實況，檢討修正上開整體財務計畫，並儘速循行政程序報核，以利基金財務健全永續。

四、行政院交議，經濟部陳報「屏東加工出口區設置（擴區）計畫書」一案，提請討論。

決議：

- 為提升南部科技產業發展及配合台商回台土地需求，政府積極推動企業在台投資政策，本擴區計畫業已納入行政院109年5月22日核定之「配合台商回台土地需求-中南部產業園區開發方案」，本案原則同意，並請經濟部配合將加工出口區更名為科技產業園區。

- 考量本擴區計畫自償率為56%，所需總經費9億1,660萬餘元，屬非自償性經費4.03億元同意由前瞻特別預算支應，其餘自償性經費由加工出口區作業基金支應；惟請經濟部持續研議本園區收益措施，降低開發成本支出，以提高投資效益及自償率。

- 鑒於地價稅為地方稅且為地方政府主要財源之一，有關本擴區土地申請適用10‰課徵稅率，建議經濟部先行評估本案稅收影響情形，併就全國類此政府承租土地設置加工出口區之情形通盤考量，並徵詢地方政府意見後，另案陳報行政院。

- 由於本園區位於高屏空污總量管制區，園區進駐廠商需取得足抵換污染物增量之排放量，建議請行政院環境保護署協助經濟部進行整體排放量減量抵減規劃，並應儘早針對相關抵減作為提出因應對策(例如由經濟部統籌辦理抵換)，避免影響本園區招商與廠商進駐意願。

- 本園區位於屏東縣，全年日照條件充足，建議區內建築物屋頂可考量設置太陽能光電設施。

- 本基地旁緊鄰「有機農租用」之土地，建議經濟部與台糖公司妥為協調當地有機農民，並就本計畫開發對於該等有機農場之影響預為因應。

- 本基地西側隔河濱公園與高屏溪相鄰，東側緊鄰屏東高鐵車站預定地，建議經濟部於規劃設計階段會同相關部會與地方政府，將高鐵車站預定地周邊相關交通動線、排水系統及地下管線設施等一併納入考量，整體規劃周邊公共設施，避免日後相互影響或設計容量不足，需再投入經費重新施作。

- 本計畫請經濟部合理估算環境影響評估及開發許可審查辦理時程，避免影響後續招商作業。

五、行政院交議，經濟部陳報「『曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程計畫』草案」一案，提請討論。

決議：

- 旨揭計畫可減少曾文水庫淤積、延長水庫壽命、增加水資源利用，並提升南部區域供水穩定度，推動確有其必要性，原則予以同意，後續請經濟部積極辦理並訂定管控里程，確實掌控進度，俾利計畫如期如質完成。

- 本計畫總經費原係22億元，經濟部重新調整為19.81億元；其中18.61億元由公共建設經費支應，其餘1.2億元由經濟部水資源作業基金支應。

- 曾文水庫防淤隧道已於 106年完工，惟因近年無重大颱洪發生，可讓水庫產生異重流，發揮其排砂功能（設計量104萬立方公尺/年），以減少水庫發生一次性大規模淤積情況，仍請經濟部持續掌握水庫集水區水文、氣象狀況，並建立水庫泥砂運移監測及排砂操作機制，適時操作發揮功能。

- 本計畫利用每年颱風豪雨事件調節性放水去化暫置淤泥（306萬立方公尺/年），惟面對可能極端氣候，如無颱風豪雨可調節放水，造成淤泥固化，後續因應措施，請經濟部妥為規劃；如逢大颱風豪雨事件，配合曾文水庫防淤隧道排砂同時啟動，可能造成水庫下游大量排砂，請經濟部建構整體水庫排砂與排洪之操作規劃，並針對下游烏山頭取水與河道受排淤影響研擬相關配套改善方案，以減少排砂造成河道淤積、河川水質污染及對環境與生態造成衝擊。

- 有關「放水渠道工程」工項，後續執行時應強化與當地民眾說明溝通，並確實辦理生態檢核、環境監測等工作，避免引起民眾反彈。另針對各淤泥暫置河段之揚塵防制措施，請經濟部預為規劃因應，避免影響沿岸居民生活品質。

- 本計畫所列各項工程相關經費之估算基準、明細單價及需求數量等資料，後續請經濟部確依「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」等相關規定辦理，並送請行政院公共工程委員會協助審視各項經費編列之合理性。

臨時動議：無

(散會：下午3時43分)