國家發展委員會第92次委員會議紀錄

時間：110年11月22日(星期一)下午2時

地點：本會寶慶辦公區610會議室(實體及視訊方式)

出席：龔明鑫                       李孟諺(廖耀宗代)

吳澤成(顏久榮代)             張景森(請    假)

黃致達                       徐國勇(張琬宜代)      蘇建榮(莊翠雲代)             潘文忠(蘇世章代)		     王美花(陳怡鈴代)             王國材(祁文中代)             許銘春(蔡豐清代)             陳吉仲(蘇夢蘭代)        陳時中(李麗芬代)             張子敬(蘇國澤代)             李永得(林宏義代)             吳政忠(陳宗權代)             黃天牧(王麗惠代)             楊長鎮(鍾孔炤代)

夷將‧拔路兒(王美蘋代)       楊金龍(嚴宗大代)

朱澤民(蔡鴻坤代)

列席：游建華  施克和  高仙桂  陳盈蓉  莊清寶  黃永泰  許麗娟  李臨鳳  陳國隆  柯麗鈴  沈建中  郭志文  林逢祺  黎育鑫  張朝能  張富林  林至美  彭紹博  李  奇  謝翠娟  楊淑玲  徐耀浤  陳美菊  陳瓊華  顏如玉

一、本會第91次委員會議紀錄，報請公鑒。

決定：備查。

二、國家發展委員會提報「整體公共建設計畫執行情形」一案，報請公鑒。

決定：

- 洽悉。

- 整體公共建設計畫截至110年10月底執行經費達4,056億元(歷年來新高)，經費達成率為66.82%(歷年來次高)。年底經費達成率如要達到95%目標，最後2個月尚需執行約1,700多億元之年度經費，較前4年平均執行經費約多出400多億元，頗具挑戰性，請各部會針對年度經費可望達標之計畫，協助彈性運用經費，年底前加強執行，務期提高年底經費執行績效。

- 前瞻第3期公共建設特別預算截至110年10月底，經費達成率為65.59%，較上月增加8.95個百分點，與整體公建經費執行相當接近。請相關部會就執行落後部分，檢討評估落後原因及研提改善對策，納入後續推動執行障礙之突破點，並持續推展與民生相關之重要建設。

- 110年度公共建設經費是歷年最高，隨著年底將至且部分建設成果已陸續完成，請各部會著手彙整各項重要建設成果及預期效益，加強對外宣傳，同時擘劃明年度重大建設預定達成之重要里程碑，按既定規劃時程及經費加強執行，務必如期如質如度達成建設目標。

三、衛生福利部及教育部提報「0-6歲國家一起養推動情形」一案，報請公鑒。

決定：

- 洽悉。

- 為解決少子女化現象，落實蔡總統「0-6歲國家一起養」政見，衛生福利部及教育部積極提升平價教保供給量、加碼幼托補助及育兒津貼，已展現具體成果，感謝兩部會與地方政府的努力，請持續全力配合政策推動。

- 衛生福利部「建構0-2歲兒童社區公共托育計畫」輔導地方政府設置公設民營托嬰中心，以平價方式提供公共托育服務，惟受用地取得困難、核定較晚或發包速度緩慢等因素影響，致經費執行不如預期，請擴大用地盤點範圍，並請衛生福利部如實評估托育設施各年度經費需求，提早核定後續年度案件及輔導地方政府提升執行率，以利如期達成執行目標。

- 教育部預定於112年累計增設3,000班公共化幼兒園，目前執行情形良好，後續增班請加強設置2歲專班，以回應家長需求，並就仍欠缺地區擴大學校用地盤點，提早展開作業。另可提供非營利幼兒園之相關培力課程或優化獎勵制度，鼓勵民間團體加入及至東部服務，以公私協力提供教保服務。

- 除衛生福利部及教育部之努力外，為順利達成「0-6歲國家一起養」政策，財政部及科技部已盤整提供適宜空間，透過與機關共構方式設置非營利幼兒園；另內政部於興辦社會住宅亦併同考量社會福利需求設置托嬰中心，請各部會效法上開部會作法，積極提供資源協助，協力達成政策目標。

四、國家發展委員會提報「智慧國家方案資料治理推動情形」一案，報請公鑒。

決定：

- 洽悉。

- 資料在數位時代具有高度的戰略價值，國發會提報之智慧政府資料治理，以推動政府開放資料(Open Data)與個人資料自主運用(My Data)兩大主軸，建立公私協力治理模式，是加速國家數位轉型的重要工作，感謝各機關的全力協助與合作。

- 我國推動政府資料開放工作已具有初步成果，高應用價值資料及資料標準是促進資料跨域運用之重要基礎，請各部會優先提供高應用價值資料，並持續發展便於資料流通之領域資料標準，以完善資料應用環境。

- 政府儲存的個人資料在民眾自主同意下運用，已是國際潮流，本年國發會My Data平臺已介接各機關109項個人資料，提供372項臨櫃與線上服務，明年將擴大至金融周邊領域，如證券、保險、期貨業，另國發會將研擬擴增醫療服務領域，請各機關持續配合介接MyData平臺，擴大提供法人及個人相關證照等資料；為強化民眾隱私與資安保護，請各介接機關每年配合國發會與主管機關辦理查核作業。

五、行政院交議，交通部陳報「國道1號后里至大雅路段拓寬可行性評估報告」一案，提請討論。

決議：

- 本計畫可提升后里至大雅路段國道服務水準，並帶動中部科學園區、神岡豐洲科技工業園區二期等開發案之發展，爰建議原則予以支持。

- 本計畫尊重交通部評估採主線平面拓寬方案，另本計畫需新增用地3.2公頃，涉及地上物之拆遷，請交通部加強與當地民眾溝通，以利工進，後續建設計畫階段請交通部應針對出流管制規(計)畫書、環境影響評估等意見一併納入考量妥處。

- 本計畫評估總建設經費需求為94.7億元，其中工程建造費用88.4億元，用地及拆遷補償費用6.3億元，原則同意由國道公路建設管理基金支應，另鑒於近期營建物價上漲趨勢，後續請交通部應參酌行政院公共工程委員會意見，審慎評估工程經費實際需求，據以編列預算執行。

- 考量本計畫路段多為區域通勤旅次，後續請交通部應積極與臺中市政府協調，妥為利用智慧運輸系統手段，導引區域範圍內車輛分時分地分流，或檢討整合區域內大眾運輸系統，減少私人運具短途旅次，疏解國道主線及交流道壅塞問題，使高速公路回歸中長程服務功能。

- 經查國道公路建設管理基金仍有長短期債務逾1,561億元，且該基金刻正執行多項專案計畫，為利基金財務健全永續，請交通部適時合理評估健全財務相關機制，俾利國道建設永續發展。

臨時動議：無

(散會：下午3時28分)