國家發展委員會第104次委員會議紀錄
時間：111年11月21日(星期一)下午2時
地點：本會寶慶辦公區610會議室(實體及視訊方式)
出席：龔明鑫 李孟諺(廖耀宗代)
吳澤成(顏久榮代) 張景森(請 假)
黃致達 徐國勇(張琬宜代) 蘇建榮(阮清華代) 潘文忠(林騰蛟代)	王美花(劉玉蘭代) 王國材(祁文中代) 許銘春(蔡豐清代) 陳吉仲(范美玲代) 薛瑞元(張雍敏代) 張子敬(葉俊宏代) 李永得(魏秋宜代) 吳政忠(林廣宏代) 黃天牧(王麗惠代) 楊長鎮(廖育珮代)
夷將‧拔路兒(周錫蔚代) 楊金龍(嚴宗大代) 朱澤民(蔡鴻坤代) 唐 鳳(李懷仁代)
列席：游建華 高仙桂 廖耀宗 陳盈蓉 陳明堂 蕭煥章 陳文瑞 黃永泰 陳國樑 江盛任 何育興 詹益祥 古明弘 陳家揚 沈建中 王怡文 林逢祺 黃莉雅 張朝能 吳明蕙 張富林 詹方冠 林至美 彭紹博 李 奇 楊淑玲 徐耀浤 陳美菊
主席：龔明鑫
一、本會第103次委員會議紀錄，報請公鑒。
決定：備查。
二、國家發展委員會提報「整體公共建設計畫執行情形」一案，報請公鑒。
決定：
1. 洽悉。
2. 整體公共建設計畫截至111年10月底經費達成率為69.96%，為近15年同期次高，僅略低於實施「加速公共建設計畫執行成效措施」之109年同期實績(69.97%)。為使今年經費達成率再次達到95%以上目標，請各部會加強督導計畫進度落後或經費執行不佳計畫，因應營造市場供需現況，如期完成工程發包及經費支用，並可適時運用本會與行政院公共工程委員會既有機制協處。
3. 目前已有部分計畫超越95%之經費執行目標，本會已篩選經費可悉數執行或達標計畫，後續亦請各部會盤點目前經費執行已達九成之績效較佳計畫，協助彈性運用經費，務求提前達標；其餘未達九成者，亦請督導所屬積極推動，以提升整體公共建設執行力，務期年底經費達成率再創新高。
4. 針對工程流標案件，各機關應明確掌握計畫目標與定位，設定妥適建造標準，編列合理預算及工期，並扣合計畫全生命週期各階段需求，透過嚴謹審查程序及完備相關前置作業逐步落實推動。行政院公共工程委員會自107年以來就5,000萬元以上之流標個案，召開300餘件流標檢討會議，檢討結果歸納個案流標主因為：「未按實際價格編列預算」、「未按實際需要訂定工期」、「契約書圖條件不合理」及「案量集中廠商觀望」，都屬主辦機關應作為未作為所致，並要求主辦機關應負起責任，不能因委外審查或委託專案管理就不去關心負責。另該會已函頒修正「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」，請各機關據以辦理，並於規劃公共建設計畫應有整體性思維，於工程全生命週期依計畫所定建造標準執行，確保細部設計成果符合基本設計審議結果，以利計畫順利推動。
三、國家發展委員會提報「前瞻基礎建設計畫執行情形」一案，報請公鑒。
決定：
1. 洽悉。
2. 前瞻基礎建設計畫為奠定未來30年國家發展根基的重大經建計畫，對於總體經濟、人力需求及區域均衡均有甚大助益，其特別預算自106年投入實施迄今，已有初步成果，感謝交通部、經濟部及內政部等各相關機關共同努力推動。
3. 目前第3期特別預算尚有超過2成經費待執行，請相關部會加速執行，管控重要里程碑及工程進度，務必達成年底整體達成率95%以上的目標。
4. 請各機關就審議中之第4期特別預算案妥善配置經費執行期程，並提前安排如計畫審核、用地取得及證照申請等前置作業。如屬補助型計畫，請各主管機關及早啟動受理申請、辦理審查等前置作業，並落實三級品管制度。
5. 請各部會盤點宣導業管之各項重要建設成果及預期效益，尤其針對與民生息息相關的建設，如通車路段之旅行時間節省效益、建物設施啟用之營運效益等；並於立法院審議前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案時，呈現施政成果及效益，確保經費如預期投入建設。
四、行政院交議，交通部陳報「台61線快速公路新北市-苗栗縣路段平交路口改善」綜合規劃報告書一案，提請討論。
決議：
1. 本計畫路段採立體化，可消弭平交路口衝突點，有效提升台61線主線與沿線路口的交通服務水準及安全性，強化國道1號與3號分流功能，並藉由同步辦理之台61線香山鳳鼻段、台72線延伸至台61線等計畫，建構完善區域快速公路路網，連結臺北港、臺中港、桃園國際機場、臺中國際機場及沿線科學工業園區，促進南來北往交通便利性，原則予以支持。
2. 本計畫經費仍請交通部納入省道改善計畫辦理，並於各年度政府重大公共建設計畫先期作業時另予專項調列，另請交通部針對快速公路儘速研提彙整型計畫，並將本計畫納入前開彙整型計畫。
3. 本計畫主要效能為台61線主線全面立體化，達到封閉型道路之目的，另台61線原規劃係採主線全線立體交叉，嗣因民眾屢有抗爭情事，為配合其方便進出快速公路之需求，致有部分路段改以平面施作，本案擬改為最初主線全線高架化規劃，致額外增加支出，請交通部備妥歷來政策調整必要性及妥適性之相關論述，以利適時對外說明。
4. 本案高架化工程及用地取得部分，請交通部應與當地民意完善溝通獲取支持，排除施工阻力，不應再有因民眾抗爭致未能完成主線全線立體化之情事，俾利本案工程如期如質完工。
五、行政院交議，內政部陳報「提升山域事故救援效能五年中程計畫」(草案)一案，提請討論。
決議:
1. 行政院近年推動「向山致敬」政策，登山人口顯著增加，因應山難事故發生情況，本案規劃強化山域事故救援量能，協助地方政府充實救援裝備，有助降低民眾發生山域意外事故可能造成之傷亡，避免國家及社會資源損失，並展現政府保障民眾生命安全之用心，建議同意。
2. 為強化派遣救援效能，引導消防邁向科技救災模式，提升科技應用創新作為，請內政部運用智慧科技，提升搜救效率，並加強山域事故區域熱點、登山安全通訊裝備及登山安全措施等相關教育宣導，減少山域事故發生。
3. 考量山域救援之推動落實，有賴中央、地方政府及民間團體等密切協調合作，本計畫後續執行，務請內政部協同有關機關、團體建立跨域合作與橫向溝通連繫機制，發揮最大救援效能，營造安全、友善登山環境。

臨時動議：無
(散會：下午3時33分)