國家發展委員會第116次委員會議紀錄

時間：112年12月25日(星期一)下午2時30分

地點：本會寶慶辦公區610會議室

出席：龔明鑫                       李孟諺(廖耀宗代)

吳澤成(顏久榮代)             張景森(請    假)

林右昌(王銘正代)             莊翠雲(戴龍輝代)

潘文忠(蘇世章代)	             王美花(楊志清代)                          王國材(祁文中代)	             許銘春(蔡豐清代)                               陳駿季(蔡巧蓮代)             薛瑞元(楊芝青代)                          薛富盛(洪淑幸代)             史  哲(徐宜君代)                          吳政忠(林廣宏代)             黃天牧(王麗惠代)                          夷將‧拔路兒(王瑞盈代)       楊長鎮(廖育珮代)    楊金龍(嚴宗大代)             朱澤民(蔡鴻坤代)             唐  鳳(李懷仁代)

列席：游建華 施克和 高仙桂 廖耀宗 黃富玉 朱俊彰 黃永泰 王晉倫 繆卓然 尤瓊琦 王一中 柯炳如 陳家揚 余文裕 張富林 謝佳宜 黃文彥 徐耀浤 吳文貴 陳美菊 邱秋瑩 吳欣玲 王小茹 高偉峯

主席：龔明鑫

一、本會第115次委員會議紀錄，報請公鑒。

決定：備查。

二、國家發展委員會提報「整體公共建設計畫執行情形」一案，報請公鑒。

決定：

- 洽悉。

- 整體公共建設計畫截至今(112)年11月底經費執行5,421億元，為近16年新高，惟經費達成率79.72%僅略低於去年同期。在年度最後衝刺階段，請相關部會針對第4季始增加之經費，應力求全數執行，並持續檢討經費執行效率，核實估算年底前確實可執行經費，督導所屬加速支用，務期年底經費達成率超越96%之目標。

- 今年截至11月底，公共建設計畫經費執行數5,421億元，其中屬已執行應付未付數達762.61億元，為近3年最高，請各部會加速完成估驗計價作業，儘速核撥應付工程款項予施工廠商，以利提高廠商資金運用彈性，並活絡上下游關聯產業，帶動國內經濟穩定成長。

- 今年底有多項重大公共建設即將完成，建設成果涵蓋交通運輸、供水供電及醫療照顧等民生需求，請相關部會完善相關準備作業，確實管控執行進度如期完成，並適時對外宣導政府施政成果；同時針對明(113)年度所編列公共建設計畫預算，著手規劃重大建設預定達成之重要里程碑，妥善配置各月工作排程及所需經費，循序管控達成各項建設效益。

三、行政院交議，農業部陳報「整體性治山防災計畫114至117年（第五期）」草案一案，提請討論。

決議：

- 本案屬延續性新興計畫，係辦理集水區整體治理、水土保持管理與防災監測及強化坡地防護能力等工作，建議行政院予以同意。

- 本計畫已列示山坡地治理之中央與地方業務分工與權責劃分，屬協助地方政府權管之特殊性個案，長期仍應建立退場機制，以強化地方政府自主治理之責。

- 為減輕公共工程對生態環境造成之負面影響，本計畫個案工程執行過程請依「公共工程生態檢核注意事項」及「公共工程節能減碳檢核注意事項」辦理相關作業，並加強推動「以自然為本的解決方案（Nature-based Solutions, NbS）」。

- 本計畫所需經費，請農業部確實評估本案各執行子計畫之急迫性與效益，本於撙節原則覈實估算必要經費支出，滾動檢討推動優先順序，以利各年度經費於中程概算額度內容納，並循年度公共建設先期作業提報審議。

四、行政院交議，教育部陳報「國立中興大學南投分部大學城建置計畫(112至116年)」草案一案，提請討論。

決議：

- 國立中興大學(簡稱興大)為配合行政院中興新村活化政策，運用區內閒置國有房地及宿舍等空間資源設立南投分部，並規劃各種跨領域研究中心與學院所需行政、教學及住宿設施，打造智慧科技實踐場域，有助於培育我國推動淨零與數位轉型所需專業人才，落實中興新村南核心大學城環境機能之整體規劃，帶動地區整體發展，建議予以支持。

- 鑒於少子女化趨勢，導致大專校院陸續面臨轉型及退場之衝擊，請教育部審慎盤點國家整體高等教育及技職人力需求、公私部門相關資源、產業及地區實際需要，並考量區域均衡，釐清各校之區隔與定位，核實評估興大未來進駐人數之變化，設定進程及指標，分期分區推動。

- 本計畫原提報總經費需求54.21億元(112-116年)，除112年8.7億元已由教育部公務預算編列支應外，經會同相關機關審議後，113-116年所需經費依「113年度共同性費用編列基準」及個案需求考量，計畫總經費修正為40.21億元，113-116年以公共建設經費支應31.51億元。

- 有關館舍完成後具營運及產學合作等收入性質者，請教育部補充未來營運收益項目、計畫自償性及成本效益分析等財務規劃內容；另有關學人宿舍、國際學舍及運動體育活動區(國民運動中心)整建計畫等，請教育部於計畫期間(116年底前)完成促參可行性評估，俾利未來營運之整體財務規劃及控管。

- 計畫內相關建設工程應落實綠建築、智慧建築、基地土方挖填平衡等，優先考量納入減碳工法與循環建材之使用，以符合國家淨零轉型政策目標。

- 「昆蟲博物館」及「運動體育活動區(國民運動中心)」建置完成後應對外提供公眾使用，以維持其公共性，俾利資源充分運用；本計畫各項工程經費估算係屬概估，後續應依「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」規定送行政院公共工程委員會審定。

臨時動議：無

散會：下午3時30分